Отчет управления ЖКК 22.07.2024

Планы текущего ремонта управляющих организаций и ресурсоснабжающих организаций с 22.07.2024 г.-26.07.2024 г.

В рамках содержания общедомового имущества МКД ООО «УК МИЦАР» запланировано:

г. Воскресенск, ул. Победы д.33	 - замена задвижек на ЦО д. 80;

г. Воскресенск, ул. Победы д.29	- замена задвижек на ЦО д.100;

г. Воскресенск, ул. Менделеева д.20 - 	замена задвижек на ЦО д.80;

г. Воскресенск, ул. Западная д.1, 1-6 подъезды - 	залитие пандусов на входных группах с применением опалубки;

г. Воскресенск, ул. Энгельса д.15, 1-2 подъезд - залитие пандусов на входных группах с применением опалубки;

г. Воскресенск, ул. Энгельса д.17, 1-2 подъезд - залитие пандусов на входных группах с применением опалубки;

г. Воскресенск, ул. Цесиса д.16, 1-5 подъезды - ремонт ступеней входных групп с применением опалубки;

г. Воскресенск, ул. Менделеева д.13В, 1-4 подъезды - ремонт и отделка козырьков над входными группами;

г. Воскресенск, ул. Энгельса д.10, 2 подъезд -  ремонт подъезда;

г. Воскресенск, ул. Рабочая д. 110, 4 подъезд ,1 и 4 этаж - замена светодиодных светильников на новые;

г. Воскресенск, ул. Рабочая д.106, 2 подъезд, 4 этаж - замена светильника.

МУП «Белоозерское ЖКХ» по ремонтным работам в рамках содержания МКД запланировано:

г. Белоозерский, ул. Юбилейная, д. 6, п 2- ремонт ступеней;

г. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 11 кв 25 прочистка вентканала;

г. Белоозерский, ул. Юбилейная, д. 6 - локальный ремонт кровли;

г. Белоозерский, ул. Юбилейная, д. 3 кв 166 локальный ремонт кровли;

г. о. Воскресенск д. Ворщиково. ул. Солнечный Град, дд.1,2, д. Цибино, Школьный пер. – окос дворовой территории;

г. Белоозерский, ул. Юбилейная д. 6/1 – ремонт ступеней;

г. Белоозерский, ул. Комсомольчкая, д.9, 10 – окос двороворй территории;

г. Белоозерский, ул. Юбилейная д. 6 /1 – ремонт ступеней;

г. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д.12, 17, 21, 22 –окос дворовой территории;

г. Белоозерский, ул. 60 лет Октября д. 10 кв 18(работы на два дня) вывод вентиляции на фасад дома;

г. Белоозерский, ул. Молодежная д. 19, 22, 26 ,27 – окос дворовой территории;

г. Белоозерский, ул. Юбилейная д. 1 –ремонт ступеней;

г. Белоозерский, ул. 60 лет октября д. 11 кв. 25- ремонт стен;

г. Белоозерский, ул. Юбилейная, д.5,6,8,9,10,11,13- окос дворовой территории.

.

В рамках содержания общедомового имущества МКД АО УО «Наш дом - Воскресенск» запланировано:

-ремонт кровли г. Воскресенск, Спартака д.8, с. Конобеево ул. Учхоз д.8, с. Усадище ул. Южная д.9;

-ремонт входной группы г. Воскресенск, ул. 8 марта д.10;

-текущий ремонт подъездов г. Воскресенск, ул. Комсомольская д.7;

-чистка и проверка вентиляционных каналов в мкд г. Воскресенск ул. Калинина д.51, ул. Рабочая д.130,126, ул. Маркина д.28, ул. Московская д.17;

-осушение подвального помещения г. Воскресенск ул. Комсомольская д.19, ул. Комсомольская д.7а, ул. Маркина д.28, ул. Андреса д. 9, ул. Андреса д.13, ул. Андреса д.15;

-уборка подвального помещения г. Воскресенск ул. Светлая д.1,3;

-дезинфекция подвального помещения г. Воскресенск ул. Московская д.4б, ул. Спартака д.4;

-замена участка канализационного стояка г. Воскресенск, ул. Победа д.22, д.26, ул. Андреса д.28, ул. Первомайская д.11;

-замена участка стояков ХВС, ГВС, д. Чемодурово ул. Центральная д. 4а, г. Воскресенск ул. Быковского д.50, пер. Зеленый д.4.

В рамках содержания общедомового имущества МКД ООО «Пересвет-Фосфорит»

г. Воскресенск, ул. Беркино д.36 - замена аварийного стояка ХВС в квартирах 1,6;

г. Воскресенск, ул. Ленинская д.21 -  замена фанового стояка;

г. Ворскресенск, ул. Ленинская д.16 - текущий ремонт подъездов;

г. Воскресенск, ул. Беркино д.4 - замена запорной арматуры на стояках ХВС;

г. Воскресенск, ул. Беркино д.4 - замена задвижки на внутреннем трубопроводе ХВС;

г. Воскресенск, ул. Ленинская д.7 - частичный ремонт кровли;

г. Воскресенск, ул. Карла Маркса д.24 - частичный ремонт кровли;

г. Воскресенск, ул. 40 Лет Октября д.25 - частичный ремонт кровли;

г. Воскресенск, ул. 40 Лет Октября д.8 - частичный ремонт кровли;

г. Воскресенск, ул. Коломенская д.1 - замена аварийного стояка ЦО, замена запорной арматуры;

г. Воскресенск, ул. 40 Лет Октября д.14 -	замена аварийного участка канализации;

г. Воскресенск, ул. Садовая д.26 - частичный ремонт кровли;

г. Воскресенск, ул. Школьная д.11 - ремонт мягкой кровли;

г. Воскресенск, ул. Школьная д.4 - частичный ремонт кровли.

В рамках содержания общедомового имущества МКД ООО «Эко Сервис групп» запланировано:

- г. Воскресенск, ул. Цесиса, д. 18, 2 под. -  установка ограждения;

- г. Воскресенск, ул. Зелинского, д. 18, п. 4 -  замена ливневки;

- г. Воскресенск, ул. Зелинского, д. 18 кв. 178 – замена кнс.