**План работы МБУ «БиО» с 17.06.2024 по 23.06.2024**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Наименование мероприятий** | **Сроки**  **проведения** |
| 1 | Уборка смета, промывка дворовых территорий, мойка КП: | с 17.06.2024 по 23.06.2024 |
|  | |  |  | | --- | --- | | д. Чемодурово ул. Центральная д.10,11,13 | 18.06.2024 | | д.Чемодурово, ул .Центральная д. 1,2,3 | 20.06.2024 | | д. Чемодурово, ул.Центральная, д.4,5,6,7,9 | 18.06.2024 | | д.Чемодурово, ул.Центральная, д.8 | 17.06.2024 | | Октябрьская, д. 14,ул Пионерская, д. 15 | 17.06.2024 | | с. Косяково, ул. Юбилейная, д.10 | 17.06.2024 | | ул. Дзержинского, д. 5 | 17.06.2024 | | ул. Железнодорожная, д.1, ул.Пионерская д.10,12 | 17.06.2024 | | ул. Железнодорожная д.2в,2б,2а | 19.06.2024 | | ул. Пионерская д.14 ул. Железнодорожная д.4 | 19.06.2024 | | ул. Пионерская д.16, ул. Железнодорожная д. 2г | 19.06.2024 | | ул. Пионерская д.6а | 21.06.2024 | | ул. Пионерская д.7, 9,11, ул. Октябрьская 8,6,4,2 | 21.06.2024 | | ул. Победы д. 18,16 | 20.06.2024 | | ул. Победы д. 19,23 | 22.06.2024 | | ул. Победы д. 21,17,15, ул. Менделеева д. 10,8,6; ул.; пер. Физкультурный д. 6,4,13/2 | 18.06.2024 | | ул. Победы д. 26,24,22,20 | 18.06.2024 | | ул. Победы д. 6, 6а | 19.06.2024 | | 4\_ВНК Внутриквартальный проезд ул. 50 лет Октября, д.8,15,16,17,19 | 19.06.2024 | | 4\_ВНК проезд по ул.Молодежная к д.17 | 20.06.2024 | | Внутриквартаьный проезд ул.Быковского | 22.06.2024 | | проезд к д.12 по ул.Докторова | 22.06.2024 | | проезд к д/с "Солнышко" | 21.06.2024 | | проезд к МФЦ | 21.06.2024 | | проезд от рынка "Цезарь" | 21.06.2024 | | Проезд по ул.Дзержинского к д. 20,22,14,16,18,24,28 | 19.06.2024 | | Бульвар г.Воскресенск, бульв.50 лет Ленинского комсомола - Часть1 | 19.06.2024 | | Бульвар г.Воскресенск, бульв.50 лет Ленинского комсомола - Часть2 | 20.06.2024 | |  |
| 2 | Подбор мусора на контейнерных площадках | ежедневно |
| 3 | Содержание общественных пространств | ежедневно |
| 4 | Содержание дворовых территорий | ежедневно |
| 5 | Отработка обращений граждан (добродел, инцидент, редмайн) | Ежедневно – по факту поступления |
| 6 | Отработка точечных скпди | Ежедневно – по факту поступления |
| 7 | Устранение подтопления | по факту поступления |
| 9 | Подготовка и сдача дворовой территории | с 17.06.2024 по 23.06.2024 |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Мемориальный комплекс с.Ашитково, д.Исаково, ул.Центральная у д.48 | ОП | на сдачу 18.06.24 | | Парк д. Ратчино | ОП | на сдачу 21.06.24 | | Парк Московская область, Воскресенский муниципальный район, рп Хорлово, ул. Парковая | ОП | на сдачу 21.06.24 | | Парк Парк д. Фаустово ул. Крестьянская | ОП | на сдачу 20.06.24 | | Сквер г. Воскресенск, Сквер, ул. Андреса, д.2а | ОП | на сдачу 19.06.24 | | Сквер г. Воскресенск, Сквер, ул.Маркина | ОП | на сдачу 21.06.24 | | Сквер г. Воскресенск, ул. Рабочая (сквер) | ОП | на сдачу 21.06.24 | | Сквер г. Воскресенск, ул. Юбилейная (мкр. Медведка) | ОП | на сдачу 20.06.24 | | Сквер Каруселька | ОП | на сдачу 17.06.24 | | Сквер с. Марчуги, у Храма | ОП | на сдачу 20.06.24 | | Сквер у д.10/14 по ул.Зелинского | ОП | на сдачу 18.06.24 | | сквер Энгельса | ОП | на сдачу 18.06.24 | |  |
|  | **Участок по обслуживанию дорог и сетей ливневой канализации** |  |
| 1 | Ремонт водопропускной трубы и покрытия дороги д.Елкино, ул.Рыбакова.  Устранение провала автодороги в д.Ратчино.  Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршруту | 17.06.2024 |
| 2 | Подготовка к ямочному ремонту, ямочный ремонт на дорогах г.о.Воскресенск.  Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршруту | 18.06.2024 |
| 3 | Подготовка к ямочному ремонту, ямочный ремонт на дорогах г.о.Воскресенск.  Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршруту. | 19.06.2024 |
| 4 | Подготовка к ямочному ремонту и ямочный ремонт на дорогах г.о.Воскресенск..  Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршруту. | 20.06.2024 |
| 5 | Подготовка к ямочному ремонту и ямочный ремонт на дорогах г.о.Воскресенск.  Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршруту. | 21.06.2024 |
| 6 | Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршрут | 22.06.2024 |
| 7 | Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршруту. | 23.06.2024 |
|  |  |  |
|  | **Участок ДИП** |  |
| 1 | 1. Покраска, завоз песка в песочницы, ремонт ДИП (подготовка к сдаче ДТ и ОП)  - п.Хорлово ул. Победы д.6 , ул. Интернациональная д.8  - Марчуги  - г. Белоозерский ул.60 лет Октября д. 10  - ул. 50 лет Октября д.16  - Ашитково ул. Школьная д.22  - Исаково | с 17.06.2024 по 23.06.2024 |
| 2 | Ремонт резинового покрытия | с 17.06.2024 по 23.06.2024 |
| 4 | Ривьера - ремонт | с 17.06.2024 по 23.06.2024 |
|  | **Участок по ремонту и содержанию КП** |  |
| 1 | Подбор мусора на КП – 178 шт. | ежедневно |
| 2 | Отработка обращений граждан (добродел, чат ботов) | Ежедневно – по факту поступления |
| 4 | Закрытие чат-ботов по стройке и ремонту (20 шт) | 17.06.2024 по 23.06.2024 |
|  | **Участок Теплицы - питомник** |  |
| 1 | 1. Прополка рассады однолетних цветочных культур в теплицах и парниках 2. Полив теплиц, парников и школ питомника 3. Уход за сеянцами и рассадой цветочных культур 4. Работы в школах питомника 5. Окос территории питомника 6. Посадка и подготовка термочаш для МАФ | ежедневно |
| 2 | 1. Посадка цветников ул. Чапаева (въездные ворота)   2) Посадка цветников ул. Карла Маркса | 17.06.2024 |
| 3 | 1. Посадка клумбы ул. Калинина 2. Посадка цветника ул. Чапаева (Совет да любовь) | 18.06.2024 |
| 4 | 1. Посадка клумбы ул. Фединская (стела Воскресенск) | 19.06.2024 |
| 5 | 1. Замена вазонов на конструкции ул. Федотовская 2. Замена цветов в вазонах с. Воскресенское (памятник ВОВ) | 20.06.2024 |
| 6 | 1. Установка вазонов на конструкции п. Фосфоритный 2. Посадка цветников п. Фосфоритный (мемориал ВОВ) | 21.06.2024 |
| 7 | Полив высаженных объектов, ул. Тополиная (деревья после субботника), сквер возле Фетровой фабрики | Ежедневно (с корретировками изменений погоды) |
|  | **Участок эксплуатации наружного освещения** |  |
| 1 | Обследование ящиков наружного освещения Фединское поселение | с 17.06.2024 по 23.06.2024 |
| 2 | Восстановление работоспособности линий наружного освещения после непогоды | с 17.06.2024 по 23.06.2024 |
| 3 | Подключение к новым ящикам наружного освещения | с 17.06.2024 по 23.06.2024 |