Администрация

городского округа Воскресенск

Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

___________________ № _________________

О внесении изменений в муниципальную программу

«Формирование современной комфортной городской среды»,

утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск

Московской области от 05.12.2022 № 6368 (с изменениями от 27.01.2023 № 348,

от 09.02.2023 № 586, от 11.04.2023 № 1889, от 03.05.2023 № 2343, от 04.05.2023 № 2359,

от 25.05.2023 № 2719, от 13.06.2023 № 3157, от 26.07.2023 № 4100, от 09.08.2023 № 4443,

от 31.08.2023 № 4943, от 06.10.2023 № 5825, от 01.11.2023 № 6435, от 31.01.2024 № 400,

от 09.02.2024 № 598, от 04.03.2024 № 1005, от 29.03.2024 № 1529, от 12.04.2024 № 1761,

от 10.06.2024 № 2233, от 09.07.2024 № 2468, от 24.07.2024 № 2570, от 02.08.2024 № 2666,

от 20.08.2024 № 2814, от 17.09.2024 № 3020, от 22.10.2024 № 3350, от 28.10.2024 № 3430,

от 20.11.2024 № 3700, от 23.01.2025 № 97, от 28.01.2025 № 139, от 05.02.2025 № 219,

от 28.02.2025 № 510, от 24.03.2025 № 756, от 01.04.2025 № 839, от 23.04.2025 № 1060,

от 16.05.2025 № 1271, от 27.06.2025 № 1657, от 30.07.2025 № 1982, от 18.08.2025 № 2173,

от 21.10.2025 № 2805, от 06.11.2025 № 2976, от 18.12.2025 № 3430, от 22.12.2025 № 3471)

Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным постановлением Администрации                 городского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2022 № 6092 (с изменениями от 20.01.2023 № 219, от 07.04.2023 № 1835, от 23.06.2023 № 3381, от 21.08.2023 № 4689, от 10.01.2024 № 11), в связи с изменением объемов финансирования мероприятий и показателей реализации муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск                            Московской области от 05.12.2022 № 6368 (с изменениями от 27.01.2023 № 348, от 09.02.2023                       № 586, от 11.04.2023 № 1889, от 03.05.2023 № 2343, от 04.05.2023 № 2359, от 25.05.2023 № 2719,                  от 13.06.2023 № 3157, от 26.07.2023 № 4100, от 09.08.2023 № 4443, от 31.08.2023 № 4943,                                 от 06.10.2023 № 5825, от 01.11.2023 № 6435, от 31.01.2024 № 400 от 09.02.2024 № 598, от 04.03.2024 № 1005, от 29.03.2024 № 1529, от 12.04.2024 № 1761, от 10.06.2024 № 2233, от 09.07.2024 № 2468, от 24.07.2024 № 2570, от 02.08.2024 № 2666, от 20.08.2024 № 2814, от 17.09.2024 № 3020,                                от 22.10.2024 № 3350, от 28.10.2024 № 3430, от 20.11.2024 № 3700, от 23.01.2025 № 97, от 28.01.2025

№ 139,  от 05.02.2025  №  219,  от  28.02.2025  № 510,  от  24.03.2025  №  756,  от 01.04.2025  №  839

от 23.04.2025 № 1060, от 16.05.2025 № 1271, от 27.06.2025 № 1657, от 30.07.2025 № 1982,                              от 18.08.2025 № 2173, от 21.10.2025 № 2805, от 06.11.2025 № 2976, от 18.12.2025 № 3430,                                 от 22.12.2025 № 3471), следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Паспорт муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Дополнить раздел 6 «Целевые показатели реализации муниципальной программы                  «Формирование современной комфортной городской среды» строкой 1.3 следующего содержания:

«

| 1.3 | Прирост среднего количества посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника | Отраслевой показатель | Процент | - | - | - | 6,99 |  |  |  |  |  | Управление культуры | 1.И4.01, 1.01.02, 1.01.05, 1.01.07, 1.01.14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

»;

1.3. Дополнить раздел 7 «Методика расчета значений целевых показателей реализации                   муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» строкой 1.3 следующего содержания:

«

| 1.3 | Прирост среднего количества посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника | Процент | Плановые значения показателя определяются с учетом ежегодного прироста среднего количества посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника в 2,5% по отношению к 2024. Базовое значение количества посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника за 2024 год (П24, ед.) рассчитывается по следующей формуле: П24 = Кп24/ С24, где: Кп24 – общее количество посещений парков культуры и отдыха за 2024 год; С24 – общее количество сотрудников парков культуры и отдыха. Фактическое значение показателя (ПТ, %) определяется по следующей формуле: ПТ = Пi/ П24×100 – 100, где: Пi - количество посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника за отчетный год, рассчитывается по следующей формуле: Пi = Кпi/Сi, где: Кпi – общее количество посещений парков культуры и отдыха за отчетный год; Сi – общее количество сотрудников парков культуры и отдыха. | Данные структурных подразделений городского округа Воскресенск | Годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

»;

1.4. Подраздел 9.1 «Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда» раздела 9 «Подпрограмма I «Комфортная городская среда» изложить в редакции согласно                   приложению 2 к настоящему постановлению;

1.5. Подраздел 9.2 «Адресный перечень общественных территорий городского округа                     Воскресенск, для выполнения работ по благоустройству территорий в 2023-2030 годах» раздела 9 «Подпрограмма I «Комфортная городская среда» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.6. Подраздел 9.4 «Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием И4.01. «Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий» подпрограммы I «Комфортная городская среда»                   раздела 9 «Подпрограмма I «Комфортная городская среда» изложить в редакции согласно                          приложению 4 к настоящему постановлению;

1.7. Подраздел 9.10 «Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.21. «Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории                         муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета»                                  подпрограммы I «Комфортная городская среда» раздела 9 «Подпрограмма I «Комфортная городская среда» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

1.8. Подраздел 9.13 «Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием И4.05. «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5» подпрограммы I «Комфортная городская среда» раздела 9 «Подпрограмма I «Комфортная                      городская среда» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

1.9. Подраздел 10.1 «Перечень мероприятий подпрограммы II «Создание условий для                   обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на                            территории Московской области» раздела 10 «Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения                    комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории                         Московской области» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

1.10. Подраздел 10.9 «Адресный перечень объектов, финансирование которых                                   предусмотрено мероприятием 01.39. «Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП)» подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в                                   многоквартирных домах на территории Московской области» раздела 10 «Подпрограмма II                           «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в                                    многоквартирных домах на территории Московской области» изложить в редакции согласно                     приложению 8 к настоящему постановлению;

1.11. Подраздел 10.10 «Адресный перечень объектов, финансирование которых                               предусмотрено мероприятием И4.01. «Ремонт дворовых территорий» подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» раздела 10 «Подпрограмма II «Создание условий для                              обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на                           территории Московской области» изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему                постановлению;

1.12. Подраздел 10.11 «Адресный перечень объектов, финансирование которых                                предусмотрено мероприятием 01.33. «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах» подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории                           Московской области» раздел 10 «Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

1.13. Подраздел 10.12 «Адресный перечень объектов, финансирование которых                             предусмотрено мероприятием 01.35. «Замена и модернизация детских игровых площадок                         (Установка ДИП)» подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» раздел 10 «Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

1.14. Подраздел 10.13 «Адресный перечень объектов, финансирование которых                                 предусмотрено мероприятием 01.40. «Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)» подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» раздел 10                                  «Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;

1.15. Подраздел 10.14 «Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01 «Проведение капительного ремонта многоквартирных домов на территории Московской области» подпрограммы II «Создание условий для обеспечения                         комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории                             Московской области» муниципальной программы «Формирование современной комфортной                             городской среды» раздела 10 «Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» исключить.

2. Управлению внутренних коммуникаций Администрации городского округа Воскресенск Московской   области   обеспечить   размещение   настоящего   постановления   в   сетевом   издании

«Официальный вестник городского округа Воскресенск Московской области» и на официальном сайте городского округа Воскресенск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы            городского округа Воскресенск Карасева С.И.

Глава городского округа Воскресенск                                                                                   А.В. Малкин

Приложение 1

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенска

Московской области

от _________________ №____________

1. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» (далее – программа)

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы городского округа Воскресенск, курирующий вопросы развития инфраструктуры, обращения с ТКО, экологии, благоустройства и озеленения, транспорта, дорожного хозяйства, муниципального контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы | Управление развития инфраструктуры и экологии Администрации городского округа Воскресенск Московской области (далее – УРИ и Э), управление жилищно – коммунального комплекса Администрации городского округа Воскресенск Московской области (далее – управление ЖКК) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории Московской области. 2. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Заказчики подпрограмм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | УРИ и Э |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | УРИ и Э, управление ЖКК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма» | Управление ЖКК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» направлена на благоустройство общественных территорий, приобретение и установку детских, игровых площадок на территории городского округа Воскресенск |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» направлена на обеспечение комфортного, безопасного проживания в многоквартирных домах, благоустройству дворовых территорий и формированию комфортной городской световой среды, организации ремонта и надлежащего содержания жилищного фонда в городском округе Воскресенск. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на реализацию полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно - коммунального хозяйства и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Средства бюджета Московской области | 2 647 455,00 | 119 082,77 | 176 712,76 | 97 387,70 | 338 779,23 | 867 875,16 | 694 462,48 | 353 154,90 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 365 086,50 | 0,00 | 247 473,41 | 0,00 | 117 613,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 6 723 774,51 | 722 747,62 | 1 299 034,91 | 1 637 659,41 | 1 288 253,63 | 1 536 904,12 | 147 949,32 | 80 505,30 | 10 720,20 |
| Внебюджетные средства | 109 073,09 | 14 237,09 | 75 068,00 | 19 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 9 845 389,10 | 856 067,48 | 1 798 289,08 | 1 754 815,11 | 1 744 645,95 | 2 404 779,28 | 842 411,80 | 433 660,20 | 10 720,20 |

Приложение 2

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенска

Московской области

от _________________ №____________

9.1. Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2023-2024 | Итого | 574 806,27 | 79 251,47 | 495 554,80 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 230 662,61 | 56 427,04 | 174 235,57 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 247 473,41 | 0,00 | 247 473,41 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 96 670,25 | 22 824,43 | 73 845,82 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2023-2024 | Итого | 495 554,80 | 0,00 | 495 554,80 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 174 235,57 | 0,00 | 174 235,57 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 247 473,41 | 0,00 | 247 473,41 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 73 845,82 | 0,00 | 73 845,82 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустроены общественные территории, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Мероприятие F2.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 2023-2024 | Итого | 79 251,47 | 79 251,47 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 56 427,04 | 56 427,04 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 22 824,43 | 22 824,43 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустроены скверы, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Основное мероприятие И4. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2025-2030 | Итого | 2 102 350,92 | 0,00 | 0,00 | 71 827,28 |  |  |  |  |  |  |  | 294 333,24 | 481 558,80 | 831 691,60 | 422 940,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 561 527,79 | 0,00 | 0,00 | 37 476,11 |  |  |  |  |  |  |  | 101 771,65 | 374 662,65 | 694 462,48 | 353 154,90 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 117 613,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 117 613,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 423 210,04 | 0,00 | 0,00 | 34 351,17 |  |  |  |  |  |  |  | 74 948,50 | 106 896,15 | 137 229,12 | 69 785,10 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Мероприятие И4.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2025-2030 | Итого | 1 611 430,61 | 0,00 | 0,00 | 44 881,57 |  |  |  |  |  |  |  | 243 444,94 | 166 262,50 | 733 901,60 | 422 940,00 | 0,00 | УРИ и Э, управление культуры, МУ «Парки городского округа Воскресенск» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 227 931,44 | 0,00 | 0,00 | 37 476,11 |  |  |  |  |  |  |  | 85 663,42 | 138 829,18 | 612 807,83 | 353 154,90 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 117 613,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 117 613,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 265 886,08 | 0,00 | 0,00 | 7 405,46 |  |  |  |  |  |  |  | 40 168,43 | 27 433,32 | 121 093,77 | 69 785,10 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустроены общественные территории, единица |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 2.2. | Мероприятие И4.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 2025-2030 | Итого | 399 516,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 19 291,30 | 282 435,30 | 97 790,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э, МБУ «Благоустройство и озелениение» (далее – МБУ «БИО») |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 333 596,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 16 108,23 | 235 833,47 | 81 654,65 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 65 920,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3 183,07 | 46 601,83 | 16 135,35 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустроены скверы, единица |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Мероприятие И4.05. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га) | 2025-2030 | Итого | 91 403,71 | 0,00 | 0,00 | 26 945,71 |  |  |  |  |  |  |  | 31 597,00 | 32 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э, МБУ «БИО» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 91 403,71 | 0,00 | 0,00 | 26 945,71 |  |  |  |  |  |  |  | 31 597,00 | 32 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустроены общественные территории, площадью менее 0,5 га, единица |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | - | - | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | - | - | - |  |
| 3. | Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2023-2030 | Итого | 1 109 147,52 | 53 990,14 | 17 090,72 | 172 596,00 |  |  |  |  |  |  |  | 276 364,66 | 589 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 787 795,92 | 9 926,62 | 0,00 | 56 362,50 |  |  |  |  |  |  |  | 229 603,29 | 491 903,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 321 351,60 | 44 063,52 | 17 090,72 | 116 233,50 |  |  |  |  |  |  |  | 46 761,37 | 97 202,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1. | Мероприятие 01.01. Изготовление и установка стел | 2023-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Изготовлено и установлено стел, шт. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Мероприятие 01.02. Благоустройство лесопарковых зон | 2023-2030 | Итого | 886 669,67 | 0,00 | 0,00 | 45 089,67 |  |  |  |  |  |  |  | 252 474,00 | 589 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 740 294,30 | 0,00 | 0,00 | 37 575,00 |  |  |  |  |  |  |  | 210 815,79 | 491 903,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 146 375,37 | 0,00 | 0,00 | 7 514,67 |  |  |  |  |  |  |  | 41 658,21 | 97 202,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустроены лесопарковые зоны, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3. | Мероприятие 01.03. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований | 2023 | Итого | 33 088,74 | 33 088,74 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э (Мероприятие исключено с 2024 года) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9 926,62 | 9 926,62 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 23 162,12 | 23 162,12 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Установлены детские, игровые площадки, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 5 | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 3.4. | Мероприятие 01.04. Мероприятие в рамках ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2023-2024 | Итого | 1 374,17 | 0,00 | 1 374,17 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 374,17 | 0,00 | 1 374,17 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 3.5. | Мероприятие 01.05. Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха | 2023-2030 | Итого | 7 011,00 | 0,00 | 1 817,40 | 4 274,50 |  |  |  |  |  |  |  | 919,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, МУ «Парки городского округа Воскресенск» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 7 011,00 | 0,00 | 1 817,40 | 4 274,50 |  |  |  |  |  |  |  | 919,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Разработана концепция и проектно-сметная документация проекта благоустройства парка культуры и отдыха, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | - | 1 | - | - |  | - |  | 1 |  | - | - | - | - | - |  |
|  | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | - | - | - | - |  |
|  | Осуществлен авторский надзор на объектах благоустройства, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | - | - | - | - |  |
| 3.6. | Мероприятие 01.06. Благоустройство пространств для активного отдыха | 2023-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустроены пространства для активного отдыха, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.7. | Мероприятие 01.07. Развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха | 2023-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Выполнен план мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного Приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области ИМБТ бюджету муниципального образования Московской области, процент |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.8. | Мероприятие 01.08. Обустройство велосипедной инфраструктуры | 2023-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Обустроены велосипедные маршруты, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.9. | Мероприятие 01.14. Устройство сезонных ледяных катков | 2025-2030 | Итого | 55 247,72 | 0,00 | 0,00 | 32 747,72 |  |  |  |  |  |  |  | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 37 575,00 | 0,00 | 0,00 | 18 787,50 |  |  |  |  |  |  |  | 18 787,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 17 672,72 | 0,00 | 0,00 | 13 960,22 |  |  |  |  |  |  |  | 3 712,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Территории общего пользования, на которых устроены сезонные ледяные катки, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.10. | Мероприятие 01.20. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 2023-2030 | Итого | 102 167,07 | 20 302,58 | 11 707,38 | 69 685,55 |  |  |  |  |  |  |  | 471,56* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э, МБУ «БИО» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 102 167,07 | 20 302,58 | 11 707,38 | 69 685,55 |  |  |  |  |  |  |  | 471,56* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 13 | 1 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, ед. |  |  | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед. |  |  | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, ед. |  |  | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, ед. |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Осуществление вывоза снега, ед. |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.11. | Мероприятие 01.21. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2023-2030 | Итого | 5 093,56 | 598,82 | 2 106,46 | 2 388,28 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э, МБУ «БИО» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 5 093,56 | 598,82 | 2 106,46 | 2 388,28 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | - |  | - |  | - |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Осуществление технического надзора, проверка сметной документации, да/нет |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | да | да | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.12. | Мероприятие 01.22. Мероприятие, не включенное в ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2023-2024 | Итого | 85,31 | 0,00 | 85,31 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 85,31 | 0,00 | 85,31 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Выполнение проекта по устройству линий наружного освещения ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | 1 | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.13 | Мероприятие 01.23 Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2025-2030 | Итого | 18 410,28 | 0,00 | 0,00 | 18 410,28 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИиЭ |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 18 410,28 | 0,00 | 0,00 | 18 410,28 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город), ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | - | - |  |
|  | Повышен уровень освещенности территорий, ед |  |  | 9 | - | - | 9 | - |  | - |  | - |  | 9 | - | - | - | - | - |  |
| Итого по подпрограмме I |  |  | Итого | 3 786 304,71 | 133 241,61 | 512 645,52 | 244 423,28 |  |  |  |  |  |  |  | 570 697,90 | 1 070 664,80 | 831 691,60 | 422 940,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 579 986,32 | 66 353,66 | 174 235,57 | 93 838,61 |  |  |  |  |  |  |  | 331 374,94 | 866 566,16 | 694 462,48 | 353 154,90 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 365 086,50 | 0,00 | 247 473,41 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 117 613,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 841 231,89 | 66 887,95 | 90 936,54 | 150 584,67 |  |  |  |  |  |  |  | 121 709,87 | 204 098,64 | 137 229,12 | 69 785,10 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

*) средства в сумме 471,56 тыс.рублей предусмотрены как дополнительное финансирование, показатель отражен по мероприятию 01.14.

Приложение 3

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенска

Московской области

от _________________ №____________

9.2. Адресный перечень общественных территорий городского округа Воскресенск,

для выполнения работ по благоустройству территорий в 2023-2030 годах

| № п/п | Наименование муниципального образовании адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство сквера г.Воскресенск, ул.Быковского «75-летия Победы» | 2023, 2025 |
| 2 | Летний сад г. Воскресенск, территория у д. 14, ул. Карла Маркса (яблоневый сад) | 2023 |
| 3 | Благоустройство территории напротив Ледового дворца спорта «Химик» им. Н.С. Эпштейна, расположенного по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Менделеева, д.2 | 2024 |
| 4 | Городской округ Воскресенск, г. Белоозерский, Бульвар Победы | 2024 |
| 5 | Благоустройство парка культуры и отдыха «Москворецкий» (расширение) | 2026 |
| 6 | г.о. Воскресенск, площадь д. Ратчино | 2025 |
| 7 | Парковая зона «Сквер у ДК Химик по адресу: площадь Ленина, 1, Воскресенск» | 2025-2026 |
| 8 | Обустройство кенотафа ул.Кагана (Новлянское кладбище) | 2025 |
| 9 | Благоустройство памятника «Солдат» с.Барановское | 2025 |
| 10 | Благоустройство мемориального комплекса «Вечный огонь» г.Воскресенск ул.Октябрьская | 2025 |
| 11 | Благоустройство мемориального комплекса у обелиска «Воинам погибшим в ВОВ» п.Хорлово ул.Зайцева | 2025 |
| 12 | Благоустройство лесопарковой зоны по адресу: Московская область, городской округ Воскресенск, вблизи ул.Победы и ул.Дачная | 2025-2027 |
| 13 | Бульвар 50 лет Ленинского комсомола в г. Воскресенск | 2026-2027 |
| 14 | Сквер Тигры на льду по адресу: г.о. Воскресенск, мкр-н Новлянский, ул. Энгельса, д.6 | 2026-2027 |
| 15 | Сквер Встреч в мкр. Цемгигант г.Воскресенск | 2026-2027 |
| 16 | Сквер Юбилейный в г.о. Воскресенск, мкрн. Лопатинский, ул. Комсомольская, д.1 | 2027-2028 |
| 17 | Набережная Второго озера в мкр. Цемгигант | 2027-2028 |
| 18 | Территория пруда «Докторовский» и прилегающая территория по адресу: г.Воскресенск, ул Докторова | 2028-2029 |

Приложение 4

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенска

Московской области

от _________________ №____________

9.4. Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием И4.01. «Реализация программ формирования

современной городской среды в части благоустройства общественных территорий» подпрограммы I «Комфортная городская среда»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23, (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы, (тыс.руб.) | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Благоустройство парка культуры и отдыха «Москворецкий» (расширение) | 2,1 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 19.02.2025 – 29.11.2026 | 15.10.2026 | 76 701,71 | - | Итого: | 76 701,71 | 44 881,57 | 31 820,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 64 045,92 | 37 476,11 | 26 569,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 12 655,79 | 7 405,46 | 5 250,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Парковая зона «Сквер у ДК Химик, по адресу: площадь Ленина, 1, Воскресенск» | 2,6 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2025 – 29.11.2026 | 15.10.2026 | 201 220,00 | - | Итого: | 201 220,00 | 0,00 | 201 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 50 405,61 | 0,00 | 50 405,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 117 613,09 | 0,00 | 117 613,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 33 201,30 | 0,00 | 33 201,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бульвар 50 лет Ленинского комсомола в г. Воскресенск | 1,6 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2026 – 29.11.2027 | 15.10.2027 | 159 044,80 | - | Итого: | 159 044,80 | 0,00 | 10 404,80 | 148 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 132 802,40 | 0,00 | 8 688,00 | 124 114,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 26 242,40 | 0,00 | 1 716,80 | 24 525,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Набережная Второго озера в мкр. Цемгигант | 2,5 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2027 – 29.11.2028 | 15.10.2028 | 269 372,50 | - | Итого: | 269 372,50 | 0,00 | 0,00 | 17 622,50 | 251 750,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 224 926,03 | 0,00 | 0,00 | 14 714,78 | 210 211,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 44 446,47 | 0,00 | 0,00 | 2 907,72 | 41 538,75 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Территория пруда «Докторовский» и прилегающая территория по адресу: г.Воскресенск, ул Докторова | 8,4 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2028 – 29.11.2029 | 15.10.2029 | 905 091,60 | - | Итого: | 905 091,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 151,60 | 422 940,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 755 751,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 596,58 | 353 154,90 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 149 340,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 555,02 | 69 785,10 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 1 611 430,61 | 44 881,57 | 243 444,94 | 166 262,50 | 733 901,60 | 422 940,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 227 931,44 | 37 476,11 | 85 663,42 | 138 829,18 | 612 807,83 | 353 154,90 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 117 613,09 | 0,00 | 117 613,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 265 886,08 | 7 405,46 | 40 168,43 | 27 433,32 | 121 093,77 | 69 785,10 | 0,00 |

Приложение 5

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенска

Московской области

от _________________ №____________

9.10. Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.21. «Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета» подпрограммы I «Комфортная городская среда»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23, (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы, (тыс.руб.) | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | г.о. Воскресенск, г.Воскресенск, ул.Ломоносова, д.102, ул. Калинина, д. 56, 57 |  | Работы по благоустройству | 2024 г. | 2024 г. | 2 106,46 | 0,00 | Итого: | 2 106,46 | 2 106,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 106,46 | 2 106,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Менделеева, д.19 | 180 кв. м. | Устройство спортивной площадки | 2025 г. | 2025 г. | 2 388,28 | 0,00 | Итого: | 2 388,28 | 0,00 | 2 388,28 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 388,28 | 0,00 | 2 388,28 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 6

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенска

Московской области

от _________________ №____________

9.13. Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием И4.05. «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5» подпрограммы I «Комфортная городская среда»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23, (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы, (тыс.руб.) | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | г.о. Воскресенск, площадь д. Ратчино | 0,5 га | Работы по благоустройству | 2025 | 2025 | 26 945,71 | - | Итого: | 26 945,71 | 26 945,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 26 945,71 | 26 945,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 26 945,71 | 26 945,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 26 945,71 | 26 945,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 7

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенска

Московской области

от _________________ №____________

10.1. Перечень мероприятий подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей,

в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2023-2024 | Итого | 118 865,60 | 54 566,81 | 64 298,79 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 38 851,51 | 38 851,51 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 80 014,09 | 15 715,30 | 64 298,79 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие F2.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий | 2023-2024 | Итого | 118 865,60 | 54 566,81 | 64 298,79 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 38 851,51 | 38 851,51 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 80 014,09 | 15 715,30 | 64 298,79 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 7 | 13 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
| 2 | Основное мероприятие И4. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2025-2030 | Итого | 346 976,00 | 0,00 | 0,00 | 113 848,90 |  |  |  |  | 111 385,10 |  | 121 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 346 976,00 | 0,00 | 0,00 | 113 848,90 |  |  |  |  | 111 385,10 |  | 121 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Мероприятие И4.01. Ремонт дворовых территорий | 2025-2030 | Итого | 346 976,00 | 0,00 | 0,00 | 113 848,90 |  |  |  |  | 111 385,10 |  | 121 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э, МБУ «БИО» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 346 976,00 | 0,00 | 0,00 | 113 848,90 |  |  |  |  | 111 385,10 |  | 121 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Выполнен ремонт дворовых территорий, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 27 | - | - | 9 | - | - | - | 9 | 9 |  | 9 | - | - | - |  |
| 3 | Основное мероприятие 01. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | 2023-2030 | Итого | 5 430 644,53 | 641 140,80 | 1 114 104,77 | 1 368 302,93 |  |  |  |  | 1 062 562,95 |  | 1 212 372,48 | 10 720,20 | 10 720,20 | 10 720,20 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 19 445,78 | 4 706,21 | 2 477,19 | 3 549,09 |  |  |  |  | 7 404,29 |  | 1 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 5 411 198,75 | 636 434,59 | 1 111 627,58 | 1 364 753,84 |  |  |  |  | 1 055 158,66 |  | 1 211 063,48 | 10 720,20 | 10 720,20 | 10 720,20 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1. | Мероприятие 01.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2023-2024 | Итого | 1 435,61 | 1 435,61 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 022,15 | 1 022,15 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 413,46 | 413,46 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, кв.м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 045,61 | 1 045,61 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
| 3.2. | Мероприятие 01.02. Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023-2024 | Итого | 8 854,50 | 3 799,10 | 5 055,40 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 487,06 | 2 487,06 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 6 367,44 | 1 312,04 | 5 055,40 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Мероприятие 01.03. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2023-2030 | Итого | 6 332,00 | 1 197,00 | 1 214,00 | 1 305,00 |  |  |  |  | 1 307,00 |  | 1 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 6 332,00 | 1 197,00 | 1 214,00 | 1 305,00 |  |  |  |  | 1 307,00 |  | 1 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4. | Мероприятие 01.04. Приобретение коммунальной техники | 2023 | Итого | 32 619,92 | 32 619,92 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «БИО», управление ЖКК (мероприятие исключено с 2024 года) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 32 619,92 | 32 619,92 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Приобретена коммунальная техника, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
| 3.5. | Мероприятие 01.06. Приобретение коммунальной техники | 2024-2030 | Итого | 97 632,98 | 0,00 | 34 819,73 | 10 748,25 |  |  |  |  | 8 530,20 |  | 11 374,20 | 10 720,20 | 10 720,20 | 10 720,20 | МБУ «БИО», управление ЖКК, управление культуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 97 632,98 | 0,00 | 34 819,73 | 10 748,25 |  |  |  |  | 8 530,20 |  | 11 374,20 | 10 720,20 | 10 720,20 | 10 720,20 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Приобретена коммунальная техника, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 | - | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3***** |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.6. | Мероприятие 01.09. Устройство и модернизация контейнерных площадок | 2024-2030 | Итого | 11 474,06 | 0,00 | 1 484,37 | 2 687,54 |  |  |  |  | 7 302,15 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «БИО», управление ЖКК, УРИ и Э |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9 604,57 | 0,00 | 1 263,19 | 2 244,09 |  |  |  |  | 6 097,29 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 869,49 | 0,00 | 221,18 | 443,45 |  |  |  |  | 1 204,86 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок, кв. метр |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 350,85 | - | 132,13 | 218,72 | - | - | - | 218,72 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок, ед. (начало действия показателя с 2026 года) |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.7. | Мероприятие 01.15. Содержание дворовых территорий | 2023-2030 | Итого | 901 493,75 | 212 487,20 | 179 980,55 | 160 443,00 |  |  |  |  | 169 563,00 |  | 179 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э, МБУ «БИО» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 901 493,75 | 212 487,20 | 179 980,55 | 160 443,00 |  |  |  |  | 169 563,00 |  | 179 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель не суммируется | - | 1 792,4 | 1 950,05 | 1 950,05 | 1 950,05 | 1 950,05 | 1 950,05 | 1 950,05 |  | 1 950,05 | - | - | - |  |
|  | Площадь дворовых территорий, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Не мониторится с 2024г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель не суммируется | 2709 287,76 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
| 3.8. | Мероприятие 01.16. Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | 2023-2030 | Итого | 1 491 750,32 | 193 034,41 | 278 025,41 | 324 890,50 |  |  |  |  | 312 783,00 |  | 383 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э, МБУ «БИО» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 491 750,32 | 193 034,41 | 278 025,41 | 324 890,50 |  |  |  |  | 312 783,00 |  | 383 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель не суммируется | - | 1058,6 | 1 569,91 | 1 569,91 | 1 569,91 | 1 569,91 | 1 569,91 | 1 569,91 |  | 1 569,91 | - | - | - |  |
|  | Площадь общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств (за исключением парков культуры и отдыха), кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Не мониторится с 2024г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель не суммируется | 950 455,54 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
| 3.9. | Мероприятие 01.17. Благоустройство дворовых территорий*** | 2023-2030 | Итого | 1 805,26 | 1 805,26 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э, МБУ «БИО» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 805,26 | 1 805,26 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
| 3.10. | Мероприятие 01.18. Содержание парков культуры и отдыха | 2023-2030 | Итого | 318 228,32 | 46 570,87 | 56 955,45 | 67 500,00 |  |  |  |  | 71 604,00 |  | 75 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, УРИ и Э, МКУ «Управление по обеспечению» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 318 228,32 | 46 570,87 | 56 955,45 | 67 500,00 |  |  |  |  | 71 604,00 |  | 75 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель не суммируется | - | 247,42 | 268,73 | 268,73 | 268,73 | 268,73 | 268,73 | 268,73 |  | 268,73 | - | - | - |  |
|  | Площадь парков культуры и отдыха, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Не мониторится с 2024г |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель не суммируется | 250 390,00 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
| 3.11. | Мероприятие 01.19. Содержание внутриквартальных проездов | 2023-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Обеспечено содержание внутриквартальных проездов, тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.12. | Мероприятие 01.20. Замена и модернизация детских игровых площадок | 2023-2024 | Итого | 106 937,56 | 52 629,80 | 54 307,76 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э, МБУ «БИО» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 106 937,56 | 52 629,80 | 54 307,76 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Замена детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 | 14 | 11 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
| 3.13. | Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2023-2030 | Итого | 1 767 753,45 | 82 054,60 | 394 638,10 | 551 408,27 |  |  |  |  | 351 905,00 |  | 387 747,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э, МБУ «БИО», управление культуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 767 753,45 | 82 054,60 | 394 638,10 | 551 408,27 |  |  |  |  | 351 905,00 |  | 387 747,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество светильников, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 29335 | 12505 | 14772 | 686 | 0 | 0 | 0 | 686 | 686 |  | 686 | - | - | - |  |
| 3.14. | Мероприятие 01.22. Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 2023-2030 | Итого | 2 976,41 | 2 976,41 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э, МБУ «БИО» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 976,41 | 2 976,41 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1237 | 769 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.15 | Мероприятие 01.23. Установка шкафов управления наружным освещениям | 2023-2030 | Итого | 530,77 | 530,77 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э, МБУ «БИО» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 530,77 | 530,77 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
| 3.16 | Мероприятие 01.24. Ликвидация несанкционированных навалов мусора | 2023-2030 | Итого | 123 281,85 | 9 999,85 | 5 448,04 | 68 940,10 |  |  |  |  | 18 155,06 |  | 20 738,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, УРИ и Э, МБУ «БИО» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 123 281,85 | 9 999,85 | 5 448,04 | 68 940,10 |  |  |  |  | 18 155,06 |  | 20 738,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Объем ликвидированных навалов мусора, куб.м. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 91082 | - | - | 40181 | - | - | - | 40181 | 33187 |  | 34481 | - | - | - |  |
|  | Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок, ед. |  |  | 1 | 1 | 0** | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Показатель исключен с 2025 года |
| 3.17. | Мероприятие 01.25. Организация общественных работ, субботников | 2023-2030 | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УРИ и Э |
|  | Количество организованных субботников и общественных работ, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 | 5 | 7 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | - |  | - | - | - | - |  |
| 3.18 | Мероприятие 01.26. Содержание бесхозяйных территорий | 2025-2030 | Итого | 1 791,00 | 0,00 | 0,00 | 1 791,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, УРИ и Э, МБУ «БИО» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 791,00 | 0,00 | 0,00 | 1 791,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Обеспечено содержание бесхозяйных территорий, тыс. кв. м. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 | - | - | 25 | - | - | - | 25 | - |  | - | - | - | - |  |
|  | Обеспечено содержание объектов (элементов) благоустройства на бесхозяйных территориях, ед.. |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
| 3.19. | Мероприятие 01.28. Мероприятие, не включенное в ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2024 | Итого | 389,62 | 0,00 | 389,62* | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 389,62 | 0,00 | 389,62* | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, не включенные в ГП МО, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | - | 0* | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
|  | Осуществление технического надзора и экспертизы качества выполненных работ на объектах благоустройства, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
| 3.20. | Мероприятие 01.29. Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях | 2024 | Итого | 74 583,43 | 0,00 | 74 583,43 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э, МБУ «БИО» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 74 583,43 | 0,00 | 74 583,43 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Модернизированы дворовые территории, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | - | 11 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
| 3.21. | Мероприятие 01.30. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | 2024 | Итого | 27 202,91 | 0,00 | 27 202,91 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э, МБУ «БИО» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 27 202,91 | 0,00 | 27 202,91 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
| 3.22. | Мероприятие 01.32. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (картами свыше 25 кв. м) | 2025-2030 | Итого | 60 410,19 | 0,00 | 0,00 | 18 810,31 |  |  |  |  | 21 091,88 |  | 20 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э, МБУ «БИО» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 60 410,19 | 0,00 | 0,00 | 18 810,31 |  |  |  |  | 21 091,88 |  | 20 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м), кв.м. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 48000 | - | - | 16000 | - | - | - | 16000 | 16000 |  | 16000 | - | - | - |  |
| 3.23. | Мероприятие 01.33. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения) | 2025-2030 | Итого | 27 429,74 | 0,00 | 0,00 | 9 166,08 |  |  |  |  | 15 263,66 |  | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э, МБУ «БИО» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 27 429,74 | 0,00 | 0,00 | 9 166,08 |  |  |  |  | 15 263,66 |  | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения), ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 | - | - | 17 | - | - | - | 17 | 5 |  | 1 | - | - | - |  |
| 3.24. | Мероприятие 01.34. Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 2025-2030 | Итого | 1 730,41 | 0,00 | 0,00 | 889,45 |  |  |  |  | 840,96 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э, МБУ «БИО» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 730,41 | 0,00 | 0,00 | 889,45 |  |  |  |  | 840,96 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - |  | - | - | - | - |  |
|  | Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  | 7 | - | - | 7 | - | - | - | 7 | - |  | - | - | - | - |  |
|  | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  | 17 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 7 |  | - | - | - | - |  |
|  | Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - |  | - | - | - | - |  |
| 3.25. | Мероприятие 01.35. Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) | 2025-2030 | Итого | 191 576,73 | 0,00 | 0,00 | 92 361,69**** |  |  |  |  | 38 010,04 |  | 61 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э, МБУ «БИО» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 191 576,73 | 0,00 | 0,00 | 92 361,69**** |  |  |  |  | 38 010,04 |  | 61 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Установлены детские игровые площадки в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 28 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 7 |  | 11 | - | - | - |  |
|  | Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  | 28 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 7 |  | 11 | - | - | - |  |
| 3.26. | Мероприятие 01.39. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) | 2025-2030 | Итого | 160 258,87 | 0,00 | 0,00 | 55 839,79 |  |  |  |  | 40 989,88 |  | 63 429,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э, МБУ «БИО» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 160 258,87 | 0,00 | 0,00 | 55 839,79 |  |  |  |  | 40 989,88 |  | 63 429,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 3 |  | 4 | - | - | - |  |
|  | Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
| 3.27. | Мероприятие 01.40. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 2025-2030 | Итого | 12 164,87 | 0,00 | 0,00 | 1 521,95 |  |  |  |  | 5 217,12 |  | 5 425,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э, МБУ «БИО» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 12 164,87 | 0,00 | 0,00 | 1 521,95 |  |  |  |  | 5 217,12 |  | 5 425,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 3 |  | 4 | - | - | - |  |
|  | Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
|  | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | 22 | - | - | 8 | - | - | - | 8 | 6 |  | 8 | - | - | - |  |
|  | Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед.. |  |  | 11 | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 3 |  | 4 | - | - | - |  |
| 4. | Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2023-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1. | Мероприятие 02.01. Проведение капительного ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2023-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | За счет средств фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 52 | 15 | 0 | 37 | - | - | - | 37 | - |  | - | - | - | - |  |
| 5. | Основное мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2023-2030 | Итого | 162 598,26 | 27 118,26 | 107 240,00 | 28 240,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9 171,39 | 9 171,39 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 44 353,78 | 3 709,78 | 32 172,00 | 8 472,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 109 073,09 | 14 237,09 | 75 068,00 | 19 768,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1. | Мероприятие 03.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2023-2024 | Итого | 134 358,26 | 27 118,26 | 107 240,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9 171,39 | 9 171,39 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 35 881,78 | 3 709,78 | 32 172,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 89 305,09 | 14 237,09 | 75 068,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Проведен ремонт подъездов МКД, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 133 | - | 133 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
|  | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Не мониторится с 2024г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 61 | 61 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
| 5.2. | Мероприятие 03.02. Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 2023-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.3. | Мероприятие 03.04. Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2025-2030 | Итого | 28 240,00 | 0,00 | 0,00 | 28 240,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 8 472,00 | 0,00 | 0,00 | 8 472,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 19 768,00 | 0,00 | 0,00 | 19 768,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 | - | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме II |  |  | Итого | 6 059 084,39 | 722 825,87 | 1 285 643,56 | 1 510 391,83 |  |  |  |  | 1 173 948,05 |  | 1 334 114,48 | 10 720,20 | 10 720,20 | 10 720,20 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 67 468,68 | 52 729,11 | 2 477,19 | 3 549,09 |  |  |  |  | 7 404,29 |  | 1 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 5 882 542,62 | 655 859,67 | 1 208 098,37 | 1 487 074,74 |  |  |  |  | 1 166 543,76 |  | 1 332 805,48 | 10 720,20 | 10 720,20 | 10 720,20 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 109 073,09 | 14 237,09 | 75 068,00 | 19 768,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

*) средства в сумме 130,63 тыс.рублей предусмотрены как дополнительное финансирование для создания и ремонта пешеходных коммуникаций, которые включены в государственную программу Московской области. Показатель отражен по мероприятию 01.02;

**) средства в сумме 5 448,04 тыс. рублей предусмотрены для оплаты по исполнительному листу за услуги, оказанные в предыдущем периоде;

***) мероприятие переименовано с 2025 года;

****) средства в сумме 43 977,82 тыс.рублей, предусмотрены для оплаты по контракту, заключенному в рамках мероприятия 01.20 в 2024 году;

*****) приобретение в рамках долгосрочного муниципального контракта до 2031 года.

Приложение 8

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенска

Московской области

от _________________ №____________

10.9. Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.39. «Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП)» подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01. 2023, (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы, (тыс.руб.) | Финансирование, тыс. рублей |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 |
| 1 | г.о.Воскресенск, с.Степанщино, ул Суворова, д.1,2,3 | 450 кв.м | Модернизация детских игровых площадок | 01.01.25- 31.12.25 | 31.12. 2025 | 14 037,81196 | 0,00 | Итого: | 14 037,81196 | 14 037,81196 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 14 037,81196 | 14 037,81196 | 0,00 |
| 2 | г.о.Воскресенск, п.Фосфоритный, ул. Школьная (Аллея Горняков) | 450 кв.м | Модернизация детских игровых площадок | 01.01.25- 31.12.25 | 31.12. 2025 | 13 953,40301 | 0,00 | Итого: | 13 953,40301 | 13 953,40301 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 13 953,40301 | 13 953,40301 | 0,00 |
| 3 | г.о.Воскресенск, п.им.Цюрупы, ул.Рабочий городок, д.15 | 450 кв.м | Модернизация детских игровых площадок | 01.01.25- 31.12.25 | 31.12. 2025 | 13 935,56446 | 0,00 | Итого: | 13 935,56446 | 13 935,56446 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 13 935,56446 | 13 935,56446 | 0,00 |
| 4 | г.о.Воскресенск, с.Косяково, ул.Юбилейная, д.1,2,3,4,5 | 450 кв.м | Модернизация детских игровых площадок | 01.01.25- 31.12.25 | 31.12. 2025 | 13 913,01107 | 0,00 | Итого: | 13 913,01107 | 13 913,01107 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 13 913,01107 | 13 913,01107 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 55 839,7905 | 55 839,7905 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 55 839,7905 | 55 839,7905 | 0,00 |

Приложение 9

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенска

Московской области

от _________________ №____________

10.10. Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием И4.01. «Ремонт дворовых территорий»

подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах

на территории Московской области»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы, (тыс.руб.) | Финансирование, тыс. рублей |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 |
| 1 | г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Молодежная, д.13,3,16,27 |  | Ремонт дворовых территорий | 2025 | 2025 | 12 778,02392 | 0,00 | Итого: | 12 778,02392 | 12 778,02392 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 12 778,02392 | 12 778,02392 | 0,00 |
| 2. | г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д.22,21,20; |  | Ремонт дворовых территорий | 2025 | 2025 | 24 894,91244 | 0,00 | Итого: | 24 894,91244 | 24 894,91244 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 24 894,91244 | 24 894,91244 | 0,00 |
| 3 | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Фабрики вперед, д.15,13,14,16,18 |  | Ремонт дворовых территорий | 2025 | 2025 | 6 810,89497 | 0,00 | Итого: | 6 810,89497 | 6 810,89497 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 6 810,89497 | 6 810,89497 | 0,00 |
| 4 | г.о. Воскресенск, п. Хорлово, ул. Победы, д.5,6; |  | Ремонт дворовых территорий | 2025 | 2025 | 10 917,6803 | 0,00 | Итого: | 10 917,6803 | 10 917,6803 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 10 917,6803 | 10 917,6803 | 0,00 |
| 5 | г.о. Воскресенск, д. Степанщино, ул. Суворова, д.1,2,3; |  | Ремонт дворовых территорий | 2025 | 2025 | 7 134,60419 | 0,00 | Итого: | 7 134,60419 | 7 134,60419 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 7 134,60419 | 7 134,60419 | 0,00 |
| 6 | г.о. Воскресенск, д. Степанщино, ул. Суворова, д.4; |  | Ремонт дворовых территорий | 2025 | 2025 | 5 055,57672 | 0,00 | Итого: | 5 055,57672 | 5 055,57672 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 5 055,57672 | 5 055,57672 | 0,00 |
| 7 | г.о. Воскресенск, д. Золотово, ул. Московская, д.6,7; |  | Ремонт дворовых территорий | 2025 | 2025 | 6 569,32815 | 0,00 | Итого: | 6 569,32815 | 6 569,32815 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 6 569,32815 | 6 569,32815 | 0,00 |
| 8 | г.о. Воскресенск, ул. Менделеева, д.15,13,13а,13б,13в,17/1,17/2, ул. Докторова 16. |  | Ремонт дворовых территорий | 2025 | 2025 | 32 057,64942 | 0,00 | Итого: | 32 057,64942 | 32 057,64942 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 32 057,64942 | 32 057,64942 | 0,00 |
| 9 | г.о. Воскресенск, ул. Советская, д.12/10, ул. Октябрьская, д.19 |  | Ремонт дворовых территорий | 2025 | 2025 | 4 937,27869 | 0,00 | Итого: | 4 937,27869 | 4 937,27869 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 4 937,27869 | 4 937,27869 | 0,00 |

Приложение 10

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенска

Московской области

от _________________ №____________

10.11. Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.33. «Создание и ремонт пешеходных

коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения)» подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы, (тыс.руб.) | Финансирование, тыс. рублей |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Пешеходная коммуникация г.о. Воскресенск, ул. Центральная, д. 5 к парковке | 14 м | Работы по благоустройству | 01.01.2025 – 14.10.2025 | 15.10.2025 | 194,82 | 0,00 | Итого: | 194,82 | 194,82 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 194,82 | 194,82 | 0,00 |
| 2. | Пешеходная коммуникация г.о. Воскресенск, ул. Центральная, д.3, к пешеходному переходу, уч.1 | 30 м | Работы по благоустройству | 01.01.2025 – 14.10.2025 | 15.10.2025 | 360,40 | 0,00 | Итого: | 360,40 | 360,40 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 360,40 | 360,40 | 0,00 |
| 3 | Пешеходная коммуникация г.о. Воскресенск, ул. Центральная, д. 3, к пешеходному переходу, уч 2 | 14 м | Работы по благоустройству | 01.01.2025 – 14.10.2025 | 15.10.2025 | 187,04 | 0,00 | Итого: | 187,04 | 187,04 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 187,04 | 187,04 | 0,00 |
| 4 | Пешеходная коммуникация г.о. Воскресенск, ул. Федотовская от автобусной остановки «Фетровая фабрика» до д.74а | 35 м | Работы по благоустройству | 01.01.2025 – 14.10.2025 | 15.10.2025 | 422,36 | 0,00 | Итого: | 422,36 | 422,36 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 422,36 | 422,36 | 0,00 |
| 5 | Пешеходная коммуникация г.о. Воскресенск, ул. Быковского от д.74 до парковки | 51 м | Работы по благоустройству | 01.01.2025 – 14.10.2025 | 15.10.2025 | 595,72 | 0,00 | Итого: | 595,72 | 595,72 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 595,72 | 595,72 | 0,00 |
| 6 | Пешеходная коммуникация г. Воскресенск, ул. Быковского, д.48 к детской игровой площадке | 32 м | Работы по благоустройству | 01.01.2025 – 14.10.2025 | 15.10.2025 | 382,07 | 0,00 | Итого: | 382,07 | 382,07 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 382,07 | 382,07 | 0,00 |
| 7 | Пешеходная коммуникация г.о. Воскресенск, д. Чемодурово, ул. Центральная, от д.1а к тротуару по ул. Шоссейная | 62 м | Работы по благоустройству | 01.01.2025 – 14.10.2025 | 15.10.2025 | 707,12 | 0,00 | Итого: | 707,12 | 707,12 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 707,12 | 707,12 | 0,00 |
| 8 | Пешеходная коммуникация г.о. Воскресенск, д. Чемодурово, ул. Центральная, к д.2 | 102 м | Работы по благоустройству | 01.01.2025 – 14.10.2025 | 15.10.2025 | 1 148,29 | 0,00 | Итого: | 1 148,29 | 1 148,29 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 148,29 | 1 148,29 | 0,00 |
| 9 | Пешеходная коммуникация г.о. Воскресенск, п. Фосфоритный, ул. Садовая, от д.15 | 50 м | Работы по благоустройству | 01.01.2025 – 14.10.2025 | 15.10.2025 | 584,89 | 0,00 | Итого: | 584,89 | 584,89 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 584,89 | 584,89 | 0,00 |
| 10 | Пешеходная коммуникация г.о. Воскресенск, ул. Ломоносова у д. 96,98 к детскому саду №32 «Снежинка» | 65 м | Работы по благоустройству | 01.01.2025 – 14.10.2025 | 15.10.2025 | 739,37 | 0,00 | Итого: | 739,37 | 739,37 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 739,37 | 739,37 | 0,00 |
| 11 | Пешеходная коммуникация г.о. Воскресенск, ул. Кагана к д.10А | 60 м | Работы по благоустройству | 01.01.2025 – 14.10.2025 | 15.10.2025 | 701,02 | 0,00 | Итого: | 701,02 | 701,02 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 701,02 | 701,02 | 0,00 |
| 12 | Пешеходная коммуникация г.о. Воскресенск, от сквера Семейный к ул. Кагана | 54 м | Работы по благоустройству | 01.01.2025 – 14.10.2025 | 15.10.2025 | 628,23 | 0,00 | Итого: | 628,23 | 628,23 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 628,23 | 628,23 | 0,00 |
| 13 | Пешеходная коммуникация г.о. Воскресенск, от Аллеи Славы к оз.Светлое | 29 м | Работы по благоустройству | 01.01.2025 – 14.10.2025 | 15.10.2025 | 357,35 | 0,00 | Итого: | 357,35 | 357,35 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 357,35 | 357,35 | 0,00 |
| 14 | Пешеходная коммуникация г.о. Воскресенск, от Аллеи Славы к школе №26, уч.1 | 23 м | Работы по благоустройству | 01.01.2025 – 14.10.2025 | 15.10.2025 | 292,34 | 0,00 | Итого: | 292,34 | 292,34 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 292,34 | 292,34 | 0,00 |
| 15 | Пешеходная коммуникация г.о. Воскресенск, от Аллеи Славы к школе №26, уч.2 | 80 м | Работы по благоустройству | 01.01.2025 – 14.10.2025 | 15.10.2025 | 909,94 | 0,00 | Итого: | 909,94 | 909,94 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 909,94 | 909,94 | 0,00 |
| 16 | Пешеходная коммуникация г.о. Воскресенск, от школы №26 к детской площадке на оз.Светлое | 26 м | Работы по благоустройству | 01.01.2025 – 14.10.2025 | 15.10.2025 | 324,84 | 0,00 | Итого: | 324,84 | 324,84 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 324,84 | 324,84 | 0,00 |
| 17 | Пешеходная коммуникация г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Юбилейная, д.3, уч.1 и уч.2 | 36,3 м | Работы по благоустройству | 15.10.2025-31.10.2025 | 20.10.2025 | 476,31 | 0,00 | Итого: | 476,31 | 476,31 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 476,31 | 476,31 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 9 012,11 | 9 012,11 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 9 012,11 | 9 012,11 | 0,00 |

Приложение 11

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенска

Московской области

от _________________ №____________

10.12. Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.35. «Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП)» подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы, (тыс.руб.) | Финансирование, тыс. рублей |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Молодежная, д.8/1 | 150 кв.м | Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) | 2025 | 2025 | 4 354,48056 | 0,00 | Итого: | 4 354,48056 | 4 354,48056 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 4 354,48056 | 4 354,48056 | 0,00 |
| 2. | г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Молодежная, д.3 | 150 кв.м | Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) | 2025 | 2025 | 4 367,55277 | 0,00 | Итого: | 4 367,55277 | 4 367,55277 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 4 367,55277 | 4 367,55277 | 0,00 |
| 3. | г.о. Воскресенск, п. Хорлово, ул. Победы, д.4 | 200 кв.м | Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) | 2025 | 2025 | 6 584,56352 | 0,00 | Итого: | 6 584,56352 | 6 584,56352 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 6 584,56352 | 6 584,56352 | 0,00 |
| 4. | г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, с. Михалево, ул. Советская | 150 кв.м | Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) | 2025 | 2025 | 4 347,37502 | 0,00 | Итого: | 4 347,37502 | 4 347,37502 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 4 347,37502 | 4 347,37502 | 0,00 |
| 5. | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, Цесиса, д.17 | 150 кв.м | Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) | 2025 | 2025 | 4 338,54830 | 0,00 | Итого: | 4 338,54830 | 4 338,54830 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 4 338,54830 | 4 338,54830 | 0,00 |
| 6. | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, Кагана, д.10 | 150 кв.м | Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) | 2025 | 2025 | 4 369,41853 | 0,00 | Итого: | 4 369,41853 | 4 369,41853 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 4 369,41853 | 4 369,41853 | 0,00 |
| 7. | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Советская, д.12/10, ул. Октябрьская, д.19 | 150 кв.м | Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) | 2025 | 2025 | 4 428,35260 | 0,00 | Итого: | 4 428,35260 | 4 428,35260 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 4 428,35260 | 4 428,35260 | 0,00 |
| 8. | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, мкр Медведка, ул. Юбилейная | 200 кв.м | Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) | 2025 | 2025 | 6 776,44175 | 0,00 | Итого: | 6 776,44175 | 6 776,44175 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 6 776,44175 | 6 776,44175 | 0,00 |
| 9. | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 15 | 150 кв.м | Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) | 2025 | 2025 | 4 367,28072 | 0,00 | Итого: | 4 367,28072 | 4 367,28072 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 4 367,28072 | 4 367,28072 | 0,00 |
| 10. | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, с. Барановское, ул. Фабрики вперед, д.15,13,14,16,18 | 150 кв.м | Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) | 2025 | 2025 | 4 449,85742 | 0,00 | Итого | 4 449,85742 | 4 449,85742 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 4 449,85742 | 4 449,85742 | 0,00 |

Приложение 12

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенска

Московской области

от _________________ №____________

10.13. Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.40. «Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)» подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01. 2023, (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы, (тыс.руб.) | Финансирование, тыс. рублей |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 1. г.о.Воскресенск, с.Степанщино, ул Суворова, д.1,2,3; 2. г.о.Воскресенск, п.Фосфоритный, ул. Школьная (Аллея Горняков); 3. г.о.Воскресенск, п.им.Цюрупы, ул.Рабочий городок, д.15; 4. г.о.Воскресенск, с.Косяково, ул.Юбилейная, д.1,2,3,4,5 |  |  | 2025 | 2025 |  | 0,00 | Итого: | 1 521, 94872 | 1 521, 94872 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 521, 94872 | 1 521, 94872 | 0,00 |