

Администрация

городского округа Воскресенск

# Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инженерной**

**инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области**

**от 07.12.2022 № 6429 (с изменениями от 03.02.2023 № 482, от 06.02.2023 № 519, от 03.05.2023**

**№ 2335, от 05.06.2023 № 2993, от 21.06.2023 № 3350, от 17.07.2023 № 3888,**

**от 01.09.2023 № 4954, от 03.10.2023 № 5750, от 23.10.2023 № 6160, 15.11.2023 № 6758,**

**от 20.11.2023 № 6849, от 28.11.2023 № 7000, от 26.12.2023 № 7568, от 24.01.2024 № 250,**

**от 05.02.2024 № 440, от 13.03.2024 № 1140, от 27.03.2024 № 1452, от 04.07.2024 № 2412,**

**от 23.07.2024 № 2564, от 11.09.2024 № 2979, от 27.09.2024 № 3125, от 21.10.2024 № 3336,**

**от 16.12.2024 № 3951, от 25.12.2024 № 4070, от 24.01.2025 № 120, от 05.02.2025 № 199)**

Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2022 № 6092 (с изменениями от 20.01.2023 № 219, от 07.04.2023 № 1835, от 23.06.2023 № 3381, от 21.08.2023 № 4689, от 10.01.2024 № 11), в связи с изменением объемов финансирования мероприятий и показателей реализации муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 07.12.2022 № 6429 (с изменениями от 03.02.2023 № 482, от 06.02.2023 № 519, от 03.05.2023 № 2335, от 05.06.2023 № 2993, от 21.06.2023 № 3350, от 17.07.2023 № 3888, от 01.09.2023 № 4954, от 03.10.2023 № 5750, от 23.10.2023 № 6160, от 15.11.2023 № 6758, от 20.11.2023 № 6849, от 28.11.2023 № 7000, от 26.12.2023 № 7568, от 24.01.2024 № 250, от 05.02.2024 № 440, от 13.03.2024 № 1140, от 27.03.2024 № 1452, от 04.07.2024 № 2412, от 23.07.2024 № 2564, от 11.09.2024 № 2979, от 27.09.2024 № 3125, от 21.10.2024 № 3336, от 16.12.2024 № 3951, от 25.12.2024 № 4070, от 24.01.2025 № 120, от 05.02.2025 № 199) следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»(далее – программа)» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Строки 20, 21, 22 таблицы раздела 8 «Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры,

энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | III | 05 | 01 | Количество утвержденных схем теплоснабжения муниципальных образований | Ед. | Значение показателя определяется как наличие утвержденной и актуализированной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» |
| 21. | III | 05 | 03 | Количество утвержденных схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | Ед. | Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с п. 5.1 статьи 26 главы 3 Градостроительного Кодекса РФ программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. |
| 22. | III | 05 | 04 | Количество схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований) | Ед. | Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (далее ППРФ 782) или актуализированной в соответствии с п. 8 ППРФ 782 |

»;

1.3. Подраздел 9.1 «Перечень мероприятий подпрограммы I «Чистая вода» раздела 9 «Подпрограмма I «Чистая вода» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему

постановлению;

1.4. Подраздел 9.2 «Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.06 «Содержание и ремонт шахтных колодцев» подпрограммы I «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» раздела 9 «Подпрограмма I «Чистая вода» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.5. Подраздел 9.4 «Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы I «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» раздела 9 «Подпрограмма I «Чистая вода» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.6. Подраздел 10.1 «Перечень мероприятий подпрограммы II «Системы водоотведения» раздела 10 «Подпрограмма II «Системы водоотведения» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

1.7. Подраздел 10.2 «Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01 «Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности» подпрограммы II «Системы водоотведения» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» раздела 10 «Подпрограмма II «Системы водоотведения» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

1.8. Подраздел 10.3 «Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых

предусмотрено мероприятием 02.02 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности» подпрограммы II «Системы водоотведения» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» раздела 10 «Подпрограмма II «Системы водоотведения» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

1.9. Подраздел 10.5 «Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.02 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод муниципальной собственности» подпрограммы II «Системы водоотведения» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» раздела 10 «Подпрограмма II «Системы водоотведения» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

1.10. Подраздел 11.1 «Перечень мероприятий подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» раздела 11 «Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

1.11. Подраздел 11.2 «Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02 «Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения» подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» раздела 11 «Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

1.12. Наименование подраздела 11.4 «Перечень приобретаемых услуг, работ, материалов за счет всех источников финансирования, финансирование которых предусмотрено мероприятием 05.01. «Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов)» основного мероприятия 05 «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» раздела 11 «Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» изложить в следующей редакции:

«

Перечень приобретаемых услуг, работ, материалов за счет всех источников финансирования,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 05.01. «Утверждение схем теплоснабжения муниципальных образований (актуализированных схем теплоснабжения муниципальных

образований)» основного мероприятия 05 «Мониторинг разработки и утверждения схем

водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

»;

1.13. Наименование подраздела 11.5 «Перечень приобретаемых услуг, работ, материалов за счет всех источников финансирования, финансирование которых предусмотрено мероприятием 05.04. «Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов)» основного мероприятия 05 «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» раздела 11 «Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» изложить в следующей редакции:

«

Перечень приобретаемых услуг, работ, материалов за счет всех источников финансирования,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 05.04. «Утверждение схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (актуализированных схем водоснабжения и

водоотведения муниципальных образований)» основного мероприятия 05 «Мониторинг

разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также

программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных

образований» подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и

отрасли обращения с отходами»

»;

1.14. Наименование подраздела 11.10 «Перечень приобретаемых услуг, работ, материалов за счет всех источников финансирования, финансирование которых предусмотрено мероприятием 05.03. «Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов» основного мероприятия 05 «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» раздела 11 «Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» изложить в следующей редакции:

«

Перечень приобретаемых услуг, работ, материалов за счет всех источников финансирования,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 05.03. «Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» основного

мероприятия 05 «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные

коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры,

энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

»;

1.15. Подраздел 11.11 «Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием И3.02. «Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт сетей коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности)» Федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» раздела 11 «Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

1.16. Подраздел 16.1 «Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» раздела 16 «Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутренних коммуникаций Администрации городского округа Воскресенск Московской области обеспечить размещение настоящего постановления в сетевом издании «Официальный вестник городского округа Воскресенск Московской области» и на официальном сайте городского округа Воскресенск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Воскресенск Ермакова Е.А.

Глава городского округа Воскресенск А.В. Малкин

Приложение 1

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Паспорт муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

(далее – программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы городского округа Воскресенск Ермаков Е.А. | | | | | | |
| Заказчик муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального комплекса Администрации городского округа Воскресенск (далее – Управление ЖКК) | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки.  Обеспечение качественными услугами водоотведения.  Повышение условий для обеспечения качественными коммунальными услугами.  Снижение объемов захоронения ТКО на территории городского округа Воскресенск.  Снижение энергоемкости валового регионального продукта (ВРП) городского округа Воскресенск.  Повышение энергетической эффективности жилищного фонда, муниципальных учреждений, объектов топливно-энергетического и транспортных комплексов по исполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ.  Развитие сфер газоснабжения, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики городского округа Воскресенск. | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | | |
| Подпрограмма I «Чистая вода» | Управление ЖКК | | | | | | |
| Подпрограмма II «Системы водоотведения» | Управление ЖКК | | | | | | |
| Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | Управление ЖКК | | | | | | |
| Подпрограмма IV «Обращение с отходами» | Управление ЖКХ | | | | | | |
| Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Управление ЖКК | | | | | | |
| Подпрограмма VI «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики» | Управление ЖКК | | | | | | |
| Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма» | Управление ЖКК | | | | | | |
| Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | Управление ЖКК | | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | В рамках подпрограммы I «Чистая вода» планируется увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта, приобретения, монтажа и ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории городского округа Воскресенск.  Мероприятия подпрограммы II «Системы водоотведения» будут способствовать обеспечению населения городского округа Воскресенск качественными услугами водоотведения; увеличению доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения; снижению объемов отводимых в водоемы загрязненных сточных вод за счет строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта объектов очистки сточных вод, канализационных коллекторов и канализационных насосных станций на территории городского округа Воскресенск.  Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» предусматривает создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами жителей городского округа Воскресенск за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории городского округа Воскресенск.  Подпрограмма IV «Обращение с отходами» предусматривает развитие отрасли и культуры обращения с отходами на территории городского округа Воскресенск.  Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» направлена на реализацию мероприятий по обеспечению рационального потребления топливно-энергетических ресурсов на территории городского округа Воскресенск:  - обязательный учет используемых энергетических ресурсов, в том числе организаций с участием в уставном капитале муниципального образования;  - ежегодное снижение объема потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями;  - повышение энергетической эффективности объектов муниципальной собственности, а также жилищного фонда Московской области;  - соблюдение требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;  - соблюдение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений;  проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме при проведении работ по энергоэффективному капитальному ремонту.  Мероприятия подпрограммы VI «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики» направлены на развитие системы газоснабжения, на создание современных объектов топливозаправочного комплекса, а также упрощения процедуры технологического присоединения объектов электроэнергетики на территории городского округа Воскресенск.  Целью реализации мероприятий подпрограммы VII «Обеспечивающая подпрограмма» является обеспечение эффективного исполнения полномочий Администрации городского округа Воскресенск Московской области и подведомственных им учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также организация в границах городского округа Воскресенск электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.  Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» предусматривает создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства городского округа Воскресенск и финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Средства федерального бюджета | 125 991,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 118,97 | 60 872,08 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 474 986,65 | 346 646,77 | 292 116,52 | 189 560,93 | 375 879,40 | 256 543,03 | 14 240,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 740 497,38 | 148 370,12 | 204 082,16 | 166 580,86 | 126 430,53 | 89 273,71 | 5 760,00 |
| Внебюджетные средства | 83 689,34 | 46 589,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 100,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 2 425 164,42 | 541 606,23 | 496 198,68 | 356 141,79 | 567 428,90 | 406 688,82 | 57 100,00 |

Приложение 2

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9.1. Перечень мероприятий подпрограммы I «Чистая вода»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2028 | Итого | 383 407,92 | 25 475,32 | 54 821,56 | 33 485,02 | | | | | 151 984,02 | 117 642,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 254 110,83 | 15 998,64 | 36 033,99 | 16 505,45 | | | | | 107 252,75 | 78 320,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 129 297,09 | 9 476,68 | 18 787,57 | 16 979,57 | | | | | 44 731,27 | 39 322,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 02.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2023-2028 | Итого | 226 700,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700,00 | | | | | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |
| Средства бюджета Московской области | 156 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 78 320,00 | 78 320,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 70 060,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700,00 | | | | | 31 680,00 | 31 680,00 | 0,00 |
| Объекты водоснабжения, на которых проведены работы, связанные со строительством и реконструкцией, в том числе ПИР, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого2025 | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 1.2. | Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2023-2028 | Итого | 131 708,62 | 22 470,00 | 54 821,56 | 19 767,03 | | | | | 34 650,03 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МУП «Белоозерское ЖКХ» |
| Средства бюджета Московской области | 97 470,83 | 15 998,64 | 36 033,99 | 16 505,45 | | | | | 28 932,75 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 34 237,79 | 6 471,36 | 18 787,57 | 3 261,58 | | | | | 5 717,28 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого2025 | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 10 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 1.3. | Мероприятие 02.03. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж (демонтаж) и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | 2023-2028 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев, ед | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого2025 | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Мероприятие 02.06. Содержание и ремонт шахтных колодцев | 2023-2028 | Итого | 22 244,37 | 250,39 | 0,00 | 7 017,99 | | | | | 7 333,99 | 7 642,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 22 244,37 | 250,39 | 0,00 | 7 017,99 | | | | | 7 333,99 | 7 642,00 | 0,00 |
| Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого2025 | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 154 | 4 | 0 | 50 | - | - | - | 50 | 50 | 50 | - |
| 1.5. | Мероприятие 02.07. Организация в границах муниципального образования водоснабжения населения | 2023-2028 | Итого | 2 754,93 | 2 754,93 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 754,93 | 2 754,93 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретено объектов водоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого2025 | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по подпрограмме | | | Итого | 383 407,92 | 25 475,32 | 54 821,56 | 33 485,02 | | | | | 151 984,02 | 117 642,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 254 110,83 | 15 998,64 | 36 033,99 | 16 505,45 | | | | | 107 252,75 | 78 320,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 129 297,09 | 9 476,68 | 18 787,57 | 16 979,57 | | | | | 44 731,27 | 39 322,00 | 0,00 |

Приложение 3

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9.2. Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.06 «Содержание и ремонт шахтных колодцев» подпрограммы I «Чистая вода»

муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Муниципальный заказчик: Управление ЖКК

Ответственный за выполнение мероприятий: Управление ЖКК

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Виды работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. | | | | | | |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | | Финансирование из средств бюджета городского округа Воскресенск Московской области | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт шахтных колодцев | г.о. Воскресенск | Ремонт шахтных колодцев | 01.01.2023-31.12.2028 | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 22 244,37 | 250,39 | 0,00 | 7 017,99 | 7 333,99 | 7 642,00 | 0,00 |

Приложение 4

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9.4. Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения

муниципальной собственности» подпрограммы I «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры,

энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Муниципальный заказчик: Управление ЖКК

Ответственный за выполнение мероприятий: Управление ЖКК, МУП «Белоозерское ЖКХ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Характеристика объекта | Виды работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы, (тыс. руб.) | Финансирование, тыс. руб. | | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Финансирование с привлечением субсидий из бюджета Московской области | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Станция водоподготовки на ВЗУ «Лопатинский», г.о. Воскресенск | 270 куб. м/ час | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 12.10.2023 - 27.09.2024 | 28.09.  2024 | 41 213,17 | Итого: | 41 213,17 | 12 364,00 | 28 849,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 29 343,73 | 8 803,17 | 20 540,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 11 869,44 | 3 560,83 | 8 308,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Станция водоподготовки на ВЗУ «Чемодурово», г.о. Воскресенск | 40 куб. м/ час | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 12.10.2023 - 01.05.2024 | 02.05.  2024 | 10 602,17 | Итого: | 10 602,17 | 3 791,00 | 6 811,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 7 548,74 | 2 699,19 | 4 849,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 053,43 | 1 091,81 | 1 961,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Станция водоподготовки на ВЗУ «Фетровая фабрика», г.о. Воскресенск | 40 куб. м/ час | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 12.10.2023 - 01.05.2024 | 02.05.  2024 | 12 510,31 | Итого: | 12 510,31 | 3 791,00 | 8 719,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 8 907,33 | 2 699,19 | 6 208,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 602,98 | 1 091,81 | 2 511,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Станция водоподготовки на ВЗУ «Михалево», г.о. Воскресенск | 20 куб. м/ час | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 12.10.2023 - 01.05.2024 | 02.05.  2024 | 8 831,94 | Итого: | 8 831,94 | 2 524,00 | 6 307,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 6 232,83 | 1 797,09 | 4 435,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 599,11 | 726,91 | 1 872,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Станция водоподготовки на ВЗУ «Золотово», г.о. Воскресенск | 40 куб. м/ час | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 20.01.2025 - 29.11.2026 | 30.11.  2026 | 14 883,00 | Итого: | 14 883,00 | 0,00 | 0,00 | 7 441,50 | 7 441,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 12 427,30 | 0,00 | 0,00 | 6 213,65 | 6 213,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2455,70 | 0,00 | 0,00 | 1 227,85 | 1 227,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Станция водоподготовки на ВЗУ «Елкино», г.о. Воскресенск | 40 куб. м/ час | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 20.01.2026 - 29.11.2026 | 30.11.  2026 | 14 883,00 | Итого: | 14 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 12 427,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 427,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2455,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 455,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Станция водоподготовки на ВЗУ «Леоново», г.о. Воскресенск | 10 куб. м/ час | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 20.01.2025 - 29.11.2026 | 30.11.  2026 | 8 217,02 | Итого: | 8 217,02 | 0,00 | 0,00 | 4 108,51 | 4 108,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 6 861,20 | 0,00 | 0,00 | 3 430,60 | 3 430,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 355,82 | 0,00 | 0,00 | 677,91 | 677,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Станция водоподготовки на ВЗУ «Губино», г.о. Воскресенск | 10 куб. м/ час | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 20.01.2025 - 29.11.2026 | 30.11.  2026 | 8 217,02 | Итого: | 8 217,02 | 0,00 | 0,00 | 4 108,51 | 4 108,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 6 861,20 | 0,00 | 0,00 | 3 430,60 | 3 430,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 355,82 | 0,00 | 0,00 | 677,91 | 677,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Станция водоподготовки на ВЗУ «Знаменка», г.о. Воскресенск | 10 куб. м/ час | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 20.01.2025 - 29.11.2026 | 30.11.  2026 | 8 217,02 | Итого: | 8 217,02 | 0,00 | 0,00 | 4 108,51 | 4 108,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 6 861,20 | 0,00 | 0,00 | 3 430,60 | 3 430,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 355,82 | 0,00 | 0,00 | 677,91 | 677,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 5

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10.1. Перечень мероприятий подпрограммы II «Системы водоотведения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2028 | Итого | 32 731,31 | 0,00 | 19 072,50 | 13 658,81 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 32 731,31 | 0,00 | 19 072,50 | 13 658,81 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 01.02. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2023-2028 | Итого | 32 731,31 | 0,00 | 19 072,50\*\* | 13 658,81 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 32 731,31 | 0,00 | 19 072,50\*\* | 13 658,81 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объекты очистки сточных вод, ед | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | 1\*\* | 1 | - | | - | | - | 1 | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 02. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2028 | Итого | 320 312,11 | 6 953,25 | 47 003,63 | 63 289,57 | | | | | | | 151 068,36 | 31 997,30 | 20 000,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 228 501,17 | 0,00 | 34 026,43 | 46 233,79 | | | | | | | 111 218,88 | 22 782,07 | 14 240,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 91 810,94 | 6 953,25 | 12 977,20 | 17 055,78 | | | | | | | 39 849,48 | 9 215,23 | 5 760,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности | 2023-2028 | Итого | 140 166,93 | 0,00 | 5 760,00 | 33 304,27 | | | | | | | 81 102,66 | 0,00 | 20 000,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |
| Средства бюджета Московской области | 93 181,17 | 0,00 | 0,00 | 21 196,07 | | | | | | | 57 745,10 | 0,00 | 14 240,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 46 985,76 | 0,00 | 5 760,00 | 12 108,20 | | | | | | | 23 357,56 | 0,00 | 5 760,00 |
| Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции, ед | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 3 | - | - | 1 | - | | - | | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Канализационные коллекторы, канализационные насосные станций, на которых проведены работы, связанные со строительством и реконструкцией, в том числе ПИР, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | - | 1 | - | | - | | - | 1 | - | - | - |
| 2.2. | Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности | 2023-2028 | Итого | 167 890,28 | 98,35 | 35 843,63 | 29 985,30 | | | | | | | 69 965,70 | 31 997,30 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |
| Средства бюджета Московской области | 135 320,00 | 0,00 | 34 026,43 | 25 037,72 | | | | | | | 53 473,78 | 22 782,07 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 32 570,28 | 98,35 | 1 817,20 | 4 947,58 | | | | | | | 16 491,92 | 9 215,23 | 0,00 |
| Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллекторы и канализационные насосные станции, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 7 | - | - | - | - | | - | | - | - | - | 7 | - |
| Приобретено и введено в эксплуатацию насосного оборудования водопроводно-канализационного хозяйства г.о. Воскресенск, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 241 | - | - | 72 | - | | - | | - | 72 | 169 | - | - |
| 2.3. | Мероприятие 02.52. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций за счет средств местного бюджета | 2023-2024 | Итого | 12 254,90 | 6 854,90\* | 5 400,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 12 254,90 | 6 854,90\* | 5 400,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Канализационные коллекторы, канализационные насосные станций, на которых проведены работы, связанные со строительством и реконструкцией, в том числе ПИР, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 1 | 1\* | 1 | - | - | - | | - | | - | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме: |  | Итого | 353 043,42 | 6 953,25 | 66 076,13 | 76 948,38 | | | | | | | 151 068,36 | 31 997,30 | 20 000,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 228 501,17 | 0,00 | 34 026,43 | 46 233,79 | | | | | | | 111 218,88 | 22 782,07 | 14 240,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 124 542,25 | 6 953,25 | 32 049,70 | 30 714,59 | | | | | | | 39 849,48 | 9 215,23 | 5 760,00 |

\*) средства не освоены и результат выполнения мероприятия не достигнут в 2023 году, в связи с отсутствием положительного заключения экспертизы достоверности ПИР, показатель не суммируется;

\*\*) средства не освоены и результат выполнения мероприятия не достигнут в 2024 году, в связи с неполным выполнением подрядчиком своих обязательств, показатель не суммируется.

Приложение 6

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10.2. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Воскресенск

Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01 «Строительство (реконструкция) канализационных

коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности» подпрограммы II «Системы водоотведения»

муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Воскресенск, МКУ ГО Воскресенск МО «Управление капитального строительства»

Ответственные за выполнение мероприятий: управление ЖКК, МКУ ГО Воскресенск МО «Управление капитального строительства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/ реконструкции объектов | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.  2023, (тыс.  руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы, (тыс. руб.) | Финансирование, тыс.рублей | | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Самотечный канализационный коллектор по адресу: г. Воскресенск, от ул. Победы вдоль жилого дома № 1/2 по ул. Октябрьская до КНС ул. Лермонтова, д. 7а | 511,3 м-D=600м  162,9 м-D=450м  252,3 м-D=400м  5,75 м-D=300м | Реконструкция | 20.01.2025-29.11.2025 | 30.11. 2025 | 80 393,30 | 0,00 | Итого: | 8 039,33 | 0,00 | 0,00 | 8 039,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 6 841,47 | 0,00 | 0,00 | 6 841,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 197,86 | 0,00 | 0,00 | 1 197,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2. | КНС по адресу: г. Воскресенск, ул. Лермонтова, д. 7а | 800 куб. м/час | Реконструкция | 20.01.2025-29.11.2028 | 30.11. 2028 | 108 345,97 | 0,00 | Итого: | 108 345,97 | 0,00 | 0,00 | 15 992,00 | 72 353,97 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 77 441,03 | 0,00 | 0,00 | 11 685,00 | 51 516,03 | 0,00 | 14 240,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 30 904,94 | 0,00 | 0,00 | 4 307,00 | 20 837,94 | 0,00 | 5 760,00 | 0,00 |
| 3. | Участок канализационного безнапорного коллектора по адресу: г. Воскресенск, от жилого дома № 4 ул. Докторова до станции перекачки (в т.ч. ПИР) | D=400 мм; L=728 м | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-29.11.2026 | 30.11. 2026 | 12 498,13 | 0,00 | Итого: | 12 498,13 | 0,00 | 0,00 | 3 749,44 | 8 748,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 8 898,67 | 0,00 | 0,00 | 2 669,60 | 6 229,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 599,46 | 0,00 | 0,00 | 1 079,84 | 2 519,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Реконструкция напорного коллектора со строительством КНС от д. Ратчино до врезки в магистральный коллектор г. Воскресенск (ПИР) | - | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2025-29.12.2025 | 30.12. 2025 | 5 523,50 | 0,00 | Итого: | 5 523,50 | 0,00 | 0,00 | 5 523,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 5 523,50 | 0,00 | 0,00 | 5 523,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 7

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10.3. Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию

канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности» подпрограммы II «Системы

водоотведения» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Воскресенск, МКУ ГО Воскресенск МО «Управление капитального строительства»

Ответственные за выполнение мероприятий: управление ЖКК, МКУ ГО Воскресенск МО «Управление капитального строительства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Виды работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. | | | | | | |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Финансирование с привлечением субсидий из бюджета Московской области | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт дюкера на дне реки Москва г.о. Воскресенск (в т.ч. ПИР) | г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.202331.12.2024 | Итого | 35 915,66 | 98,35 | 35 817,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 34 026,43 | 0,00 | 34 026,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 889,23 | 98,35 | 1 790,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Напорный канализационный коллектор д. Шильково г.о. Воскресенск | г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт | 20.01.2027-29.11.2027 | Итого | 1 808,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 808,48 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 287,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287,64 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 520,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,84 | 0,00 |
| 3 | Напорный канализационный коллектор с. Воскресенское, ул. Задорожная г.о. Воскресенск | г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт | 20.01.2027-29.11.2027 | Итого | 3 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 916,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 2 788,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 788,19 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 127,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 127,81 | 0,00 |
| 4 | Напорный канализационный коллектор с. Воскресенское г.о. Воскресенск | г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт | 20.01.2027-29.11.2027 | Итого | 1 958,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 958,01 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 394,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 394,10 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 563,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,91 | 0,00 |
| 5 | Коллектор с. Новлянское, ул. Новлянская г.о. Воскресенск | г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт | 20.01.2027-29.11.2027 | Итого | 3 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 916,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 2 788,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 788,19 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 127,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 127,81 | 0,00 |
| 6 | Коллектор д. Ратчино г.о. Воскресенск | г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт | 20.01.2027-29.11.2027 | Итого | 5 945,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 945,20 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 4 232,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 232,98 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 712,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 712,22 | 0,00 |
| 7 | Коллектор д. Михалево г.о. Воскресенск | г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт | 20.01.2027-29.11.2027 | Итого | 6 265,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 265,60 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 4 461,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 461,11 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 804,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 804,49 | 0,00 |
| 8 | Канализационный коллектор пос. им. Цюрупы г.о. Воскресенск | г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт | 20.01.2027-29.11.2027 | Итого | 8 188,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 188,01 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 5 829,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 829,86 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 358,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 358,15 | 0,00 |
| 9 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию насосного оборудования водопроводно-канализационного хозяйства г.о. Воскресенск | г.о. Воскресенск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 20.01.2025-29.11.2026 | Итого | 99 951,00 | 0,00 | 0,00 | 29 985,30 | 69 965,70 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 78 511,50 | 0,00 | 0,00 | 25 037,72 | 53 473,78 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 21 439,50 | 0,00 | 0,00 | 4 947,58 | 16 491,92 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию | | | | Итого | 167 863,96 | 98,35 | 35 817,31 | 29 985,30 | 69 965,70 | 31 997,30 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 135 320,00 | 0,00 | 34 026,43 | 25 037,72 | 53 473,78 | 22 782,07 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 32 543,96 | 98,35 | 1 790,88 | 4 947,58 | 16 491,92 | 9 215,23 | 0,00 |

Приложение 8

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10.5. Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.02 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод муниципальной собственности» подпрограммы II «Системы водоотведения» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Муниципальные заказчики: Администрация городского округа Воскресенск

Ответственные за выполнение мероприятий: управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Виды работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. | | | | | | |
| Всего | 2023 год | 2024  год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Финансирование из средств бюджета городского округа Воскресенск Московской области | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Аварийно-восстановительные работы системы очистных сооружений и канализационной насосной станции в д. Ворщиково | МО, г.о. Воскресенск, д. Ворщиково, ул. Радужная, уч.62 | Капитальный ремонт | 01.12.2023-31.12.2025 | Итого | 19 072,50 | 0,00 | 5 413,69 | 13 658,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 19 072,50 | 0,00 | 5 413,69 | 13 658,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 9

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11.1. Перечень мероприятий подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероп-риятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2024 | Итого | 4 236,00 | 0,00 | 4 236,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 4 236,00 | 0,00 | 4 236,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.03. Капитальный ремонт объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2024 | Итого | 4 236,00 | 0,00 | 4 236,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 4 236,00 | 0,00 | 4 236,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитально отремонтированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 1 | - | 1 | - | - | | - | | - | | - | | - | - | -- |
| 2. | Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2028 | Итого | 490 094,96 | 28 132,03 | 171 130,57 | 64 245,30 | | | | | | | | | 115 934,53 | 110 652,53 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 377 546,57 | 19 776,13 | 147 056,10 | 49 383,78 | | | | | | | | | 82 545,96 | 78 784,60 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 112 548,39 | 8 355,90 | 24 074,47 | 14 861,52 | | | | | | | | | 33 388,57 | 31 867,93 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01. Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2028 | Итого | 58 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 31 825,00 | 26 545,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |
| Средства бюджета Московской области | 41 559,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 22 659,40 | 18 900,04 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 16 810,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 9 165,60 | 7 644,96 | 0,00 |
| Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 4 | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | 4 | - |
| 2.2 | Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения | 2023-2028 | Итого | 290 126,63 | 20 816,98 | 36 847,29 | 64 245,30 | | | | | | | | | 84 109,53 | 84 107,53 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |
| Средства бюджета Московской области | 204 101,86 | 19 776,13 | 15 170,83 | 49 383,78 | | | | | | | | | 59 886,56 | 59 884,56 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 86 024,77 | 1 040,85 | 21 676,46 | 14 861,52 | | | | | | | | | 24 222,97 | 24 222,97 | 0,00 |
| Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 29 | 4 | 0 | 13 | - | | - | | 4 | | 13 | | - | 12 | - |
| Сети (участки) водоснабжения, водоотведения, на которых проведены работы, связанные с капитальным ремонтом, в том числе проверка достоверности сметной документации, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 12 | - | - | 12 | - | | - | | - | | 12 | | - | - | - |
| Сети (участки) водоснабжения, водоотведения, на которых проведены работы, связанные с капитальным ремонтом, в том числе ПИР, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 1 | - | - | 1 | - | | - | | - | | 1 | | - | - | - |
| 2.3 | Мероприятие 02.03. Организация в границах муниципального образования теплоснабжения населения | 2023-2028 | Итого | 6 864,97 | 6 265,97 | 599,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 6 864,97 | 6 265,97 | 599,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретено объектов теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 1 | 1 | - | - | - | | - | | - | | - | | - | - | - |
| Объекты теплоснабжения, на которых произведен мониторинг производства работ, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 6 | - | 6 | - | - | | - | | - | | - | | - | - | - |  |
| 2.4 | Мероприятие 02.05. Аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения муниципальной собственности | 2023-2024 | Итого | 131 885,27 | 0,00 | 131 885,27 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 131 885,27 | 0,00 | 131 885,27 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнены аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 1 | 0 | 1 | - | - | | - | | - | | - | | - | - | - |
| 2.5 | Мероприятие 02.15. Аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения за счет средств местного бюджета | 2024-2028 | Итого | 1 799,01 | 0,00 | 1 799,01 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 799,01 | 0,00 | 1 799,01 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведено работ по определению соответствия условиям контракта результатов выполненных работ, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 3 | - | 3 | - | - | | - | | - | | - | | - | - | - |
| Выполнены аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения за счет средств местного бюджета, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 1 | - | 1 | - | - | | - | | - | | - | | - | - | - |
| 2.6. | Мероприятие 02.51. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета | 2023-2024 | Итого | 1 049,08 | 1 049,08 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 049,08 | 1 049,08 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, на которых проведены работы, связанные с капитальным ремонтом, в том числе проверка достоверности сметной документации, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого2025 | | В том числе: | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | | |
| 5 | 5 | - | - | | - | - | - | | - | | | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 04. Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием финансовых инструментов «Инфраструктурного меню» | 2023-2024 | Итого | 83 300,00 | 83 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 83 300,00 | 83 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Мероприятие 04.03. Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 2023-2024 | Итого | 83 300,00 | 83 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 83 300,00 | 83 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество ресурсоснабжающих организаций, которым предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 1 | 1 | - | - | - | | - | | - | | - | | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 05. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | 2023-2028 | Итого | 28 623,00 | 4 960,00 | 4 190,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | 4 639,00 | 4 834,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 28 623,00 | 4 960,00 | 4 190,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | 4 639,00 | 4 834,00 | 0,00 |
| 4.1 | Мероприятие 05.01. Утверждение схем теплоснабжения муниципальных образований (актуализированных схем теплоснабжения муниципальных образований) | 2023-2028 | Итого | 17 433,00 | 4 960,00 | 0,00 | 3 000,00 | | | | | | | | | 4 639,00 | 4 834,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 17 433,00 | 4 960,00 | 0,00 | 3 000,00 | | | | | | | | | 4 639,00 | 4 834,00 | 0,00 |
| Количество утвержденных схем теплоснабжения муниципальных образований, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| Показатель не суммируется | 1 | - | 1 | - | | - | | - | | 1 | | 1 | 1 | - |
| 4.2. | Мероприятие 05.03. Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | 2023-2028 | Итого | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество утвержденных схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | | 12 месяцев |
| Показатель не суммируется | 1\*\* | - | 1 | - | | - | | - | | | 1 | - | - | - |
| 4.3. | Мероприятие 05.04. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований) | 2023-2028 | Итого | 4 190,00 | 0,00 | 4 190,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 4 190,00 | 0,00 | 4 190,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований), ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | | 12 месяцев |
| Показатель не суммируется | 1\* | 1 | - | - | | - | | - | | | - | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие И3. Федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | 2025-2028 | Итого | 363 629,07 | 0,00 | 0,00 | 80 503,09 | | | | | | | | | 141 562,99 | 141 562,99 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 125 991,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 65 118,97 | 60 872,08 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 225 756,08 | 0,00 | 0,00 | 76 477,91 | | | | | | | | | 72 621,81 | 76 656,36 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 11 881,94 | 0,00 | 0,00 | 4 025,18 | | | | | | | | | 3 822,21 | 4 034,55 | 0,00 |
| 5.1 | Мероприятие И3.02. Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт сетей коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности) | 2025-2028 | Итого | 363 629,07 | 0,00 | 0,00 | 80 503,09 | | | | | | | | | 141 562,99 | 141 562,99 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства федерального бюджета | 125 991,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 65 118,97 | 60 872,08 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 225 756,08 | 0,00 | 0,00 | 76 477,91 | | | | | | | | | 72 621,81 | 76 656,36 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 11 881,94 | 0,00 | 0,00 | 4 025,18 | | | | | | | | | 3 822,21 | 4 034,55 | 0,00 |
| Отремонтированы объекты коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 1 | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | 1 | - |
|  | Итого по подпрограмме: |  | Итого | 969 883,03 | 116 392,03 | 179 556,57 | 154 748,39 | | | | | | | | | 262 136,52 | 257 049,52 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 125 991,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 65 118,97 | 60 872,08 |  |
| Средства бюджета Московской области | 603 302,65 | 19 776,13 | 147 056,10 | 125 861,69 | | | | | | | | | 155 167,77 | 155 440,96 | 0,00 |
|  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 240 589,33 | 96 615,90 | 32 500,47 | 28 886,70 | | | | | | | | | 41 849,78 | 40 736,48 | 0,00 |

\*) - схема водоснабжения и водоотведения городского округа Воскресенск на период с 2021 по 2040 год утверждена распоряжением Министерства энергетики Московской области от 10.12.2021 № 406-р;

\*\*) - программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Воскресенск на 2021-2040 годы утверждена решением Совета депутатов городского округа Воскресенск от 28.04.2022 № 534/68;

Приложение 10

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11.2. Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02 «Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения» подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры,

энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Воскресенск, МКУ ГО Воскресенск МО «Управление капитального строительства»

Ответственный за выполнение мероприятия: управление ЖКК, МКУ ГО Воскресенск МО «Управление капитального строительства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Виды работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. | | | | | | |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Финансирование с привлечением субсидий из бюджета Московской области | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения, г.о. Воскресенск | г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт | 20.01.2022-29.11.2025 | Итого | 79 897,58 | 20 816,98 | 17 723,72 | 41 356,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 70 347,11 | 19 776,13 | 15 170,83 | 35 400,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 9 550,47 | 1 040,85 | 2 552,89 | 5 956,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Сети водоснабжения и водоотведения (12 участков), г.о. Воскресенск | г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт | 20.01.2026-29.11.2027 | Итого | 168 217,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 109,53 | 84 107,53 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 119 771,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 886,56 | 59 884,56 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 48 445,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 222,97 | 24 222,97 | 0,00 |
| 1.3 | Капитальный ремонт сетей водоотведения в г.о. Воскресенск (в т.ч. ПИР) | г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-29.11.2025 | Итого | 16 432,00 | 0,00 | 0,00 | 16 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 13 983,63 | 0,00 | 0,00 | 13 983,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 448,37 | 0,00 | 0,00 | 2 448,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Финансирование из средств бюджета городского округа Воскресенск Московской области | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Проверка достоверности сметной документации на капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, г.о. Воскресенск | г.о. Воскресенск | Проверка достоверности сметной документации | 01.01.2025-31.12.2025 | Итого | 433,22 | 0,00 | 0,00 | 433,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 433,22 | 0,00 | 0,00 | 433,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Выполнение проектных и изыскательских работ по капитальному ремонту участка водопровода в д. Ёлкино | г.о. Воскресенск |  | 01.01.2025 – 31.12.2025 | Итого | 6 023,20 | 0,00 | 0,00 | 6 023,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 6 023,20 | 0,00 | 0,00 | 6 023,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию | | | | Итого | 271 003,06 | 20 816,98 | 17 723,72 | 64 245,30 | 84 109,53 | 84 107,53 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 204 101,86 | 19 776,13 | 15 170,83 | 49 383,78 | 59 886,56 | 59 884,56 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 66 901,20 | 1 040,85 | 2 552,89 | 14 861,52 | 24 222,97 | 24 222,97 | 0,00 |

Приложение 11

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11.11. Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием И3.02. «Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры

(капитальный ремонт сетей коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности)» Федерального проекта «Модернизация

коммунальной инфраструктуры» подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Воскресенск, МКУ ГО Воскресенск МО «Управление капитального строительства»

Ответственные за выполнение мероприятий: управление ЖКК, МКУ ГО Воскресенск МО «Управление капитального строительства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Виды работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. | | | | | | |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Финансирование с привлечением субсидий из бюджета Московской области | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт дюкера на дне реки Москва г.о. Воскресенск | г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт | 20.01.2025-29.11.2027 | Итого | 363 629,07 | 0,00 | 0,00 | 80 503,09 | 141 562,99 | 141 562,99 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 225 756,08 | 0,00 | 0,00 | 76 477,91 | 72 621,81 | 76 656,36 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 125 991,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 118,97 | 60 872,08 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 11 881,94 | 0,00 | 0,00 | 4 025,18 | 3 822,21 | 4 034,55 | 0,00 |

Приложение 12

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

16.1. Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | 2023-2028 | Итого | 627 048,15 | 339 495,75 | 194 352,40 | 90 960,00 | | | | | | | | | 2 240,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 388 170,00 | 309 970,00 | 75 000,00 | 960,00 | | | | | | | | | 2 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 238 878,15 | 29 525,75 | 119 352,40 | 90 000,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.02. Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ | 2023-2028 | Итого | 190 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 90 000,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 190 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 90 000,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество организаций жилищно-коммунального хозяйства, для которых созданы экономические условия для повышения эффективности работы, ед.. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 2 | - | 1 | 1 | - | | | - | - | | 1 | | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 01.03. Погашение просроченной задолженности за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, холодное водоснабжение и водоотведение) муниципальных предприятий с целью предупреждения их банкротства и (или) субсидиарной ответственности муниципальных образований Московской области | 2023-2028 | Итого | 174 495,75 | 174 495,75 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 144 970,00 | 144 970,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 29 525,75 | 29 525,75 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Оказана финансовая поддержка муниципальным образованиям с целью погашения просроченной задолженности предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 1 | 1 | - | - | - | | | - | - | | - | | - | - | - |
|  | Количество организаций жилищно-коммунального хозяйства, для которых созданы экономические условия для повышения эффективности работы, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 1 | 1 | - | - | - | | | - | - | | - | | - | - | - |
| 1.3 | Мероприятие 01.05. Реализация мер по предупреждению банкротства муниципальных предприятий и (или) юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальным образованиям Московской области, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в части погашения их просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам и (или) за энергоресурсы (электроэнергию, газ, транспортировку газа, тепловую энергию и теплоноситель), и (или) за факторинговые услуги | 2023-2028 | Итого | 259 352,40 | 165 000,00 | 94 352,40 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 240 000,00 | 165 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 19 352,40 | 0,00 | 19 352,40 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Погашение просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам с целью реализацию мер по предупреждению банкротства муниципальных предприятий и (или) юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальным образованиям Московской области, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, млн. руб. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 165 | 165 | - | - | - | | | - | - | | - | | - | - | - |
|  | Погашение просроченной задолженности в 2024 году на сумму не менее 75 000 000 рублей, в том числе по налогам, сборам и иным обязательным платежам в размере 13 500 000 руб., за энергоресурсы (электроэнергию) в размере 26 500 000 руб и за факторинговые услуги в размере 35 000 000с целью реализации мер по предупреждению банкротства муниципальных предприятий и (или) юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальным образованиям Московской области, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, руб. | Х | Х | 75 000 000 | - | 75 000 000 | - | - | | | - | - | | - | | - | - | - |  |
|  | Погашение просроченной задолженности за энергоресурсы (электроэнергию) в 2024 году в размере 19 352,40 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа Воскресенск с целью реализации мер по предупреждению банкротства Получателя субсидии, тыс. руб. | Х | Х | 19 352,40 | - | 19 352,40 | - | - | | | - | - | | - | | - | - | - |  |
| 1.4 | Мероприятие 01.16. Реализация мероприятий, связанных с возникновением особых обстоятельств в рамках заключенных концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения | 2024-2028 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Капитально отремонтировано объектов ремонтных программ концессионеров, ремонт которых выполнен с использованием средств предоставленных иных межбюджетных трансфертов, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| - | - | - | - | - | | | - | - | | - | | - | - | - |  |
| 1.5 | Мероприятие 01.17. Установка специализированного оборудования на территории муниципальных образований | 2025-2028 | Итого | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | | | | | | | | | 2 240,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | | | | | | | | | 2 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установлены и подключены дизель генераторные установки на специализированных площадках, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 2 | - | - | 1 | - | | | - | - | | 1 | | 1 | - | - |  |
| 2 | Основное мероприятие 02. Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2024 | Итого | 902,00 | 902,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 902,00 | 902,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 02.05. Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | 2023-2024 | Итого | 902,00 | 902,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел муниципальных контролей Администрации городского округа Воскресенск |
| Средства бюджета Московской области | 902,00 | 902,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Осуществлено профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий при поступлении в ОМСУ информации о несоблюдении гражданами требований Правил пользования газом, % | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | | В том числе: | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| Показатель не суммируется | 100 | - | - | | - | - | | | - | | - | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого | 627 950,15 | 340 397,75 | 194 352,40 | 90 960,00 | | | | | | | | | 2 240,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 389 072,00 | 310 872,00 | 75 000,00 | 960,00 | | | | | | | | | 2 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 238 878,15 | 29 525,75 | 119 352,40 | 90 000,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |