

Администрация

городского округа Воскресенск

# Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**О внесении изменения в муниципальную программу «Экология и окружающая среда», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 02.12.2022 № 6325 (с изменениями от 28.02.2023 № 909, от 31.07.2023 № 4180,**

**от 08.12.2023 № 7199, от 19.01.2024 № 202, от 05.02.2024 № 481, от 01.03.2024 № 975,**

**от 05.06.2024 № 2181, от 29.07.2024 № 2618, от 01.10.2024 № 3169, от 01.11.2024 № 3481,**

**от 24.01.2025 № 100, от 03.02.2025 № 182, от 27.02.2025 № 490, от 10.03.2025 № 627)**

Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным постановлением Администрации город­ского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2022 № 6092 (с изменениями   
от 20.01.2023 № 219, от 07.04.2023 № 1835, от 23.06.2023 № 3381, от 21.08.2023 № 4689, от 10.01.2024 № 11), в связи с изменением показателей муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Экология и окружающая среда», утвержденную постановлением администрации городского округа Воскресенск Московской области   
от 02.12.2022 № 6325 (с изменениями от 28.02.2023 № 909, от 31.07.2023 № 4180, от 08.12.2023 № 7199, от 19.01.2024 № 202, от 05.02.2024 № 481, от 01.03.2024 № 975, от 05.06.2024 № 2181, от 29.07.2024 № 2618, от 01.10.2024 № 3169, от 01.11.2024 № 3481, от 24.01.2025 № 100, от 03.02.2025 № 182, от 27.02.2025 № 490, от 10.03.2025 № 627), следующее изменение:

1.1. Подраздел 10.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» раздела 10 «Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению внутренних коммуникаций Администрации городского округа Воскресенск Московской области обеспечить размещение настоящего постановления в сетевом издании «Официальный вестник городского округа Воскресенск Московской области» и на официальном сайте городского округа Воскресенск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Воскресенск Пирогова А.В.

Глава городского округа Воскресенск А.В. Малкин

Приложение

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10.1. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | 2026год | 2027год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению | 2024-2027 гг | Итого | 12 798,80 | 0,00 | 2 073,00 | 4 228,60 | | | | | 3 248,60 | 3 248,60 | Х |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 12 798,80 | 0,00 | 2 073,00 |  | | | | |  | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Разработка необходимой документации для эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования | 2024-2027 гг | Итого | 2 478,00 | 0,00 | 1 498,00 | 980,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | МБУ «БИО» |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 478,00 | 0,00 | 1 498,00 | 980,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Разработана документация для эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, ед | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 5 | - | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 01.05 Обследование и содержание гидротехнических сооружений | 2024-2027 гг | Итого | 10 320,80 | 0,00 | 575,00 | 3 248,60 | | | | | 3 248,60 | 3 248,60 | МБУ «БИО» |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 10 320,80 | 0,00 | 575,00 | 3 248,60 | | | | | 3 248,60 | 3 248,60 |
| Проведены обследования и выполнены работы (услуги) по содержанию гидротехнических сооружений, ед | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 26 | - | 18 | 26 | - | - | - | 26 | 26 | 26 |
| 2. | Основное мероприятие 03. Ликвидация последствий засорения водных объектов | 2024-2027 гг | Итого | 1 485,70 | 0,00 | 565,30 | 306,80 | | | | | 306,80 | 306,80 | Х |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 485,70 | 0,00 | 565,30 | 306,80 | | | | | 306,80 | 306,80 |
| 2.1 | Мероприятие 03.03 Проведение работ по очистке прудов от мусора | 2024-2027 гг | Итого | 1 485,70 | 0,00 | 565,30 | 306,80 | | | | | 306,80 | 306,80 | Сектор экологии |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 485,70 | 0,00 | 565,30 | 306,80 | | | | | 306,80 | 306,80 |
|  | Проведены работы по очистке прудов от мусора, га | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 24,57 | - | 21,8 | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 0,77 | 1 | 1 |
|  | Итого по подпрограмме | Х | Итого | 14 284,50 | 0,00 | 2 638,30 | 4 535,40 | | | | | 3 555,40 | 3 555,40 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 14 284,50 | 0,00 | 2 638,30 | 4 535,40 | | | | | 3 555,40 | 3 555,40 |