

Администрация

городского округа Воскресенск

# Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функционирование**

**дорожно-транспортного комплекса», утвержденную постановлением Администрации**

**городского округа Воскресенск Московской области от 07.12.2022 № 6428 (с изменениями**

**от 28.02.2023 № 914, от 04.04.2023 № 1765, от 24.05.2023 № 2695, от 04.07.2023 № 3605,**

**от 22.01.2024 № 237, от 05.02.2024 № 479, от 01.03.2024 № 974, от 28.06.2024 № 2380,**

**от 02.08.2024 № 2667, от 29.08.2024 № 2885, от 16.09.2024 № 3010, от 21.10.2024 № 3335,**

**от 24.01.2025 № 101, от 03.02.2025 № 183, от 04.03.2025 № 529, от 24.03.2025 № 754,**

**от 28.04.2025 № 1120, от 13.05.2025 № 1204, от 05.06.2025 № 1446, от 22.07.2025 № 1882,**

**от 27.08.2025 № 2260, от 16.09.2025 № 2460)**

Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2022 № 6092 (с изменениями от 20.01.2023 № 219, от 07.04.2023 № 1835, от 23.06.2023 № 3381, от 21.08.2023 № 4689, от 10.01.2024 № 11), в связи с изменением объемов финансирования мероприятий муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 07.12.2022 № 6428 (с изменениями от 28.02.2023 № 914, от 04.04.2023 № 1765, от 24.05.2023 № 2695, от 04.07.2023 № 3605, от 22.01.2024 № 237, от 05.02.2024 № 479, от 01.03.2024 № 974, от 28.06.2024 № 2380, от 02.08.2024 № 2667, от 29.08.2024 № 2885, от 16.09.2024 № 3010, от 21.10.2024 № 3335, от 24.01.2025 № 101, от 03.02.2025 № 183, от 04.03.2025 № 529, от 24.03.2025 № 754, от 28.04.2025 № 1120, от 13.05.2025 № 1204, от 05.06.2025 № 1446, от 22.07.2025 № 1882, от 27.08.2025 № 2260, от 16.09.2025 № 2460), следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Подраздел 10.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья» раздела 10 «Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. Подраздел 10.2 «Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых

предусмотрено мероприятиями 04.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; 04.03. Мероприятие, не включенное в ГП МО – Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; 04.08. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа; 04.18. Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Подпрограммы 2 «Дороги

Подмосковья» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» раздела 10 «Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутренних коммуникаций Администрации городского округа Воскресенск Московской области обеспечить размещение настоящего постановления в сетевом издании «Официальный вестник городского округа Воскресенск Московской области» и на официальном сайте городского округа Воскресенск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Воскресенск Карасева С.И.

Глава городского округа Воскресенск А.В. Малкин

Приложение 1

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Паспорт муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» (далее – программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы городского округа Воскресенск, курирующий вопросы развития инфраструктуры, обращения с ТКО, экологии, благоустройства и озеленения, транспорта, дорожного хозяйства, муниципального контроля | | | | | | |
| Заказчик муниципальной программы | Управление развития инфраструктуры и экологии Администрации городского округа Воскресенск (далее - УРИиЭ) | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Развитие современной и эффективной транспортной системы на территории городского округа Московской области, обеспечивающей комфортные условия жизнедеятельности населения, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения на территории городского округа Воскресенск Московской области, повышение уровня безопасности дорожно-транспортного комплекса, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий. | | | | | | |
| Перечень подпрограмм: | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | | |
| 1. «Пассажирский транспорт общего пользования» | Управление развития инфраструктуры и экологии Администрации городского округа Воскресенск | | | | | | |
| 2. «Дороги Подмосковья» | Управление развития инфраструктуры и экологии Администрации городского округа Воскресенск | | | | | | |
| 5. «Обеспечивающая подпрограмма» | Управление развития инфраструктуры и экологии Администрации городского округа Воскресенск | | | | | | |
| 3. «Безопасность дорожного движения» | Управление развития инфраструктуры и экологии Администрации городского округа Воскресенск | | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования. | | | | | | |
| 2. . Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, безопасности дорожного движения. | | | | | | |
| 5. Обеспечение эффективного исполнения полномочий уполномоченного органа муниципальной власти в сфере транспорта и дорожной инфраструктуры, и функционирования подведомственных учреждений | | | | | | |
| 3. Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2029 годы |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 634 687,90 | 63 632,00 | 16 094,00 | 158 665,70 | 276 333,20 | 119 963,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 526 349,40 | 349 168,83 | 624 648,97 | 880 182,50 | 832 929,30 | 839 419,80 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 4 161 037,30 | 412 800,83 | 640 742,97 | 1 038 848,20 | 1 109 262,50 | 959 382,80 | 0,00 |

Приложение 2

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10.1. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (ты.руб) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2. | Основное мероприятие 04.  Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | 2023-2029 | Итого | 1 458 037,84 | 80 429,37 | 283 228,77 | 385 170,70 | | | | | | | 346 971,00 | 362 238,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 46 135,00 | 46 135,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства городского округа Воскресенск | 1 411 902,84 | 34 294,37 | 283 228,77 | 385 170,70 | | | | | | | 346 971,00 | 362 238,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 04.01.  Мероприятие в рамках ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2024 | Итого | 240 386,00 | 64 797,00 | 175 589,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИиЭ |
| Средства бюджета Московской области | 46 135,00 | 46 135,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства городского округа Воскресенск | 194 251,00 | 18 662,00 | 175 589,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | х |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 166042,3 | 62 242,00 | 103800,3 | х | х | | х | | х | х | х | х | х | х |
| 2.2 | Мероприятие 04.03 Мероприятие, не включенное в ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2024 | Итого | 56 516,77 | 4 502,64 | 52 014,13 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИиЭ |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства городского округа Воскресенск | 56 516,77 | 4 502,64 | 52 014,13 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | х |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 81052 | 62 242 | 18810 | х | х | | х | | х | х | х | х | х | х |
| 2.3 | Мероприятие 04.08.  Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 2023-2024 | Итого | 45 409,37 | 7 719,73 | 37 689,64 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИиЭ, МБУ «БИО» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства городского округа Воскресенск | 45 409,37 | 7 719,73 | 37 689,64 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа (да/нет) | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | В том числе: | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | х |
| 1 квартал | | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Да | Да | Да | х | | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.4 | Мероприятие 04.09.  Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2023-2024 | Итого | 18 866,00 | 2 330,00 | 16 536,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИиЭ, МБУ «БИО» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства городского округа Воскресенск | 18 866,00 | 2 330,00 | 16 536,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установлено ограждений, м2 | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | В том числе: | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | х |
| 1 квартал | | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 100 | 100 | - | - | | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| Отремонтированные пешеходные переходы | х | х | 25 | х | 25 | - | | - | | - | - | - | - | - | - | - | х |
| 2.5 | Мероприятие 04.15. (в 2023 году 04.07)  Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | 2023-2024 | Итого | 2 480,00 | 1 080,00 | 1 400,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИиЭ, МБУ «БИО» |
| Средства городского округа Воскресенск | 2 480,00 | 1 080,00 | 1 400,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети, шт. | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | В том числе: | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | х |
| 1 квартал | | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 8 | 3 | 5 | х | | х | | х | х | х | - | - | - |  |
| 2.6 | Мероприятие 04.18. Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2025-2029 | Итого | 1 094 379,70 | 0,00 | 0,00 | 385 170,70 | | | | | | | 346 971,00 | 362 238,00 | 0,00 | 0,00 | УРИиЭ, МБУ «БИО» |
| Средства городского округа Воскресенск | 1 094 379,70 | 0,00 | 0,00 | 385 170,70 | | | | | | | 346 971,00 | 362 238,00 | 0,00 | 0,00 |
| Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | В том числе: | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | х |
| 1 квартал | | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 159961,0 | х | х | 159961,0 | | х | | х | х | 159961,0 | \* | \* |  |  |
|  | Итого по подпрограмме | | Итого | 1 458 037,84 | 80 429,37 | 283 228,77 | 385 170,70 | | | | | | | 346 971,00 | 362 238,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 46 135,00 | 46 135,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства городского округа Воскресенск | 1 411 902,84 | 34 294,37 | 283 228,77 | 385 170,70 | | | | | | | 346 971,00 | 362 238,00 | 0,00 | 0,00 |

\* Значение показателей будет установлено в конце текущего планового периода

Приложение 3

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10.2. Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности

городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено

мероприятиями 04.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного

значения; 04.03. Мероприятие, не включенное в ГП МО – Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; 04.08. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа;

04.18. Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

Подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Муниципальный заказчик: Управление развития инфраструктуры и экологии Администрации городского округа Воскресенск

Ответственный за выполнение мероприятия: Управление развития инфраструктуры и экологии Администрации городского округа Воскресенск, МБУ «БИО»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Вид работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | | |
| Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Финансирование из средств бюджета городского округа Воскресенск Московской области | | | | | | | | | |
| 1. | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | д. Старая уч.4 | ПИР на проведение капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2024 | Х | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Золотово, ул. Березовая, уч. 1 |  |
| д. Губино ул.Полевая, уч. 2.2 |  |
| д. Берендино уч.1 |  |
| Автомобильная дорога местного значения (подъезд к многоквартирному дому по ул.Железнодорожная, д.1, вблизи ж/д о.п. Ратмирово | 2025 | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Губино, ул. Молодежная | 2025 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внутрипоселковая дорога с. Новлянское уч.2 | 2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Автомобильная дорога местного значения д. Вострянское | 2025 | 2 538,41 | 0,00 | 2 538,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | д. Старая уч.4 | Проведение капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2024 | Х | 4 534,26 | 4 534,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Золотово, ул. Березовая, уч. 1 | 12 255,05 | 12 255,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Губино ул.Полевая, уч. 2.2 |  | 7 123,42 | 7 123,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Невское  ул. Дружная | 2024-2025 | 62 073,99 | 24 623,99 | 37 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внутрипоселковая дорога с. Новлянское уч.2 | 2025 | 16 047,00 | 0,00 | 16 047,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Берендино уч. 1 | 2025 | 16 405,19 | 0,00 | 16 405,19 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | д. Старая, уч.4, д. Золотово, Березовая, уч.1, д. Губино, ул. Полевая, уч. 2.2. | Экспертиза, технический надзор | 2024 | Х | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Невское  ул. Дружная | 2025 | 3 755,29 | 0,00 | 3 755,29 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: | | | | |  | 131 582,61 | 49 636,72 | 81 945,89 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |