Администрация

городского округа Воскресенск

Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

__________________ № ________________

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функционирование

дорожно-транспортного комплекса», утвержденную постановлением Администрации

городского округа Воскресенск Московской области от 07.12.2022 № 6428 (с изменениями

от 28.02.2023 № 914, от 04.04.2023 № 1765, от 24.05.2023 № 2695, от 04.07.2023 № 3605,

от 22.01.2024 № 237, от 05.02.2024 № 479, от 01.03.2024 № 974, от 28.06.2024 № 2380,

от 02.08.2024 № 2667, от 29.08.2024 № 2885, от 16.09.2024 № 3010, от 21.10.2024 № 3335,

от 24.01.2025 № 101, от 03.02.2025 № 183, от 04.03.2025 № 529, от 24.03.2025 № 754,

от 28.04.2025 № 1120, от 13.05.2025 № 1204, от 05.06.2025 № 1446, от 22.07.2025 № 1882,

от 27.08.2025 № 2260, от 16.09.2025 № 2460, от 08.10.2025 № 2665, от 18.11.2025 № 3085)

Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным постановлением Администрации                городского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2022 № 6092 (с изменениями                          от 20.01.2023 № 219, от 07.04.2023 № 1835, от 23.06.2023 № 3381, от 21.08.2023 № 4689,                           от 10.01.2024 № 11), в связи с изменением объемов финансирования мероприятий  муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и функционирование                                           дорожно-транспортного комплекса», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 07.12.2022 № 6428 (с изменениями от 28.02.2023 № 914,                       от 04.04.2023 № 1765, от 24.05.2023 № 2695, от 04.07.2023 № 3605, от 22.01.2024 № 237,                           от 05.02.2024 № 479, от 01.03.2024 № 974, от 28.06.2024 № 2380, от 02.08.2024 № 2667, от 29.08.2024 № 2885, от 16.09.2024 № 3010, от 21.10.2024 № 3335, от 24.01.2025 № 101, от 03.02.2025 № 183,         от 04.03.2025 № 529, от 24.03.2025 № 754, от 28.04.2025 № 1120, от 13.05.2025 № 1204, от 05.06.2025 № 1446, от 22.07.2025 № 1882, от 27.08.2025 № 2260, от 16.09.2025 № 2460, от 08.10.2025 № 2665, от 18.11.2025 № 3085), следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие и функционирование                 дорожно-транспортного комплекса» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Раздел 6 «Целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. Дополнить таблицу раздела 8 «Методика определения результатов выполнения                мероприятий муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» строками 12,13 следующего содержания:

«

| 12. | 2 | 04 | 08 (22) | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, не имеющих твердого покрытия, на которых проведены работы по капитальному ремонту в части устройства твёрдого типа покрытия | м2 | Значение определяется исходя из планов на соответствующий год по площади капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, не имеющих твердого покрытия (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения) по всем муниципальным образованиям Московской области. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | 3 | 01 | 02 | Обеспечено выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения | % | Определяется как соотношение фактического количества выполненных мероприятий по безопасности дорожного движения к запланированным на конец года на основании актов выполненных работ (услуг) |

»;

1.4. Подраздел 9.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт        общего пользования» раздела 9 «Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.5. Подраздел 10.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»            раздела 10 «Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.6. Дополнить раздел 10 «Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» подразделом 10.4        «Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 04.22. Софинансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего                 пользования местного значения, не имеющих твердого покрытия Подпрограммы 2 «Дороги           Подмосковья» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

1.7. Подраздел 12.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Безопасность дорожного    движения» раздела 12 «Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутренних коммуникаций Администрации городского округа Воскресенск Московской области обеспечить размещение настоящего постановления в сетевом издании       «Официальный вестник городского округа Воскресенск Московской области» и на официальном сайте городского округа Воскресенск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы    городского округа Воскресенск Карасева С.И.

Глава городского округа Воскресенск                                                                                   А.В. Малкин

Приложение 1

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от__________________№______________

1. Паспорт муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» (далее – программа)

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы городского округа Воскресенск, курирующий вопросы развития инфраструктуры, обращения с ТКО, экологии, благоустройства и озеленения, транспорта, дорожного хозяйства, муниципального контроля |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы | Управление развития инфраструктуры и экологии Администрации городского округа Воскресенск (далее - УРИиЭ) |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Развитие современной и эффективной транспортной системы на территории городского округа Московской области, обеспечивающей комфортные условия жизнедеятельности населения, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения на территории городского округа Воскресенск Московской области, повышение уровня безопасности дорожно-транспортного комплекса, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий. |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм: | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |  |
| 1. «Пассажирский транспорт общего пользования» | Управление развития инфраструктуры и экологии Администрации городского округа Воскресенск |  |  |  |  |  |  |
| 2. «Дороги Подмосковья» | Управление развития инфраструктуры и экологии Администрации городского округа Воскресенск |  |  |  |  |  |  |
| 5. «Обеспечивающая подпрограмма» | Управление развития инфраструктуры и экологии Администрации городского округа Воскресенск |  |  |  |  |  |  |
| 3. «Безопасность дорожного движения» | Управление развития инфраструктуры и экологии Администрации городского округа Воскресенск |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. . Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Обеспечение эффективного исполнения полномочий уполномоченного органа муниципальной власти в сфере транспорта и дорожной инфраструктуры, и функционирования подведомственных учреждений |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2029 годы |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 670 643,89 | 63 632,00 | 16 094,00 | 143 166,60 | 327 788,29 | 119 963,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 536 972,43 | 349 168,83 | 624 648,97 | 814 001,36 | 909 733,47 | 839 419,80 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 4 207 616,32 | 412 800,83 | 640 742,97 | 957 167,96 | 1 237 521,76 | 959 382,80 | 0,00 |

Приложение 2

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от__________________№______________

6. Целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2029 годы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Наименование цели: повышение доступности и качества транспортных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | Отраслевой показатель | Процент | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | УРИиЭ | 1.02.04 |
| 2 | Наименование цели: обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Процент | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | - | УРИиЭ | 2.04.18 |
| 3 | Наименование цели: повышение уровня безопасности дорожно-транспортного комплекса, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | Региональный проект «Безопасность дорожного движения» | чел./100 тыс. населения | 7,488 | 7,488 | 7,488 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | - | УРИиЭ | 3.01.02 |

Приложение 3

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от__________________№______________

9.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 02. Организация транспортного обслуживания населения | 2023-2029 | Итого | 722 408,14 | 39 760,00 | 36 584,00 | 171 457,14 |  |  |  |  | 330 938,00 | 143 669,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 573 053,80 | 17 497,00 | 16 094,00 | 143 166,60 |  |  |  |  | 276 333,20 | 119 963,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства городского округа Воскресенск | 149 354,34 | 22 263,00 | 20 490,00 | 28 290,54 |  |  |  |  | 54 604,80 | 23 706,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 02.04 Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2023-2029 | Итого | 722 408,14 | 39 760,00 | 36 584,00 | 171 457,14 |  |  |  |  | 330 938,00 | 143 669,00 | 0,00 | 0,00 | УРИиЭ |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 573 053,80 | 17 497,00 | 16 094,00 | 143 166,60 |  |  |  |  | 276 333,20 | 119 963,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства городского округа Воскресенск | 149 354,34 | 22 263,00 | 20 490,00 | 28 290,54 |  |  |  |  | 54 604,80 | 23 706,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Обеспечено выполнения транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, % | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | - | - |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого | 722 408,14 | 39 760,00 | 36 584,00 | 171 457,14 |  |  |  |  | 330 938,00 | 143 669,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 573 053,80 | 17 497,00 | 16 094,00 | 143 166,60 |  |  |  |  | 276 333,20 | 119 963,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства городского округа Воскресенск | 149 354,34 | 22 263,00 | 20 490,00 | 28 290,54 |  |  |  |  | 54 604,80 | 23 706,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение 4

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от__________________№______________

10.1. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (ты.руб) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2. | Основное мероприятие 04. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | 2023-2029 | Итого | 1 533 399,30 | 80 429,37 | 283 228,77 | 334 572,90 |  |  |  |  |  |  | 472 930,26 | 362 238,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 97 590,09 | 46 135,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 51 455,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства городского округа Воскресенск | 1 435 809,21 | 34 294,37 | 283 228,77 | 334 572,90 |  |  |  |  |  |  | 421 475,17 | 362 238,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | Мероприятие 04.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2024 | Итого | 240 386,00 | 64 797,00 | 175 589,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИиЭ |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 46 135,00 | 46 135,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства городского округа Воскресенск | 194 251,00 | 18 662,00 | 175 589,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 166042,3 | 62 242,00 | 103800,3 | х | х |  | х |  | х | х | х | х | х | х |  |
| 2.2 | Мероприятие 04.03 Мероприятие, не включенное в ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2024 | Итого | 56 516,77 | 4 502,64 | 52 014,13 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИиЭ |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства городского округа Воскресенск | 56 516,77 | 4 502,64 | 52 014,13 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 81052 | 62 242 | 18810 | х | х |  | х |  | х | х | х | х | х | х |  |
| 2.3 | Мероприятие 04.08. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 2023-2024 | Итого | 45 409,37 | 7 719,73 | 37 689,64 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИиЭ, МБУ «БИО» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства городского округа Воскресенск | 45 409,37 | 7 719,73 | 37 689,64 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа (да/нет) | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Да | Да | Да | х |  | х |  | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 2.4 | Мероприятие 04.09. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2023-2024 | Итого | 18 866,00 | 2 330,00 | 16 536,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИиЭ, МБУ «БИО» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства городского округа Воскресенск | 18 866,00 | 2 330,00 | 16 536,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Установлено ограждений, м2 | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Отремонтированные пешеходные переходы | х | х | 25 | х | 25 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | х |
| 2.5 | Мероприятие 04.15. (в 2023 году 04.07) Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | 2023-2024 | Итого | 2 480,00 | 1 080,00 | 1 400,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИиЭ, МБУ «БИО» |
|  |  |  | Средства городского округа Воскресенск | 2 480,00 | 1 080,00 | 1 400,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети, шт. | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 3 | 5 | х |  | х |  | х | х | х | - | - | - |  |  |
| 2.6 | Мероприятие 04.16. Обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям | 2025-2029 | Итого | 68 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 68 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИиЭ |
|  |  |  | Средства городского округа Воскресенск | 68 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 68 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных местного значения по обеспечению транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям, м2 | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8915,00 | - | - | - |  | - |  | - | - | - | 8915,00 | - | - | - |  |
| 2.7 | Мероприятие 04.18. Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2025-2029 | Итого | 1 046 631,90 | 0,00 | 0,00 | 342 111 50 |  |  |  |  |  |  | 349 821,00 | 362 238,00 | 0,00 | 0,00 | УРИиЭ, МБУ «БИО» |
|  |  |  | Средства городского округа Воскресенск | 1 046 631,90 | 0,00 | 0,00 | 342 111,50 |  |  |  |  |  |  | 349 821,00 | 362 238,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 159961,0 | х | х | 159961,0 |  | х |  | х | х | 159961,0 | * | * |  |  |  |
| 2.8 | Мероприятие 04.22 Софинансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, не имеющих твердого покрытия | 2025-2029 | Итого | 54 163,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 54 163,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИиЭ |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 51 455,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 51 455,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства городского округа Воскресенск | 2 708,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 2 708,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, не имеющих твердого покрытия, на которых проведены работы по капитальному ремонту в части устройства твёрдого типа покрытия, м2 | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2927,0 | х | х | х |  | х |  | х | х | х | 2927,0 | х | х | х |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого | 1 533 399,30 | 80 429,37 | 283 228,77 | 334 572,90 |  |  |  |  |  |  | 472 930,26 | 362 238,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 97 590,09 | 46 135,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 51 455,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства городского округа Воскресенск | 1 435 809,21 | 34 294,37 | 283 228,77 | 334 572,90 |  |  |  |  |  |  | 421 475,17 | 362 238,00 | 0,00 | 0,00 |  |

* Значение показателей будет установлено в конце текущего планового периода

Приложение 5

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от__________________№______________

10.4. Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности

городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено

мероприятием 04.22. Софинансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения,

не имеющих твердого покрытия Подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья» муниципальной программы «Развитие и функционирование

дорожно-транспортного комплекса»

Муниципальный заказчик: Управление развития инфраструктуры и экологии Администрации городского округа Воскресенск

Ответственный за выполнение мероприятия: Управление развития инфраструктуры и экологии Администрации городского округа                          Воскресенск

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Вид работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Финансирование с привлечением субсидий из бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | Подъездная дорога к СНТ «Химик 3а» | Проведение капитального ремонта автомобильных дорог | 2026 | Итого | 54 163,26 | 0,00 | 0,00 | 54 163,26 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 708,17 | 0,00 | 0,00 | 2 708,17 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 51 455,09 | 0,00 | 0,00 | 51 455,09 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  | 54 163,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 6

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от__________________№______________

12.1. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Безопасность дорожного движения»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Обеспечение безопасного поведения на дорогах | 2025-2029 | Итого | 21 414,62 | 0,00 | 0,00 | 19 114,62 |  |  |  |  | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства городского округа Воскресенск | 21 414,62 | 0,00 | 0,00 | 19 114,62 |  |  |  |  | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.02. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2025-2029 | Итого | 21 414,62 | 0,00 | 0,00 | 19 114,62 |  |  |  |  | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИиЭ, МБУ «БИО» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства городского округа Воскресенск | 21 414,62 | 0,00 | 0,00 | 19 114,62 |  |  |  |  | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, шт | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | Показатель будет выполнен в 2026 году |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | х | х | 0 | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - |  |
|  | Инженерно-техническое проектирование и разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта пешеходного моста через реку Москву, шт | х | х | 1 | х | х | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | х |
|  | Установка остановочных павильонов, шт | х | х | 10 | х | х | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | х |
|  | Поставка и установка проекционной подсветки, шт | х | х | 11 | х | х | 11 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | х |
|  | Обеспечено выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения, % | х | х | 100 | х | х | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | Показатель с 2026 года |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого | 21 414,62 | 0,00 | 0,00 | 19 114,62 |  |  |  |  | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства городского округа Воскресенск | 21 414,62 | 0,00 | 0,00 | 19 114,62 |  |  |  |  | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |