

Администрация

городского округа Воскресенск

# Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную**

**постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области**

**от 27.11.2019 № 24 (с изменениями от 21.02.2020 № 665, от 20.04.2020 № 1487,**

**от 29.04.2020 № 1576, от 04.06.2020 № 1860, от 18.06.2020 № 2036, от 20.08.2020 № 2821,**

**от 30.09.2020 № 3568, от 23.10.2020 № 3973, от 22.12.2020 № 4916, от 16.02.2021 № 558,**

**от 12.03.2021 № 947, от 13.04.2021 №1546, от 24.06.2021 №2786, от 06.09.2021 №4259)**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ и Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 18.11.2019 № 10, в связи с технической правкой (изменения планируемых результатов реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности») и изменением объемом бюджетных ассигнований.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 24 (с изменениями от 21.02.2020 № 665, от 20.04.2020 № 1487, от 29.04.2020 № 1576, от 04.06.2020 № 1860, от 18.06.2020 № 2036, от 20.08.2020 № 2821, от 30.09.2020 № 3568, от 23.10.2020 № 3973, 22.12.2020 № 4916, от 16.02.2021 №558, от 12.03.2021 № 947, от 13.04.2021 №1546, от 24.06.2021 №2786, от 06.09.2021 № 4259), следующие изменения:

1.1 Приложение 1 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Паспорт подпрограммы 2 «Системы водоотведения» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение 1 к подпрограмме 2 «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Системы водоотведения» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение 7 к подпрограмме 2 «Адресный перечень объектов строительства (реконструкции), финансирование которых предусмотрено Мероприятием 1. Капитальный ремонт канали

зационных коллекторов и канализационных насосных станций Основного мероприятия 2. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области подпрограммы 2 «Системы водоотведения» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.5. Приложение 8 к подпрограмме 2 «Адресный перечень объектов строительства (реконструкции), финансирование которых предусмотрено Мероприятием Мероприятие 2.51. Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станцийм за счет средств местного бюджета Основного мероприятия 2. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области подпрограммы 2 «Системы водоотведения» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

1.6. Паспорт подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

1.7. Приложение 1 к подпрограмме 3 «Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

1.8. Приложение 8 к подпрограмме 3 «Адресный перечень объектов капитального ремонта, предусмотренных мероприятием 1.51 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета» основного мероприятия 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области» подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Малкина А.В.

Глава городского округа Воскресенск А.В. Болотников

 Приложение 1

 к постановлению Администрации

 городского округа Воскресенск

 Московской области

 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие

инженерной инфраструктурыи энергоэффективности»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

 «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Подпрограмма 1 «Чистая вода» |
| 1.1 | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | Региональный проект «Чистая вода» | %/чел. | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | - | - | - | 2, F5. «Федеральный проект «Чистая вода» |
| 1.2 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2, F5. «Федеральный проект «Чистая вода» |
| 1.3 | Количество объектов водоснабжения, на которых проведены работы, связанные со строительством и реконструкцией, в том числе ПИР | Показатель соглашения | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1.4 | Чистая вода. Обеспечение населения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Рейтинг-50 | % | - | 100 | - | - | - | - | - | 2, F5. «Федеральный проект «Чистая вода» |
|  | Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» |
| 2.1 | [Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения](https://monitoring.mosreg.ru/gpmo/Programs/Indicators) | Отраслевой | % | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | - | - | 1 |
| 2.2 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | Отраслевой | ед./тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0,5 | 0 | 1 |
| 2.3 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
|  | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |
| 3.1 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) | Обращение Губернатора Московской области | единица | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3.2 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Показатель МП | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 5 |
| 3.3 | Количество организаций в сфере ЖКК, для которых созданы условия повышения эффективности работы | Показатель МП | единиц | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3.4 | ЖКХ без долгов. Снижение задолженности за потребление ТЭР | Рейтинг-50 | руб./чел. | 923,49 | 923,0 | - | - | - | - | - | 4 |
| 3.5 | Платим вовремя за ЖКУ. Снижение задолженности населения за ЖКУ | Рейтинг-50 | руб./чел. | 6084,4 | 6084,0 | - | - | - | - | - | 4 |
| 3.6 | Качество работы УК | Рейтинг-50 | % | - | 100 | - | - | - | - | - | 4 |
|  | Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 4.1 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | ГП | % | 89,46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1 |
| 4.2 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | ГП | % | 38,00 | 41,00 | 40,00 | 45,00 | 47,00 | 49,00 | 0 | 1 |
| 4.3 | Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборамиучета | ГП | % | 25,57 | 39,08 | 44,27 | 69,70 | 85,00 | 100 | 0 | 2 |
| 4.4 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэфективности | ГП | % | 11,20 | 14,10 | 15,60 | 22,20 | 26,50 | 30,00 | 0 | 3 |
|  | Подпрограмма 6 «Развитие газификации» |
| 5.1 | Макропоказатель:Обеспечение населенных пунктов источниками газификации – газопроводами высокого и низкого давления | Обращение Губернатора Московско области | % | 98,2 | 98,23 | 98,25 | 98,26 | 98,27 | 98,28 | 98,3 | 1 |
| 5.2 | Доля газифицированных сельских населенных пунктов численностью свыше 100 человек в общем количестве сельских населенных пунктов численностью свыше 100 человек | Обращение Губернатора Московской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |

 Приложение 2

 к постановлению Администрации

 городского округа Воскресенск

 Московской области

 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4

к муниципальной программе «Развитие

инженерной инфраструктурыи энергоэффективности»

Подпрограмма 2 «Системы водоотведения»

1. Паспорт подпрограммы 2 «Системы водоотведения»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление ЖКК Администрации городского округа Воскресенск (далее – Управление ЖКК) |
|  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого |
| Всего: в том числе: | 29 923,48 | 56 816,70 | 111 998,25 | 146 916,94 | 456 925,25 | 0,00 | 802 580,62 |
| Администрация городского округа Воскресенск Московской области | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Москоской области | 17 287,54 | 43 790,00 | 89 205,29 | 132 556,29 | 434 078,44 | 0,00 | 716 917,56 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 12 135,94 | 12 526,70 | 22 792,96 | 14  360,65 | 22 846,81 | 0,00 | 84 663,06 |
| Внебюджетные источники | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |

 Приложение 3

 к постановлению Администрации

 городского округа Воскресенск

 Московской области

 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Приложение 1

к подпрограмме 2 «Системы водоотведения»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Системы водоотведения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия, всего, тыс. руб. | Объем финансирования по годам реализации (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2025 гг. | Итого | 263 536,09 | 917,35 | 0,00 | 159,26 | 71 527,37 | 190 932,11 | 0,00 | Управление ЖКК,МКУ ГОВ МО «УКС» |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 249 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 951,00 | 181 385,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 14 200,00 | 917,35 | 0,00 | 159,26 | 3 576,37 | 9 547,11 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 1. Организация в границах городского округа водоотведения | 2020-2025 гг. | Итого | 159,26 | 0,00 | 0,00 | 159,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |  |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 159,26 | 0,00 | 0,00 | 159,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие 2. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод | 2020-2025 гг. | Итого | 262 459,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 527,37 | 190 932,11 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 249 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 951,00 | 181 385,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 13 123,48  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 576,37 | 9 547,11 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Мероприятие 1.51. Обследование канализационных коллекторов (участков) |  | Итого | 644,52 | 644,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ ГОВ МО «УКС» |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 644,52 | 644,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Мероприятие 1.52 Ремонт канализациооных коллекторов и канализационных насосных станций | 2020-2025 гг. | Итого | 272,83 | 272,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 272,83 | 272,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные ис-точники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие 2. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2025 гг. | Итого | 539 044,53 | 29 006,13 | 58 816,70 | 111 838,99 | 75 389,57 | 265 993,14 | 0,00 | Управление ЖКК, ЗАО «Аквасток»,МКУ ГОВ МО «УКС» |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 467 581,56 | 17 287,54 | 43 790,00 | 89 205,29 | 64 605,29 | 252 693,44 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 70 462,97 | 11 218,59 | 12 526,70 | 22 633,70 | 10 784,28 | 13 299,70 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 1000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие 1. Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | 2020-2025 гг. | Итого | 357 860,56 | 500,00 | 4 556,28 | 43 405,57 | 43 405,57 | 265 993,14 | 0,00 | Управление ЖКК, ЗАО «Аквасток»,МКУ ГОВ МО «УКС» |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 339 018,02 | 0,00 | 3 854,00 | 41 235,29 | 41 235,29 | 252 693,44 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 17 842,54 | 0,00 | 202,28 | 2 170,28 | 2 170,28 | 13 299,70 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Мероприятие 1.51. Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станцийм за счет средств местного бюджета | 2021-2025 гг. | Итого | 618,22 | 0,00 | 618,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 618,22 | 0,00 | 618,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Мероприятие 2. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | 2020-2025 гг. | Итого | 180 188,61 | 28 506,13 | 51 265,06 | 68 433,42 | 31 984,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 128 563,54 | 17 287,54 | 39 936,00 | 47 970,00 | 23 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 51 625,07 | 11 218,59 | 11 329,06 | 20 463,42 | 8 614,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Мероприятие 2.52 Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций за счет средств местного бюджета | 2020-2025 гг. | Итого | 377,14 | 0,00 | 377,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 377,14 | 0,00 | 377,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 Приложение 4

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 7

к подпрограмме 2 «Системы водоотведения»

Адресный перечень

объектов капитального ремонта, финансирование которых предусмотрено Мероприятием 1. Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций Основного мероприятия 2. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных

коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области подпрограммы

2 «Системы водоотведения» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Муниципальные заказчики: МКУ ГО Воскресенск МО «Управление капитального строительства», Администрация городского округа Воскресенск

Ответственные за выполнение мероприятий: управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Годы строительства/ Реконструкции | Проектная мощность(кв.метров, погонных метров, мест, койкомест и т.д.) | Общая стоимость объекта, тыс.руб. | Профи-нансировано на 01.01. 20,тыс.руб. | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2020год | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Капитальный ремонт дюкера на дне реки Москва г.о. Воскресенск (в т.ч. ПИР) | 2022-2024 | - | 352 804,28 | 0,00 | Итого | 352 804,28 | 0,00 | 0,00 | 43 405,57 | 43 405,57 | 265 993,14 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 335 164,02 | 0,00 | 0,00 | 41 235,29 | 41 235,29 | 252 693,44 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 17 640,26 | 0,00 | 0,00 | 2 170,28 | 2 170,28 | 13 299,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию насосного оборудования для проведения капитального ремонта КНС,г.о. Воскресенск  | 2021 | - | 4 056,28 | 0,00 | Итого | 4 056,28 | 0,00 | 4 056,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3854,00 | 0,00 | 3 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 202,28 | 0,00 | 202,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 Приложение 5

 к постановлению Администрации

 городского округа Воскресенск

 Московской области

 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 8

к подпрограмме 2 «Системы водоотведения»

Адресный перечень объектов капитального ремонта,

финансирование которых предусмотрено Мероприятием Мероприятие 2.51. Капитальный ремонт канализационных коллекторов и

канализационных насосных станцийм за счет средств местного бюджета Основного мероприятия 2. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области подпрограммы 2 «Системы водоотведения» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Муниципальные заказчики: МКУ ГО Воскресенск МО «Управление капитального строительства»

Ответственные за выполнение мероприятий: управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Годы строительства/ Реконструкции | Проектная мощность(кв.метров, погонных метров, мест, койкомест и т.д.) | Общая стоимость объекта, тыс.руб. | Профи-нансировано на 01.01. 20,тыс.руб. | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2020год | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Капитальный ремонт дюкера на дне реки Москва г.о. Воскресенск (в т.ч. ПИР) | 2021 | - | 618,22 | 0,00 | Итого | 618,22 | 0,00 | 618,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 618,22 | 0,00 | 618,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 Приложение 6

 к постановлению Администрации

 городского округа Воскресенск

 Московской области

 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 5

к муниципальной программе «Развитие

инженерной инфраструктурыи энергоэффективности»

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

1.Паспорт подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчикподпрограммы | Управление ЖКК Администрации городского округа Воскресенск (далее – Управление ЖКК) |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого |
| Администрация городского округа Воскресенск Московской области | Всего: в том числе: | 210 115,85 | 35 305,45 | 83 021,20 | 58 182,60 | 97 182,60 | 0,00 | 483 807,70 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 12 000,00 | 9 500,00 | 41 397,96 | 50 224,47 | 92 323,47 | 0,00 | 205 445,90 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 188 044,97 | 12 361,93 | 41 623,24 | 7 958,13 | 4 859,13 | 0,00 | 254 847,40 |
| Внебюджетные источники | 10 070,88 | 13 443,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 514,40 |

 Приложение 7

 к постановлению Администрации

 городского округа Воскресенск

 Московской области

 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1

к подпрограмме 3 «Создание условий для обеспечения

качественными коммунальными услугами»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия, всего, тыс. руб. | Объем финансирования по годам реализации (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Московской области | 2020-2025 гг. | Итого | 289 528,71 | 26 153,35 | 24 988,96 | 83 021,20 | 58 182,60 | 97 182,60 | 0,00 | Управление ЖКК, МУП «Белоозерское ЖКХ», АО «Воскресенские тепловые сети» |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 193 445,90 | 0,00 | 9 500,00 | 41 397,96 | 50 224,47 | 92 323,47 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 72 568,41 | 16 082,47 | 2 045,44 | 41 623,24 | 7 958,13 | 4 859,13 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 23 514,40 | 10 070,88 | 13 443,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 1. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | 2020-2025 гг. | Итого | 223 120,57 | 10 385,45 | 13 793,12 | 43 576,80 | 58 182,60 | 97 182,60 | 0,00 | Управление ЖКК, МУП «Белоозерское ЖКХ», МКУ ГОВ МО «УКС» |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 193 455,90 | 0,00 | 9 500,00 | 41 397,96 | 50 224,47 | 92 323,47 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 25 461,07 | 9 964,97 | 500,00 | 2 178,84 | 7 958,13 | 4 859,13 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 4 213,60 | 420,48 | 3 793,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие 1.51 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета |  | Итого | 1 545,44 | 0,00 | 1 545,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МУП «Белоозерское ЖКХ», МКУ ГОВ МО «УКС» |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 545,44 | 0,00 | 1 545,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Мероприятие 2. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры  | 2020-2025 гг. | Итого | 62 662,70 | 13 567,90 | 9 650,40 | 39 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МУП «Белоозерское ЖКХ», АО «Воскресенские тепловые сети» |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 43 361,90 | 3 917,50 | 0,00 | 39 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 19 300,80 | 9 650,40 | 9 650,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Мероприятие 6. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, в том числе актуализация (утверждение) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 2020-2025 гг. | Итого | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК | Актуализация (утверждение) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, про-грамм комплексного развития систем коммунальной ин-фраструктуры |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие 4. Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства |  | Итого | 183 962,50 | 183 962,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 171 962,50 | 171 962,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 4.51. Субсидии муниципальным унитарным предприятиям жилищно-комунального хозяйства городского округа Воскресенск Московской области в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с оказанием услуг по эксплуатации жилого фонда и обеспечением населения коммунальными услугами |  | Итого | 171 962,50 | 171 962,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУП «Управление домами», МУП «Белоозерское ЖКХ» |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 171 962,50 | 171 962,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 |  Мероприятие 5.Погашение просроченной задолжности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее - поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа,электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолжностью населения по оплате за жилое помещение и комунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ,электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию  | 2020-2025 гг | Итого | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУП «Управление домами», МУП СЕЗ «Белоозерский» | Погашение просроченной задолженности перед поставщиком газа на сумму 12,0 млн.руб. с целью повышения эффективности предприятий, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 5. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2020-2025 гг. | Итого | 10 316,49 | 0,00 | 10 316,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 10 316,49 | 0,00 | 10 316,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Мероприятие 2. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 2020-2025 гг. | Итого | 5 016,49 | 0,00 | 5 016,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК | Разработка и утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 5 016,49 | 0,00 | 5 016,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Мероприятие 3. Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2020-2025 гг. | Итого | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК | Разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 Приложение 8

 к постановлению Администрации

 городского округа Воскресенск

 Московской области

 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адресный перечень объектов капитального ремонта, предусмотренных мероприятием 1.51 «Капитальный ремонт,

приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета»

основного мероприятия 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию

объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области»

 подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

Муниципальные заказчики:МКУ ГО Воскресенск МО «УКС», МУП «Белоозерское ЖКХ»

Ответственный за выполнение мероприятия: управление ЖКК, МУП «Белоозерское ЖКХ», МКУ ГОВ МО «УКС»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Годы строительства/Реконструкции/капи-тального ремонта | Проектная мощно-сть(кв. метров, погонных метров, мест, койкомест и т.д. | Общая стои-мость объекта, тыс.руб. | Профинансиро вано на 01.01.2020,тыс.руб. | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Проверка достоверности сметной докуметации на капитальный ремонт сетей водоснабжения, г.о. Воскресенск | 2021 | - | 545,00 | 0,00 | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 545,00 | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Работы по технологическому присоединению к централизованным сетям водоснабжения муниципального жилого фонда с. Городище г.о. Воскресенск | 2021 | - | 1 000,44 | 0,00 | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 000,44 | 0,00 | 1 000,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |