Администрация

городского округа Воскресенск

Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

__________________ № ________________

О внесении изменений в муниципальную программу

«Цифровое муниципальное образование»,

утвержденную постановлением Администрации городского округа

Воскресенск Московской области от 05.12.2022 № 6365

Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным постановлением Администрации                городского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2022 № 6092 (с изменениями                            от 20.01.2023 № 219, от 07.04.2023 № 1835, от 23.06.2023 № 3381, от 21.08.2023 № 4689,                                  от 10.01.2024 № 11, от 29.04.2026 № 1202), в связи с изменением объемов финансирования                  мероприятий и показателей реализации муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование»,                     утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской                  области от 05.12.2022 № 6365 (с изменениями от 20.02.2023 № 793, от 15.06.2023 № 3225,                                от 07.07.2023 № 3760, от 07.09.2023 № 5107, 20.09.2023 № 5375, от 14.12.2023 № 7304, от 20.12.2023 № 7435, от 19.01.2024 № 151, от 06.02.2024 № 500, от 16.04.2024 № 1785, от 17.06.2024 № 2266, от 30.07.2024 № 2637, от 21.08.2024 № 2830, от 01.10.2024 № 3170, от 19.12.2024 № 3995, от 21.01.2025 № 74, от 04.02.2025 № 193, от 04.03.2025 № 530, от 06.05.2025 № 1165, от 19.06.2025 № 1550,                         от 25.07.2025 № 1930, от 10.09.2025 № 2419, от 27.10.2025 № 2880, от 20.11.2025 № 3110,                                от 12.12.2025 № 3374, от 20.01.2026 № 67, от 28.01.2026 № 169, от 25.02.2026 № 455, от 26.05.2026 № 1480, от 29.07.2026 № 2133, от 20.08.2026 № 2367, от 16.09.2026 № 2645), следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Подраздел 10.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» раздела 10 «Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической                         инфраструктуры   экосистемы   цифровой   экономики   муниципального   образования   Московской

области» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. Подраздел 11.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма» раздела 11 «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутренних коммуникаций Администрации городского округа Воскресенск Московской   области  обеспечить   размещение  настоящего   постановления  в  сетевом   издании

«Официальный вестник городского округа Воскресенск Московской области» и на официальном сайте городского округа Воскресенск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Воскресенск Овсянкину Е.В.

Глава городского округа Воскресенск                                                                                    А.В. Малкин

Приложение 1

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от ______________№______________

1. Паспорт муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» (далее – программа)

| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель Главы городского округа Воскресенск, курирующий вопросы экономики, финансов, контрактной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Воскресенск Московской области» (далее - МКУ «МФЦ»); Управление территориальной, информационной безопасности и гражданской защиты Администрации городского округа Воскресенск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в городском округе Воскресенск, создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики, повышение уровня сохранности документов Архивного фонда городского округа Воскресенск и других архивных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | МКУ «МФЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» | Управление территориальной, информационной безопасности и гражданской защиты Администрации городского округа Воскресенск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. «Обеспечивающая подпрограмма» | МКУ «МФЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. «Развитие архивного дела»* | Управление делами Администрации городского округа Воскресенск** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Основной задачей Подпрограммы 1 является повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» направлена на повышение эффективности деятельности ОМСУ городского округа Воскресенск и доступности государственных услуг для физических и юридических лиц на территории округа, рост доступности и качества предоставляемых образовательных услуг, создание инфраструктуры экосистемы цифровой экономики во всех сферах социально-экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на обеспечение деятельности МКУ «МФЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Подпрограмма 4 «Развитие архивного дела» направлена на обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в муниципальном архиве муниципального образования, оказание государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Средства федерального бюджета | 4 371,16 | 4 371,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 11 609,06 | 8 306,06 | 1 857,00 | 1 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 798 684,57 | 115 546,66 | 122 612,74 | 156 775,28 | 162 588,92 | 117 820,37 | 123 340,60 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 814 664,79 | 128 223,88 | 124 469,74 | 158 221,28 | 162 588,92 | 117 820,37 | 123 340,60 | 0,00 | 0,00 |

*) реализация подпрограммы завершена с 2024 года, в связи с прекращением осуществления органами местного самоуправления городских округов Московской области отдельных государственных полномочий Московской области

**) управление исключено из структуры Администрации городского округа Воскресенск с 01.01.2025 года.

Приложение 2

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от ______________№______________

10.1. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Информационная инфраструктура | 2023-2030 гг | Итого: | 55 350,95 | 6 545,42 | 7 709,10 | 11 725,00 | 15 872,84 |  |  |  |  |  |  | 7 151,37 | 6 347,22 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 55 350,95 | 6 545,42 | 7 709,10 | 11 725,00 | 15 872,84 |  |  |  |  |  |  | 7 151,37 | 6 347,22 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Обеспечение доступности для населения муниципального образования Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет | 2023-2030 гг | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел услуг и ИКТ, отраслевые (функциональные) органы Администрации |
|  | Результат 1. Многоквартирные дома обеспечены широкополосным доступом в сеть Интернет (единица) | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1102* | - | - | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | - | - |  |
|  | Результат 2. Населенные пункты обеспечены широкополосным доступом в сеть Интернет (единица) | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 79* | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | - | - |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи | 2023-2030 гг | Итого | 28 834,42 | 386,88 | 3 187,42 | 3 803,12 | 12 155,13 |  |  |  |  |  |  | 5 040,47 | 4 261,40 |  | 0,00 | 0,00 | Отдел услуг и ИКТ, отраслевые (функциональные) органы Администрации, МКУ «МЦУР г.о. Воскресенск» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 28 834,42 | 386,88 | 3 187,42 | 3 803,12 | 12 155,13 |  |  |  |  |  |  | 5 040,47 | 4 261,40 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. ОМСУ обеспечены широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи (единица) | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | - | - |  |
| 1.3. | Мероприятие 01.03. Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней | 2023-2030 гг | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | Отдел услуг и ИКТ, отраслевые (функциональные) органы Администрации |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. ОМСУ подключены к ЕИМТС Правительства Московской области (единица) | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1* | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | - | - |  |
| 1.4. | Мероприятие 01.04. Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности | 2023-2030 гг | Итого | 26 516,53 | 6 158,54 | 4 521,68 | 7 921,88 | 3 717,71 |  |  |  |  |  |  | 2 110,90 | 2 085,82 |  | 0,00 | 0,00 | Отдел услуг и ИКТ, отраслевые (функциональные) органы Администрации |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 26 516,53 | 6 158,54 | 4 521,68 | 7 921,88 | 3 717,71 |  |  |  |  |  |  | 2 110,90 | 2 085,82 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. ОМСУ обеспечены оборудованием, а также его техническим сопровождением (единица) | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | - | - |  |
| 2. | Основное мероприятие 02. Информационная безопасность | 2023-2030 гг | Итого | 4 712,20 | 329,85 | 527,12 | 862,95 | 1 186,05 |  |  |  |  |  |  | 908,60 | 897,63 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 4 712,20 | 329,85 | 527,12 | 862,95 | 1 186,05 |  |  |  |  |  |  | 908,60 | 897,63 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, средств автоматизации деятельности по защите информации, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 2023-2030 гг | Итого | 4 712,20 | 329,85 | 527,12 | 862,95 | 1 186,05 |  |  |  |  |  |  | 908,60 | 897,63 |  | 0,00 | 0,00 | Отдел услуг и ИКТ, отраслевые (функциональные) органы Администрации |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 4 712,20 | 329,85 | 527,12 | 862,95 | 1 186,05 |  |  |  |  |  |  | 908,60 | 897,63 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Обеспечено соответствие объектов информатизации требованиям о защите информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну (единица) | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 |  | - | - |  |
| 3. | Основное мероприятие 03. Цифровое государственное управление | 2023-2030 гг | Итого | 21 672,50 | 3 505,08 | 3 014,35 | 3 417,55 | 3 812,87 |  |  |  |  |  |  | 4 342,40 | 3 580,25 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 21 672,50 | 3 505,08 | 3 014,35 | 3 417,55 | 3 812,87 |  |  |  |  |  |  | 4 342,40 | 3 580,25 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1. | Мероприятие 03.01. Обеспечение программными продуктами | 2023-2030 гг | Итого | 12 474,81 | 2 133,26 | 1 614,13 | 1 968,93 | 2 007,87 |  |  |  |  |  |  | 2 746,80 | 2 003,82 |  | 0,00 | 0,00 | Отдел услуг и ИКТ, отраслевые (функциональные) органы Администрации |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 12 474,81 | 2 133,26 | 1 614,13 | 1 968,93 | 2 007,87 |  |  |  |  |  |  | 2 746,80 | 2 003,82 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. ОМСУ обеспечены программными продуктами согласно заявленной потребности (единица) | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | - | - |  |
| 3.2. | Мероприятие 03.02. Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2023-2030 гг | Итого | 206,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |  |  |  |  |  |  | 66,30 | 65,50 |  | 0,00 | 0,00 | Отдел услуг и ИКТ, отраслевые (функциональные) органы Администрации |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 206,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |  |  |  |  |  |  | 66,30 | 65,50 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Обеспечено функционирование информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ (единица) | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | - | - |  |
| 3.3. | Мероприятие 03.03. Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2023-2030 гг | Итого | 8 990,89 | 1 371,82 | 1 400,22 | 1 448,62 | 1 730,00 |  |  |  |  |  |  | 1 529,30 | 1 510,93 |  | 0,00 | 0,00 | Отдел услуг и ИКТ, отраслевые (функциональные) органы Администрации |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 8 990,89 | 1 371,82 | 1 400,22 | 1 448,62 | 1 730,00 |  |  |  |  |  |  | 1 529,30 | 1 510,93 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Обеспечено функционирование муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ (единица) | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | - | - |  |
| 3.4. | Мероприятие 03.04. Обеспечение предоставления муниципальных сервисов с использованием национального мессенджера | 2026-2030 гг | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел услуг и ИКТ, отраслевые (функциональные) органы Администрации |
|  | Результат 1. Обеспечено предоставление муниципальных сервисов с использованием национального мессенджера (единица) | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 45 | - | - | - | 45 | 28 | 45 | 45 |  | 45 |  | 45 | 45 |  | - | - |  |
| 4. | Основное мероприятие 05. Цифровая образовательная среда | 2025-2030 гг | Итого | 2 666,90 | 0,00 | 0,00 | 2 367,51 | 299,39 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 666,90 | 0,00 | 0,00 | 2 367,51 | 299,39 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1 | Мероприятие 05.01. Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования) приобретенных для реализации мероприятий в сфере цифровой образовательной среды | 2023-2030 гг | Итого | 2 666,90 | 0,00 | 0,00 | 2 367,51 | 299,39 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | Управление образования |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 666,90 | 0,00 | 0,00 | 2 367,51 | 299,39 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых на реализацию мероприятий в сфере цифровой образовательной среды (единица) | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | - | - | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 |  | - | - |  |
| 5. | Основное мероприятие Ц2. Федеральный проект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» | 2026-2030 гг | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1 | Мероприятие Ц2.01. Обеспечение образовательных организаций планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом | 2026-2030 гг | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | Управление образования |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Образовательные организации обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом (единица) | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | - | - |  |
| 6. | Основное мероприятие E4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» | 2023-2024 гг | Итого | 6 274,93 | 5 973,93 | 301,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 4 371,16 | 4 371,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 457,06 | 1 457,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 446,71 | 145,71 | 301,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.1. | Мероприятие E4.04. Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 2023-2024 гг | Итого | 5 973,93 | 5 973,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | Управление образования |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 4 371,16 | 4 371,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 457,06 | 1 457,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 145,71 | 145,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Образовательные организации обеспечены комплектами оборудования, включающими средства вычислительной техники, программное обеспечение и презентационное оборудование, для внедрения цифровой образовательной среды (единица) | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - |  |
| 6.2. | Мероприятие E4.05. Мероприятие в рамках ГП МО - Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках субсидий на реализацию мероприятий федерального проекта «Цифровая образовательная среда» | 2023-2024 гг | Итого | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | Управление образования |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на реализацию мероприятий федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (единица) | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  | 2029 год | 2030 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - |  |
|  | Итого по подпрограмме | 2023-2030 гг | Итого | 90 677,48 | 16 354,28 | 11 551,57 | 18 373,01 | 21 171,15 |  |  |  |  |  |  | 12 402,37 | 10 825,10 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 4 371,16 | 4 371,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 457,06 | 1 457,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 84 849,26 | 10 526,06 | 11 551,57 | 18 373,01 | 21 171,15 |  |  |  |  |  |  | 12 402,37 | 10 825,10 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |

*) указано общее значение, включающее все предшествующие годы

Приложение 3

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от ______________№______________

11.1. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2030 гг. | Итого | 708 235,01 | 102 904,30 | 110 118,17 | 137 082,27 | 140 196,77 | 105 418,00 | 112 515,50 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 708 235,01 | 102 904,30 | 110 118,17 | 137 082,27 | 140 196,77 | 105 418,00 | 112 515,50 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2030 гг. | Итого | 708 235,01 | 102 904,30 | 110 118,17 | 137 082,27 | 140 196,77 | 105 418,00 | 112 515,50 | 0,00 | 0,00 | МКУ «МФЦ» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 708 235,01 | 102 904,30 | 110 118,17 | 137 082,27 | 140 196,77 | 105 418,00 | 112 515,50 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02 Обеспечение оборудованием и поддержание работоспособности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2030 гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «МФЦ» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого | 708 235,01 | 102 904,30 | 110 118,17 | 137 082,27 | 140 196,77 | 105 418,00 | 112 515,50 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 708 235,01 | 102 904,30 | 110 118,17 | 137 082,27 | 140 196,77 | 105 418,00 | 112 515,50 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |