План работы МБУ «БиО» с 29.07.2024 по 04.08.2024

| № | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Задействовано в работе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка смета, промывка дворовых территорий, мойка КП: | с 29.07.2024 по 04.08.2024 |  |  |
|  | д. Чемодурово ул. Центральная д.10,11,13; 29.07.2024. д.Чемодурово, ул .Центральная д. 1,2,3; 01.08.2024. д. Чемодурово, ул.Центральная, д.4,5,6,7,9; 30.07.2024. д.Чемодурово, ул.Центральная, д.8; 30.07.2024. Октябрьская, д. 14,ул Пионерская, д. 15; 29.07.2024. с. Косяково, ул. Юбилейная, д.10; 29.07.2024. ул. Дзержинского, д. 5; 29.07.2024. ул. Железнодорожная, д.1, ул.Пионерская д.10,12; 29.07.2024. ул. Железнодорожная д.2в,2б,2а; 31.07.2024. ул. Пионерская д.14 ул. Железнодорожная д.4; 31.07.2024. ул. Пионерская д.16, ул. Железнодорожная д. 2г; 31.07.2024. ул. Пионерская д.6а; 02.08.2024. ул. Пионерская д.7, 9,11, ул. Октябрьская 8,6,4,2; 02.08.2024. ул. Победы д. 18,16; 01.08.2024. ул. Победы д. 19,23; 03.08.2024. ул. Победы д. 21,17,15, ул. Менделеева д. 10,8,6; ул.; пер. Физкультурный д. 6,4,13/2; 30.07.2024. ул. Победы д. 26,24,22,20; 30.07.2024. ул. Победы д. 6, 6а; 31.07.2024. 4_ВНК Внутриквартальный проезд ул. 50 лет Октября, д.8,15,16,17,19; 31.07.2024. 4_ВНК проезд по ул.Молодежная к д.17; 01.08.2024. Внутриквартаьный проезд ул.Быковского; 03.08.2024. проезд к д.12 по ул.Докторова; 03.08.2024. проезд к д/с "Солнышко"; 02.08.2024. проезд к МФЦ; 02.08.2024. проезд от рынка "Цезарь"; 02.08.2024. Проезд по ул.Дзержинского к д. 20,22,14,16,18,24,28; 31.07.2024. Бульвар г.Воскресенск, бульв.50 лет Ленинского комсомола - Часть1; 31.07.2024. Бульвар г.Воскресенск, бульв.50 лет Ленинского комсомола - Часть2; 01.08.2024. |  |  |  |
| 2 | Подбор мусора на контейнерных площадках | ежедневно |  |  |
| 3 | Содержание общественных пространств | ежедневно |  |  |
| 4 | Содержание дворовых территорий | ежедневно |  |  |
| 5 | Отработка обращений граждан (добродел, инцидент, редмайн) | Ежедневно – по факту поступления |  |  |
| 6 | Отработка точечных скпди | Ежедневно – по факту поступления |  |  |
| 7 | Устранение подтопления | по факту поступления |  |  |
| 9 | Подготовка и сдача дворовой территории | с 29.07.2024 по 04.08.2024 |  |  |
|  | Сквер ул. Рабочая; ОП; на сдачу 30.07.24. Сквер им. В. И. Ленина; на сдачу 01.08.2024. Сквер ул. Андреса д. 2а; ОП; на сдачу 31.07.24. |  |  |  |
|  | Участок по обслуживанию дорог и сетей ливневой канализации |  |  |  |
| 1 | Подготовка к ямочному ремонту, ямочный ремонт дороги ул. Железнодорожная Окос обочин по ул. Ломоносова. Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршруту Работа по Доброделам. | 29.07.2024 | 4 бригады (14 чел) |  |
| 2 | Подготовка к ямочному ремонту, ямочный ремонт по ул. Советская, Пионерская Обрезка кустарника вдоль дорог по ул. Зелинского Уборка порубочных остатков по ул. Некрасова Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршруту. Работа по Доброделам | 30.07.2024 | 4 бригады (14 чел) |  |
| 3 | Подготовка к ямочному ремонту и ямочный ремонт по ул. Калинина Ремонт обочин дер. Перхурово Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршруту Работа по Доброделам | 31.07.2024 | 5 бригад (17 чел) |  |
| 4 | Уборка прибордюрной части по ул. Первостроителей Установка стекол на автобусном павильоне по ул. Андреса Покраска автобусных остановок на ул. Андреса Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршруту Работа по Доброделам | 01.08.2024 | 5 бригад (17 чел) |  |
| 5 | Подготовка к ямочному ремонту и ямочный ремонт по ул. Осипенко Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршруту Окос обочин по ул. Ленинская, Мичурина Работа по Доброделам | 02.08.2024 | 5 бригад (17 чел) |  |
| 6 | Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршруту. Обрезка веток, закрывающих видимость дорожныз знаков. Работа по Доброделам | 03.08.2024 | 1 бригада (4 чел) |  |
| 7 | Работа по Доброделам Обрезка веток, закрывающих видимость дорожных знаков Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршруту. | 04.08.2024 | 1 бригада (4 чел) |  |
| 8 | Отработка обращений граждан (добродел, инцидент, редмайн) | Ежедневно – по факту поступления |  |  |
|  | Участок ДИП |  | 8 рабочих |  |
| 1 | 1. Покраска, завоз песка в песочницы, ремонт ДИП (подготовка к сдаче ДТ и ОП) - ул. Докторова д. 10, 12 - Фосфоритный Аллея Горняков (ремонт покрытия ) - Вишнёвый сад ул. Андреса (ремонт покрытия) - ул. Менделеева д. 17, 19 | с 29.07.2024 по 04.08.2024 |  |  |
| 2 | Отработка обращений граждан (добродел, инцидент, редмайн) | Ежедневно – по факту поступления |  |  |
| 3 | Ривьера ремонт скейтборд площадки | с 29.07.2024 по 04.08.2024 |  |  |
|  | Участок по ремонту и содержанию КП |  | 7 рабочих |  |
| 1 | Подбор мусора на КП – 178 шт. | ежедневно |  |  |
| 2 | Отработка обращений граждан (добродел, чат ботов) | Ежедневно – по факту поступления |  |  |
| 3 | Закрытие чат-ботов по стройке и ремонту (15 шт.) | 29.07.2024 по 04.08.2024 |  |  |
| 4 | Заливка бетона Константиново днт Славный, Константиново СНТ Константиново | 29.07.2024 по 04.08.2024 |  |  |
| 5 | Ремонт КП с.Карпово | 29.07.2024 по 04.08.2024 |  |  |
| 6 | Ремонт подъездных путей к КП: д. Губино ул. Лесная (выравнивание площадки перед КП щебнем (15м³). д. Берендино (засыпка ямы перед КП, отсыпка площадки перед КП щебнем (4м³)). д. Новотроицкое (отсыпка дороги к КП (5м³)). Д. Щербово (засыпка ямы перед КП щебнем (2м³)) | 29.07.2024 по 04.08.2024 |  |  |
|  | Ремонтно – транспортный участок |  | 4 рабочих |  |
| 1 | Капитальный ремонт двигателя, Камаз, 2 шт. | С 29.07.2024 по 04.08.2024 |  |  |
| 2 | Текущий ремонт техники | ежедневно |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт МТЗ 320 | с 29.07.2024 по 04.08.2024 |  |  |
| 4 | Автогрейдер, ремонт гидравлики | с 29.07.2024 по 04.08.2024 |  |  |
|  | Участок Теплицы - питомник |  | 7 человек/день 3 челокека/ночь |  |
| 1 | - Полив теплиц, парников и школ питомника - Уход за сеянцами и рассадой цветочных культур - Полив, прополка маточников в питомнике - Полив зеленых насаждений по городу - Заготовка земли для дальнейших посевных работ в теплицах - Очистка стеллажей в теплицах от опилок | ежедневно |  |  |
| 2 | Прополка клумбы мкр. Лопатинский Стрижка кленов возле здания адмиистрации | 29.07.2024 |  |  |
| 3 | Посев/ремонт газона скв. 50-летия ленинского комсомола | 30.07.2024 |  |  |
| 4 | Прополка цветников в мкр. Цемгигант | 30.07-31.07.2024 |  |  |
| 5 | Прополка цветников мкр. Новлянский | 01.08.2024 |  |  |
| 6 | Прополка вазонов мкр. Лопатинский, ул. Федотовская, пл. Ленина, ул. Лермонтова | 02.08.2024 |  |  |
| 7 | Окос сквера Семейный, ул. Зелинского | 29.07-30.07.2024 |  |  |
| 8 | Окос ул. Кагана (памятные знаки) Уборка растительных остатков | 31.07-03.08.2024 |  |  |
| 9 | Окос территории питомника | 03.08-04.08.2024 |  |  |
|  | Участок эксплуатации наружного освещения |  | 2 рабочих |  |
| 1 | Отработка обращений граждан (добродел, инцидент, редмайн) | с 29.07.2024 по 04.08.2024 |  |  |
| 2 | Восстановление работоспособности линий наружного освещения после неблагоприятных погодных условий по г.о. Воскресенск | с 29.07.2024 по 04.08.2024 |  |  |
| 3 | Подключение к новым ящикам наружного освещения | с 29.07.2024 по 04.08.2024 |  |  |
| 4 | Замена несущего кабеля (300 м) ул. Рабочая | с 29.07.2024 по 04.08.2024 |  |  |
| 5 | Списание счетчиков, Ашитковское поселение | с 22.07.2024 по 28.07.2024 |  |  |