

Администрация

городского округа Воскресенск

# Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**О внесении изменений в муниципальную программу «Экология и окружающая среда», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 17 (с изменениями от 21.02.2020 № 664, от 22.04.2020 № 1520,
от 15.05.2020 № 1651, от 12.08.2020 № 2662, от 12.02.2021 № 528, от 10.03.2021 № 860,
от 04.05.2021 № 1963, от 08.06.2021 № 2533, от 14.07.2021 № 3148)**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ и пунктом 4.6. Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 18.11.2019 № 10, в связи с изменением объемов бюджетных ассигнований, техническими правками

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Экология и окружающая среда», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области
от 27.11.2019 № 17 (с изменениями от 21.02.2020 № 664, от 22.04.2020 № 1520, от 15.05.2020
№ 1651, от 12.08.2020 № 2662, от 12.02.2021 № 528, от 10.03.2021 № 860, от 04.05.2021 № 1963,
от 08.06.2021 № 2533, от 14.07.2021 № 3148), следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Экология и окружающая среда» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Паспорт подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение 1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.4. Паспорт подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.5. Приложение 1 «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

1.6. Паспорт подпрограммы 5 «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» муниципальной программы «Экология и окружающая среда» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

1.7. Приложение 1 «Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» муниципальной программы «Экология и окружающая среда» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

1.8. Приложение 2 подпрограммы 5 «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» «Адресный перечень объектов (строительство, реконструкция, капитальный ремонт), предусмотренный Мероприятием 1 «Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживаю отходов на территории муниципальных образований Московской области» Основного мероприятия 7 «Подключение (технологическое присоединение) к объектам инфраструктуры заводов по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов» муниципальной программы «Экология и окружающая среда» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Сайкину О.В.

Глава городского округа Воскресенск А.В. Болотников

Приложение 1

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Паспорт муниципальной программы «Экология и окружающая среда»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации городского округа, курирующий вопросы развития городской инфраструктуры и строительства, экологии и обращения с ТКО |
| Муниципальный заказчикмуниципальной программы | Управление экологии и обращения с ТКО Администрации городского округа Воскресенск, Управление развития городской инфраструктуры и строительства Администрации городского округа Воскресенск |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение конституционного права жителей района на благоприятную окружающую среду |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса»Подпрограмма 5 «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» |
| Источники финансового обеспечения муниципальной программы | Расходы (тыс. рублей) приведены в паспортах подпрограммы 1,2,5 |

Приложение 2

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»

Паспорт подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление экологии и обращения с ТКО Администрации городского округа Воскресенск  |
| Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителем бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования |  | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 год  | 2021 год  | 2022 год  | 2023 год  | 2024 - 2025 годы | Итого |
| Администрация городского округа Воскресенск Московской области, управление образования Администрации городского округа Воскресенск | Всего, в том числе: | 21 881,51 | 18 398,70 | 12 493,70 | 2 493,70 | 0,00 | 55 267,61 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 21 881,51 | 18 398,70 | 12 493,70 | 2 493,70 | 0,00 | 55 267,61 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 3

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1

к подпрограмме 1

«Охрана окружающей среды»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполне-ниямеропри-ятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам реализации (тыс.руб.) | Ответствен-ный за выполнение мероприятия подпрограм-мы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 -2025гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01.Проведение обследований состояния окружающей среды | 2020 -2025 гг. | Итого  | 52 799,43 | 21 539,43 | 17 690,00 | 11 785,00 | 1 785,00 | 0,00 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел экологии Администрации городского округа Воскресенск |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 52 799,43 | 21 539,43 | 17 690,00 | 11 785,00 | 1 785,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01.«Проведение обследований состояния окружающей среды» | 2020 -2025 гг. | Итого  | 6 601,00 | 1 332,00 | 1 699,00 | 1 785,00 | 1 785,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел экологии Администрации городского округа Воскресенск |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 6 601,00 | 1 332,00 | 1 699,00 | 1 785,00 | 1 785,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02.Мероприятия по обследованию окружающей среды (проведение анализов загрязняющих веществ в водных объектах, донных отложениях и неочищенных сточных водах, находящихся в собственности муниципального образования, проведение анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, проведение анализа загрязняющих веществ в почвах находящихся в собственности муниципального образования) | 2020 -2025 гг. | Итого  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел экологии Администрации городского округа Воскресенск |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Мероприятие 01.03 «Проведение инвентаризации объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду на территории муниципального образования» | 2020 -2025 гг. | Итого  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел экологии Администрации городского округа Воскресенск |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Мероприятие 01.04 «Мероприятия по мониторингу качества атмосферного воздуха (установка автоматизированных постов наблюдения за атмосферным воздухом на территории жилой застройки муниципального образования и закрытых полигонах твердых коммунальных отходов; обслуживание автоматизированных постов наблюдения за атмосферным воздухом)» | 2020-2025 гг. | Итого  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел экологии Администрации городского округа Воскресенск |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Мероприятие 01.10 «Расходы на очистку береговых зон водоемов» | 2020-2025 гг. | Итого  | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел экологии Администрации городского округа Воскресенск | Выполнение поручения Минэкологии МО о проведении гидрологического обследования водных объектов |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.51 | Мероприятие 1.51. «Ликвидация несанкционированных свалок и навалов на территории городского округа» | 2020-2025 гг. | Итого | 45 808,43 | 20 207,43 | 15 601,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел обращения с ТКО Администрации городского округа Воскресенск,МКУ «Благоустройство и озеленение», МБУ «Воскресенские дома» |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 45 808,43 | 20 207,43 | 15 601,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие 03. «Вовлечение населения в экологические мероприятия» | 2020 2025 гг. | Итого | 2 468,18 | 342,08 | 708,70 | 708,70 | 708,70 | 0,00 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление экологии и обращения с ТКО Администрации городского округа Воскресенск, управление образования Администра-ции городского округа Воскресенск |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 468,18 | 342,08 | 708,70 | 708,70 | 708,70 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 03.01«Вовлечение населения в экологические мероприятия» | 2020 –2025 гг. | Итого | 2 468,18 | 342,08 | 708,70 | 708,70 | 708,70 | 0,00 | Управление экологии и обращения с ТКО Администрации городского округа Воскресенскуправление образования Администра-ции городского округа Воскресенск |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 468,18 | 342,08 | 708,70 | 708,70 | 708,70 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Мероприятие 03.02«Изготовление стендов, разъясняющих работу автоматизированных постов наблюдения за атмосферным воздухом; изготовление стендов и брошюр со справочной информацией по мониторингу окружающей среды» |  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел экологии Администрации городского округа Воскресенск |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Мероприятие 03.03 «Проведение экологических мероприятий» |  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел экологии Администрации городского округа Воскресенск |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Мероприятия 03.04 «Информирование населения об экологическом мониторинге» |  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел экологии Администрации городского округа Воскресенск |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Паспорт подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление экологии и обращения с ТКО Администрации городского округа Воскресенск Московской области  |
| Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителем бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования |  | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 год  | 2021 год  | 2022 год  | 2023 год  | 2024 - 2025 годы | Итого |
| Администрация городского округа Воскресенск Московской области | Всего, в том числе: | 0,00 | 3 253,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 253,33 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 3 253,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 253,33 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 5

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1

к подпрограмме 2

«Развитие водохозяйственного комплекса»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполне-ниямеропри-ятия | Источники финансирования |  Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам реализации (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 -2025 гг. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |  | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01.«Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению» | 2020 -2023 гг. | Итого  | 3 253,33 | 0,00 | 3 253,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Благоустройство и озеленение» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 253,33 | 0,00 | 3 253,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01«Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации» | 2020 -2023 гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Благоустройство и озеленение» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.03«Реализация государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов» | 2020 -2025 гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Благоустройство и озеленение» |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.04«Расходы на эксплуатацию гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, включая разработку необходимой для эксплуатации документации» | 2020 -2025 гг. | Итого | 3 253,33 | 0,00 | 3 253,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Благоустройство и озеленение» |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 253,33 | 0,00 | 3 253,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4 | Мероприятие 01.05«Проведение текущего ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, в том числе разработка проектной документации» | 2020 -2025 гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Благоустройство и озеленение» |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5 | Мероприятие 01.06 «Мониторинг с детальным обследованием технического состояния гидротехнических сооружений» |  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Благоустройство и озеленение» |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 6

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Паспорт подпрограммы 5 «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление экологии и обращения с ТКО Администрации городского округа Воскресенск |
| Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителем бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования |  | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 год  | 2021 год  | 2022 год  | 2023 год  | 2024 -2025 годы | Итого |
| Администрация городского округа Воскресенск Московской области | Всего, в том числе: | 2 570,00 | 58 606,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 176,95 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 2 374,78 | 55 676,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 051,20 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 195,22 | 2 930,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 125,75 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 7

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1

к подпрограмме 5

«Региональная программа в области обращения с отходами
в том числе с твердыми коммунальными отходами»

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Региональная программа в области обращения с отходами в том числе с твердыми коммунальными
отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполне-ниямеропри-ятия | Источники финансирования |  Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам реализации (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограм-мы |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 -2025 гг. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 04 «Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами» | 2020-2025 гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление экологии и обращения с ТКО Администрации городского округа Воскресенск |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 04.01 «Строительство, реконструкция, создание (организация) объектов (мест) захоронения, накопления твердых коммунальных отходов, повышение экологической безопасности существующих объектов (мест), включая создание системы по сбору и обезвреживанию свалочного газа и предотвращение санитарно-эпидемиологической опасности» |  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление экологии и обращения с ТКО Администрации городского округа Воскресенск |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие 04.02 «Организация деятельности по утилизации, обезвреживанию твердых коммунальных отходов» | 2020-2025 гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел экологии Администрации городского округа Воскресенск |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие 07«Подключение (технологическое присоединение) к объектам инфраструктуры заводов по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов» | 2020 -2021 гг. | Итого | 61 106,95 | 2 500,00 | 58 606,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС» | Количество построенных, реконструированных объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов. В том числе 2021 г. – 1 единица |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 58 051,20 | 2 374,78 | 55 676,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 055,75 | 125,22 | 2 930,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 07.01«Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований Московской области» | 2020 -2021 гг. | Итого | 61 106,95 | 2 500,00 | 58 606,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС» | Количество построенных, реконструированных объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов. В том числе 2021 г. – 1 единица |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 58 051,20 | 2 374,78 | 55 676,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 055,75 | 125,22 | 2 930,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Мероприятие 1.51. Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2020-2021 гг. | Итого | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС» |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Основное мероприятие G1.Федеральный проект «Чистая страна» | 2020 -2023 гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел обращения с ТКО, МКУ «Благоустройство и озеленение» |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1 | Мероприятие G1.01.Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | 2020 -2022 гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел обращения с ТКО, МКУ «Благоустройство и озеленение» |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2 | Мероприятие G1.02.Рекультивация полигонов твёрдых коммунальных отходов | 2020 -2021 гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел экологии Администрации городского округа Воскресенск |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3 | Мероприятие G1.03.Разработка проектной документации на рекультивацию полигонов твёрдых коммунальных отходов | 2020-2023 гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел экологии Администрации городского округа Воскресенск |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение 8

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к подпрограмме 5

«Региональная программа в области обращения с отходами

в том числе с твердыми коммунальными отходами»

Адресный перечень объектов (строительство, реконструкция, капитальный ремонт), предусмотренным Мероприятием 07.01

«Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживаю отходов на территории

муниципальных образований Московской области»
Основного мероприятия 07 «Подключение (технологическое присоединение) к объектам инфраструктуры заводов по термическому

обезвреживанию твердых коммунальных отходов»

Муниципальный заказчик: Управление экологии и обращения с ТКО Администрации городского округа Воскресенск

Ответственный за выполнение мероприятия: МКУ «Управление капитального строительства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Годы строительства/Ре-конструк-ции/капи-тального ремонта | Проектная мощность(кв. метров, погонных метров, мест, койкомест и т.д. | Общая стои-мость объекта, тыс.руб. | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 -2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Строительство ВЗУ с Строительство ВЗУ с сетями водоснабжения ДУ 80 для хозяйственно-бытовых нужд ЗТО, д.Свистягино, с.п. Фединское, Воскресенский м.р (в том числе ПИР и технологическое присоединение к сетям электроснабжения) | 2020 -2021  | 18 м3/чL(ВЗУ)=1350 м | 36 696,19 | Итого | 36 696,19 | 0,00 | 36 696,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 34 861,85 | 0,00 | 34 861,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 834,34 | 0,00 | 1 834,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Строительство ВЗУ с сетями водоснабжения Ду 160 для технических нужд ЗТО, д.Свистягино, с.п.Фединское, Воскресенский м.р (в том числе ПИР и технологическое присоединение к сетям электроснабжения) | 2020 -2021 | 91,96 м3/ч L(ВЗУ)=50 м | 11 317,90 | Итого | 11 317,90 | 0,00 | 11 317,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 10 752,35 | 0,00 | 10 752,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 565,55 | 0,00 | 565,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Строительство КНС и напорного коллектора от ЗТО до точки сброса в водный объект, д.Свистягино, с.п. Фединское, Воскресенский м.р (в том числе ПИР и технологическое присоединение к сетям электроснабжения) | 2020 -2021 | L=750м | 13 092,86 | Итого | 13 092,86 | 2 500,00 | 10 592,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 12 437,00 | 2 374,78 | 10 062,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 655,86 | 125,22 | 530,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |