План работы МБУ «БиО» с 19.08.2024 по 25.08.2024

| № | Наименование мероприятий | Сроки проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка смета, промывка дворовых территорий, мойка КП: | с 19.08.2024 по 25.08.2024 |
|  | д. Чемодурово ул. Центральная д.10,11,13; 19.08.2024. д.Чемодурово, ул .Центральная д. 1,2,3; 22.08.2024. д. Чемодурово, ул.Центральная, д.4,5,6,7,9; 20.08.2024. д.Чемодурово, ул.Центральная, д.8; 20.08.2024. Октябрьская, д. 14,ул Пионерская, д. 15; 19.08.2024. с. Косяково, ул. Юбилейная, д.10; 19.08.2024. ул. Дзержинского, д. 5; 19.08.2024. ул. Железнодорожная, д.1, ул.Пионерская д.10,12; 19.08.2024. ул. Железнодорожная д.2в,2б,2а; 21.08.2024. ул. Пионерская д.14 ул. Железнодорожная д.4; 21.08.2024. ул. Пионерская д.16, ул. Железнодорожная д. 2г; 21.08.2024. ул. Пионерская д.6а; 23.08.2024. ул. Пионерская д.7, 9,11, ул. Октябрьская 8,6,4,2; 23.08.2024. ул. Победы д. 18,16; 21.08.2024. ул. Победы д. 19,23; 24.08.2024. ул. Победы д. 21,17,15, ул. Менделеева д. 10,8,6; ул.; пер. Физкультурный д. 6,4,13/2; 20.08.2024. ул. Победы д. 26,24,22,20; 20.08.2024. ул. Победы д. 6, 6а; 21.08.2024. 4_ВНК Внутриквартальный проезд ул. 50 лет Октября, д.8,15,16,17,19; 21.08.2024. 4_ВНК проезд по ул.Молодежная к д.17; 22.08.2024. Внутриквартаьный проезд ул.Быковского; 24.08.2024. проезд к д.12 по ул.Докторова; 24.08.2024. проезд к д/с "Солнышко"; 23.08.2024. проезд к МФЦ; 23.08.2024. проезд от рынка "Цезарь"; 23.08.2024. Проезд по ул.Дзержинского к д. 20,22,14,16,18,24,28; 21.08.2024. Бульвар г.Воскресенск, бульв.50 лет Ленинского комсомола - Часть1; 21.08.2024. Бульвар г.Воскресенск, бульв.50 лет Ленинского комсомола - Часть2; 22.08.2024. |  |
| 2 | Подбор мусора на контейнерных площадках | ежедневно |
| 3 | Содержание общественных пространств | ежедневно |
| 4 | Содержание дворовых территорий | ежедневно |
| 5 | Отработка обращений граждан | Ежедневно – по факту поступления |
| 6 | Отработка точечных скпди | Ежедневно – по факту поступления |
| 7 | Устранение подтопления | по факту поступления |
| 9 | Подготовка и сдача дворовой территории | с 19.08.2024 по 25.08.2024 |
|  | № п/п; Наименование территории; № участка; дата. 1; Обелиск «Книга памяти» ул. Андреса, д. 2/16; 2; 21.08.2024. 2; м-он Фосфоритный Сквер «Аллея Горняков»; 2; 23.08.2024. 3; ДТ ул. Дзержинского, д. 5 м-н Красный Строитель; МКД; 22.08.2024. 4; ДТ ул. Рабочая, 120,124, 126, 128, 130, 132, 134 м-н Москворецкий кв-л; МКД; 22.08.2024. 5; ул. Лермонтова, 1; 1; 21.08.2024. 6; п. Виноградово, ул. Зеленая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 4; 23.08.2024. 7; д. Золотово, ул. Фабричная, 1, 3, 9, 10, 13, 14, 15, 16; 3; 23.08.2024. |  |
|  | Участок по обслуживанию дорог и сетей ливневой канализации |  |
| 1 | Ямочный ремонт по ул. Чапаева. Покраска бортового камня на посадочных площадках и разметка на заездных карманах-г.Белоозерский. Обрезка веток, кустарника для обеспечения видимости дорожных знаков и светофоров-ул. Центральная. Окос обочин по ул. Рабочая. Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршруту. Обновление горизонтальной разметки по ул. Гражданская. | 19.08.2024 |
| 2 | Подготовка к ямочному ремонту, ямочный ремонт по ул. Некрасова. Обрезка веток, кустарника для обеспечения видимости дорожных знаков на перекрестке ул. Пионерская и ул. Железнодорожная. Обновление горизонтальной разметки по ул. Рабочая. Покраска автобусного павильона на ул. Мичурина. Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршруту. | 20.08.2024 |
| 3 | Ямочный ремонт по ул. Советская. Обрезка веток, кустарника для обеспечения видимости дорожных знаков и светофоров-ул. Быковского. Обновление горизонтальной разметки по 1 Школьному пер. Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршруту. | 21.08.2024 |
| 4 | Обрезка веток, кустарника для обеспечения видимости дорожных знаков и светофоров-ул. Быковского. Обновление горизонтальной разметки по ул. Комсомольская, пер. Зеленый. Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршруту. | 22.08.2024 |
| 5 | Обрезка веток, кустарника для обеспечения видимости дорожных знаков и светофоров-Докторова. Обновление горизонтальной разметки по ул. Л. Толстого. Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршруту. | 23.08.2024 |
| 6 | Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршруту. Обрезка веток, закрывающих видимость дорожных знаков-ул. Ленинская, Гражданская, К. Маркса. | 24.08.2024 |
| 7 | Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршруту. | 25.08.2024 |
| 8 | Отработка обращений граждан | Ежедневно – по факту поступления |
|  | Участок ДИП |  |
| 1 | Покраска, завоз песка в песочницы, ремонт ДИП (подготовка к сдаче ДТ и ОП) - ул. Рабочая д. 120, 124, 128, 130, 132, 134 - Фосфоритный сквер «Аллея Горняков» - ул. Центральная д. 24, 26, 28 - д. Ёлкино - Виноградово ул. Зелёная д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 | с 19.08.2024 по 25.08.2024 |
| 2 | Отработка обращений граждан | Ежедневно – по факту поступления |
|  | Участок по ремонту и содержанию КП |  |
| 1 | Подбор мусора на КП – 178 шт. | ежедневно |
| 2 | Отработка обращений граждан | Ежедневно – по факту поступления |
| 3 | Закрытие чат-ботов по стройке и ремонту (3 шт.) | 19.08.2024 по 25.08.2024 |
| 4 | Заливка бетона на КП: Ул. Быковского, 36. Ул. Российская, 3. Титова 1. | 19.08.2024 по 25.08.2024 |
| 5 | Мойка КП (25 шт.) | 19.08.2024 по 25.08.2024 |
|  | Участок Теплицы - питомник |  |
| 1 | - Полив сеянцев в парниках и саженцев в школах питомника - Прополка саженцев в школах питомника - Заготовка земли для дальнейших посевных работ (просеивание, затаривание, складирование) - Полив зеленых насаждений и клумб по городу (в зависимости от погоды) | ежедневно |
| 2 | Работы по благоустройству на объектах уч. «Био-1» (ул. Победы, Больничный пер.) | 19.08-22.08.2024 |
| 3 | Подсадка цветов на клумбах в мкр. Цемгигант | 20.08.2024 |
| 4 | Стрижка живой изгороди, вырезка поросли на скв. Пушкина | 21.08.2024 |
| 5 | Окос, сбор и вывоз растительных остатков со скв. Пушкина | 22.08-23.08.2024 |
| 6 | Хоз. работы в теплицах: сортировка кассет и горшков для рассады для зимнего хранения | 19.08.-25.08.2024 |
| 7 | В теплице: уход за маточниками (обрезка отцветших соцветий, подкормка растений) | 16.08.2024 |
|  | Участок эксплуатации наружного освещения |  |
| 1 | Отработка обращений граждан | с 19.08.2024 по 25.08.2024 |
| 2 | - восстановление УО Виноградово 250 м - восстановление работоспособности УО с частичной заменой светильников ул. Ломоносова - восстановление работоспособности УО с частичной заменой светильников д. Золотово - обследование консолей по ул. Калинина | с 19.08.2024 по 25.08.2024 |
| 3 | Снятие показаний приборов учета (290 приборов учета) | с 19.08.2024 по 25.08.2024 |