**Информация по результатам контрольного мероприятия**

«Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенной по адресу: г. о. Воскресенск, д. Ёлкино, ул. Восточная» (с элементами аудита в сфере закупок)»

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты городского округа Воскресенск Московской области на 2022 год (пункт 4.1.6), письмом Счетной палаты Российской Федерации от 29.11.2022 № 15-ЕЛ/2163, письмом Контрольно-счетной палаты Московской области от 30.11.2022 № 40ТО-165 проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенной по адресу: г. о. Воскресенск, д. Ёлкино, ул. Восточная» (с элементами аудита в сфере закупок)» на объекте: Администрация городского округа Воскресенск Московской области (далее – Администрация).

Проверяемый период деятельности: 2020 год.

В ходе контрольного мероприятия проверены средства бюджета городского округа Воскресенск в общей сумме 3 856,3 тыс. рублей.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

1. Общий объем бюджетных средств, предусмотренный на ремонт автомобильных дорог общего пользования, расположенных по адресам: г. о. Воскресенск, д. Ёлкино, ул. Восточная (уч.1) и г. о. Воскресенск, д. Ёлкино, ул. Восточная (уч.2) установлен в размере 3 856 329,95 рублей (средства субсидии из бюджета Московской области – 3 663 479,42 рублей, средства бюджета городского округа Воскресенск – 192 850,53 рублей), в том числе:

уч.1 – 2 110 041,97 рублей;

уч.2 – 1 746 287,98 рублей.

2. Технические паспорта на автомобильные дороги общего пользования местного значения, расположенные по адресам: г. о. Воскресенск, д. Ёлкино, ул. Восточная (уч.1), г. о. Воскресенск, д. Ёлкино, ул. Восточная (уч.2) отсутствуют.

3. В нарушение пункта 18 статьи 68 Федерального закона Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) на сайте <http://zakupki.gov.ru/> отсутствует прикрепленный файл, содержащий протокол проведения электронного аукциона от 25.03.2020 № 0848600006820000041-2.

4. В нарушение части 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 2.4 Контракта от 16.04.2020 № Ф.2020.17 не соблюден срок оплаты выполненных работ по адресу г. о. Воскресенск, д. Ёлкино, ул. Восточная (уч.2).

5. В 2021 году в ходе текущего мониторинга автомобильных дорог общего пользования местного значения Администрацией установлены нарушения действующего законодательства, строительных норм и правил (наличие колейности, сдвигов, наплывов, просадок и иных дефектов дорожного полотна), нормативных правовых актов по дороге г. о. Воскресенск, д. Ёлкино, ул. Восточная, ремонт которой выполнен ООО «ВОСКРЕСЕНОЧКА» в рамках Контракта от 16.04.2020 № Ф.2020.17 о чем составлен Акт обследования дворовой территории и направлены письма в адрес генерального директора ООО «ВОСКРЕСЕНОЧКА» от 03.06.2021 и от 05.04.2022 об устранении всех выявленных и не выявленных нарушений в рамках гарантийного обязательства, предусмотренного подпунктом 6.3. Контракта от 16.04.2020 № Ф.2020.17.

Проверкой установлено, что в рамках гарантийного обязательства выявленные Администрацией нарушения Подрядчиком не устранялись. Удержание из обеспечения гарантийных обязательств не производилось. Администрацией не направлялись письменные требования об уплате денежной суммы по банковским гарантиям, выданным АО КБ «Модульбанк», при нарушении ООО «ВОСКРЕСЕНОЧКА» гарантийных обязательств по Контракту от 16.04.2020 № Ф.2020.17.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой городского округа Воскресенск Московской области:

- в адрес объекта проверки – Администрации направлен акт проведенного контрольного мероприятия и представление;

- отчет о результатах проведенного контрольного мероприятия направлен ВрИП Главы городского округа Воскресенск и в Совет депутатов городского округа Воскресенск;

- направлено информационное письмо о результатах проведенного контрольного мероприятия в Контрольно-счетную палату Московской области;

- в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» жителям деревни Елкино городского округа Воскресенск Московской области по итогам проведения контрольного мероприятия 30.12.2022 года направлен ответ в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении.