

Администрация

городского округа Воскресенск

# Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**О внесении изменений в муниципальную программу «Экология и окружающая среда», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 02.12.2022 № 6325 (с изменениями от 28.02.2023 № 909, от 31.07.2023 № 4180,**

**от 08.12.2023 № 7199, от 19.01.2024 № 202, от 05.02.2024 № 481, от 01.03.2024 № 975,**

**от 05.06.2024 № 2181, от 29.07.2024 № 2618, от 01.10.2024 № 3169, от 01.11.2024 № 3481,**

**от 24.01.2025 № 100, от 03.02.2025 № 182, от 27.02.2025 № 490, от 10.03.2025 № 627,**

**от 14.04.2025 № 975, от 18.07.2025 № 1865)**

Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным постановлением Администрации город­ского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2022 № 6092 (с изменениями
от 20.01.2023 № 219, от 07.04.2023 № 1835, от 23.06.2023 № 3381, от 21.08.2023 № 4689, от 10.01.2024 № 11), в связи с изменением объемов финансирования мероприятий муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Экология и окружающая среда», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области
от 02.12.2022 № 6325 (с изменениями от 28.02.2023 № 909, от 31.07.2023 № 4180, от 08.12.2023 № 7199, от 19.01.2024 № 202, от 05.02.2024 № 481, от 01.03.2024 № 975, от 05.06.2024 № 2181, от 29.07.2024 № 2618, от 01.10.2024 № 3169, от 01.11.2024 № 3481, от 24.01.2025 № 100, от 03.02.2025 № 182, от 27.02.2025 № 490, от 10.03.2025 № 627, от 14.04.2025 № 975, от 18.07.2025 № 1865), следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Экология и окружающая среда» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Раздел 6 «Целевые показатели реализации муниципальной программы «Экология и окружающая среда» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. Подраздел 9.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды» раздела 9 «Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.4. Подраздел 10.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» раздела 10 «Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.5. Подраздел 11.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Развитие лесного хозяйства» раздела 11 «Подпрограмма 4 «Развитие лесного хозяйства» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

1.6. Подраздел 12.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» раздела 12 «Подпрограмма 5 «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутренних коммуникаций Администрации городского округа Воскресенск Московской области обеспечить размещение настоящего постановления в сетевом издании «Официальный вестник городского округа Воскресенск Московской области» и на официальном

сайте городского округа Воскресенск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Воскресенск Карасева С.И.

Глава городского округа Воскресенск А.В. Малкин

Приложение 1

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Паспорт муниципальной программы «Экология и окружающая среда» (далее – программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы городского округа Воскресенск, курирующий вопросы развития инфраструктуры, обращения с ТКО, экологии, благоустройства и озеленения, транспорта, дорожного хозяйства, муниципального контроля |
| Заказчик муниципальной программы | Сектор экологии Управления развития инфраструктуры и экологии Администрации городского округа Воскресенск (далее – Сектор экологии) |
| Цели муниципальной программы | Охрана окружающей средыРазвитие водохозяйственного комплексаРазвитие лесного хозяйстваЛиквидация накопленного вреда окружающей среде |
| Перечень подпрограмм: | Муниципальные заказчики подпрограмм |
| 1. «Охрана окружающей среды» | Сектор экологии |
| 2. «Развитие водохозяйственного комплекса» | Сектор экологии |
| 4. «Развитие лесного хозяйства» | Сектор экологии |
| 5. «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» | Сектор экологии |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» направлена на проведение мониторинга состояния окружающей среды, экологических мероприятий, сохранение биоразнообразия животного и растительного мира |
| 2. Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» предполагает повышение доли гидротехнических сооружений, находящихся в нормативном состоянии, увеличение протяженности реабилитированных и расчищенных водных объектов (участков). |
| 4. Подпрограмма 4 «Развитие лесного хозяйства» предполагает осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
| 5. Подпрограмма 5 «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» направлена на сокращение объемов захоронения отходов и ликвидацию накопленного экологического ущерба. |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2030 год |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 3 985,07 | 706,24 | 1 147,86 | 710,33 | 710,32 | 710,32 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск  | 160 618,71 | 16 596,00 | 36 145,90 | 44 540,81 | 31 663,70 | 31 672,30 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 164 603,78 | 17 302,24 | 37 293,76 | 45 251,14 | 32 374,02 | 32 382,62 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 2

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Целевые показатели реализации муниципальной программы «Экология и окружающая среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение  | Планируемое значение по годам реализации программы | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Наименование цели: охрана окружающей среды |
| 1.1 | Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | Отраслевой показатель | Ед. | 102 | 90 | 30 | 18 | 18 | 18 | - | - | - | Сектор экологии | 1.01.011.01.03 |
| 1.2 | Численность населения, участвующего в мероприятиях по формированию экологической культуры и образования населения в сфере защиты окружающей среды | Отраслевой показатель | Чел. | - | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | - | - | - | Сектор экологии | 1.03.01 |
| 2 | Наименование цели: развитие водохозяйственного комплекса |
| 2.1 | Количество прудов, на которых выполнены работы по очистке от мусора | Отраслевой показатель | Шт | - | - | 1 | 11 | - | - | - | - | - | Сектор экологии | 2.03.03 |
| 3. | Наименование цели: развитие лесного хозяйства |
| 3.1 | Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | Сектор экологии | 04.01.06 |

Приложение 3

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие Подпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы  |
| 2023 год | 2024 год | 2025год | 2026год | 2027год | 2028 год | 2029-2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Проведение обследований состояния окружающей среды | 2023-2030 гг. |  Итого | 1 837,50 | 1 023,50 | 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск  | 1 837,50 | 1 023,50 | 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01Проведение анализов качества воды | 2023-2030 гг |  Итого | 958,50 | 144,50 | 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Сектор экологии |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск  | 958,50 | 144,50 | 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проведены анализы качества воды, ед | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год  | 2028 год | 2029-2030 год |  Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 48 | 18 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 01.03. Проведение наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды | 2023-2030 гг |  Итого | 879,00 | 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Сектор экологии |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск  | 879,00 | 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведены наблюдения за состоянием и загрязнением окружающей среды, ед | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год  | 2028 год | 2029-2030 год |  Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 90 | 90 | - | - | - | - | - | - |  - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 03 Вовлечение населения в экологические мероприятия | 2023-2030 гг |  Итого | 2 099,40 | 205,50 | 278,60 | 530,10 | 538,30 | 546,90 | 0,00 | 0,00 |  Х |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск  | 2 099,40 | 205,50 | 278,60 | 530,10 | 538,30 | 546,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 03.01 Проведение экологических мероприятий, выставок, семинаров, в том числе «Дней защиты от экологической опасности» | 2023-2030 гг |  Итого | 2 099,40 | 205,50 | 278,60 | 530,10 | 538,30 | 546,90 | 0,00 | 0,00 | Сектор экологии, Управление образования |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск  | 2 099,40 | 205,50 | 278,60 | 530,10 | 538,30 | 546,90 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проведены экологические мероприятия, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год  | 2028 год | 2029-2030 год |  Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 47 | 35 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - |
|  | Итого по подпрограмме | Х |  Итого | 3 936,90 | 1 229,00 | 1 092,60 | 530,10 | 538,30 | 546,90 | 0,00 | 0,00 |  Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск  | 3 936,90 | 1 229,00 | 1 092,60 | 530,10 | 538,30 | 546,90 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10.1. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие Подпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы  |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026год | 2027год | 2028 год | 2029-2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению | 2024-2030 гг |  Итого | 12 798,80 | 0,00 | 2 073,00 | 4 228,60 | 3 248,60 | 3 248,60 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск  | 12 798,80 | 0,00 | 2 073,00 | 4 228,60 | 3 248,60 | 3 248,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Разработка необходимой документации для эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования | 2024-2030 гг |  Итого | 2 478,00 | 0,00 | 1 498,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  МБУ «БИО» |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск  | 2 478,00 | 0,00 | 1 498,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разработана документация для эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, ед | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год  | 2028 год | 2029-2030 год |  Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 5 | - | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 01.05 Обследование и содержание гидротехнических сооружений | 2024-2030 гг |  Итого | 10 320,80 | 0,00 | 575,00 | 3 248,60 | 3 248,60 | 3 248,60 | 0,00 | 0,00 |  МБУ «БИО» |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск  | 10 320,80 | 0,00 | 575,00 | 3 248,60 | 3 248,60 | 3 248,60 | 0,00 | 0,00 |
| Проведены обследования и выполнены работы (услуги) по содержанию гидротехнических сооружений, ед | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год  | 2028 год | 2029-2030 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 26 | - | 18 | 26 | - | - | - | 26 | 26 | 26 | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 03. Ликвидация последствий засорения водных объектов | 2024-2030 гг |  Итого | 3 098,56 | 0,00 | 565,30 | 1 919,66 | 306,80 | 306,80 | 0,00 | 0,00 |  Х  |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск  | 3 098,56 | 0,00 | 565,30 | 1 919,66 | 306,80 | 306,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 03.03 Проведение работ по очистке прудов от мусора | 2024-2030 гг |  Итого | 3 098,56 | 0,00 | 565,30 | 1 919,66 | 306,80 | 306,80 | 0,00 | 0,00 | Сектор экологии |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск  | 3 098,56 | 0,00 | 565,30 | 1 919,66 | 306,80 | 306,80 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проведены работы по очистке прудов от мусора, га | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год  | 2028 год | 2029-2030 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 24,57 | - | 21,8 | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 0,77 | 1 | 1 | - | - |
|  | Итого по подпрограмме | Х |  Итого | 15 897,36 | 0,00 | 2 638,30 | 6 148,26 | 3 555,40 | 3 555,40 | 0,00 | 0,00 |  Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск  | 15 897,36 | 0,00 | 2 638,30 | 6 148,26 | 3 555,40 | 3 555,40 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 5

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11.1. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Развитие лесного хозяйства»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие Подпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия  | Источники финансирования | Всего (тыс.руб) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы  |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2025год | 2027год | 2028 год | 2029-2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 2023-2030 гг  |  Итого | 3 985,07 | 706,24 | 1 147,86 | 710,33 | 710,32 | 710,32 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 3 985,07 | 706,24 | 1 147,86 | 710,33 | 710,32 | 710,32 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.06 Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов | 2023-2030 гг |  Итого | 3 985,07 | 706,24 | 1 147,86 | 710,33 | 710,32 | 710,32 | 0,00 | 0,00 | Сектор экологии |
| Средства бюджета Московской области | 3 985,07 | 706,24 | 1 147,86 | 710,33 | 710,32 | 710,32 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Объем ликвидированных отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, куб.м | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год  | 2028 год | 2029-2030 год |  Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1724,28 | 363 | 510 | 283,76 | Х | Х | Х | 283,76 | 283,76 | 283,76 | - | - |
|  | Итого по подпрограмме | Х |  Итого | 3 985,07 | 706,24 | 1 147,86 | 710,33 | 710,32 | 710,32 | 0,00 | 0,00 |  Х |
| Средства бюджета Московской области | 3 985,07 | 706,24 | 1 147,86 | 710,33 | 710,32 | 710,32 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 6

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

12.1. Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие Подпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы  |
| 2023 год | 2024 год | 2025год | 2026год | 2027год | 2028 год | 2029-2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в области обращения с отходами | 2023-2030 гг |  Итого | 140 784,45 | 15 367,00 | 32 415,00 | 37 862,45 | 27 570,00 | 27 570,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 140 784,45 | 15 367,00 | 32 415,00 | 37 862,45 | 27 570,00 | 27 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Разработка проектной документации на ликвидацию несанкционированных свалок | 2024-2030 гг | Итого | 3 415,00 | 0,00 | 515,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Сектор экологии |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 415,00 | 0,00 | 515,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Разработана проектная документация на ликвидацию несанкционированных свалок, ед | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2030 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.04 Ликвидация несанкционированных свалок | 2023-2030 гг  |  Итого | 137 369,45 | 15 367,00 | 31 900,00 | 34 962,45 | 27 570,00 | 27 570,00 | 0,00 | 0,00 | Сектор экологии |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск  | 137 369,45 | 15 367,00 | 31 900,00 | 34 962,45 | 27 570,00 | 27 570,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ликвидированы несанкционированные свалки, ед | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год  | 2028 год | 2029-2030 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 162 | 3 | 69 | 70 | - | - | - | 70 | 10 | 10 | - | - |
|  | Итого по подпрограмме | Х |  Итого | 140 784,45 | 15 367,00 | 32 415,00 | 37 862,45 | 27 570,00 | 27 570,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск  | 140 784,45 | 15 367,00 | 32 415,00 | 37 862,45 | 27 570,00 | 27 570,00 | 0,00 | 0,00 |