

Администрация

городского округа Воскресенск

# Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инженерной**

**инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области**

**от 07.12.2022 № 6429 (с изменениями от 03.02.2023 № 482, от 06.02.2023 № 519, от 03.05.2023**

**№ 2335, от 05.06.2023 № 2993, от 21.06.2023 № 3350, от 17.07.2023 № 3888,**

**от 01.09.2023 № 4954, от 03.10.2023 № 5750, от 23.10.2023 № 6160, 15.11.2023 № 6758,**

**от 20.11.2023 № 6849, от 28.11.2023 № 7000, от 26.12.2023 № 7568, от 24.01.2024 № 250, от 05.02.2024 № 440)**

Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2022 № 6092 (с изменением от 20.01.2023 № 219, от 07.04.2023 № 1835, от 23.06.2023 № 3381, от 21.08.2023 № 4689, от 10.01.2024 № 11), в связи с изменением объемов финансирования мероприятий и показателей реализации муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 07.12.2022 № 6429 (с изменениями от 03.02.2023 № 482, от 06.02.2023 № 519, от 03.05.2023 № 2335, от 05.06.2023 № 2993, от 21.06.2023 № 3350, от 17.07.2023 № 3888, от 01.09.2023 № 4954, от 03.10.2023 № 5750, от 23.10.2023 № 6160, от 15.11.2023 № 6758, от 20.11.2023 № 6849, от 28.11.2023 № 7000, от 26.12.2023 № 7568, от 24.01.2024 № 250, от 05.02.2024 № 440) следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Раздел 6 «Целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. Раздел 8 «Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению»;

1.4. Подраздел 9.1 «Перечень мероприятий подпрограммы I «Чистая вода» раздела 9 «Подпрограмма I «Чистая вода» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему

 постановлению;

1.5. Подраздел 9.4 «Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы I «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» раздела 9 «Подпрограмма I «Чистая вода» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

1.6. Подраздел 9.6 «Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы I «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» раздела 9 «Подпрограмма I «Чистая вода» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

1.7. Подраздел 10.1 «Перечень мероприятий подпрограммы II «Системы водоотведения» раздела 10 «Подпрограмма II «Системы водоотведения» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

1.8. Подраздел 10.2 «Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01 «Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности» подпрограммы II «Системы водоотведения» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» раздела 10 «Подпрограмма II «Системы водоотведения» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

1.9. Подраздел 10.3 «Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02 «Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций муниципальной собственности» подпрограммы II «Системы водоотведения» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» раздела 10 «Подпрограмма II «Системы водоотведения» изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

1.10. Подраздел 10.4 «Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.52 «Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций за счет средств местного бюджета» подпрограммы II «Системы водоотведения» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» раздела 10 «Подпрограмма II «Системы водоотведения» изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

1.11. Подраздел 10.5 «Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.02 «Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод муниципальной собственности» подпрограммы II «Системы водоотведения» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» раздела 10 «Подпрограмма II «Системы водоотведения» изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

1.12. Подраздел 11.1 «Перечень мероприятий подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» раздела 11 «Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;

1.13. Подраздел 11.2 «Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых

предусмотрено мероприятием 02.02 «Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» раздела 11 «Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;

1.14. Подраздел 11.6 «Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.05 «Аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения и (или) теплоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» раздела 11 «Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению;

1.15. Подраздел 11.7 «Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.03 «Капитальный ремонт объектов теплоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» раздела 11 «Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» изложить в редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению;

1.16. Дополнить раздел 11 «Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» подразделом 11.9 «Перечень приобретаемых услуг, работ, материалов за счет всех источников финансирования, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.03. «Организация в границах городского округа теплоснабжения населения» основного мероприятия 02 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» согласно приложению 16 к настоящему постановлению;

1.17. Подраздел 12.1 «Перечень мероприятий подпрограммы IV «Обращение с отходами» раздела 12 «Подпрограмма IV «Обращение с отходами» изложить в редакции согласно приложению 17 к настоящему постановлению;

1.18. Подраздел 13.1 «Перечень мероприятий подпрограммы V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» раздела 13 «Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» изложить в редакции согласно приложению 18 к настоящему постановлению;

1.19. Подраздел 16.1 «Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» раздела 16 «Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» изложить в редакции согласно приложению 19 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Фактор - инфо» и разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Воскресенск Черняева А.А.

Глава городского округа Воскресенск А.В. Малкин

Приложение 1

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Паспорт муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности

и отрасли обращения с отходами»(далее – программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы городского округа Воскресенск, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства. |
| Заказчик муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального комплекса Администрации городского округа Воскресенск (далее – Управление ЖКК) |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки.Обеспечение качественными услугами водоотведения.Повышение условий для обеспечения качественными коммунальными услугами.Снижение объемов захоронения ТКО на территории городского округа Воскресенск.Снижение энергоемкости валового регионального продукта (ВРП) городского округа Воскресенск.Повышение энергетической эффективности жилищного фонда, муниципальных учреждений, объектов топливно-энергетического и транспортных комплексов по исполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ.Развитие сфер газоснабжения, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики городского округа Воскресенск. |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |
| Подпрограмма I «Чистая вода»  | Управление ЖКК |
| Подпрограмма II «Системы водоотведения»  | Управление ЖКК |
| Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | Управление ЖКК |
| Подпрограмма IV «Обращение с отходами» | Управление ЖКХ |
| Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Управление ЖКК |
| Подпрограмма VI «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики» | Управление ЖКК |
| Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма» | Управление ЖКК |
| Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»  | Управление ЖКК |
| Краткая характеристика подпрограмм | В рамках подпрограммы I «Чистая вода» планируется увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта, приобретения, монтажа и ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории городского округа Воскресенск.Мероприятия подпрограммы II «Системы водоотведения» будут способствовать обеспечению населения городского округа Воскресенск качественными услугами водоотведения; увеличению доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения; снижению объемов отводимых в водоемы загрязненных сточных вод за счет строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта объектов очистки сточных вод, канализационных коллекторов и канализационных насосных станций на территории городского округа Воскресенск.Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» предусматривает создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами жителей городского округа Воскресенск за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории городского округа Воскресенск.Подпрограмма IV «Обращение с отходами» предусматривает развитие отрасли и культуры обращения с отходами на территории городского округа Воскресенск.Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» направлена на реализацию мероприятий по обеспечению рационального потребления топливно-энергетических ресурсов на территории городского округа Воскресенск:- обязательный учет используемых энергетических ресурсов, в том числе организаций с участием в уставном капитале муниципального образования;- ежегодное снижение объема потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями;- повышение энергетической эффективности объектов муниципальной собственности, а также жилищного фонда Московской области;- соблюдение требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;- соблюдение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений;проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме при проведении работ по энергоэффективному капитальному ремонту.Мероприятия подпрограммы VI «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики» направлены на развитие системы газоснабжения, на создание современных объектов топливозаправочного комплекса, а также упрощения процедуры технологического присоединения объектов электроэнергетики на территории городского округа Воскресенск.Целью реализации мероприятий подпрограммы VII «Обеспечивающая подпрограмма» является обеспечение эффективного исполнения полномочий Администрации городского округа Воскресенск Московской области и подведомственных им учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также организация в границах городского округа Воскресенск электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» предусматривает создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства городского округа Воскресенск и финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028 |
| Средства бюджета Московской области | 1 671 758,01 | 346 646,77 | 717 754,24 | 191 065,21 | 236 405,12 | 179 886,67 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 538 523,99 | 148 370,12 | 211 756,69 | 28 864,95 | 76 769,07 | 72 763,16 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 83 689,34 | 46 589,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 100,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 2 293 971,34 | 541 606,23 | 929 510,93 | 219 930,16 | 313 174,19 | 252 649,83 | 37 100,00 |

Приложение 2

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности

и отрасли обращения с отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки |
| 1.1. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Региональный проект «Чистая вода» | процент | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | Управление ЖКК | I.02.01, I.02.02, I.02.03, I.02.06, I.02.07 |
| Обеспечение качественными услугами водоотведения |
| 2.1. | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Отраслевой показатель | процент | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | Управление ЖКК | II.01.02II.02.01, II.02.02 |
| Повышение условий для обеспечения качественными коммунальными услугами |
| 3.1. | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры, инженерных коммуникаций | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 16 | 0 | Управление ЖКК | III.01.03III.02.01III.02.02III.02.03III.02.05III.02.51 |
| Предотвращение прогрессирующего физического и морального износа основных производственных фондов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. |
| 4.1. | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Отраслевой | процент | 66,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление ЖКК | III.05.01, III.05.02, III.05.03  |
| Повышение энергетической эффективности жилищного фонда, государственных учреждений, объектов топливно-энергетического и транспортных комплексов во исполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ |
| 5.1 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | Отраслевой, приоритетный | процент | 34,94 | 41,5 | 36,75 | - | - | - | - | Управление ЖКК | V.01.11 |
| 5.2 |  Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Отраслевой, приоритетный  | процент | 95,63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление ЖКК | V.01.10 |
| 5.3 | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Государственная программа, приоритетный | процент | 22,08 | 43,16 | 37,67 | - | - | - | - | Управление ЖКК | V.02.01 |
| 5.4 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Государственная программа, приоритетный | процент | 11,41 | 11,9 | 11,86 | - | - | - | - | Управление ЖКК | V.03.01 |

Приложение 3

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | I | 02 | 01 | Объекты водоснабжения, на которых проведены работы, связанные со строительством и реконструкцией, в том числе ПИР | Ед. | Определяется на основании данных ОСМУ |
| 2. | I | 02 | 01 | Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности, ед. | Ед. | Определяется на основании данных о количестве объектов водоснабжения, построенных или реконструированных на территории ОМСУ. Фактическое значение показателя определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства и реконструкции). |
| 3. | I | 02 | 02 | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности, ед. | Ед. | Определяется на основании данных о количестве объектов водоснабжения, капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию на территории ОМСУ. Фактическое значение показателя определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по линейным объектам и по итогам капремонта), актами поставки оборудования (по итогам приобретения оборудования) |
| 4. | I | 02 | 03 | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев, ед. | Ед. | Определяется на основании данных о количестве шахтных колодцев, капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию на территории ОМСУ. Фактическое значение показателя определяется по количеству шахтных колодцев, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по линейным объектам и по итогам капремонта), актами поставки оборудования (по итогам приобретения оборудования). |
| 5. | I | 02 | 06 | Количество отремонтированных шахтных колодцев | Ед. | Определяется на основании данных о количестве шахтных колодцев, отремонтированных, на территории ОМСУ. Фактическое значение показателя определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию. |
| 6. | I | 02 | 07 | Приобретено объектов водоснабжения | Ед. | Определяется на основании данных ОСМУ |
| 7. | II | 01 | 02 | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объекты очистки сточных вод | Ед. | Определяется на основании данных о количестве объектов очистки сточных вод капитально отремонтированных на территории ОМСУ. Фактическое значение показателя определяется по количеству капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод в соответствие с актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию |
| 8. | II | 02 | 01 | Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции | Ед. | Определяется на основании данных о количестве канализационных коллекторов, канализационных насосных станций построенных или реконструированных на территории ОМСУ. Фактическое значение показателя определяется по количеству построенных, реконструированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций в соответствии с актами выполненных работ (по линейным объектам) и разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства и реконструкции) |
| 9. | II | 02 | 02 | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллекторы и канализационные насосные станции | Ед. | Определяется на основании данных о количестве канализационных коллекторов, канализационных насосных станций, капитально отремонтированных на территории ОМСУ. Фактическое значение показателя определяется по количеству капитально отремонтированных канализационных коллекторов (участков), канализационных насосных станций в соответствии с актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию |
| 10. | II | 02 | 52 | Канализационные коллекторы, канализационные насосные станций, на которых проведены работы, связанные со строительством и реконструкцией, в том числе ПИР | Ед. | Определяется на основании данных ОСМУ |
| 11. | III | 01 | 03 | Капитально отремонтированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности | Ед. | Определяется на основании данных ОСМУ |
| 12. | III | 02 | 01 | Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Ед. | Определяется на основании данных о количестве сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения построенных или реконструированных на территории ОМСУ. Фактическое значение показателя определяется по количеству построенных, реконструированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в соответствии с актами выполненных работ или разрешением на ввод объектов в эксплуатацию |
| 13. | III | 02 | 02 | Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | Ед. | Определяется на основании данных о количестве сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения капитально отремонтированных на территории ОМСУ. Фактическое значение показателя определяется по количеству капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в соответствии с актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию |
| 14. | III | 02 | 03 | Приобретено объектов теплоснабжения | Ед. | Определяется на основании данных ОСМУ |
| 15. | III | 02 | 03 | Объекты теплоснабжения, на которых произведен мониторинг производства работ | Ед. | Определяется на основании данных ОСМУ |
| 16. | III | 02 | 05 | Выполнены аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения и (или) теплоснабжения | Ед.. | Определяется на основании данных ОСМУ |
| 17. | III | 02 | 51 | Сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, на которых проведены работы, связанные с капитальным ремонтом, в том числе проверка достоверности сметной документации | Ед. | Определяется на основании данных ОСМУ |
| 18. | III | 04 | 03 | Количество ресурсоснабжающих организаций, которым предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения | Ед. | Определяется на основании данных ОСМУ |
| 19. | III | 05 | 01 | Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов | Ед. | Значение показателя определяется как наличие утвержденной и актуализированной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»  |
| 20. | III | 05 | 03 | Количество утвержденных схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | Ед. | Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с п. 5.1 статьи 26 главы 3 Градостроительного Кодекса РФ программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. |
| 21. | III | 05 | 04 | Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | Ед. | Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (далее ППРФ 782) или актуализированной в соответствии с п. 8 ППРФ 782 |
| 22. | IV | 04 | 02 | Количество генеральных схем санитарной очистки территории (актуализированных генеральных схем санитарной очистки территории) городских округов | Ед. | Определяется на основании данных ОСМУ |
| 23.  | V | 01 | 10 | Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, ед. | Ед. | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 24. | V | 01 | 11 | Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, B, C, D) | Ед. | Определяется на основании данных ОСМУ |
| 25. | V | 02 | 01 | Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов, ед. | Ед. | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 26. | V | 02 | 02 | Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов, ед. | Ед. | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 27. | V | 03 | 01 | Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности | Ед. | Значение показателя определяется как общее количество актов о присвоении класса энергоэффетивности с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 28. | VI | 01 | 01 | Количество населенных пунктов, обеспеченных газопроводами высокого и низкого давления (газифицированных) | Ед. | Определяется на основании данных ОСМУ |
| 29. | VIII | 01 | 02 | Количество организаций жилищно-коммунального хозяйства, для которых созданы экономические условия для повышения эффективности работы | Ед. | Определяется на основании данных ОСМУ |
| 30. | VIII | 01 | 03 | Оказана финансовая поддержка муниципальным образованиям с целью погашения просроченной задолженности предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Ед. | Определяется на основании данных ОСМУ |
| 31. | VIII | 01 | 03 | Количество организаций жилищно-коммунального хозяйства, для которых созданы экономические условия для повышения эффективности работы | Ед. | Определяется на основании данных ОСМУ |
| 32. | VIII | 01 | 05 | Погашение просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам с целью реализацию мер по предупреждению банкротства муниципальных предприятий и (или) юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальным образованиям Московской области, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Млн. рублей | Определяется на основании данных ОСМУ |
| 33. | VIII | 02 | 05 | Осуществлено профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий при поступлении в ОМСУ информации о несоблюдении гражданами требований Правил пользования газом | Процент | Определяется на основании данных ОСМУ |

Приложение 4

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9.1. Перечень мероприятий подпрограммы I «Чистая вода»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2028  | Итого | 311 163,99 | 25 475,32 | 57 333,97 | 7 511,20 | 110 843,50 | 110 000,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 209 968,78 | 15 998,64 | 37 330,14 | 0,00 | 78 320,00 | 78 320,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 101 195,21 | 9 476,68 | 20 003,83 | 7 511,20 | 32 523,50 | 31 680,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 02.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности  | 2023-2028  | Итого | 226 700,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |
| Средства бюджета Московской области | 156 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 320,00 | 78 320,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 70 060,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700,00 | 31 680,00 | 31 680,00 | 0,00 |
| Объекты водоснабжения, на которых проведены работы, связанные со строительством и реконструкцией, в том числе ПИР, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого2024 | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого2024 | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 1.2. | Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2023-2028  | Итого | 79 023,97 | 22 470,00 | 56 553,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МУП «Белоозерское ЖКХ» |
| Средства бюджета Московской области | 53 328,78 | 15 998,64 | 37 330,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 25 695,19 | 6 471,36 | 19 223,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого2024 | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 5 | 0 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 1.3. | Мероприятие 02.03. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж (демонтаж) и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | 2023-2028  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев, ед | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого2024 | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Мероприятие 02.06. Содержание и ремонт шахтных колодцев | 2023-2028  | Итого | 2 685,09 | 250,39 | 780,00 | 811,20 | 843,50 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 685,09 | 250,39 | 780,00 | 811,20 | 843,50 | 0,00 | 0,00 |
| Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого2024 | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 34 | 4 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
| 1.5. | Мероприятие 02.07. Организация в границах городского округа водоснабжения населения | 2023-2028  | Итого | 2 754,93 | 2 754,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 754,93 | 2 754,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретено объектов водоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого2024 | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| Итого по подпрограмме  | Итого | 311 163,99 | 25 475,32 | 57 333,97 | 7 511,20 | 110 843,50 | 110 000,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета Московской области | 209 968,78 | 15 998,64 | 37 330,14 | 0,00 | 78 320,00 | 78 320,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 101 195,21 | 9 476,68 | 20 003,83 | 7 511,20 | 32 523,50 | 31 680,00 | 0,00 |

Приложение 5

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9.4. Адресный перечень объектов муниципальной собственности

городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02

«Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности»

подпрограммы I «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности

и отрасли обращения с отходами»

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Воскресенск

Ответственный за выполнение мероприятий: Управление ЖКК, МУП «Белоозерское ЖКХ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Характеристика объекта | Виды работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы, (тыс. руб.) | Финансирование, тыс. руб. | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Финансирование с привлечением субсидий из бюджета Московской области |  |
| 1 | Станция водоподготовки на ВЗУ «Лопатинский», г.о. Воскресенск | 270 куб. м/ час | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 12.10.2023 - 29.11.2024 | 30.11.2024 | 41 213,33 | Итого: | 41 213,33 | 12 364,00 | 28 849,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 29 343,89 | 8 803,17 | 20 540,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 11 869,44 | 3 560,83 | 8 308,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Станция водоподготовки на ВЗУ «Чемодурово», г.о. Воскресенск | 40 куб. м/ час | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 12.10.2023 - 29.11.2024 | 30.11.2024 | 12 636,67 | Итого: | 12 636,67 | 3 791,00 | 8 845,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 8 897,30 | 2 699,19 | 6 298,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 639,37 | 1 091,81 | 2 547,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Станция водоподготовки на ВЗУ «Фетровая фабрика», г.о. Воскресенск | 40 куб. м/ час | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 12.10.2023 - 29.11.2024 | 30.11.2024 | 12 636,67 | Итого: | 12 636,67 | 3 791,00 | 8 845,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 8 997,30 | 2 699,19 | 6 298,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 639,37 | 1 091,81 | 2 547,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Станция водоподготовки на ВЗУ «Михалево», г.о. Воскресенск | 20 куб. м/ час | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 12.10.2023 - 29.11.2024 | 30.11.2024 | 8 413,33 | Итого: | 8 413,33 | 2 524,00 | 5 889,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 5 990,29 | 1 797,09 | 4 193,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 423,04 | 726,91 | 1 696,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 6

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9.6. Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности

городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием

02.02 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности»

подпрограммы I «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры,

энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Воскресенск

Ответственный за выполнение мероприятий: управление ЖКК, МКУ ГО Воскресенск МО «УКС»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Виды работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Финансирование из средств бюджета городского округа Воскресенск Московской области |
| 1 | Аварийно-восстановительные работы на ВЗУ д. Ворщиково | МО, г.о.Воскресенск, вблизи д.Ворщиково, на территории КП «Радоград» | Капитальный ремонт | 01.12.2023 - 31.12.2024 | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 4 123,97 | 0,00 | 4 123,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 7

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10.1. Перечень мероприятий подпрограммы II «Системы водоотведения»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2028 | Итого | 19 072,50 | 0,00 | 19 072,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 19 072,50 | 0,00 | 19 072,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 01.02. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2023-2025 | Итого | 19 072,50 | 0,00 | 19 072,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 19 072,50 | 0,00 | 19 072,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объекты очистки сточных вод, ед | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 02. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2028 | Итого | 568 478,07 | 6 953,25 | 271 945,40 | 176 885,96 | 80 696,16 | 31 997,30 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 485 026,21 | 0,00 | 224 819,00 | 162 845,98 | 74 579,16 | 22 782,07 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 83 451,86 | 6 953,25 | 47 126,40 | 14 039,98 | 6 117,00 | 9 215,23 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности  | 2023-2025 | Итого | 185 464,59 | 0,00 | 148 935,13 | 27 780,77 | 8 748,69 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |
| Средства бюджета Московской области | 140 514,40 | 0,00 | 113 089,26 | 21 196,07 | 6 229,07 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 44 950,19 | 0,00 | 35 845,87 | 6 584,70 | 2 519,62 | 0,00 | 0,00 |
| Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции, ед | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| 2.2. | Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности | 2023-2026 | Итого | 370 758,58 | 98,35 | 117 610,27 | 149 105,19 | 71 947,47 | 31 997,30 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |
| Средства бюджета Московской области | 344 511,81 | 0,00 | 111 729,74 | 141 649,91 | 68 350,09 | 22 782,07 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 26 246,77 | 98,35 | 5 880,53 | 7 455,28 | 3 597,38 | 9 215,23 | 0,00 |
| Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллекторы и канализационные насосные станции, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | - |
| 2.3. | Мероприятие 02.52. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций за счет средств местного бюджета | 2023-2028 | Итого | 12 254,90 | 6 854,90\* | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 12 254,90 | 6 854,90\* | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Канализационные коллекторы, канализационные насосные станций, на которых проведены работы, связанные со строительством и реконструкцией, в том числе ПИР, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1\* | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
|   | Итого по подпрограмме: |  | Итого | 587 550,57 | 6 953,25 | 291 017,90 | 176 885,96 | 80 696,16 | 31 997,30 | 0,00 |   |
| Средства бюджета Московской области | 485 026,21 | 0,00 | 224 819,00 | 162 845,98 | 74 579,16 | 22 782,07 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 102 524,36 | 6 953,25 | 66 198,90 | 14 039,98 | 6 117,00 | 9 215,23 | 0,00 |

\*) средства не освоены и результат выполнения мероприятия не достигнут в 2023 году, в связи с отсутствием положительного заключения экспертизы достоверности ПИР, показатель не суммируется

Приложение 8

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10.2. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)

муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых

предусмотрено мероприятием 02.01 «Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных

насосных станций муниципальной собственности» подпрограммы II «Системы водоотведения» муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Воскресенск

Ответственные за выполнение мероприятий: управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/ реконструкции объектов | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023, (тыс.руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы, (тыс. руб.) | Финансирование, тыс.рублей | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Самотечный канализационный кол-лектор по адресу: г. Воскресенск, от ул. Победы вдоль жилого дома № 1/2 по ул. Октябрьская до КНС ул. Лермонтова, д. 7а | 511,3 м-D=600м162,9 м-D=450м252,3 м-D=400м5,75 м-D=300м | Реконструкция | 20.01.2024-29.11.2025 | 30.11. 2025 | 80 393,30 | 0,00 | Итого: | 80 393,30 | 0,00 | 72 353,97 | 8 039,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 68 414,70 | 0,00 | 61 573,23 | 6 841,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 11 978,60 | 0,00 | 10 780,74 | 1 197,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2. | КНС по адресу: г. Воскресенск, ул. Лермонтова, д. 7а | 800 куб. м/час | Реконструкция | 20.01.2024-29.11.2025 | 30.11. 2025 | 88 345,97 | 0,00 | Итого: | 88 345,97 | 0,00 | 72 353,97 | 15 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 63 201,03 | 0,00 | 51 516,03 | 11 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 25 144,94 | 0,00 | 20 837,94 | 4 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Участок канализационного безнапорного коллектора по адресу: г. Воскресенск, от жилого дома № 4 ул. Докторова до станции перекачки (в т.ч. ПИР) | D=400 мм; L=728 м | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-29.11.2026 | 30.11. 2026 | 12 498,13 | 0,00 | Итого: | 12 498,13 | 0,00 | 0,00 | 3 749,44 | 8 748,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 8 898,67 | 0,00 | 0,00 | 2 669,60 | 6 229,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 599,46 | 0,00 | 0,00 | 1 079,84 | 2 519,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Реконструкция напорного коллектора со строительством КНС от д. Ратчино до врезки в магистральный коллектор г. Воскресенск (ПИР) | - | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-31.12.2024 | 31.12. 2024 | 4 227,19 | 0,00 | Итого: | 4 227,19 | 0,00 | 4 227,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 4 227,19 | 0,00 | 4 227,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | X | в том числе проектные и изыскательские работы | X | X | X | X | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 4 227,19 | 0,00 | 4 227,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 9

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10.3. Адресный перечень капитального ремонта объектов

муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено

мероприятием 02.02 «Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций муниципальной собственности» подпрограммы II «Системы водоотведения» муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Воскресенск

Ответственные за выполнение мероприятий: управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Виды работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Финансирование с привлечением субсидий из бюджета Московской области |
| 1 | Капитальный ремонт дюкера на дне реки Москва г.о. Воскресенск (в т.ч. ПИР) | г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2023-29.11.2026 | Итого | 338 761,28 | 98,35 | 117 610,27 | 149 105,19 | 71 947,47 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 321 729,74 | 0,00 | 111 729,74 | 141 649,91 | 68 350,09 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск  | 17 031,54 | 98,35 | 5 880,53 | 7 455,28 | 3 597,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Напорный канализационный коллектор д. Шильково г.о. Воскресенск | г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт | 20.01.2027-29.11.2027 | Итого | 1 808,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 808,48 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 287,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287,64 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск  | 520,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,84 | 0,00 |
| 3 | Напорный канализационный коллектор с. Воскресенское, ул. Задорожная г.о. Воскресенск | г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт | 20.01.2027-29.11.2027 | Итого | 3 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 916,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 2 788,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 788,19 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск  | 1 127,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 127,81 | 0,00 |
| 4 | Напорный канализационный коллектор с. Воскресенское г.о. Воскресенск | г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт | 20.01.2027-29.11.2027 | Итого | 1 958,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 958,01 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 394,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 394,10 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск  | 563,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,91 | 0,00 |
| 5 | Коллектор с. Новлянское, ул. Новлянская г.о. Воскресенск | г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт | 20.01.2027-29.11.2027 | Итого | 3 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 916,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 2 788,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 788,19 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск  | 1 127,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 127,81 | 0,00 |
| 6 | Коллектор д. Ратчино г.о. Воскресенск | г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт | 20.01.2027-29.11.2027 | Итого | 5 945,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 945,20 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 4 232,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 232,98 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск  | 1 712,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 712,22 | 0,00 |
| 7 | Коллектор д. Михалево г.о. Воскресенск | г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт | 20.01.2027-29.11.2027 | Итого | 6 265,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 265,60 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 4 461,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 461,11 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск  | 1 804,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 804,49 | 0,00 |
| 8 | Канализационный коллектор пос. им. Цюрупы г.о. Воскресенск | г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт | 20.01.2027-29.11.2027 | Итого | 8 188,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 188,01 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 5 829,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 829,86 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск  | 2 358,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 358,15 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию | Итого | 370 758,58 | 98,35 | 117 610,27 | 149 105,19 | 71 947,47 | 31 997,30 |  |
| Средства бюджета Московской области | 344 511,81 | 0,00 | 111 729,74 | 141 649,91 | 68 350,09 | 22 782,07 |  |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск  | 26 246,77 | 98,35 | 5 880,53 | 7 455,28 | 3 597,38 | 9 215,23 |  |

Приложение 10

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10.4. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности

городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.52

«Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций

за счет средств местного бюджета» подпрограммы II «Системы водоотведения» муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Воскресенск

Ответственные за выполнение мероприятий: управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, кой-ко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ по проектированию, строи-тельству/ реконструкции объектов | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023, (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы, (тыс. руб.) | Финансирование, тыс. рублей | Остаток сметной стоимости до ввода в экс-плуатацию тыс. руб. |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Реконструкция КНС по адресу г. Воскресенск, ул. Лермонтова, д. 7а | 800 куб. м/час | Техническое обследование и проектно-изыскательские работы | 01.01.2023-31.12.2024 | 31.12.2024 | 5 400,00 | 0,00 | Итого: | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 11

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10.5. Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.02 «Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод

муниципальной собственности» подпрограммы II «Системы водоотведения» муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Муниципальные заказчики: Администрация городского округа Воскресенск

Ответственные за выполнение мероприятий: управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Виды работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Финансирование из средств бюджета городского округа Воскресенск Московской области |
| 1 | Аварийно-восстановительные работы системы очистных сооружений и канализационной насосной станции в д. Ворщиково | МО, г.о. Воскресенск, д. Ворщиково, ул. Радужная, уч.62 | Капитальный ремонт  | 01.12.2023-31.12.2024 | Итого | 19 072,50 | 0,00 | 19 072,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск  | 19 072,50 | 0,00 | 19 072,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 12

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11.1. Перечень мероприятий подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероп-риятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2028 | Итого | 4 226,00 | 0,00 | 4 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 4 226,00 | 0,00 | 4 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.03. Капитальный ремонт объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2028 | Итого | 4 226,00 | 0,00 | 4 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 4 226,00 | 0,00 | 4 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитально отремонтированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2028 | Итого | 786 047,96 | 28 132,03 | 499 296,87 | 32 032,00 | 115 934,53 | 110 652,53 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 663 011,02 | 19 776,13 | 454 645,10 | 27 259,23 | 82 545,96 | 78 784,60 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 123 036,94 | 8 355,90 | 44 651,77 | 4 772,77 | 33 388,57 | 31 867,93 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01. Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2028 | Итого | 58 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 825,00 | 26 545,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |
| Средства бюджета Московской области | 41 559,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 659,40 | 18 900,04 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 16 810,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 165,60 | 7 644,96 | 0,00 |
| Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 2.2 | Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2028 | Итого | 519 785,51 | 20 816,98 | 298 719,47 | 32 032,00 | 84 109,53 | 84 107,53 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |
| Средства бюджета Московской области | 421 474,18 | 19 776,13 | 254 667,70 | 27 259,23 | 59 886,56 | 59 884,56 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 98 311,33 | 1 040,85 | 44 051,77 | 4 772,77 | 24 222,97 | 24 222,97 | 0,00 |
| Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 30 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 10 | - | 12 | - |
| 2.3 | Мероприятие 02.03. Организация в границах городского округа теплоснабжения населения | 2023-2028 | Итого | 6 865,97 | 6 265,97 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 6 865,97 | 6 265,97 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретено объектов теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| Объекты теплоснабжения, на которых произведен мониторинг производства работ, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |
| 6 | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - |  |
| 2.4 | Мероприятие 02.05. Аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения и (или) теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2028 | Итого | 199 977,40 | 0,00 | 199 977,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 199 977,40 | 0,00 | 199 977,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнены аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения и (или) теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 2.5. | Мероприятие 02.51. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета |  | Итого | 1 049,08 | 1 049,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 049,08 | 1 049,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, на которых проведены работы, связанные с капитальным ремонтом, в том числе проверка достоверности сметной документации, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого2024 | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 5 | 5 | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 04. Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием финансовых инструментов «Инфраструктурного меню» | 2023-2028 | Итого | 83 300,00 | 83 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 83 300,00 | 83 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Мероприятие 04.03. Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 2023-2028  | Итого | 83 300,00 | 83 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 83 300,00 | 83 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество ресурсоснабжающих организаций, которым предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого2024 | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 05. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2023-2028 | Итого | 16 590,00 | 4 960,00 | 4 349,00 | 2 541,00 | 4 740,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 16 590,00 | 4 960,00 | 4 349,00 | 2 541,00 | 4 740,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Мероприятие 05.01. Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 2023-2028  | Итого | 7 501,00 | 4 960,00 | 0,00 | 2 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 7 501,00 | 4 960,00 | 0,00 | 2 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого2024 | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Показатель не суммируется | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 4.2. | Мероприятие 05.03. Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2023-2028 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество утвержденных схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Показатель не суммируется | 1\*\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Мероприятие 05.04. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 2023-2028 | Итого | 9 089,00 | 0,00 | 4 349,00 | 0,00 | 4 740,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 9 089,00 | 0,00 | 4 349,00 | 0,00 | 4 740,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов), ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 | В том числе: | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Показатель не суммируется | 1\* | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
|   | Итого по подпрограмме: |  | Итого | 890 163,96 | 116 392,03 | 507 871,87 | 34 573,00 | 120 674,53 | 110 652,53 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 663 011,02 | 19 776,13 | 454 645,10 | 27 259,23 | 82 545,96 | 78 784,60 | 0,00 |
|  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 227 152,94 | 96 615,90 | 53 226,77 | 7 313,77 | 38 128,57 | 31 867,93 | 0,00 |

\*) - схема водоснабжения и водоотведения городского округа Воскресенск на период с 2021 по 2040 год утверждена распоряжением Министерства энергетики Московской области от 10.12.2021 № 406-р;

\*\*) - программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Воскресенск на 2021-2040 годы утверждена решением Совета депутатов городского округа Воскресенск от 28.04.2022 № 534/68;

Приложение 13

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11.2. Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности

городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02

«Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности»

подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Воскресенск

Ответственный за выполнение мероприятия: управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Виды работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Финансирование с привлечением субсидий из бюджета Московской области |
| 1.1 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения, г.о. Воскресенск | г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт | 20.01.2022-30.11.2025 | Итого | 186 908,44 | 20 816,98 | 150 491,46 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 161 866,73 | 19 776,13 | 128 815,00 | 13 275,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск  | 25 041,71 | 1 040,85 | 21 676,46 | 2 324,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Сети водоснабжения и водоотведения (12 участков), г.о. Воскресенск | г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт | 20.01.2026-29.11.2027 | Итого | 168 217,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 109,53 | 84 107,53 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 119 771,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 886,56 | 59 884,56 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск  | 48 445,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 222,97 | 24 222,97 | 0,00 |
| 1.3 | Капитальный ремонт сетей водоотведения в г.о. Воскресенск (в т.ч. ПИР) | г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-29.11.2025 | Итого | 164 320,01 | 0,00 | 147 888,01 | 16 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 139 836,33 | 0,00 | 125 852,70 | 13 983,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск  | 24 483,68 | 0,00 | 22 035,31 | 2 448,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Финансирование из средств бюджета городского округа Воскресенск Московской области |
| 2.1 | Проверка достоверности сметной документации на капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, г.о. Воскресенск | г.о. Воскресенск | Проверка достоверности сметной документации  | 01.01.2024-31.12.2024 | Итого | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск  | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию | Итого | 519 785,51 | 20 816,98 | 298 719,47 | 32 032,00 | 84 109,53 | 84 107,53 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 421 474,18 | 19 776,13 | 254 667,70 | 27 259,23 | 59 886,56 | 59 884,56 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск  | 98 311,33 | 1 040,85 | 44 051,77 | 4 772,77 | 24 222,97 | 24 222,97 | 0,00 |

Приложение 14

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11.6. Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности

городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.05

«Аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения и (или) теплоснабжения муниципальной собственности»

подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Воскресенск

Ответственный за выполнение мероприятия: управление ЖКХ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Виды работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения мкр.Лопатинский г.о.Воскресенск | мкр. Лопатинский, г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт (4190 м.п.) | 20.01.2024-29.03.2024 | Итого | 199 977,40 | 0,00 | 199 977,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 199 977,40 | 0,00 | 199 977,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 15

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11.7. Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности

городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.03

«Капитальный ремонт объектов теплоснабжения муниципальной собственности»

подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Воскресенск

Ответственный за выполнение мероприятия: управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Виды работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Финансирование из средств бюджета городского округа Воскресенск Московской области |
| 1 | Аварийно-восстановительные работы в котельной д. Ворщиково | МО, г.о.Воскресенск, д.Ворщиково, ул.Радужная | Капитальный ремонт | 01.12.2023-31.12.2024 | Итого | 4 226,00 | 0,00 | 4 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск  | 4 226,00 | 0,00 | 4 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 16

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11.9. Перечень приобретаемых услуг, работ, материалов за счет всех источников финансирования, финансирование которых

предусмотрено мероприятием 02.03. «Организация в границах городского округа теплоснабжения населения»

основного мероприятия 02 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

муниципальной собственности» подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Муниципальные заказчики: Администрация городского округа Воскресенск

Ответственный за выполнение мероприятия: управление ЖКК

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Виды работ, услуг | Сроки проведения работ, услуг | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Финансирование из средств бюджета городского округа Воскресенск Московской области |
| 1 | Оказание услуг по проведению мониторинга производства работ на объектах теплоснабжения | г.о. Воскресенск | Оказание услуг по проведению мониторинга производства работ на объектах теплоснабжения | 01.01.2024-31.12.2024 | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 17

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

12.1. Перечень мероприятий подпрограммы IV «Обращение с отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 04. Создание системы раздельного сбора отходов на территории муниципального образования Московской области | 2024-2028 | Итого | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие 04.02. Организация деятельности по утилизации, обезвреживанию твердых коммунальных отходов | 2024-2028 | Итого | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество генеральных схем санитарной очистки территории (актуализированных генеральных схем санитарной очистки территории) городских округов, ед | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Итого по подпрограмме | Итого | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 18

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

13.1. Перечень мероприятий подпрограммы V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01.Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 2023-2028  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 01.10. Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы. | 2023-2028  | Итого |  | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности | Управление ЖКК |
| Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого2024 | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 50 | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | - | - | - | - |
| 1.2. | Мероприятие 01.11. Проведение энергоэффективных мероприятий в отношении ограждающих конструкций и внутренних инженерных систем муниципальных учреждений | 2024-2028  | Итого |  | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности | Управление ЖКК |
| Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, B, C, D), ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого2024 | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 3 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 02. Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 2023-2028 | Итого | 5 798,54 | 5 798,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 5 798,54 | 5 798,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01. Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 2023-2028 | Итого |  | За счет средств управляющих компаний | Управление ЖКК |
|  | Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого2024 | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 396 | - | 396 | 0 | 0 | 0 | 396 | - | - | - | - |
| 2.2 | Мероприятие 02.02. Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 2023 | Итого | 5 798,54 | 5 798,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 5 798,54 | 5 798,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 776 | 2 776 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 03.Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 2023-2028 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Мероприятие 03.01. Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | 2023-2028 | Итого |  | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности | Управление ЖКК |
|  | Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 5 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого | 5 798,54 | 5 798,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 5 798,54 | 5 798,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 19

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

16.1. Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | 2023-2028 | Итого | 410 422,94 | 339 495,75 | 70 927,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 309 970,00 | 309 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 100 452,94 | 29 525,75 | 70 927,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.02. Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ | 2023-2028 | Итого | 70 927,19 | 0,00 | 70 927,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 70 927,19 | 0,00 | 70 927,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество организаций жилищно-коммунального хозяйства, для которых созданы экономические условия для повышения эффективности работы, ед.. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | 1 |  - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 01.03. Погашение просро-ченной задолженности за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, холодное водоснабжение и водоотведение) муниципальных предприятий с целью предупреждения их банкротства и (или) субсидиарной ответ-ственности муниципальных образований Московской области | 2023-2028 | Итого | 174 495,75 | 174 495,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 144 970,00 | 144 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 29 525,75 | 29 525,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Оказана финансовая поддержка муниципальным образованиям с целью погашения просроченной задолженности предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | - |  - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество организаций жилищно-коммунального хозяйства, для которых созданы экономические условия для повышения эффективности работы, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Мероприятие 01.05. Реализация мер по предупреждению банкротства муниципальных предприятий и (или) юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальным образованиям Московской области, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в части погашения их просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам и (или) за энергоресурсы (газ), и (или) за факторинговые услуги | 2023-2028 | Итого | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Погашение просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам с целью реализацию мер по предупреждению банкротства муниципальных предприятий и (или) юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальным образованиям Московской области, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, млн. руб. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 165 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 02. Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2028 | Итого | 3 782,00 | 902,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 3 782,00 | 902,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 02.05. Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | 2023-2028 | Итого | 3 782,00 | 902,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел муниципальных контролей Администрации городского округа Воскресенск |
| Средства бюджета Московской области | 3 782,00 | 902,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Осуществлено профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий при поступлении в ОМСУ информации о несоблюдении гражданами требований Правил пользования газом, % | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Показатель не суммируется | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого | 414 204,94 | 340 397,75 | 71 887,19 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 313 752,00 | 310 872,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 100 452,94 | 29 525,75 | 70 927,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |