Администрация

городского округа Воскресенск

Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_____________ № ________________

О внесении изменения в муниципальную программу «Развитие инженерной

инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области

от 07.12.2022 № 6429 (с изменениями от 03.02.2023 № 482, от 06.02.2023 № 519,

от 03.05.2023 № 2335, от 05.06.2023 № 2993, от 21.06.2023 № 3350, от 17.07.2023 № 3888,

от 01.09.2023 № 4954, от 03.10.2023 № 5750, от 23.10.2023 № 6160, 15.11.2023 № 6758,

от 20.11.2023 № 6849, от 28.11.2023 № 7000, от 26.12.2023 № 7568, от 24.01.2024 № 250,

от 05.02.2024 № 440, от 13.03.2024 № 1140, от 27.03.2024 № 1452, от 04.07.2024 № 2412,

от 23.07.2024 № 2564, от 11.09.2024 № 2979, от 27.09.2024 № 3125, от 21.10.2024 № 3336,

от 16.12.2024 № 3951, от 25.12.2024 № 4070, от 24.01.2025 № 120, от 05.02.2025 № 199,

от 24.02.2025 № 410, от 17.04.2025 № 997, от 30.04.2025 № 1144, от 20.06.2025 № 1572,

от 25.07.2025 № 1940, от 18.08.2025 № 2170, от 25.08.2025 № 2251, от 10.09.2025 № 2420,

от 21.10.2025 № 2810, от 30.10.2025 № 2935, от 14.11.2025 № 3048, от 20.11.2025 № 3109,

от 10.12.2025 № 3333, от 26.12.2025 № 3588, от 21.01.2026 № 102)

Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным постановлением Администрации                   городского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2022 № 6092 (с изменениями от 20.01.2023 № 219, от 07.04.2023 № 1835, от 23.06.2023 № 3381, от 21.08.2023 № 4689, от 10.01.2024 № 11), в соответствии с Перечнем муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 29.11.2022 № 6243 (с изменениями от 10.04.2023 № 1885, от 19.06.2023               № 3262, от 19.01.2024 № 190, от 14.03.2024 № 1190, от 06.06.2024 № 2191, от 19.06.2024 № 2291,               от 04.07.2024 № 2413, от 13.01.2025 № 9, от 28.04.2025 № 1119, от 14.11.2025 № 3050), в связи с изменением объемов финансирования мероприятий и показателей реализации муниципальной         программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры,                             энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», утвержденную постановлением                  Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 07.12.2022 № 6429 (с           изменениями от 03.02.2023 № 482, от 06.02.2023 № 519, от 03.05.2023 № 2335, от 05.06.2023 № 2993, от 21.06.2023 № 3350, от 17.07.2023 № 3888, от 01.09.2023 № 4954, от 03.10.2023 № 5750,                        от  23.10.2023  №  6160,  от   15.11.2023  № 6758,  от 20.11.2023  №  6849,  от  28.11.2023  №  7000,

от 26.12.2023 № 7568, от 24.01.2024 № 250, от 05.02.2024 № 440, от 13.03.2024 № 1140, от 27.03.2024 № 1452, от 04.07.2024 № 2412, от 23.07.2024 № 2564, от 11.09.2024 № 2979, от 27.09.2024 № 3125, от 21.10.2024 № 3336, от 16.12.2024 № 3951, от 25.12.2024 № 4070, от 24.01.2025 № 120,                                   от 05.02.2025 № 199, от 24.02.2025 № 410, от 17.04.2025 № 997, от 30.04.2025 № 1144, от 20.06.2025 № 1572, от 25.07.2025 № 1940, от 18.08.2025 № 2170, от 25.08.2021 № 2251, от 10.09.2025 № 2420, от 21.10.2025 № 2810, от 30.10.2025 № 2935, от 14.11.2025 № 3048, от 20.11.2025 № 3109,                                  от 10.12.2025 № 3333, от 26.12.2025 № 3588, от 21.01.2026 № 102), следующее изменение:

1.1. Муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры,                                          энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению внутренних коммуникаций Администрации городского округа Воскресенск Московской области обеспечить размещение настоящего постановления в сетевом издании      «Официальный вестник городского округа Воскресенск Московской области» и на официальном сайте городского округа Воскресенск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы           городского округа Воскресенск Бутора А.О.

Глава городского округа Воскресенск                                                                                    А.В. Малкин

### Приложение

### к постановлению Администрации

### городского округа Воскресенск

### Московской области

### от_______________№____________

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

1. Паспорт муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (далее – программа)

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы городского округа Воскресенск, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального комплекса Администрации городского округа Воскресенск (далее – Управление ЖКК), управление развития инфраструктуры и экологии Администрации городского округа Воскресенск (далее -УРИ и Э) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки. Обеспечение качественными услугами водоотведения. Повышение условий для обеспечения качественными коммунальными услугами. Снижение объемов захоронения ТКО на территории городского округа Воскресенск. Снижение энергоемкости валового регионального продукта (ВРП) городского округа Воскресенск. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда, муниципальных учреждений, объектов топливно-энергетического и транспортных комплексов по исполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ. Развитие сфер газоснабжения, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики городского округа Воскресенск. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма I «Чистая вода» | Управление ЖКК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подпрограмма II «Системы водоотведения» | Управление ЖКК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | Управление ЖКК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма IV «Обращение с отходами» (утратила силу с 01.01.2026 года) | Управление ЖКХ, УРИ и Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Управление ЖКК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма VI «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики» | Управление ЖКК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма» | Управление ЖКК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | Управление ЖКК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | В рамках подпрограммы I «Чистая вода» планируется увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта, приобретения, монтажа и ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории городского округа Воскресенск. Мероприятия подпрограммы II «Системы водоотведения» будут способствовать обеспечению населения городского округа Воскресенск качественными услугами водоотведения; увеличению доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения; снижению объемов отводимых в водоемы загрязненных сточных вод за счет строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта объектов очистки сточных вод, канализационных коллекторов и канализационных насосных станций на территории городского округа Воскресенск. Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» предусматривает создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами жителей городского округа Воскресенск за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории городского округа Воскресенск. Подпрограмма IV «Обращение с отходами» предусматривает развитие отрасли и культуры обращения с отходами на территории городского округа Воскресенск. (Утратила силу с 01.01.2026 года). Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» направлена на реализацию мероприятий по обеспечению рационального потребления топливно-энергетических ресурсов на территории городского округа Воскресенск: - обязательный учет используемых энергетических ресурсов, в том числе организаций с участием в уставном капитале муниципального образования; - ежегодное снижение объема потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями; - повышение энергетической эффективности объектов муниципальной собственности, а также жилищного фонда Московской области; - соблюдение требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности; - соблюдение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений; проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме при проведении работ по энергоэффективному капитальному ремонту. Мероприятия подпрограммы VI «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики» направлены на развитие системы газоснабжения, на создание современных объектов топливозаправочного комплекса, а также упрощения процедуры технологического присоединения объектов электроэнергетики на территории городского округа Воскресенск. Целью реализации мероприятий подпрограммы VII «Обеспечивающая подпрограмма» является обеспечение эффективного исполнения полномочий Администрации городского округа Воскресенск Московской области и подведомственных им учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также организация в границах городского округа Воскресенск электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом. Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» предусматривает создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства городского округа Воскресенск и финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Средства федерального бюджета | 192 260,60 | 0,00 | 0,00 | 13 311,20 | 100 944,10 | 78 005,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 3 797 501,44 | 346 646,77 | 292 116,52 | 989 970,38 | 638 613,56 | 531 551,56 | 898 293,93 | 54 012,38 | 46 296,34 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 163 011,60 | 148 370,12 | 204 082,16 | 215 235,24 | 224 472,49 | 135 127,85 | 215 613,82 | 10 828,42 | 9 281,50 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 83 689,34 | 46 589,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 5 236 462,98 | 541 606,23 | 496 198,68 | 1 218 516,82 | 964 030,15 | 744 684,71 | 1 151 007,75 | 64 840,80 | 55 577,84 | 0,00 |

2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы,

в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы

Одним из направлений развития отрасли коммунального хозяйства является предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям в целях формирования для них комфортных условий проживания при сохранении баланса интересов различных участников сферы коммунального хозяйства.

Коммунальное хозяйство является одной из базовых отраслей экономики, обеспечивающей население жизненно важными услугами. Оказание услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения осуществляется посредством эксплуатации системы коммунального хозяйства городского округа Воскресенск, представляющей собой сложный комплекс технически взаимосвязанных объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, обеспечивающих производство и транспортировку соответствующих коммунальных ресурсов.

Рост населения, развитие промышленного сектора предопределили ежегодно нарастающую роль в потребности газа и электроэнергии в жизнедеятельности округа. Капитальный ремонт, реконструкция и строительство инженерных объектов с применением современных технологий обеспечит надежное, качественное и доступное энергоснабжение потребителей на этапе распределения энергетических ресурсов за счет организации максимально эффективной инфраструктуры.

К основному проблемному вопросу отрасли следует отнести значительный уровень износа основных фондов тепло-, водоснабжения и водоотведения. Устаревшая система коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям. Еще одной проблемой является недостаток современных очистных сооружений в городском округе.

Уровень газификации в сельских населенных пунктах остается недостаточным. Газификация позволяет создать условия для перевода котельных на природный газ, создать нормальные, комфортные условия жизни населения в частном секторе сельских населенных пунктов. За счет реализации мероприятия по развитию системы газоснабжения планируется практически полностью обеспечить потребность городского населения.

Системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа Воскресенск Московской области характеризуются значительным количеством устаревшего и энергоемкого оборудования. Имеются котельные, работающие на твердом и жидком топливе. Основное оборудование котельных, очистных сооружений, водозаборных узлов, канализационных насосных станций морально и физически устарело, обладает большой энергоемкостью и не отвечает современным требованиям безопасной работы.

Высокий процент износа оборудования и инженерных сетей, отсутствие резервов пропускной способности магистральных сетей исключают подключение к ним дополнительных нагрузок и блокируют дальнейшее развитие территорий городского округа Воскресенск.

Фактический объем инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры не соответствует потребностям отрасли. С острой нехваткой инвестиций связано и отсутствие заметных положительных результатов в улучшении технического состояния основных фондов и повышении эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры.

Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения составляет более 97 процентов. В населенных пунктах, где преобладает застройка с приусадебными участками, водопотребление в последнее время увеличилось. Для решения данной проблемы необходима модернизация существующих водозаборных узлов с установкой более мощного оборудования и развитие водопроводных сетей.

Обеспеченность населения городского округа Воскресенск централизованными услугами водоотведения составляет 68,5 процента. В соответствии с потребностями населения городского округа Воскресенск требуется реконструкция существующих объектов, а также строительство новых объектов в городском округе Воскресенск, в том числе в зоне частной застройки.

Согласно утверждённой Правительством Московской области Программе газификации до 2030 года предусмотрено проектирование и строительство газопроводов к д. Лидино, д. Глиньково, газификация д. Бочевино, д. Субботино, д. Берендино, газификация не газифицированной части д. Ильино.

Основные цели муниципальной программы для решения основных проблем:

повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки;

обеспечение качественными услугами водоотведения;

повышение условий для обеспечения качественными коммунальными услугами;

снижение объемов захоронения ТКО на территории Московской области;

снижение энергоемкости ВРП городского округа Воскресенск;

развитие сфер газоснабжения, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики городского округа Воскресенск.

## 3. Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы, с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере

На необходимость решения выявленных проблем в формате муниципальной программы указывают результаты инерционного прогноза развития сферы жилищно-коммунального хозяйства.  Инерционный сценарий развития, базирующийся на сохранении тенденций в социально-экономических условиях развития отрасли с учетом воздействия кризисных явлений, приведет к углублению системных проблем в отрасли и росту социальной напряженности.

Так, уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры продолжит увеличиваться, что приведет к увеличению количества технологических отказов и аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения и, как следствие, к снижению качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям. Низкое качество оказываемых услуг при регулярных перебоях в их поставке, а также при условии ежегодного опережающего роста тарифов на услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, ведет к росту недовольства граждан, выражающегося, в том числе в неполной оплате потребленных коммунальных услуг. Низкий уровень собираемости платежей за оказанные коммунальные услуги, а также государственное ограничение роста тарифов на соответствующие услуги при сохранении высокого уровня износа основных фондов создают условия, при которых деятельность ресурсоснабжающих организаций становится нерентабельной, а вложение инвестиций - рискованным и нецелесообразным. Таким образом, возникает «замкнутый круг», когда решение системных проблем отрасли и выход из кризиса возможны только при значительных капитальных вложениях в отрасль и комплексной модернизации, при этом сам приток капиталовложений ограничен бюджетными возможностями и предельным индексом роста тарифов на услуги ресурсоснабжающих организаций.

Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на повышения качества оказания коммунальных услуг населению городского округа Воскресенск.

По итогам реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» в период с 2018-2022 годов:

созданы и восстановлены ВЗУ, ВНС и станции водоподготовки - 11 ед.;

построены, реконструированы, отремонтированы коллекторы (участки), канализационные насосные станции – 3 ед.;

созданы и восстановлены объекты коммунальной инфраструктуры - 6 ед.;

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» направлена:

на увеличение доли населения городского округа Воскресенск доброкачественной питьевой водой за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта, приобретения, монтажа и ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения;

на обеспечение населения городского округа Воскресенск качественными услугами водоотведения; увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения; снижение объема отводимых в водоемы загрязненных сточных вод за счет строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта объектов очистки сточных вод, канализационных коллекторов и канализационных насосных станций;

на повышение условий для обеспечения качественными коммунальными услугами жителей за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов теплоснабжения, в том числе сетей участков водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории городского округа Воскресенск;

на развитие отрасли и культуры обращения с отходами;

на обеспечение рационального потребления топливно-энергетических ресурсов;

на развитие системы газоснабжения, на создание современных объектов топливозаправочного комплекса, а также на упрощение процедуры технологического присоединения объектов электроэнергетики на территории городского округа Воскресенск;

на создание условий, обеспечивающих деятельность Администрации городского округа Воскресенск;

на создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства городского округа Воскресенск, а также на создание условий, обеспечивающих деятельность подведомственных учреждений.

Капитальный ремонт, строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения путем повышения качества предоставления коммунальных услуг, снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки тепло- и водоресурсов потребителям, а также улучшить экологическое состояние в городском округе Воскресенск.

В рамках проведения мероприятий по обеспечению жителей качественной питьевой водой будут созданы, реконструированы или отремонтированы водозаборные узлы, станции обезжелезивания, линейные объекты (за исключением железнодорожного транспорта), приобретены, смонтированы и введены в эксплуатацию станции водоподготовки на водозаборных узлах.

Ключевые мероприятия:

строительство (реконструкция) систем водоснабжения и водоотведения/теплоснабжения и очистки сточных вод, в том числе реализация Федеральных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги»;

создание новых и реконструкция устаревших объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети);

увеличение инвестиций в развитие объектов коммунальной инфраструктуры (создание условий для привлечения внебюджетных источников);

создание условий для обеспечения населения качественными коммунальными услугами; снижение среднего уровня физического износа объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Воскресенск; совершенствование системы муниципального управления в коммунальной сфере.

Электроэнергетическая отрасль городского округа Воскресенск - это высокоавтоматизированный комплекс, электрических сетей и объектов электросетевого хозяйства, объединенных единым технологическим циклом и централизованным оперативно-диспетчерским управлением.

В этих условиях важно способствовать организации надежного обеспечения внутреннего, экономически обоснованного спроса на энергоресурсы соответствующего качества по обоснованным ценам. Решение данной задачи предопределяет необходимость реализации мероприятий по модернизации технической базы электроэнергетического комплекса.

Ключевые мероприятия:

совершенствование системы перспективного планирования в электроэнергетике, в том числе разработка документов перспективного развития;

модернизация и повышение уровня надежности существующего энергетического комплекса; внедрение и развитие интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством на базе цифровых технологий; повышение энергетической эффективности и рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, в том числе с применением энергосберегающих технологий.

К особенностям городского округа Воскресенск, влияющим на сферу обращения с отходами, относятся: высокая плотность населения;

ярко выраженная сезонность в образовании отходов в связи с увеличением численности проживающих в летний период;

дефицит свободных земель, отвечающих требованиям экологической безопасности при размещении объектов по обращению с отходами с учетом режима устанавливаемой санитарно-защитной зоны.

Система обращения с отходами базируется на иерархическом порядке экологически безопасного и ресурсосберегающего обращения с отходами производства и потребления.

Внедрение раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов позволяет максимально использовать исходное сырье, а также сокращать образование отходов. Вместе с тем остатки после обработки планируются к направлению на заводы по энергетической утилизации отходов (ранее - заводы по термическому обезвреживанию, аббревиатура ЗТО сохранена) с выработкой электрической энергии.

Программный метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий подпрограмм с муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограмм)

Заказчиком и разработчиком муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» является управление жилищно-коммунального комплекса Администрации городского округа Воскресенск.

Исполнителями муниципальной программы являются управление жилищно-коммунального комплекса Администрации городского округа Воскресенск, управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и иные предприятия жилищно-коммунального хозяйства независимо от организационно-правовой формы.

Взаимодействие между заказчиком муниципальной программы и ответственными за выполнение мероприятий осуществляется на стадии подготовки и согласования проекта постановления по внесению изменений в муниципальную программу и формирования отчетов о реализации муниципальной программы.

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограмм):

формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и направляет заказчику муниципальную программу (подпрограммы);

определяет исполнителей мероприятий подпрограмм, в том числе путем проведения конкурентных процедур;

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограмм) в части соответствующего мероприятия;

готовит и предоставляет заказчику подпрограмм отчет о реализации мероприятий, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

5. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы

Контроль муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы – заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы ЖКХ.

Заказчик программы осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы, представляет в установленные сроки и по установленной форме отчетность о реализации муниципальной программы в соответствии с действующим Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области.

6. Целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя (Y.XX.ZZ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Наименование цели: повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Региональный проект «Чистая вода» | процент | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | - | - | - | Управление ЖКК | I.02.01, I.02.02, I.02.03, I.02.06, I.02.07 |
| Обеспечение качественными услугами водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Отраслевой показатель | процент | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | - | - | - | Управление ЖКК | II.01.02 II.02.01, II.02.02 |
| Наименование цели: повышение условий для обеспечения качественными коммунальными услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры, инженерных коммуникаций | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 13 | 11 | - | - | - | Управление ЖКК | III.01.03 III.02.01 III.02.02 III.02.03 III.02.05 III.02.51 III.И3.02 |
| Наименование цели: предотвращение прогрессирующего физического и морального износа основных производственных фондов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Отраслевой | процент | 66,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | Управление ЖКК | III.05.01, III.05.03 III.05.04 |
| Наименование цели: повышение энергетической эффективности жилищного фонда, государственных учреждений, объектов топливно-энергетического и транспортных комплексов во исполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | Отраслевой | процент | 34,94 | 41,5 | 36,75 | - | - | - | - | - | - | - | Управление ЖКК | V.01.11 |
| 5.2 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Отраслевой | процент | 95,63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | Управление ЖКК | V.01.10 |
| 5.3 | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Государственная программа | процент | 22,08 | 43,16 | 37,67 | - | - | - | - | - | - | - | Управление ЖКК | V.02.01 |
| 5.4 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Государственная программа | процент | 11,41 | 11,9 | 11,86 | - | - | - | - | - | - | - | Управление ЖКК | V.03.01 |

7. Методика расчета значений целевых показателей реализации муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодич-ность пред-ставления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма I «Чистая вода |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Процент | Определяется как отношение численности населения, обеспеченного доброкачественной и условно-доброкачественной питьевой водой, к общей численности населения | Государственная автоматизированная система «Управление». Источник данных – стат. форма № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации» | годовая |
| Подпрограмма II «Системы водоотведения» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Процент | Определяется как частное от деления значений «Пропущено сточных вод через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенной» на «Пропущено сточных вод через очистные сооружения», предусмотренных формами федерального статистического наблюдения, умноженное на 100 процентов. | Государственная автоматизированная система «Управление». Годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-канализация «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)» | годовая |
| Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры, инженерных коммуникаций | Единиц | Определяется на основании данных о количестве котельных и участков сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), построенных, реконструированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | годовая |
| # 3.2. | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Процент | # Значение показателя в процентах определяется как отношение количества актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области к общему количеству документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, подлежащих обязательному утверждению, и рассчитывается по формуле: Д = (АСТС+АВСиВО+АПКР)×100%, 3 где: # Д - доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, подлежащих обязательному утверждению, процент; # АСТС - количество актуальных схем теплоснабжения муниципальных образований Московской области, ед.; # АСВСиВО - количество актуальных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Московской области, ед.; # АПКР - количество актуальных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, ед.; # 3 - количество видов документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области; N - количество муниципальных образований в Московской области, ед. | Государственная автоматизированная система «Управление» | годовая |
| 4 | Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | Процент | Днормгос = Кнормгос / Кгос x 100%, где: Днормгос - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D), процент; Кнормгос - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D) на конец отчетного периода, единица; Кгос - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности на конец отчетного периода, единица | Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области | годовая |
| 4.2. | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Процент | Опу = Кпу / Кмкд x 100%, где: Опу - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент; Кпу - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица; Кмкд - общее количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица | 1. Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области; 2. Государственная автоматизированная система «Управление» | годовая |
| 4.3 | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Процент | Опу = Кпу / Кмкд x 100%, где: Опу - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент; Кпу - количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица; Кмкд - общее количество многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, единица | 1. Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» | годовая |
| 4.4. | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Процент | Днорммкд = Кнорм / Кмкд x 100%, где: Днорммкд - доля многоквартирных домов, с присвоенными классами энергоэффективности, процент; Кнорммкд - количество многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности. на конец отчетного периода, единица; Кмкд - общее количество многоквартирных домов, единица | 1. Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» | годовая |

8. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы «Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | I | 02 | 01 | Объекты водоснабжения, на которых проведены работы, связанные со строительством и реконструкцией, в том числе ПИР | Ед. | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 2. | I | 02 | 01 | Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности | Ед. | Значение результата определяется согласно адресным перечням Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию, разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства и реконструкции) и/или актом приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (в т.ч. типовая межотраслевая форма КС-14). |
| 3. | I | 02 | 02 | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности | Ед. | Значение результата определяется согласно адресным перечням Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по итогам капремонта), актами поставки оборудования (по итогам приобретения оборудования). |
| 4. | I | 02 | 03 | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев | Ед. | Значение результата определяется согласно адресным перечням Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по итогам капремонта), актами поставки оборудования (по итогам приобретения оборудования). |
| 5. | I | 02 | 06 | Количество отремонтированных шахтных колодцев | Ед. | Значение результата определяется согласно адресным перечням Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по итогам капремонта). |
| 6. | I | 02 | 07 | Приобретено объектов водоснабжения | Ед. | Определяется на основании данных ОМСУ |
|  |  |  |  | Составлено гидрогеологических заключений | Ед. | Определяется на основании данных ОМСУ |
|  |  |  |  | Осуществлено технологических присоединений энергопринимающих устройств к электрическим сетям | Ед. | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 7. | I | 02 | 08 | Выполнены аварийно-восстановительные работы на объектах и (или) участках сетей водоснабжения | Ед. | Количество объектов и (или) участков сетей водоснабжения муниципальной собственности, в отношении которых завершены аварийно-восстановительные работы |
| 8. | II | 01 | 02 | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объекты очистки сточных вод | Ед. | Значение результата определяется согласно адресным перечням Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по итогам капремонта). |
| 9. | II | 02 | 01 | Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции | Ед. | Значение результата определяется согласно адресным перечням Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию, разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства и реконструкции) и/или актом приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (в т.ч. типовая межотраслевая форма КС-14). |
| 10. | II | 02 | 02 | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные (ливневые) насосные станции | Ед. | Значение результата определяется согласно адресным перечням Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по итогам капремонта). |
|  |  |  |  | Приобретено и введено в эксплуатацию насосного оборудования водопроводно-канализационного хозяйства г.о. Воскресенск | Ед. | Определяется на основании данных о количестве насосного оборудования водопроводно-канализационного хозяйства, приобретенного и введенного в эксплуатацию на территории г.о. Воскресеннск |
| 11. | II | 02 | 09 | Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции за счет средств местного бюджета | Ед. | Значение результата определяется согласно адресным перечням Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию, разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства и реконструкции) и/или актом приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (в т.ч. типовая межотраслевая форма КС-14). |
|  |  |  |  | Канализационные коллекторы, канализационные насосные станций, на которых проведены работы, связанные со строительством и реконструкцией, в том числе ПИР | Ед. | Определяется на основании данных о количестве канализационных коллекторов, канализационных насосных станций, на которых проведены работы, связанные со строительством и реконструкцией, в том числе ПИР |
| 12. | II | 02 | 13 | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы объекты очистки сточных вод за счет средств местного бюджета | Ед. | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 13. | II | 02 | 52 | Канализационные коллекторы, канализационные насосные станций, на которых проведены работы, связанные со строительством и реконструкцией, в том числе ПИР | Ед. | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 14. | III | 01 | 03 | Капитально отремонтированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности | Ед. | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 15. | III | 02 | 01 | Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | Ед. | Значение результата определяется согласно адресному перечню Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию, разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства и реконструкции) и/или актом приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (в т.ч. типовая межотраслевая форма КС-14). |
| 16. | III | 02 | 02 | Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения | Ед. | Значение результата определяется согласно адресному перечню Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по итогам капремонта), актами поставки оборудования (по итогам приобретения оборудования), разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства и реконструкции) и/или актом приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (в т.ч. типовая межотраслевая форма КС-14). |
|  |  |  |  | Сети (участки) водоснабжения, водоотведения, на которых проведены работы, связанные с капитальным ремонтом, в том числе проверка достоверности сметной документации | Ед. | Определяется на основании данных ОМСУ |
|  |  |  |  | Сети (участки) водоснабжения, водоотведения, на которых проведены работы, связанные с капитальным ремонтом, в том числе ПИР | Ед. | Определяется на основании данных ОМСУ |
|  |  |  |  | Сети (участки) водоснабжения, водоотведения, на которых проведены работы, связанные с капитальным ремонтом, в том числе обследование | Ед. | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 17. | III | 02 | 03 | Приобретено объектов теплоснабжения | Ед. | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 18. | III | 02 | 03 | Объекты теплоснабжения, на которых произведен мониторинг производства работ | Ед. | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 19. | III | 02 | 05 | Выполнены аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения | Ед.. | Определяется на основании данных ОМСУ |
|  |  |  |  | Капитально отремонтированы сети водоснабжения, водоотведения | Ед. | Значение результата определяется согласно адресному перечню Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по итогам капремонта). |
|  |  |  |  | Сети (участки) водоснабжения, водоотведения, на которых проведены работы, связанные с капитальным ремонтом, в том числе ПИР | Ед. | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 20. | III | 02 | 15 | Проведено работ по определению соответствия условиям контракта результатов выполненных работ | Ед. | Определяется на основании данных ОМСУ |
|  |  |  |  | Выполнены аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения за счет средств местного бюджета | Ед. | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 21. | III | 02 | 51 | Сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, на которых проведены работы, связанные с капитальным ремонтом, в том числе проверка достоверности сметной документации | Ед. | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 22. | III | 04 | 03 | Количество ресурсоснабжающих организаций, которым предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения | Ед. | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 23. | III | 05 | 01 | Количество утвержденных схем теплоснабжения муниципальных образований | Ед. | Значение показателя определяется как наличие утвержденной и актуализированной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» |
| 24. | III | 05 | 03 | Количество утвержденных схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | Ед. | Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с п. 5.1 статьи 26 главы 3 Градостроительного Кодекса РФ программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. |
| 25. | III | 05 | 04 | Количество схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований) | Ед. | Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (далее ППРФ 782) или актуализированной в соответствии с п. 8 ППРФ 782 |
| 26. | III | И3 | 02 | Отремонтированы объекты коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | Ед. | Значение результата определяется согласно адресному перечню Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по итогам капремонта). |
| 27. | IV | 04 | 02 | Количество генеральных схем санитарной очистки территории (актуализированных генеральных схем санитарной очистки территории) городских округов | Ед. | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 28. | V | 01 | 10 | Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Ед. | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 29. | V | 01 | 11 | Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, B, C, D) | Ед. | Определяется на основании данных ОМСУ |
|  |  |  |  | Количество инженерных систем муниципальных учреждений, на которых проведены работы по переводу на закрытую систему теплоснабжения | Ед. | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 30. | V | 02 | 01 | Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов | Ед. | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 31. | V | 02 | 02 | Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | Ед. | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 32. | V | 03 | 01 | Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности | Ед. | Значение показателя определяется как общее количество актов о присвоении класса энергоэффетивности с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 33. | VI | 01 | 01 | Количество населенных пунктов, обеспеченных газопроводами высокого и низкого давления (газифицированных) | Ед. | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 34. | VIII | 01 | 02 | Количество организаций жилищно-коммунального хозяйства, для которых созданы экономические условия для повышения эффективности работы | Ед. | Определяется на основании данных ОМСУ |
|  |  |  |  | Объем просроченной задолженности муниципальных предприятий по налогам, сборам и иным обязательным платежам и (или) за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, холодное водоснабжение и водоотведение), погашенной ими за счет средств иного межбюджетного трансферта | рублей | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 35. | VIII | 01 | 03 | Оказана финансовая поддержка муниципальным образованиям с целью погашения просроченной задолженности предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Ед. | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 36. | VIII | 01 | 03 | Количество организаций жилищно-коммунального хозяйства, для которых созданы экономические условия для повышения эффективности работы | Ед. | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 37. | VIII | 01 | 04 | Приобретены в муниципальную собственность объекты коммунальной инфраструктуры | Ед. | Значение результата определяется согласно адресному перечню Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов коммунальной инфраструктуры, приобретенных в муниципальную собственность. Результат выполнения подтверждается актом приема-передачи. |
| 38. | VIII | 01 | 05 | Погашение просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам с целью реализацию мер по предупреждению банкротства муниципальных предприятий и (или) юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальным образованиям Московской области, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Млн. рублей | Определяется на основании данных ОМСУ |
|  |  |  |  | Погашение просроченной задолженности в 2024 году на сумму не менее 75 000 000 рублей, в том числе по налогам, сборам и иным обязательным платежам в размере 13 500 000 руб. , за энергоресурсы (электроэнергию) в размере 26 500 000 руб и за факторинговые услуги в размере 35 000000 с целью реализации мер по предупреждению банкротства муниципальных предприятий и (или) юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальным образованиям Московской области, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства. | Руб. | Определяется на основании данных ОМСУ |
|  |  |  |  | Погашение просроченной задолженности за энергоресурсы (электроэнергию) в 2024 году в размере 19 352,40 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа Воскресенск с целью реализации мер по предупреждению банкротства Получателя субсидии | Тыс.руб. | Определяется на основании данных ОМСУ |
|  |  |  |  | Погашение просроченной задолженности в сумме 25 млн руб. за электроэнергию в рамках непогашенной суммы основного долга в соответствии с судебными решениями с целью реализации мер по предупреждению банкротства муниципальных предприятий и (или) юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальным образованиям Московской области, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Руб. | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 39. | VIII | 01 | 10 | Приобретен аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения | Ед. | Фактическое значение результата определяется по количеству аварийного запаса (позиций), приобретенного для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения. Результат выполнения подтверждается актом приема-передачи. |
| 40. | VIII | 01 | 16 | Капитально отремонтировано объектов ремонтных программ концессионеров, ремонт которых выполнен с использованием средств предоставленных иных межбюджетных трансфертов | Ед. | Количество объектов имущества, переданных концессионеру по концессионному соглашению в целях эксплуатации (осуществления теплоснабжения в границах муниципального образования Московской области), в отношении которых в рамках Дополнительной программы с использованием предоставленных средств иных межбюджетных трансфертов были выполнены работы по капитальному ремонту |
| 41. | VIII | 01 | 17 | Установлены и подключены дизель генераторные установки на специализированных площадках | Ед. | Значение показателя определяется как общее количество установленных и подключенных дизель генераторных установок на специализированных площадках |
| 42. | VIII | 01 | 24 | Капитально отремонтировано объектов имущества, переданных концессионеру по концессионному соглашению, ремонт которых выполнен с использованием средств предоставленных иных межбюджетных трансфертов | Ед. | Количество объектов имущества, переданных концессионеру по концессионному соглашению в целях эксплуатации (осуществления теплоснабжения в границах муниципального образования Московской области), в отношении которых в рамках программы ремонтов с использованием предоставленных средств иных межбюджетных трансфертов были выполнены работы по капитальному ремонту |
| 43. | VIII | 02 | 05 | Осуществлено профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий при поступлении в ОМСУ информации о несоблюдении гражданами требований Правил пользования газом | Процент | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 44. | VIII | 01 | 34 | Количество объектов, переданных концессионеру по концессионному соглашению в целях эксплуатации (осуществления теплоснабжения в границах муниципального образования Московской области), в отношении которых в рамках программы мероприятий по капитальному ремонту с использованием предоставленных средств иных межбюджетных трансфертов были выполнены ремонтные работы | Ед. | Количество объектов, переданных концессионеру по концессионному соглашению в целях эксплуатации (осуществления теплоснабжения в границах муниципального образования Московской области), в отношении которых в рамках программы мероприятий по капитальному ремонту с использованием предоставленных средств иных межбюджетных трансфертов были выполнены ремонтные работы, ед. |

9. Подпрограмма I «Чистая вода»

9.1. Перечень мероприятий подпрограммы I «Чистая вода»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2031 | Итого | 586 203,67 | 25 475,32 | 54 821,56 | 213 317,06 | 176 308,23 |  |  |  |  | 3 235,90 | 113 045,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 518 837,48 | 15 998,64 | 36 033,99 | 210 550,19 | 164 624,66 |  |  |  |  | 0,00 | 91 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 67 366,19 | 9 476,68 | 18 787,57 | 2 766,87 | 11 683,57 |  |  |  |  | 3 235,90 | 21 415,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 02.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2023-2031 | Итого | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 91 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 91 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 18 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 18 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Объекты водоснабжения, на которых проведены работы, связанные со строительством и реконструкцией, в том числе ПИР, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |  |
| 1.2. | Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2023-2031 | Итого | 131 708,62 | 22 470,00 | 54 821,56 | 0,00 | 54 417,06 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МУП «Белоозерское ЖКХ» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 97 470,83 | 15 998,64 | 36 033,99 | 0,00 | 45 438,20 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 34 237,79 | 6 471,36 | 18 787,57 | 0,00 | 8 978,86 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 0 | 5 | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |  |
| 1.3. | Мероприятие 02.03. Приобретение, монтаж (демонтаж) и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | 2023-2031 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев, ед | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4. | Мероприятие 02.06. Содержание и ремонт шахтных колодцев | 2023-2031 | Итого | 11 878,47 | 250,39 | 0,00 | 2 766,87 | 2 579,71 |  |  |  |  | 3 235,90 | 3 045,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГО Воскресенск МО «УКС» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 11 878,47 | 250,39 | 0,00 | 2 766,87 | 2 579,71 |  |  |  |  | 3 235,90 | 3 045,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 194 | 4 | 0 | 50 | 40 | - | - | - | 40 | 50 | 50 | - | - | - |  |
| 1.5. | Мероприятие 02.07. Организация в границах муниципального образования водоснабжения населения | 2023-2031 | Итого | 2 879,93 | 2 754,93 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГО Воскресенск МО «УКС» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 879,93 | 2 754,93 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Приобретено объектов водоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Составлено гидрогеологических заключений, ед | Х |  | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - |  |
|  | Осуществлено технологических присоединений энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ед. | Х | Х | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.6. | Мероприятие 02.08. Аварийно-восстановительные работы на объектах и (или) сетях водоснабжения муниципальной собственности | 2025-2031 | Итого | 329 736,65 | 0,00 | 0,00 | 210 550,19 | 119 186,46 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ ГО Воскресенск МО «УКС», управление ЖКК |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 329 736,65 | 0,00 | 0,00 | 210 550,19 | 119 186,46 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Выполнены аварийно-восстановительные работы на объектах и (или) участках сетей водоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого | 586 203,67 | 25 475,32 | 54 821,56 | 213 317,06 | 176 308,23 |  |  |  |  | 3 235,90 | 113 045,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 518 837,48 | 15 998,64 | 36 033,99 | 210 550,19 | 164 624,66 |  |  |  |  | 0,00 | 91 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 67 366,19 | 9 476,68 | 18 787,57 | 2 766,87 | 11 683,57 |  |  |  |  | 3 235,90 | 21 415,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

9.2. Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.06 «Содержание и ремонт шахтных колодцев» подпрограммы I «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Муниципальный заказчик: Управление ЖКК

Ответственный за выполнение мероприятий: Управление ЖКК

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Виды работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  | Финансирование из средств бюджета городского округа Воскресенск Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт шахтных колодцев | г.о. Воскресенск | Ремонт шахтных колодцев | 01.01.2023-31.12.2028 | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 11 878,47 | 250,39 | 0,00 | 2 766,87 | 2 579,71 | 3 235,90 | 3 045,60 |

9.3. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Воскресенск

Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01 «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения

муниципальной собственности» подпрограммы I «Чистая вода» муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Муниципальный заказчик: Управление ЖКК, МКУ ГО Воскресенск МО «Управление капитального строительства»

Ответственный за выполнение мероприятий: Управление ЖКК, МКУ ГО Воскресенск МО «Управление капитального строительства»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, кой-ко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/ реконструкции объектов* | Открытие объекта/завершение работ* | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01. 2023, (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы, (тыс. руб.) | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | ВЗУ г. Воскресенск, ул. Чапаева (в т.ч. ПИР) | 25430 куб. м/сут | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2028-29.11.2028 | 30.11.2028 | 110 000,00 | 0,00 | Итого: | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 91 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 630,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 18 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 370,00 | 0,00 |

9.4. Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения

муниципальной собственности» подпрограммы I «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры

и энергоэффективности»

Муниципальный заказчик: Управление ЖКК

Ответственный за выполнение мероприятий: Управление ЖКК, МУП «Белоозерское ЖКХ»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Характеристика объекта | Виды работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы, (тыс. руб.) | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Финансирование с привлечением субсидий из бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Станция водоподготовки на ВЗУ «Лопатинский», г.о. Воскресенск | 270 куб. м/ час | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 12.10.2023 - 27.09.2024 | 28.09. 2024 | 41 213,17 | Итого: | 41 213,17 | 12 364,00 | 28 849,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 29 343,73 | 8 803,17 | 20 540,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 11 869,44 | 3 560,83 | 8 308,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Станция водоподготовки на ВЗУ «Чемодурово», г.о. Воскресенск | 40 куб. м/ час | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 12.10.2023 - 01.05.2024 | 02.05. 2024 | 10 602,17 | Итого: | 10 602,17 | 3 791,00 | 6 811,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 7 548,74 | 2 699,19 | 4 849,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 053,43 | 1 091,81 | 1 961,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Станция водоподготовки на ВЗУ «Фетровая фабрика», г.о. Воскресенск | 40 куб. м/ час | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 12.10.2023 - 01.05.2024 | 02.05. 2024 | 12 510,31 | Итого: | 12 510,31 | 3 791,00 | 8 719,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 8 907,33 | 2 699,19 | 6 208,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 602,98 | 1 091,81 | 2 511,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Станция водоподготовки на ВЗУ «Михалево», г.о. Воскресенск | 20 куб. м/ час | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 12.10.2023 - 01.05.2024 | 02.05. 2024 | 8 831,94 | Итого: | 8 831,94 | 2 524,00 | 6 307,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 6 232,83 | 1 797,09 | 4 435,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 599,11 | 726,91 | 1 872,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Станция водоподготовки на ВЗУ «Золотово», г.о. Воскресенск | 10 куб. м/ час | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 20.01.2025 - 29.11.2026 | 30.11. 2026 | 8 217,02 | Итого: | 8 217,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 217,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 6 861,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 861,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 355,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Станция водоподготовки на ВЗУ «Елкино», г.о. Воскресенск | 40 куб. м/ час | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 20.01.2026 - 29.11.2026 | 30.11. 2026 | 14 883,00 | Итого: | 14 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 12 427,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 427,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 455,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 455,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Станция водоподготовки на ВЗУ «Леоново», г.о. Воскресенск | 10 куб. м/ час | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 20.01.2025 - 29.11.2026 | 30.11. 2026 | 8 217,02 | Итого: | 8 217,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 217,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 6 861,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 861,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 355,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Станция водоподготовки на ВЗУ «Губино», г.о. Воскресенск | 40 куб. м/ час | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 20.01.2025 - 29.11.2026 | 30.11. 2026 | 14 883,00 | Итого: | 14 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 12 427,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 427,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 455,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 455,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Станция водоподготовки на ВЗУ «Знаменка», г.о. Воскресенск | 10 куб. м/ час | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 20.01.2025 - 29.11.2026 | 30.11. 2026 | 8 217,02 | Итого: | 8 217,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 217,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 6 861,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 861,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 355,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9.5. Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы I «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие инженерной

инфраструктуры и энергоэффективности»

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Воскресенск

Ответственный за выполнение мероприятий: управление ЖКК

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Виды работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  | Финансирование из средств бюджета городского округа Воскресенск Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аварийно-восстановительные работы на ВЗУ д. Ворщиково | МО, г.о.Воскресенск, вблизи д.Ворщиково, на территории КП «Радоград» | Капитальный ремонт | 01.12.2023 - 31.12.2024 | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 4 133,97 | 0,00 | 4 133,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9.6. Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.08 «Аварийно-восстановительные работы на объектах и (или) сетях водоснабжения

муниципальной собственности» подпрограммы I «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры

и энергоэффективности»

Муниципальный заказчик: МКУ ГО Воскресенск МО «Управление капитального строительства»

Ответственный за выполнение мероприятия: МКУ ГО Воскресенск МО «Управление капитального строительства», управление ЖКХ

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Виды работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Финансирование с привлечением субсидий из бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аварийно-восстановительные работы на объекте водоснабжения г.о. Воскресенск, г. Белоозерский (капитальный ремонт) | г.о. Воскресенск, г. Белоозерский | Капитальный ремонт (8 875 м.) | 15.04.2025-29.11.2026 | Итого | 204 480,25 | 0,00 | 0,00 | 130 510,60 | 73 969,65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 204 480,25 | 0,00 | 0,00 | 130 510,60 | 73 969,65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Аварийно-восстановительные работы на объекте водоснабжения г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, микрорайон Лопатинский (капитальный ремонт) | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, микрорайон Лопатинский | Капитальный ремонт (9 427 м.) | 15.04.2025-29.11.2026 | Итого | 125 256,40 | 0,00 | 0,00 | 80 039,59 | 45 216,81 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 125 256,40 | 0,00 | 0,00 | 80 039,59 | 45 216,81 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  | Итого | 329 736,65 | 0,00 | 0,00 | 210 550,19 | 119 186,46 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 329 736,65 | 0,00 | 0,00 | 210 550,19 | 119 186,46 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10. Подпрограмма II «Системы водоотведения»

10.1. Перечень мероприятий подпрограммы II «Системы водоотведения»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2031 | Итого | 45 333,71 | 0,00 | 19 072,50 | 19 072,50 | 7 188,71 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 45 333,71 | 0,00 | 19 072,50 | 19 072,50 | 7 188,71 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.02. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2023-2031 | Итого | 38 145,00 | 0,00 | 19 072,50** | 19 072,50 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 38 145,00 | 0,00 | 19 072,50** | 19 072,50 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объекты очистки сточных вод, ед | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | 1** | 1 | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.13. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод муниципальной собственности за счет средств местного бюджета | 2026-2031 | Итого | 7 188,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 188,71 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 7 188,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 188,71 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы объекты очистки сточных вод за счет средств местного бюджета, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | - | - | 1 | - |  | - | - | 1 |  | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Основное мероприятие 02. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2031 | Итого | 564 968,13 | 6 953,25 | 47 003,63 | 33 584,72 | 104 074,63 |  |  |  |  |  |  | 33 378,87 | 339 973,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 446 060,28 | 0,00 | 34 026,43 | 26 248,00 | 77 370,94 |  |  |  |  |  |  | 27 637,40 | 280 777,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 118 907,85 | 6 953,25 | 12 977,20 | 7 336,72 | 26 703,69 |  |  |  |  |  |  | 5 741,47 | 59 195,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности | 2023-2031 | Итого | 40 058,13 | 0,00 | 5 760,00 | 4 167,87 | 8 748,69 |  |  |  |  |  |  | 1 381,57 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 23 138,67 | 0,00 | 0,00 | 1 685,92 | 6 229,07 |  |  |  |  |  |  | 983,68 | 14 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 16 919,46 | 0,00 | 5 760,00 | 2 481,95 | 2 519,62 |  |  |  |  |  |  | 397,89 | 5 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции, ед | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | 1 | 1 | - | - | - |  |
| 2.2. | Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности | 2023-2031 | Итого | 508 455,10 | 98,35 | 35 843,63 | 29 416,85 | 91 125,94 |  |  |  |  |  |  | 31 997,30 | 319 973,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 422 921,61 | 0,00 | 34 026,43 | 24 562,08 | 71 141,87 |  |  |  |  |  |  | 26 653,72 | 266 537,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 85 533,49 | 98,35 | 1 817,20 | 4 854,77 | 19 984,07 |  |  |  |  |  |  | 5 343,58 | 53 435,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные (ливневые) насосные станции, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | 7 | - | - | - |  |
|  | Приобретено и введено в эксплуатацию насосного оборудования водопроводно-канализационного хозяйства г.о. Воскресенск, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 209 | - | - | 40 | 169 | - |  | - | - | 169 |  | - | - | - |  |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 02.09. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности за счет средств местного бюджета | 2026-2031 | Итого | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции за счет средств местного бюджета, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  | Канализационные коллекторы, канализационные насосные станций, на которых проведены работы, связанные со строительством и реконструкцией, в том числе ПИР, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | - | - | 1 | - |  | - | - | 1 |  | - | - | - | - | - |  |
| 2.4. | Мероприятие 02.52. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций за счет средств местного бюджета | 2023-2024 | Итого | 12 254,90 | 6 854,90* | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 12 254,90 | 6 854,90* | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Канализационные коллекторы, канализационные насосные станций, на которых проведены работы, связанные со строительством и реконструкцией, в том числе ПИР, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1* | 1 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  | Итого | 610 301,84 | 6 953,25 | 66 076,13 | 52 657,22 | 111 263,34 |  |  |  |  |  |  | 33 378,87 | 339 973,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 446 060,28 | 0,00 | 34 026,43 | 26 248,00 | 77 370,94 |  |  |  |  |  |  | 27 637,40 | 280 777,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 164 241,56 | 6 953,25 | 32 049,70 | 26 409,22 | 33 892,40 |  |  |  |  |  |  | 5 741,47 | 59 195,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

### *) средства не освоены и результат выполнения мероприятия не достигнут в 2023 году, в связи с отсутствием положительного заключения экспертизы достоверности ПИР, показатель не суммируется;

### **) средства не освоены и результат выполнения мероприятия не достигнут в 2024 году, в связи с неполным выполнением подрядчиком своих обязательств, показатель не суммируется.

10.2. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01 «Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов,

канализационных насосных станций муниципальной собственности» подпрограммы II «Системы водоотведения» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Воскресенск, МКУ ГО Воскресенск МО «Управление капитального строительства»

Ответственные за выполнение мероприятий: управление ЖКК, МКУ ГО Воскресенск МО «Управление капитального строительства»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/ реконструкции объектов | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01. 2023, (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы, (тыс. руб.) | Финансирование, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | КНС по адресу: г. Воскресенск, ул. Лермонтова, д. 7а | 800 куб. м/час | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 30.11. 2028 | 20 000,00 | 0,00 | Итого: | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 14 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 240,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 5 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 760,00 | 0,00 |
| 2. | Участок канализационного безнапорного коллектора по адресу: г. Воскресенск, от жилого дома № 4 ул. Докторова до станции перекачки (в т.ч. ПИР) | D=400 мм; L=728 м | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-29.11.2027 | 30.11. 2027 | 12 498,13 | 0,00 | Итого: | 12 498,13 | 0,00 | 0,00 | 2 367,87 | 8 748,69 | 1 381,57 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 8 898,67 | 0,00 | 0,00 | 1 685,92 | 6 229,07 | 983,68 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 599,46 | 0,00 | 0,00 | 681,95 | 2 519,62 | 397,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Реконструкция напорного коллектора со строительством КНС от д. Ратчино до врезки в магистральный коллектор г. Воскресенск (ПИР)* | - | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2025-29.12.2026 | 30.12. 2026 | 6 000,00 | 0,00 | Итого: | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*) с 2026 года объект финансируется в рамках мероприятия 02.09.

10.3. Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности» подпрограммы II «Системы водоотведения» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Воскресенск, МКУ ГО Воскресенск МО «Управление капитального строительства»

Ответственные за выполнение мероприятий: управление ЖКК, МКУ ГО Воскресенск МО «Управление капитального строительства»

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Виды работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Финансирование с привлечением субсидий из бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дюкер на дне реки Москва г.о. Воскресенск (в т.ч. ПИР) | г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2023-29.11.2027 | Итого | 35 915,66 | 98,35 | 35 817,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 34 026,43 | 0,00 | 34 026,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 889,23 | 98,35 | 1 790,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Напорный канализационный коллектор д. Шильково г.о. Воскресенск | г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт | 20.01.2027-29.11.2028 | Итого | 19 893,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 808,48 | 18 084,83 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 16 571,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 506,46 | 15 064,66 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 322,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,02 | 3 020,17 |
| 3 | Напорный канализационный коллектор с. Воскресенское, ул. Задорожная г.о. Воскресенск | г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт | 20.01.2027-29.11.2028 | Итого | 43 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 916,00 | 39 160,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 35 882,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 262,02 | 32 620,28 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 7 193,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,98 | 6 539,72 |
| 4 | Напорный канализационный коллектор с. Воскресенское г.о. Воскресенск | г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт | 20.01.2027-29.11.2028 | Итого | 21 538,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 958,01 | 19 580,10 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 17 941,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 631,02 | 16 310,22 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 596,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,99 | 3 269,88 |
| 5 | Коллектор с. Новлянское, ул. Новлянская г.о. Воскресенск | г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт | 20.01.2027-29.11.2028 | Итого | 43 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 916,00 | 39 160,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 35 882,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 262,02 | 32 620,28 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 7 193,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,98 | 6 539,72 |
| 6 | Коллектор д. Ратчино г.о. Воскресенск | г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт | 20.01.2027-29.11.2028 | Итого | 65 397,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 945,20 | 59 452,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 54 475,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 952,35 | 49 523,51 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 10 921,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992,85 | 9 928,49 |
| 7 | Коллектор д. Михалево г.о. Воскресенск | г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт | 20.01.2027-29.11.2028 | Итого | 68 921,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 265,60 | 62 656,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 57 411,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 219,24 | 52 192,44 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 11 509,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 046,36 | 10 463,56 |
| 8 | Канализационный коллектор пос. им. Цюрупы г.о. Воскресенск | г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт | 20.01.2027-29.11.2028 | Итого | 90 068,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 188,01 | 81 880,10 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 75 026,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 820,61 | 68 206,12 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 15 041,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367,40 | 13 673,98 |
| 9 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию насосного оборудования водопроводно-канализационного хозяйства г.о. Воскресенск | г.о. Воскресенск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 20.01.2025-29.11.2026 | Итого | 99 951,00 | 0,00 | 0,00 | 8 825,06* | 91 125,94 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 78 510,50 | 0,00 | 0,00 | 7 368,63* | 71 141,87 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 21 440,50 | 0,00 | 0,00 | 1 456,43* | 19 984,07 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию |  |  |  | Итого | 487 836,99 | 98,35 | 35 817,31 | 8 825,06* | 91 125,94 | 31 997,30 | 319 973,03 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 405 728,16 | 0,00 | 34 026,43 | 7 368,63* | 71 141,87 | 26 653,72 | 266 537,51 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 82 108,83 | 98,35 | 1 790,88 | 1 456,43* | 19 984,07 | 5 343,58 | 53 435,52 |

*) Приведено в соответствие с Постановлением Правительства Московской области от 02.03.2026 № 203-ПП «О внесении изменений в государственную программу Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2023-2031 годы»

10.4. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской

области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.52 «Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов,

канализационных насосных станций за счет средств местного бюджета» подпрограммы II «Системы водоотведения»

муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Муниципальный заказчик: МКУ ГО Воскресенск МО «Управление капитального строительства»

Ответственные за выполнение мероприятий: управление ЖКК, МКУ ГО Воскресенск МО «Управление капитального строительства»

| № п/п | Наименование объекта адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, кой-ко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ по проектированию, строи-тельству/ реконструкции объектов | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01. 2023, (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы, (тыс. руб.) | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в экс-плуатацию тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Реконструкция КНС по адресу г. Воскресенск, ул. Лермонтова, д. 7а | 800 куб. м/час | Техническое обследование и проектно-изыскательские работы | 01.01.2023-31.12.2024 | 31.12.2024 | 5 400,00 | 0,00 | Итого: | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10.5. Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.02 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод муниципальной собственности» подпрограммы II «Системы водоотведения»

муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Муниципальные заказчики: Администрация городского округа Воскресенск

Ответственные за выполнение мероприятий: управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС»

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Виды работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Финансирование из средств бюджета городского округа Воскресенск Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аварийно-восстановительные работы системы очистных сооружений и канализационной насосной станции в д. Ворщиково | МО, г.о. Воскресенск, д. Ворщиково, ул. Радужная, уч.62 | Капитальный ремонт | 01.12.2023-31.12.2025 | Итого | 19 072,50 | 0,00 | 0,00* | 19 072,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 19 072,50 | 0,00 | 0,00* | 19 072,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*) расторжение в связи с невыполнением работ подрядной организации, возврат выплаченного аванса в 2025 году.

10.6. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.09 «Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов,

канализационных насосных станций муниципальной собственности за счет средств местного бюджета» подпрограммы II «Системы водоотведения» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Воскресенск, МКУ ГО Воскресенск МО «Управление капитального строительства»

Ответственные за выполнение мероприятий: управление ЖКК, МКУ ГО Воскресенск МО «Управление капитального строительства»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/ реконструкции объектов | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01. 2023, (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы, (тыс. руб.) | Финансирование, тыс.рублей |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Реконструкция напорного коллектора со строительством КНС от д. Ратчино до врезки в магистральный коллектор г. Воскресенск (ПИР)* | - | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2025-29.12.2026 | 30.12. 2026 | 6 000,00 | 0,00 | Итого: | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10.7. Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.13 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод муниципальной собственности за счет средств местного бюджета» подпрограммы II «Системы водоотведения»  муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Муниципальные заказчики: Администрация городского округа Воскресенск

Ответственные за выполнение мероприятий: управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС»

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Виды работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования |  | Финансирование, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 |
| Финансирование из средств бюджета городского округа Воскресенск Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аварийно-восстановительные работы системы очистных сооружений и канализационной насосной станции в д. Ворщиково | МО, г.о. Воскресенск, д. Ворщиково, ул. Радужная, уч.62 | Капитальный ремонт | 01.12.2026-31.12.2026 | Итого | 7 188,71 | 7 188,71 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 7 188,71 | 7 188,71 | 0,00 | 0,00 |

11. Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

11.1. Перечень мероприятий подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероп-риятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2024 | Итого | 4 236,00 | 0,00 | 4 236,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 4 236,00 | 0,00 | 4 236,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.03. Капитальный ремонт объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2024 | Итого | 4 236,00 | 0,00 | 4 236,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 4 236,00 | 0,00 | 4 236,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Капитально отремонтированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | 1 | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2031 | Итого | 1 525 184,21 | 28 132,03 | 171 130,57 | 23 200,74 | 70 179,78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 806,13 | 631 316,32 | 64 840,80 | 55 577,84 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 258 768,89 | 19 776,13 | 147 056,10 | 10 114,33 | 55 115,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 511,45 | 525 886,42 | 54 012,38 | 46 296,34 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 266 415,32 | 8 355,90 | 24 074,47 | 13 086,41 | 15 064,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 294,68 | 105 429,90 | 10 828,42 | 9 281,50 | 0,00 |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.01. Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2031 | Итого | 7 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 980,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 6 230,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 148,34 | 2 082,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 249,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 831,66 | 417,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1 | - | - | - |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения | 2023-2031 | Итого | 1 371 275,88 | 20 816,98 | 36 847,29 | 23 200,74 | 65 349,78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 475 826,13 | 628 816,32 | 64 840,80 | 55 577,84 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 120 652,78 | 19 776,13 | 15 170,83 | 10 114,33 | 55 115,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 396 363,11 | 523 803,92 | 54 012,38 | 46 296,34 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 250 623,10 | 1 040,85 | 21 676,46 | 13 086,41 | 10 234,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 463,02 | 105 012,40 | 10 828,42 | 9 281,50 | 0,00 |  |
|  | Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | - |  | - |  | - |  | 4 |  | 3 | 10 | - | - | - |  |
|  | Сети (участки) водоснабжения, водоотведения, на которых проведены работы, связанные с капитальным ремонтом, в том числе проверка достоверности сметной документации, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  | Сети (участки) водоснабжения, водоотведения, на которых проведены работы, связанные с капитальным ремонтом, в том числе ПИР, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | Показатель исключен с 2026 года |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | - | 1 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  | Сети (участки) водоснабжения, водоотведения, на которых проведены работы, связанные с капитальным ремонтом, в том числе обследование, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | - | 1 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 2.3 | Мероприятие 02.03. Организация в границах муниципального образования теплоснабжения населения | 2023-2025 | Итого | 6 864,97 | 6 265,97 | 599,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 6 864,97 | 6 265,97 | 599,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Приобретено объектов теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  | Объекты теплоснабжения, на которых произведен мониторинг производства работ, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | - | 6 | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 2.4 | Мероприятие 02.05. Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения за счет средств местного бюджета*** | 2023-2024; 2026-2031 | Итого | 136 715,27 | 0,00 | 131 885,27 | 0,00 | 4 830,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 131 885,27 | 0,00 | 131 885,27 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 4 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 830,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Выполнены аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | Показатель исключен с 2025г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  | Капитально отремонтированы сети водоснабжения, водоотведения, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  | Сети (участки) водоснабжения, водоотведения, на которых проведены работы, связанные с капитальным ремонтом, в том числе ПИР, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | - | - | 1 | - |  | - |  | - |  | 1 |  | - | - | - | - | - |  |
| 2.5 | Мероприятие 02.15. Аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения за счет средств местного бюджета | 2024-2025 | Итого | 1 799,01 | 0,00 | 1 799,01 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 799,01 | 0,00 | 1 799,01 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Проведено работ по определению соответствия условиям контракта результатов выполненных работ, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | - | 3 | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  | Выполнены аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения за счет средств местного бюджета, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | 1 | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |  |  |
| 2.6. | Мероприятие 02.51. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета | 2023-2024 | Итого | 1 049,08 | 1 049,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 049,08 | 1 049,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, на которых проведены работы, связанные с капитальным ремонтом, в том числе проверка достоверности сметной документации, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 5 | - | - | - |  | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Основное мероприятие 04. Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием финансовых инструментов «Инфраструктурного меню» | 2023-2024 | Итого | 83 300,00 | 83 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 83 300,00 | 83 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1 | Мероприятие 04.03. Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 2023-2024 | Итого | 83 300,00 | 83 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 83 300,00 | 83 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество ресурсоснабжающих организаций, которым предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Основное мероприятие 05. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | 2023-2031 | Итого | 29 423,00 | 4 960,00 | 4 190,00 | 8 283,00 | 4 370,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 920,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 29 423,00 | 4 960,00 | 4 190,00 | 8 283,00 | 4 370,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 920,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1 | Мероприятие 05.01. Утверждение схем теплоснабжения муниципальных образований (актуализированных схем теплоснабжения муниципальных образований) | 2023-2031 | Итого | 13 053,00 | 4 960,00 | 0,00 | 1 333,00 | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 920,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 13 053,00 | 4 960,00 | 0,00 | 1 333,00 | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 920,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество утвержденных схем теплоснабжения муниципальных образований, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель не суммируется | 1 | - | 1 | 1 | - |  | - |  | - |  | 1 |  | 1 | 1 | - | - | - |  |
| 4.2. | Мероприятие 05.03. Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | 2023-2031 | Итого | 6 950,00 | 0,00 | 0,00 | 6 950,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 6 950,00 | 0,00 | 0,00 | 6 950,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество утвержденных схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель не суммируется | 1** | - | 1 | - | - |  | - |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.3. | Мероприятие 05.04. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований) | 2023-2031 | Итого | 9 420,00 | 0,00 | 4 190,00 | 0,00 | 3 380,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 9 420,00 | 0,00 | 4 190,00 | 0,00 | 3 380,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований), ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель не суммируется | 1* | 1 | - | 1 | - |  | - |  | - |  |  | 1 | - | 1 | - | - | - |  |
| 5. | Основное мероприятие И3. Федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | 2025-2031 | Итого | 518 602,20 | 0,00 | 0,00 | 80 503,10 | 242 255,29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 843,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 192 260,60 | 0,00 | 0,00 | 13 311,20 | 100 944,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 005,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 285 068,78 | 0,00 | 0,00 | 63 166,40 | 118 499,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 402,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 41 272,82 | 0,00 | 0,00 | 4 025,50 | 22 811,52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 435,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1 | Мероприятие И3.02 Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт сетей коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности) | 2025-2031 | Итого | 518 602,20 | 0,00 | 0,00 | 80 503,10 | 242 255,29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 843,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 192 260,60 | 0,00 | 0,00 | 13 311,20 | 100 944,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 005,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 285 068,78 | 0,00 | 0,00 | 63 166,40 | 118 499,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 402,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 41 272,82 | 0,00 | 0,00 | 4 025,50 | 22 811,52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 435,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Отремонтированы объекты коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 10 | - | - | - | - |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  | Итого | 2 160 745,41 | 116 392,03 | 179 556,57 | 111 986,84 | 316 805,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 680 569,94 | 635 016,32 | 64 840,80 | 55 577,84 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 192 260,60 | 0,00 | 0,00 | 13 311,20 | 100 944,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 005,30 | 0,00 | 54 012,38 | 46 296,34 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 543 837,67 | 19 776,13 | 147 056,10 | 73 280,73 | 173 615,41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 503 914,16 | 525 886,42 | 10 828,42 | 9 281,50 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 424 647,14 | 96 615,90 | 32 500,47 | 25 394,91 | 42 245,56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 650,48 | 109 129,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

*) – схема водоснабжения и водоотведения городского округа Воскресенск на период с 2021 по 2040 год утверждена распоряжением Министерства энергетики Московской области  от 10.12.2021 № 406-р;

**) – программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Воскресенск на 2021-2040 годы утверждена решением Совета депутатов городского округа Воскресенск от 28.04.2022 № 534/68;

***) мероприятие 02.05 «Аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения муниципальной собственности» действовало в 2023-2024гг., с 2026 года мероприятие было переименовано на «Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения за счет средств местного бюджета» и восстановлено.

11.2. Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02 «Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения» подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры

и энергоэффективности»

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Воскресенск, МКУ ГО Воскресенск МО «Управление капитального строительства»

Ответственный за выполнение мероприятия: управление ЖКК, МКУ ГО Воскресенск МО «Управление капитального строительства»

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Виды работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Финансирование с привлечением субсидий из бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения, г.о. Воскресенск | г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт | 20.01.2022-29.11.2026 | Итого | 79 896,02 | 20 816,98 | 17 723,72 | 11 815,81 | 29 539,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 70 347,11 | 19 776,13 | 15 170,83 | 10 114,33 | 25 285,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 9 548,91 | 1 040,85 | 2 552,89 | 1 701,48 | 4 253,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Участок водопроводных сетей ул. Докторова от д. 4 до д. 20/15 (в т.ч. ПИР) | г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2027-29.11.2028 | Итого | 55 779,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 070,81 | 45 708,24 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 46 463,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 388,98 | 38 074,96 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 9 315,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 681,83 | 7 633,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Участок магистрального водопровода (кольцо) г. Воскресенск от ул. Мичурина, д. 11 по ул. Мичурина, д. 19, ул. Ленинская, д. 1а, ул. Мичурина, д. 11 (в т.ч. ПИР) | г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2027-29.11.2028 | Итого | 49 422,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 595,43 | 14 826,61 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 41 168,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 817,99 | 12 350,56 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 8 253,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 777,44 | 2 476,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Участок магистрального водопровода от ул. Инициативная, д. 13, по ул. Беркино до ул. К. Маркса, д. 28 и ул. Ленинская, д. 16, г. Воскресенск (в т.ч. ПИР) | г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2027-29.11.2028 | Итого | 71 093,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 471,26 | 44 622,66 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 59 221,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 050,55 | 37 170,67 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 11 872,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 420,71 | 7 451,99 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Участок магистрального водопровода от насосной станции ВЗУ "Сабурово" по ул. Цесиса, ул. Западной до ул. Энгельса д. 1/2, г. Воскресенск (в т.ч. ПИР) | г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-29.11.2028 | Итого | 67 883,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 788,37 | 30 547,64 | 30 547,64 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 56 547,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 654,71 | 25 446,18 | 25 446,18 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 11 336,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133,66 | 5 101,46 | 5 101,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Участок магистрального водопровода от насосной станции ВЗУ "Сабурово" по ул. Цесиса, ул. Зелинского, ул. Кагана до дюкера Ду 600, г. Воскресенск (в т.ч. ПИР) | г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-29.11.2028 | Итого | 66 248,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 624,84 | 29 811,76 | 29 811,76 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 55 184,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 518,49 | 24 833,19 | 24 833,19 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 11 063,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106,35 | 4 978,57 | 4 978,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Участок магистрального водопровода от насосной станции ул. Дивочкина, д. 47а по ул. Чапаева до ул. Коломенская, д. 7, г. Воскресенск (в т.ч. ПИР) | г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-29.11.2028 | Итого | 91 416,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 141,66 | 41 137,41 | 41137,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 76 149,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 614,99 | 34 267,46 | 34 267,45 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 15 266,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 526,67 | 6 869,95 | 6 869,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Участок магистрального водопровода от скважин N 1-5 в с. Ачкасово ВЗУ "Сабурово" г. Воскресенск до железнодорожного моста "Неверовский" (в т.ч. ПИР) | г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2027-29.11.2028 | Итого | 360 783,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 391,64 | 180 391,65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 300 532,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 266,23 | 150 266,24 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 60 250,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 125,41 | 30 125,41 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Участок магистрального водопровода от ул. Дачная по ул. Железнодорожная до ул. Советская, д. 2, г. Воскресенск (в т.ч. ПИР) | г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-29.11.2028 | Итого | 80 789,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 078,94 | 36 355,18 | 36 355,17 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 67 297,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 729,74 | 30 283,86 | 30 283,85 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 13 491,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 349,20 | 6 071,32 | 6 071,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Участок напорного канализационного коллектора от КНС пос. им. Цюрупы, ул. Октябрьская до ОС пос. им. Цюрупы, ул. Новый микрорайон, д. 31а, г.о. Воскресенск (в т.ч. ПИР) | г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-29.11.2028 | Итого | 51 764,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 176,46 | 23 294,06 | 23 294,05 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 43 119,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 311,99 | 19 403,95 | 19 403,94 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 8 644,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,47 | 3 890,11 | 3 890,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 | Участок магистрального водопровода от насосной станции 2-го подъема ВЗУ "Лесной" до ул. Победы, д. 32, г. Воскресенск (в т.ч. ПИР) | г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2027-29.11.2028 | Итого | 36 737,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 858,18 | 23 879,48 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 30 602,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 710,86 | 19 891,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 6 135,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 147,32 | 3 987,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 | Участок магистрального водопровода от насосной станции 2-го подъема ВЗУ "Лесной" до ул. Дачная, г. Воскресенск (в т.ч. ПИР) | г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2027-29.11.2028 | Итого | 47 677,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 687,21 | 30 990,54 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 39 715,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 900,44 | 25 815,11 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 7 962,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 786,77 | 5 175,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13 | Участок магистрального водопровода ВЗУ "Сабурово" г. Воскресенск под железнодорожным мостом "Неверовский" (в т.ч. ПИР) | г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2027-29.11.2028 | Итого | 96 015,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 605,55 | 62 410,32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 79 981,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 993,42 | 51 987,79 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 16 034,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 612,13 | 10 422,53 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14 | Участок магистрального водопровода от железнодорожного моста "Неверовский" до РЧВ ВЗУ "Сабурово" ул. Цесиса, д. 23, г. Воскресенск (в т.ч. ПИР) | г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2028-29.11.2030 | Итого | 185 259,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 840,80 | 64 840,80 | 55 577,84 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 154 321,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 012,38 | 54 012,38 | 46 296,34 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 30 938,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 828,42 | 10 828,42 | 9 281,50 |
| 2 | Финансирование из средств бюджета городского округа Воскресенск Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнение проектных и изыскательских работ по капитальному ремонту участка водопровода в д. Ёлкино | г.о. Воскресенск |  | 01.01.2025 – 31.12.2025 | Итого | 4 830,00 | 0,00 | 0,00 | 4 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 4 830,00 | 0,00 | 0,00 | 4 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Обследование сетей водоснабжения | г.о. Воскресенск |  | 01.06.2025 – 31.12.2025 | Итого | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Нераспределенный остаток |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 5 959,93 | 0,00 | 0,00 | 5 959,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию |  |  |  | Итого | 1 352 152,31 | 20 816,98 | 17 723,72 | 23 200,74 | 65 349,78 | 475 826,13 | 628 816,32 | 64 840,80 | 55 577,84 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 120 652,78 | 19 776,13 | 15 170,83 | 10 114,33 | 55 115,74 | 396 363,11 | 523 803,92 | 54 012,38 | 46 296,34 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 231 499,53 | 1 040,85 | 2 552,89 | 13 086,41 | 10 234,04 | 79 463,02 | 105 012,40 | 10 828,42 | 9 281,50 |

11.3. Перечень приобретаемых услуг, работ, материалов за счет всех источников финансирования, финансирование которых предусмотрено

мероприятием 02.51 «Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения за счет средств местного бюджета» основного мероприятия «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной

собственности» подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной

инфраструктуры и энергоэффективности»

Муниципальные заказчики: МКУ ГО Воскресенск МО «УКС»

Ответственный за выполнение мероприятия: управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС»

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Виды работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  | Финансирование из средств бюджета городского округа Воскресенск Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка достоверности сметной документации на капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, г.о. Воскресенск | г.о. Воскресенск | Проверка достоверности сметной документации на капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, г.о. Воскресенск | 01.01.2023-31.12.2023 | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 049,08 | 1 049,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

11.4. Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.05 «Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения за счет средств местного бюджета*» подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной

инфраструктуры и энергоэффективности»

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Воскресенск, МКУ ГОВ МО «УКС»

Ответственный за выполнение мероприятия: управление ЖКХ, МКУ ГОВ МО «УКС»

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Виды работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Финансирование с привлечением субсидий из бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения мкр.Лопатинский г.о.Воскресенск | мкр. Лопатинский, г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт (4190 пог.м.) | 20.01.2024-29.03.2024 | Итого | 131 885,27 | 0,00 | 131 885,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 131 885,27 | 0,00 | 131 885,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Финансирование из средств бюджета городского округа Воскресенск Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение проектных и изыскательских работ по капитальному ремонту участка водопровода в д. Ёлкино | г.о. Воскресенск |  | 01.01.2026 – 31.12.2026 | Итого | 4 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 830,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 4 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 830,00 | 0,00 | 0,00 |

*) мероприятие 02.05 «Аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения муниципальной собственности» действовало в 2023-2024гг., с 2026 года мероприятие было переименовано на «Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения за счет средств местного бюджета» и восстановлено

11.5. Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.03 «Капитальный ремонт объектов теплоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры

и энергоэффективности»

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Воскресенск

Ответственный за выполнение мероприятия: управление ЖКК

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Виды работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Финансирование из средств бюджета городского округа Воскресенск Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аварийно-восстановительные работы в котельной д. Ворщиково | МО, г.о.Воскресенск, д.Ворщиково, ул.Радужная | Капитальный ремонт | 01.12.2023-31.12.2024 | Итого | 4 236,00 | 0,00 | 4 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 4 236,00 | 0,00 | 4 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

11.6. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01 «Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Муниципальные заказчики: Администрация городского округа Воскресенск

Ответственные за выполнение мероприятий: управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС»

| № п/п | Наименование объекта адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, кой-ко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ по проектированию, строи-тельству/ реконструкции объектов | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01. 2023, (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы, (тыс. руб.) | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Сети холодного водоснабжения г. Воскресенск, ул.Центральная | 1,0 км | Реконструкция | 20.01.2026-29.11.2027 | 30.11.2027 | 7 480,00 | 0,00 | Итого: | 7 480,00 | 0,00 | 4 980,00 | 2 500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 6 230,84 | 0,00 | 4 148,34 | 2 082,50 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 249,16 | 0,00 | 831,66 | 417,50 | 0,00 |

11.7. Перечень приобретаемых услуг, работ, материалов за счет всех источников финансирования, финансирование которых предусмотрено

мероприятием 02.03. «Организация в границах городского округа теплоснабжения населения» основного мероприятия 02 «Строительство,

реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности»

подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры

и энергоэффективности»

Муниципальные заказчики: Администрация городского округа Воскресенск

Ответственный за выполнение мероприятия: управление ЖКК

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Виды работ, услуг | Сроки проведения работ, услуг | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  | Финансирование из средств бюджета городского округа Воскресенск Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оказание услуг по проведению мониторинга производства работ на объектах теплоснабжения | г.о. Воскресенск | Оказание услуг по проведению мониторинга производства работ на объектах теплоснабжения | 01.01.2024-31.12.2024 | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 599,00 | 0,00 | 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

11.8. Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием И3.02. «Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт сетей коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности)» основного мероприятия И3. федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Муниципальный заказчик: МКУ ГО Воскресенск МО «Управление капитального строительства»

Ответственные за выполнение мероприятий: управление ЖКК, МКУ ГО Воскресенск МО «Управление капитального строительства»

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Виды работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |
| Финансирование с привлечением субсидий из бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт дюкера на дне реки Москва г.о. Воскресенск | г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт | 20.01.2025-29.11.2027 | Итого | 363 629,06 | 0,00 | 80 503,08* | 134 187,23 | 148 938,75 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 212 654,86 | 0,00 | 63 166,39* | 68 838,06 | 80 650,41 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 132 792,40 | 0,00 | 13 311,20 | 58 639,80 | 60 841,40 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 18 181,80 | 0,00 | 4 025,49* | 6 709,37 | 7 446,94 | 0,00 |
| 2 | Капитальный ремонт сетей водоотведения в г.о. Воскресенск (в т.ч. ПИР) | г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-29.11.2027 | Итого | 154 973,12 | 0,00 | 0,00 | 108 068,06 | 46 905,06 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 72 413,91 | 0,00 | 0,00 | 49 661,61 | 22 752,30 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 59 468,20 | 0,00 | 0,00 | 42 304,30 | 17 163,90 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 23 091,01 | 0,00 | 0,00 | 16 102,15 | 6 988,86 | 0,00 |
| Всего по мероприятию |  |  |  |  | Итого | 518 602,18 | 0,00 | 80 503,08* | 242 255,29 | 195 843,81 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 285 068,77 | 0,00 | 63 166,39* | 118 499,67 | 103 402,71 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 192 260,60 | 0,00 | 13 311,20 | 100 944,10 | 78 005,30 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 41 272,81 | 0,00 | 4 025,49* | 22811,52 | 14 435,80 | 0,00 |

*) Приведено в соответствие с Постановлением Правительства Московской области от 02.03.2026 № 203-ПП «О внесении изменений в государственную программу Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2023-2031 годы»

12. Подпрограмма IV «Обращение с отходами»

12.1. Перечень мероприятий подпрограммы IV «Обращение с отходами»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 04. Создание системы раздельного сбора отходов на территории муниципального образования Московской области | 2024 | Итого | 1 392,02 | 0,00 | 1 392,02 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 392,02 | 0,00 | 1 392,02 | 0,00 |  |
| 1.2 | Мероприятие 04.02. Организация деятельности по утилизации, обезвреживанию твердых коммунальных отходов | 2024 | Итого | 1 392,02 | 0,00 | 1 392,02 | 0,00 | Управление ЖКК |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 392,02 | 0,00 | 1 392,02 | 0,00 |  |
|  | Количество генеральных схем санитарной очистки территории (актуализированных генеральных схем санитарной очистки территории) городских округов, ед | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | X |
|  |  |  |  | 1 | - | 1 | - |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого | 1 392,02 | 0,00 | 1 392,02 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 392,02 | 0,00 | 1 392,02 | 0,00 |  |

13. Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

13.1. Перечень мероприятий подпрограммы V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Основное мероприятие 01.Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 2023-2031 | Итого | 136 376,43 | 0,00 | 0,00 | 40 912,93 | 95 463,50 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 136 376,43 | 0,00 | 0,00 | 40 912,93 | 95 463,50 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.10. Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы. | 2023-2031 | Итого |  | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление ЖКК |
|  | Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | - | 50 | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.11. Проведение энергоэффективных мероприятий в отношении ограждающих конструкций и внутренних инженерных систем муниципальных учреждений | 2024-2031 | Итого | 136 376,43 | 0,00 | 0,00 | 40 912,93 | 95 463,50 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 136 376,43 | 0,00 | 0,00 | 40 912,93 | 95 463,50 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, B, C, D), ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | - | 3 | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Количество инженерных систем муниципальных учреждений, на которых проведены работы по переводу на закрытую систему теплоснабжения, ед. | Х | Х | 17 | - | - | - | 17 | - |  |  | - | - | 17 | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Основное мероприятие 02. Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 2023-2031 | Итого | 5 798,54 | 5 798,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 5 798,54 | 5 798,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.01. Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 2023-2031 | Итого |  | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление ЖКК |
|  | Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 396 | - | 396 | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.02. Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 2023 | Итого | 5 798,54 | 5 798,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 5 798,54 | 5 798,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 776 | 2 776 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Основное мероприятие 03.Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 2023-2031 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1. | Мероприятие 03.01. Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | 2023-2031 | Итого |  | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление ЖКК |
|  | Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 |  | В том числе: |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | - | 5 | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого | 142 174,97 | 5 798,54 | 0,00 | 40 912,93 | 95 463,50 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 142 174,97 | 5 798,54 | 0,00 | 40 912,93 | 95 463,50 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

13.2. Адресный перечень объектов муниципальной собственности муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.11. «Проведение энергоэффективных мероприятий в отношении

ограждающих конструкций и внутренних инженерных систем муниципальных учреждений» подпрограммы V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Муниципальные заказчики: МКУ ГО Воскресенск МО «Управление капитального строительства»

Ответственный за выполнение мероприятия: МКУ ГО Воскресенск МО «Управление капитального строительства», Управление ЖКК

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Виды работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Финансирование из средств бюджета городского округа Воскресенск Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Поставка и ввод в эксплуатацию блочных узлов учета и регулирования тепловой энергии, ГВС и ХВС в муниципальных учреждениях г. Воскресенск | г.о. Воскресенск | Поставка и ввод в эксплуатацию | 01.01.2025-31.12.2026 | Итого | 136 376,43 | 0,00 | 0,00 | 40 912,93 | 95 463,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 136 376,43 | 0,00 | 0,00 | 40 912,93 | 95 463,50 | 0,00 | 0,00 |

14. Подпрограмма VI «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики»

14.1. Перечень мероприятий подпрограммы VI «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Развитие системы газоснабжения | 2023-2031 | Итого | 83 689,34 | 46 589,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 37 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | АО «Мособлгаз» |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 83 689,34 | 46 589,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 37 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией | 2023-2031 | Итого | 83 689,34 | 46 589,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 37 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | АО «Мособлгаз» |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 83 689,34 | 46 589,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 37 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество населенных пунктов, обеспеченных газопроводами высокого и низкого давления (газифицированных), ед | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 1 | 2* | - | 3* | - | - | - | 3* | - | 2 | - | - | - |  |
| Итого по подпрограмме: |  |  | Итого | 83 689,34 | 46 589,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 37 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 83 689,34 | 46 589,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 37 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

*) - привлеченные средства, будут привлечены АО «Мособлгаз» на реализацию мероприятий

14.2. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01 «Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей

газификацией» подпрограммы VI «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Муниципальные заказчики: Министерство энергетики Московской области

Ответственные за выполнение мероприятий: АО «Мособлгаз»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ при-рост мощности объекта (кв. метр, погон-ный метр, место, койко-место | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки про-ведения работ по проектированию, строительству/ реконструкции объектов* | Открытие объекта/ завершение работ* | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01. 2023, (тыс.руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.) | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Газопровод высокого давления к д. Лидино с последующей газификацией | 8,00 км | Строительство | 01.01.2021-31.12.2023 | 31.12.2023 | 46 589,34 | 0,00 | Внебюджетные средства | 46 589,34 | 46 589,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Газификация д. Бочевино | 3,00 км | Строительство | 01.01.2022-31.12.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Газопровод высокого давления к д. Глиньково с последующей га-зификацией | 4,80 км | Строительство | 01.01.2022-31.12.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | Газификация д. Ильино | 6,20 км | Строительство | 01.01.2024-31.12.2028 | 31.12.2028 | 19 100,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 19 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 100,00 |  |
| 5. | Газопровод высокого давления к п. станции Берендино сельского поселения Ашитковское с последующей гази-фикацией | 6,1 км | Строительство | 01.01.2024-31.12.2026 | 31.12.2026 | 0,00 | 0,00 | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6. | Газификация д. Субботи-но | 1,4 км | Строительство | 01.01.2024-31.12.2026 | 31.12.2026 | 0,00 | 0,00 | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7. | Газификация д. Берендино | 2,1 км | Строительство | 01.01.2024-31.12.2026 | 31.12.2026 | 0,00 | 0,00 | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8. | Газопровод высокого давления к д. Шильково с последующей га-зификацией | 3,0 км | Строительство | 01.01.2026-31.12.2028 | 31.12.2028 | 18 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |  |

15. Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма»

15.1. Перечень мероприятий подпрограммы VII «Обеспечивающая подпрограмма»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2031 | Итого | 12 151,31 | 0,00 | 0,00 | 12 151,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 12 151,31 | 0,00 | 0,00 | 12 151,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Обеспечение деятельности муниципальных органов – учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2031 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Мероприятие 01. 02. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2031 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Мероприятие 01.03. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 2023-2031 | Итого | 12 151,31 | 0,00 | 0,00 | 12 151,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 12 151,31 | 0,00 | 0,00 | 12 151,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого | 12 151,31 | 0,00 | 0,00 | 12 151,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 12 151,31 | 0,00 | 0,00 | 12 151,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

16. Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

16.1. Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | 2023-2031 | Итого | 1 638 902,42 | 339 495,75 | 194 352,40 | 787 491,46 | 264 190,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 500,00 | 25 872,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 287 864,01 | 309 970,00 | 75 000,00 | 679 891,46 | 223 002,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 351 038,41 | 29 525,75 | 119 352,40 | 107 600,00 | 41 187,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 500,00 | 25 872,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.02. Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ | 2023-2025 | Итого | 250 837,25 | 0,00 | 100 000,00 | 150 837,25 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 43 237,25 | 0,00 | 0,00 | 43 237,25 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 207 600,00 | 0,00 | 100 000,00 | 107 600,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество организаций жилищно-коммунального хозяйства, для которых созданы экономические условия для повышения эффективности работы, ед.. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | - | 1 | 2 | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  | Объем просроченной задолженности муниципальных предприятий по налогам, сборам и иным обязательным платежам и (или) за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, холодное водоснабжение и водоотведение), погашенной ими за счет средств иного межбюджетного трансферта, рублей | Х | Х | 16 580 000,00; 26 656 302,85 | - | - | 16 580 000,00; 26 656 302,85 | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.03. Погашение просроченной задолженности за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, холодное водоснабжение и водоотведение) муниципальных предприятий с целью предупреждения их банкротства и (или) субсидиарной ответственности муниципальных образований Московской области | 2023-2031 | Итого | 183 332,21 | 174 495,75 | 0,00 | 0,00 | 8 836,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 144 970,00 | 144 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 38 362,21 | 29 525,75 | 0,00 | 0,00 | 8 836,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Оказана финансовая поддержка муниципальным образованиям с целью погашения просроченной задолженности предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  | Количество организаций жилищно-коммунального хозяйства, для которых созданы экономические условия для повышения эффективности работы, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1 | - | - | 1 | - |  |  | - | - |  | 1 |  | - | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.04. Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 2025-2031 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ ГОВ МО «УКС» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Приобретены в муниципальную собственность объекты коммунальной инфраструктуры, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 1.4 | Мероприятие 01.05. Реализация мер по предупреждению банкротства муниципальных предприятий и (или) юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальным образованиям Московской области, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в части погашения их просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам и (или) за энергоресурсы (электроэнергию, газ, транспортировку газа, тепловую энергию и теплоноситель), и (или) за факторинговые услуги | 2023-2031 | Итого | 284 352,40 | 165 000,00 | 94 352,40 | 25 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 265 000,00 | 165 000,00 | 75 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 19 352,40 | 0,00 | 19 352,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Погашение просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам с целью реализацию мер по предупреждению банкротства муниципальных предприятий и (или) юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальным образованиям Московской области, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, млн. руб. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 165 | 165 | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  | Погашение просроченной задолженности в 2024 году на сумму не менее 75 000 000 рублей, в том числе по налогам, сборам и иным обязательным платежам в размере 13 500 000 руб., за энергоресурсы (электроэнергию) в размере 26 500 000 руб и за факторинговые услуги в размере 35 000 000с целью реализации мер по предупреждению банкротства муниципальных предприятий и (или) юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальным образованиям Московской области, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, руб. | Х | Х | 75 000 000 | - | 75 000 000 | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  | Погашение просроченной задолженности за энергоресурсы (электроэнергию) в 2024 году в размере 19 352,40 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа Воскресенск с целью реализации мер по предупреждению банкротства Получателя субсидии, тыс. руб. | Х | Х | 19 352,40 | - | 19 352,40 | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  | Погашение просроченной задолженности в сумме 25 млн руб. за электроэнергию в рамках непогашенной суммы основного долга в соответствии с судебными решениями с целью реализации мер по предупреждению банкротства муниципальных предприятий и (или) юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальным образованиям Московской области, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, руб. | Х | Х | 25 000 000,00 | - | - | 25 000 000,00 | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 1.5 | Мероприятие 01.10. Приобретение аварийного запаса для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения | 2026-2031 | Итого | 85 723,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 351,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 500,00 | 25 872,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 85 723,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 351,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 500,00 | 25 872,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Приобретен аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 252 | - | - | - | 84 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 84 |  | 84 | 84 | - | - | - |  |
| 1.6 | Мероприятие 01.16. Реализация мероприятий, связанных с возникновением особых обстоятельств в рамках заключенных концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения | 2024-2026 | Итого | 334 034,10 | 0,00 | 0,00 | 318 945,53 | 15 088,57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 334 034,10 | 0,00 | 0,00 | 318 945,53 | 15 088,57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Капитально отремонтировано объектов ремонтных программ концессионеров, ремонт которых выполнен с использованием средств предоставленных иных межбюджетных трансфертов, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 48 | - | - | 35* | 13 | - |  |  | - | - |  | 13 |  | - | - | - | - | - |  |
| 1.7 | Мероприятие 01.17. Установка специализированного оборудования на территории муниципальных образований | 2025-2031 | Итого | 2 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 240,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 240,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Установлены и подключены дизель генераторные установки на специализированных площадках, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | - | - | - | 2 | - |  |  | - | - |  | 2 |  | - | - | - | - | - |  |
| 1.8 | Мероприятие 01.24. Реализация мероприятий, связанных с возникновением в 2025 году особых обстоятельств в рамках заключенных концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения | 2025 | Итого | 436 783,59 | 0,00 | 0,00 | 292 708,68 | 144 074,91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 436 783,59 | 0,00 | 0,00 | 292 708,68 | 144 074,91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Капитально отремонтировано объектов имущества, переданных концессионеру по концессионному соглашению, ремонт которых выполнен с использованием средств, предоставленных иных межбюджетных трансфертов, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 | - | - | 0* | 24 | - |  |  | - | - |  | 24 |  | - | - | - | - | - |  |
| 1.9 | Мероприятие 01.34. Реализация мероприятий, связанных с возникновением в 2026 году особых обстоятельств в рамках заключенных концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения | 2026 | Итого | 61 599,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 599,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 61 599,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 599,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество объектов, переданных концессионеру по концессионному соглашению в целях эксплуатации (осуществления теплоснабжения в границах муниципального образования Московской области), в отношении которых в рамках программы мероприятий по капитальному ремонту с использованием предоставленных средств иных межбюджетных трансфертов были выполнены ремонтные работы, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | - | - | - | 4 | - |  |  | - | - |  | 4 |  | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Основное мероприятие 02. Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2024 | Итого | 902,00 | 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 902,00 | 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.05. Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | 2023-2024 | Итого | 902,00 | 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел муниципальных контролей Администрации городского округа Воскресенск |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 902,00 | 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Осуществлено профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий при поступлении в ОМСУ информации о несоблюдении гражданами требований Правил пользования газом, % | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель не суммируется | 100 | - | - | - |  | - | - |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого | 1 639 804,42 | 340 397,75 | 194 352,40 | 787 491,46 | 264 190,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 500,00 | 25 872,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 288 766,01 | 310 872,00 | 75 000,00 | 679 891,46 | 223 002,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 351 038,41 | 29 525,75 | 119 352,40 | 107 600,00 | 41 187,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 500,00 | 25 872,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

*) показатель реализации мероприятий скорректирован  в соответствие с Постановлением Правительства Московской области от 30.04.2026 № 498-ПП «О распределении бюджетных ассигнований бюджета Московской области и внесении изменений в государственную программу Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2023-2031 годы»