Администрация

городского округа Воскресенск

Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

__________________ № ________________

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функционирование

дорожно-транспортного комплекса», утвержденную постановлением Администрации

городского округа Воскресенск Московской области от 07.12.2022 № 6428 (с изменениями

от 28.02.2023 № 914, от 04.04.2023 № 1765, от 24.05.2023 № 2695, от 04.07.2023 № 3605,

от 22.01.2024 № 237, от 05.02.2024 № 479, от 01.03.2024 № 974, от 28.06.2024 № 2380,

от 02.08.2024 № 2667, от 29.08.2024 № 2885, от 16.09.2024 № 3010, от 21.10.2024 № 3335,

от 24.01.2025 № 101, от 03.02.2025 № 183, от 04.03.2025 № 529, от 24.03.2025 № 754,

от 28.04.2025 № 1120, от 13.05.2025 № 1204, от 05.06.2025 № 1446, от 22.07.2025 № 1882,

от 27.08.2025 № 2260, от 16.09.2025 № 2460, от 08.10.2025 № 2665)

Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным постановлением Администрации                городского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2022 № 6092 (с изменениями                          от 20.01.2023 № 219, от 07.04.2023 № 1835, от 23.06.2023 № 3381, от 21.08.2023 № 4689,                           от 10.01.2024 № 11), в связи с изменением объемов финансирования мероприятий  муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и функционирование                                           дорожно-транспортного комплекса», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 07.12.2022 № 6428 (с изменениями от 28.02.2023 № 914,                       от 04.04.2023 № 1765, от 24.05.2023 № 2695, от 04.07.2023 № 3605, от 22.01.2024 № 237,                           от 05.02.2024 № 479, от 01.03.2024 № 974, от 28.06.2024 № 2380, от 02.08.2024 № 2667, от 29.08.2024 № 2885, от 16.09.2024 № 3010, от 21.10.2024 № 3335, от 24.01.2025 № 101, от 03.02.2025 № 183,         от 04.03.2025 № 529, от 24.03.2025 № 754, от 28.04.2025 № 1120, от 13.05.2025 № 1204, от 05.06.2025 № 1446, от 22.07.2025 № 1882, от 27.08.2025 № 2260, от 16.09.2025 № 2460, от 08.10.2025 № 2665), следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие и функционирование                 дорожно-транспортного комплекса» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Дополнить таблицу раздела 8 «Методика определения результатов выполнения                мероприятий муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» строкой 11 следующего содержания:

«

| 11. | 2 | 04 | 16 | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных местного значения по обеспечению транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям | м2 | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по площади ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог местного значения (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения) по обеспечению транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

»;

1.3. Подраздел 9.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» раздела 9 «Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.4. Подраздел 10.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»            раздела 10 «Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.5. Подраздел 10.2 «Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности   городского   округа   Воскресенск  Московской  области, финансирование которых

предусмотрено мероприятиями 04.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Капитальный ремонт и          ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; 04.03. Мероприятие, не включенное в ГП МО – Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; 04.08. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного     значения в границах городского округа; 04.18. Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту  автомобильных  дорог общего пользования местного  значения Подпрограммы 2 «Дороги

Подмосковья» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» раздела 10 «Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.6. Дополнить раздел 10 «Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» подразделом 10.3        «Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 04.16. Обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям Подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

1.7. Подраздел 12.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Безопасность дорожного движения» раздела 12 «Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутренних коммуникаций Администрации городского округа Воскресенск Московской области обеспечить размещение настоящего постановления в сетевом издании       «Официальный вестник городского округа Воскресенск Московской области» и на официальном сайте городского округа Воскресенск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы    городского округа Воскресенск Карасева С.И.

Глава городского округа Воскресенск                                                                                   А.В. Малкин

Приложение 1

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от__________________№______________

1. Паспорт муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» (далее – программа)

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы городского округа Воскресенск, курирующий вопросы развития инфраструктуры, обращения с ТКО, экологии, благоустройства и озеленения, транспорта, дорожного хозяйства, муниципального контроля |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы | Управление развития инфраструктуры и экологии Администрации городского округа Воскресенск (далее - УРИиЭ) |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Развитие современной и эффективной транспортной системы на территории городского округа Московской области, обеспечивающей комфортные условия жизнедеятельности населения, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения на территории городского округа Воскресенск Московской области, повышение уровня безопасности дорожно-транспортного комплекса, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий. |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм: | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |  |
| 1. «Пассажирский транспорт общего пользования» | Управление развития инфраструктуры и экологии Администрации городского округа Воскресенск |  |  |  |  |  |  |
| 2. «Дороги Подмосковья» | Управление развития инфраструктуры и экологии Администрации городского округа Воскресенск |  |  |  |  |  |  |
| 5. «Обеспечивающая подпрограмма» | Управление развития инфраструктуры и экологии Администрации городского округа Воскресенск |  |  |  |  |  |  |
| 3. «Безопасность дорожного движения» | Управление развития инфраструктуры и экологии Администрации городского округа Воскресенск |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. . Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Обеспечение эффективного исполнения полномочий уполномоченного органа муниципальной власти в сфере транспорта и дорожной инфраструктуры, и функционирования подведомственных учреждений |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2029 годы |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 619 188,80 | 63 632,00 | 16 094,00 | 143 166,60 | 276 333,20 | 119 963,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 554 975,20 | 349 168,83 | 624 648,97 | 834 712,30 | 907 025,30 | 839 419,80 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 4 174 164,00 | 412 800,83 | 640 742,97 | 977 878,90 | 1 183 358,50 | 959 382,80 | 0,00 |

Приложение 2

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от__________________№______________

9.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 02. Организация транспортного обслуживания населения | 2023-2029 | Итого | 725 471,10 | 39 760,00 | 36 584,00 | 174 520,10 |  |  |  |  | 330 938,00 | 143 669,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 573 053,80 | 17 497,00 | 16 094,00 | 143 166,60 |  |  |  |  | 276 333,20 | 119 963,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства городского округа Воскресенск | 152 417,30 | 22 263,00 | 20 490,00 | 31 353,50 |  |  |  |  | 54 604,80 | 23 706,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 02.04 Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2023-2029 | Итого | 725 471,10 | 39 760,00 | 36 584,00 | 174 520,10 |  |  |  |  | 330 938,00 | 143 669,00 | 0,00 | 0,00 | УРИиЭ |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 573 053,80 | 17 497,00 | 16 094,00 | 143 166,60 |  |  |  |  | 276 333,20 | 119 963,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства городского округа Воскресенск | 152 417,30 | 22 263,00 | 20 490,00 | 31 353,50 |  |  |  |  | 54 604,80 | 23 706,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Обеспечено выполнения транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, % | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | - | - |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого | 725 471,10 | 39 760,00 | 36 584,00 | 174 520,10 |  |  |  |  | 330 938,00 | 143 669,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 573 053,80 | 17 497,00 | 16 094,00 | 143 166,60 |  |  |  |  | 276 333,20 | 119 963,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства городского округа Воскресенск | 152 417,30 | 22 263,00 | 20 490,00 | 31 353,50 |  |  |  |  | 54 604,80 | 23 706,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение 3

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от__________________№______________

10.1. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (ты.руб) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2. | Основное мероприятие 04. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | 2023-2029 | Итого | 1 486 774,64 | 80 429,37 | 283 228,77 | 342 111,50 |  |  |  |  |  |  | 418 767,00 | 362 238,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 46 135,00 | 46 135,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства городского округа Воскресенск | 1 440 639,64 | 34 294,37 | 283 228,77 | 342 111,50 |  |  |  |  |  |  | 418 767,00 | 362 238,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | Мероприятие 04.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2024 | Итого | 240 386,00 | 64 797,00 | 175 589,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИиЭ |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 46 135,00 | 46 135,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства городского округа Воскресенск | 194 251,00 | 18 662,00 | 175 589,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 166042,3 | 62 242,00 | 103800,3 | х | х |  | х |  | х | х | х | х | х | х |  |
| 2.2 | Мероприятие 04.03 Мероприятие, не включенное в ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2024 | Итого | 56 516,77 | 4 502,64 | 52 014,13 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИиЭ |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства городского округа Воскресенск | 56 516,77 | 4 502,64 | 52 014,13 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 81052 | 62 242 | 18810 | х | х |  | х |  | х | х | х | х | х | х |  |
| 2.3 | Мероприятие 04.08. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 2023-2024 | Итого | 45 409,37 | 7 719,73 | 37 689,64 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИиЭ, МБУ «БИО» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства городского округа Воскресенск | 45 409,37 | 7 719,73 | 37 689,64 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа (да/нет) | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Да | Да | Да | х |  | х |  | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 2.4 | Мероприятие 04.09. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2023-2024 | Итого | 18 866,00 | 2 330,00 | 16 536,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИиЭ, МБУ «БИО» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства городского округа Воскресенск | 18 866,00 | 2 330,00 | 16 536,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Установлено ограждений, м2 | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Отремонтированные пешеходные переходы | х | х | 25 | х | 25 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | х |
| 2.5 | Мероприятие 04.15. (в 2023 году 04.07) Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | 2023-2024 | Итого | 2 480,00 | 1 080,00 | 1 400,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИиЭ, МБУ «БИО» |
|  |  |  | Средства городского округа Воскресенск | 2 480,00 | 1 080,00 | 1 400,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети, шт. | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 3 | 5 | х |  | х |  | х | х | х | - | - | - |  |  |
| 2.6 | Мероприятие 04.16. Обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям | 2025-2029 | Итого | 68 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 68 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИиЭ |
|  |  |  | Средства городского округа Воскресенск | 68 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 68 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных местного значения по обеспечению транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям, м2 | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8915,00 | - | - | - |  | - |  | - | - | - | 8915,00 | - | - | - |  |
| 2.7 | Мероприятие 04.18. Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2025-2029 | Итого | 1 054 170,50 | 0,00 | 0,00 | 342 111 50 |  |  |  |  |  |  | 349 821,00 | 362 238,00 | 0,00 | 0,00 | УРИиЭ, МБУ «БИО» |
|  |  |  | Средства городского округа Воскресенск | 1 054 170,50 | 0,00 | 0,00 | 342 111,50 |  |  |  |  |  |  | 349 821,00 | 362 238,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 159961,0 | х | х | 159961,0 |  | х |  | х | х | 159961,0 | * | * |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого | 1 486 774,64 | 80 429,37 | 283 228,77 | 342 111,50 |  |  |  |  |  |  | 418 767,00 | 362 238,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 46 135,00 | 46 135,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства городского округа Воскресенск | 1 440 639,64 | 34 294,37 | 283 228,77 | 342 111,50 |  |  |  |  |  |  | 418 767,00 | 362 238,00 | 0,00 | 0,00 |  |

* Значение показателей будет установлено в конце текущего планового периода

Приложение 4

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от__________________№______________

10.2. Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности

городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено

мероприятиями 04.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного

значения; 04.03. Мероприятие, не включенное в ГП МО – Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; 04.08. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа;

04.18. Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

Подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Муниципальный заказчик: Управление развития инфраструктуры и экологии Администрации городского округа Воскресенск

Ответственный за выполнение мероприятия: Управление развития инфраструктуры и экологии Администрации городского округа                          Воскресенск, МБУ «БИО»

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Вид работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Финансирование из средств бюджета городского округа Воскресенск Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | д. Старая уч.4 | ПИР на проведение капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2024 | Х | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | д. Золотово, ул. Березовая, уч. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Губино ул.Полевая, уч. 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Берендино уч.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Автомобильная дорога местного значения (подъезд к многоквартирному дому по ул.Железнодорожная, д.1, вблизи ж/д о.п. Ратмирово |  | 2025 |  | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | д. Губино, ул. Молодежная |  | 2025 |  | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внутрипоселковая дорога с. Новлянское уч.2 |  | 2025 |  | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Автомобильная дорога местного значения д. Вострянское |  | 2025 |  | 2 538,41 | 0,00 | 2 538,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | д. Старая уч.4 | Проведение капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2024 | Х | 4 534,26 | 4 534,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | д. Золотово, ул. Березовая, уч. 1 |  |  |  | 12 255,05 | 12 255,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | д. Губино ул.Полевая, уч. 2.2 |  |  |  | 7 123,42 | 7 123,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | с. Невское ул. Дружная |  | 2024-2024 |  | 24 623,99 | 24 623,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внутрипоселковая дорога с. Новлянское уч.2 |  | 2025 |  | 16 047,00 | 0,00 | 16 047,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | д. Берендино уч. 1 |  | 2025 |  | 16 405,19 | 0,00 | 16 405,19 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | д. Старая, уч.4, д. Золотово, Березовая, уч.1, д. Губино, ул. Полевая, уч. 2.2. | Экспертиза, технический надзор | 2024 | Х | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  | 90 377,32 | 49 636,72 | 40 740,60 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |

Приложение 5

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от__________________№______________

10.3. Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности

городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено

мероприятием 04.16. Обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям Подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Муниципальный заказчик: Управление развития инфраструктуры и экологии Администрации городского округа Воскресенск

Ответственный за выполнение мероприятия: Управление развития инфраструктуры и экологии Администрации городского округа                          Воскресенск

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Вид работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Финансирование из средств бюджета городского округа Воскресенск Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | с. Невское ул. Дружная | Проведение капитального ремонта автомобильных дорог | 2026 | Х | 68 946,00 | 0,00 | 0,00 | 68 946,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  | 68 946,00 | 0,00 | 0,00 | 68 946,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |

Приложение 6

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от__________________№______________

12.1. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Безопасность дорожного движения»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Обеспечение безопасного поведения на дорогах | 2025-2029 | Итого | 31 524,00 | 0,00 | 0,00 | 29 224,00 |  |  |  |  | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства городского округа Воскресенск | 31 524,00 | 0,00 | 0,00 | 29 224,00 |  |  |  |  | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.02. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2025-2029 | Итого | 31 524,00 | 0,00 | 0,00 | 29 224,00 |  |  |  |  | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИиЭ, МБУ «БИО» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства городского округа Воскресенск | 31 524,00 | 0,00 | 0,00 | 29 224,00 |  |  |  |  | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, шт | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | Показатель будет выполнен в 2026 году |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | х | х | 0 | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - |  |
|  | Инженерно-техническое проектирование и разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта пешеходного моста через реку Москву, шт | х | х | 1 | х | х | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | х |
|  | Установка остановочных павильонов, шт | х | х | 10 | х | х | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | х |
|  | Поставка и установка проекционной подсветки, шт | х | х | 11 | х | х | 11 | - | - | - | 11 | - | - | - | - |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого | 31 524,00 | 0,00 | 0,00 | 29 224,00 |  |  |  |  | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства городского округа Воскресенск | 31 524,00 | 0,00 | 0,00 | 29 224,00 |  |  |  |  | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |