**План работы МБУ «БиО» с 22.07.2024 по 28.07.2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование мероприятий** | **Сроки**  **проведения** | **Задействовано в работе** |
| 1 | Уборка смета, промывка дворовых территорий, мойка КП: | с 22.07.2024 по 28.07.2024 |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | д. Чемодурово ул. Центральная д.10,11,13 | 22.07.2024 | | д.Чемодурово, ул .Центральная д. 1,2,3 | 25.07.2024 | | д. Чемодурово, ул.Центральная, д.4,5,6,7,9 | 23.07.2024 | | д.Чемодурово, ул.Центральная, д.8 | 23.07.2024 | | Октябрьская, д. 14,ул Пионерская, д. 15 | 22.07.2024 | | с. Косяково, ул. Юбилейная, д.10 | 22.07.2024 | | ул. Дзержинского, д. 5 | 22.07.2024 | | ул. Железнодорожная, д.1, ул.Пионерская д.10,12 | 22.07.2024 | | ул. Железнодорожная д.2в,2б,2а | 24.07.2024 | | ул. Пионерская д.14 ул. Железнодорожная д.4 | 24.07.2024 | | ул. Пионерская д.16, ул. Железнодорожная д. 2г | 24.07.2024 | | ул. Пионерская д.6а | 26.07.2024 | | ул. Пионерская д.7, 9,11, ул. Октябрьская 8,6,4,2 | 26.07.2024 | | ул. Победы д. 18,16 | 25.07.2024 | | ул. Победы д. 19,23 | 27.07.2024 | | ул. Победы д. 21,17,15, ул. Менделеева д. 10,8,6; ул.; пер. Физкультурный д. 6,4,13/2 | 23.07.2024 | | ул. Победы д. 26,24,22,20 | 23.07.2024 | | ул. Победы д. 6, 6а | 24.07.2024 | | 4\_ВНК Внутриквартальный проезд ул. 50 лет Октября, д.8,15,16,17,19 | 24.07.2024 | | 4\_ВНК проезд по ул.Молодежная к д.17 | 25.07.2024 | | Внутриквартаьный проезд ул.Быковского | 27.07.2024 | | проезд к д.12 по ул.Докторова | 27.07.2024 | | проезд к д/с "Солнышко" | 26.07.2024 | | проезд к МФЦ | 26.07.2024 | | проезд от рынка "Цезарь" | 26.07.2024 | | Проезд по ул.Дзержинского к д. 20,22,14,16,18,24,28 | 24.07.2024 | | Бульвар г.Воскресенск, бульв.50 лет Ленинского комсомола - Часть1 | 24.07.2024 | | Бульвар г.Воскресенск, бульв.50 лет Ленинского комсомола - Часть2 | 25.07.2024 | |  |  |
| 2 | Подбор мусора на контейнерных площадках | ежедневно |  |
| 3 | Содержание общественных пространств | ежедневно |  |
| 4 | Содержание дворовых территорий | ежедневно |  |
| 5 | Отработка обращений граждан (добродел, инцидент, редмайн) | Ежедневно – по факту поступления |  |
| 6 | Отработка точечных скпди | Ежедневно – по факту поступления |  |
| 7 | Устранение подтопления | по факту поступления |  |
| 9 | Подготовка и сдача дворовой территории | с 22.07.2024 по 28.07.2024 |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Сквер ул. Маркина г. Воскресенск | ОП | на сдачу 26.07.24 | | Сквер ул. Юбилейная (мкр. Медведка) | ОП | на сдачу 25.07.24 | |  |  |
|  | **Участок по обслуживанию дорог и сетей ливневой канализации** |  |  |
| 1 | Подготовка к ямочному ремонту, ямочный ремонт на дорогах г.о.Воскресенск.  Установка дорожных знаков по ул.Вокзальная, пос Фосфоритный.  Окос обочин и тротуаров по ул.Центральная.  Разметка пешеходных переходов по ул.Маркина.  Работы по программе БДД.  Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршруту.  Работа по Доброделам. | 22.07.2024 | 4 бригады (17 чел) |
| 2 | Подготовка к ямочному ремонту, ямочный ремонт на дорогах г.о.Воскресенск.  Окос обочин и тротуаров по ул.Центральная.  Разметка пешеходных переходов по ул.Андреса, Маркина.  Работы по программе БДД.  Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршруту.  Работа по Доброделам. | 23.07.2024 | 4 бригады (17 чел) |
| 3 | Подготовка к ямочному ремонту, ямочный ремонт на дорогах г.о.Воскресенск.  Работы по программе БДД.  Устройство ИДН – ул.Садовая (Фосфоритный).  Разметка пешеходных переходов по ул.Андреса.  Окос обочин и тротуаров по ул.Маркина. Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршруту.  Работа по Доброделам. | 24.07.2024 | 5 бригад (19 чел) |
| 4 | Подготовка к ямочному ремонту и ямочный ремонт на дорогах г.о.Воскресенск..  Работы по программе БДД.  Разметка пешеходных переходов по ул.Маркина, Комсомольская.  Окос обочин и тротуаров по ул.Комсомольская.  Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршруту.  Работа по Доброделам. | 25.07.2024 | 5 бригад (19 чел) |
| 5 | Подготовка к ямочному ремонту и ямочный ремонт на дорогах г.о.Воскресенск.  Разметка пешеходных переходов по ул.Весенняя, Быковского.  Окос обочин и тротуаров по ул.Комсомольская.  Установка информационных щитов –мкр Гигант.  Работы по программе БДД.  Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршруту.  Работа по Доброделам. | 26.07.2024 | 5 бригад (19 чел) |
| 6 | Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршрут  Работа по Доброделам.  Окос обочин и тротуаров по ул.Мичурина. | 27.07.2024 | 1 бригада (3 чел) |
| 7 | Работа по Доброделам.  Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршруту. | 28.07.2024 | 1 бригада (3 чел) |
| 8 | Отработка обращений граждан (добродел, инцидент, редмайн) | Ежедневно – по факту поступления |  |
|  | **Участок ДИП** |  | 8 рабочих |
| 1 | Покраска, завоз песка в песочницы, ремонт ДИП (подготовка к сдаче ДТ и ОП)  - ул. Докторова д. 10, 12  - Фосфоритный Аллея Горняков (ремонт покрытия)  - Цюрупы ул. Рабочий городок д. 12, 14, 16  - мкр. Лопатинский ул. Центральная д. 32, 34  - Белоозерский ул. Молодежная д. 8/1 | с 22.07.2024 по 28.07.2024 |  |
| 2 | Отработка обращений граждан (добродел, инцидент, редмайн) | Ежедневно – по факту поступления |  |
| 3 | Ремонт резинового покрытия ул. Андреса (сквер) | с 22.07.2024 по 28.07.2024 |  |
|  | **Участок по ремонту и содержанию КП** |  | 7 рабочих |
| 1 | Подбор мусора на КП – 178 шт. | ежедневно |  |
| 2 | Отработка обращений граждан (добродел, чат ботов) | Ежедневно – по факту поступления |  |
| 3 | Закрытие чат-ботов по стройке и ремонту (15 шт.) | 22.07.2024 по 28.07.2024 |  |
| 4 | Юрасово Полевая - перенос КП | 22.07.2024 по 28.07.2024 |  |
| 5 | Молодежная 17 Белоозерский – демонтаж КП | 22.07.2024 по 28.07.2024 |  |
| 6 | Степанщино Центральная 61- монтаж и установка КП | 22.07.2024 по 28.07.2024 |  |
| 7 | Цюрюпы ул. Радужная, ул. Пионерская, ул. Малинная - заливка бетоном оснований КП | 22.07.2024 по 28.07.2024 |  |
|  | **Ремонтно – транспортный участок** |  | 4 рабочих |
| 1 | Капитальный ремонт двигателя, Камаз, 2 шт. | С 22.07.2024 по 28.07.2024 |  |
| 2 | Текущий ремонт техники | ежедневно |  |
| 3 | Капитальный ремонт МТЗ 320 | с 22.07.2024 по 28.07.2024 |  |
| 4 | Ремонт МТЗ-82 с косилкой | с 22.07.2024 по 28.07.2024 |  |
|  | **Участок Теплицы - питомник** |  | 7 человек/день  3 челокека/ночь |
| 1 | 1. Полив теплиц, парников и школ питомника 2. Уход за сеянцами и рассадой цветочных культур 3. Работы в школах питомника (прополка) 4. Полив зеленых насаждений по городу 5. Заготовка земли для дальнейших посевных работ в теплицах 6. Очистка стеллажей в теплицах от опилок | ежедневно |  |
| 2 | 1. Посев газона на сквере Гагаринский 2. Посадка цветов в п. Фосфоритный (добродел) | 22.07.2024 |  |
| 3 | Окос, стрижка кустарника, уборка растительных остатков в скв. Семейный ул. Зелинского | с 23.07.2024 по 26.07.2024 |  |
|  | **Участок эксплуатации наружного освещения** |  | 2 рабочих |
| 1 | Отработка обращений граждан (добродел, инцидент, редмайн) | с 22.07.2024 по 28.07.2024 |  |
| 2 | Восстановление работоспособности линий наружного освещения после неблагоприятных погодных условий по г.о. Воскресенск | с 22.07.2024 по 28.07.2024 |  |
| 3 | Подключение к новым ящикам наружного освещения | с 22.07.2024 по 28.07.2024 |  |
| 4 | Замена несущего кабеля (300 м) ул. Рабочая | с 22.07.2024 по 28.07.2024 |  |
| 5 | Установка светильников членам семей СВО | с 22.07.2024 по  28.07.2024 |  |
| 6 | Списание счетчиков, Фединское поселение | с 22.07.2024 по  28.07.2024 |  |