План работы МБУ «БиО» с 30.09.2024 по 06.10.2024

| № | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Задействовано в работе |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Подбор мусора на контейнерных площадках | ежедневно |  |
| 3 | Содержание общественных пространств | ежедневно |  |
| 4 | Содержание дворовых территорий | ежедневно |  |
| 5 | Отработка обращений граждан (добродел, инцидент, редмайн) | Ежедневно – по факту поступления |  |
| 6 | Отработка точечных скпди | Ежедневно – по факту поступления |  |
| 7 | Устранение подтопления | по факту поступления |  |
|  | Участок по обслуживанию дорог и сетей ливневой канализации |  |  |
| 1 | Устройство подходов к пешеходному переходу д. Трофимово. Установка ИДН на ул. Некрасова д. Ратчино. Подготовка к ямочному ремонту по ул. Гаражная, Осипенко. Вывоз порубочных остатков по ул. Интернациональная п. Фосфоритный. Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршруту. Работа по Доброделам. | 30.09.2024 | 4 бригады (14 чел) |
| 2 | Ямочный ремонт – ул. Гаражная, Осипенко. Обустройство пешеходного перехода и ИДН – д. Трофимово. Обрезка и вывоз кустов по ул. Боровая. Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршруту. Работа по Доброделам. | 01.10.2024 | 4 бригады (14 чел) |
| 3 | Ремонт тротуара по ул. Быковского. Установка дорожных знаков по ул. Зайцева. Установка двух ИДН п. Хорлово, ул. Рабочая. Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршруту. Работа по Доброделам. | 02.10.2024 | 5 бригад (17 чел) |
| 4 | Ремонт тротуара по ул. Быковского (укладка горячего асфальта). Подготовка и ямочный ремонт в дер. Перхурово. Разметка ИДН по ул. Андреса. Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршруту. Работа по Доброделам.. | 03.10.2024 | 5 бригад (17 чел) |
| 5 | Устройство ИДН дер. Потаповское. Ремонт посадочной площадки дер. Потаповское. Вывоз порубочных остатков по ул. Октябрьская. Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршруту. Работа по Доброделам. | 04.10.2024 | 5 бригад (17 чел) |
| 6 | Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршруту. Разметка ИДН по ул. Рабочая, д. Трофимово. Работа по Доброделам. | 05.10.2024 | 1 бригада (4 чел) |
| 7 | Работа по Доброделам Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршруту. | 06.10.2024 | 1 бригада (4 чел) |
| 8 | Отработка обращений граждан (добродел, инцидент, редмайн) | Ежедневно – по факту поступления |  |
|  | Участок ДИП |  | 8 рабочих |
| 1 | Покраска, завоз песка в песочницы, ремонт ДИП - ул. Беркино д. 4, 6, 8 - Белоозерский ул. Молодежная д. 22 (ремонт детского игрового оборудования) - ул. Энгельса д. 2, 4 (демонтаж хоккейной коробки по просьбам жителей) - Степанщино ул. Суворова д.1, 2, 3, 4 (ремонт резинового покрытия ) - Ашитково ул. Парковая д. 12, 14, 16, 18 (ремонт детского игрового оборудования) - Ривьера (ремонт скейт-парка) - Федино д.7, 8, 10, 14, 16 - Ратчино (ремонт ДИП) - Ашитково ул. Школьная д. 22 (ремонт карусели) | с 30.09.2024 по 06.10.2024 |  |
| 2 | Отработка обращений граждан (добродел, инцидент, редмайн) | Ежедневно – по факту поступления |  |
|  | Участок по ремонту и содержанию КП |  | 7 рабочих |
| 1 | Подбор мусора на КП – 178 шт. | ежедневно |  |
| 2 | Отработка обращений граждан (добродел, чат боты) | Ежедневно – по факту поступления |  |
| 3 | Закрытие чат-ботов по стройке и ремонту | 30.09.2024 по 06.10.2024 |  |
| 4 | Ремонт ограждения КП ул. Энгельса 3 б | 30.09.2024 |  |
| 5 | Модернизация (расширение) КП Виноградово, ул. Первомайская | 01.10.2024 |  |
| 6 | Бетонирование основания Виноградово, ул. Первомайская. | 02.10.2024 |  |
| 7 | Ремонт фундамента КП Фаустово ул. 3-го Интернационала | 03.10.2024 |  |
| 8 | Земельные работы для подготовки фундамента КП радуга, ул. Пименовка | 04.10.2024 |  |
|  | Ремонтно – транспортный участок |  | 4 рабочих |
| 1 | Капитальный ремонт двигателя, Камаз, 3 шт. | С 30.09.2024 по 06.10.2024 |  |
| 2 | Текущий ремонт техники | ежедневно |  |
| 3 | ТО Автогрейдер | 30.09.2024 |  |
| 4 | Постановка на учёт 2х «Пескоразбрасывателей» | 03.10.2024 |  |
| 5 | Ремонт системы охлаждения Валдай | 30.09-01.10.2024 |  |
| 6 | Дробилка, ремонт подающего механизма | 04.10.2024 |  |
|  | Участок Теплицы - питомник |  | 7 человек/день 3 челокека/ночь |
| 1 | - Прополка в школах питомника - Полив зеленых насаждений по городу (в зависимости от погоды) - Полив саженцев в школах питомника, рассады в парниках - Заготовка растительной земли - Прополка цветочной рассады в парниках | ежедневно |  |
| 2 | Окос территорий г. о. Воскресенск | 30.09.-04.10.2024 |  |
| 3 | Посадка живой изгороди вдоль жд (Шиферная, 88 км) | 01.10.2024 |  |
| 4 | Уборка цветочной рассады с клумб городского округа | 30.09-04.10.2024 |  |
| 5 | Хоз. работы по участку | 05-06.10.2024 |  |
|  | Участок эксплуатации наружного освещения |  | 2 рабочих |
| 1 | Отработка обращений граждан по вопросам УО (добродел, инцидент, редмайн, поручения Администрации) | 30.09.2024-06.10.2024 |  |