

**Администрация**

**городского округа Воскресенск**

**Московской области**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Формирование современной комфортной городской среды»,**

**утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск**

**Московской области от 27.11.2019 № 16 (с изменениями от 27.02.2020 № 710,**

**от 08.04.2020 № 1394, от 20.04.2020 № 1485, от 27.04.2020 № 1558, от 18.05.2020 № 1668,**

**от 06.08.2020 № 2594, от 04.09.2020 № 3158, от 08.10.2020 № 3711, от 04.12.2020 № 4622,**

**от 14.01.2021 № 63, от 16.02.2021 № 557, от 01.03.2021 № 768, от 13.04.2021 № 1545,**

**от 14.05.2021 № 2081, от 11.06.2021 № 2633, от 10.11.2021 № 5335, от 18.02.2022 № 754,**

**от 09.03.2022 № 1041, от 18.04.2022 № 1916, от 01.06.2022 № 2619)**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 18.11.2019 № 10, в связи с изменением объемов бюджетных ассигнований и с техническими правками (уточнением показателей реализации муниципальной программы и методик расчета показателей)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 16 (с изменениями от 27.02.2020 № 710, от 08.04.2020 № 1394, от 20.04.2020 № 1485, от 27.04.2020 № 1558, 18.05.2020 № 1668, от 06.08.2020 № 2594 от 04.09.2020 № 3158, от 08.10.2020 № 3711, от 04.12.2020 № 4622, от 14.01.2021 № 63, от 16.02.2021 № 557, от 01.03.2021 № 768, от 13.04.2021 № 1545, от 14.05.2021 № 2081, от 11.06.2021 № 2633, от № 5335, от 18.02.2022 № 754, от 09.03.2022 № 1041, от 18.04.2022 № 1916, от 01.06.2022 № 2619), следующие изменения:

1.1. Приложение 2 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Приложение 3 «Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы): наименование, единица измерения, источник данных, порядок расчета» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. Паспорт подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение 1 к подпрограмме 1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.5. Приложение 8 к подпрограмме 1 «Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.07 «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий» основного мероприятия F2 «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

1.6. Дополнить подпрограмму 1 приложением 9 «Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.27 «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха)» основного мероприятия F2 «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

1.7. Паспорт подпрограммы 2 «Благоустройство территорий» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

1.8. Приложение 1 к подпрограмме 2 «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство территорий» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

1.9. Приложение 2 к подпрограмме 2 «Адресный перечень дворовых территорий городского округа Воскресенск, сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2020-2024 годах» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

1.10. Дополнить подпрограмму 2 приложением 3 «Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.21 «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций» основного мероприятия 01 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования» подпрограммы 2 «Благоустройство территорий» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

1.11. Дополнить подпрограмму 2 приложением 4 «Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.57 «Благоустройство дворовых территорий» основного мероприятия 01 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования» подпрограммы 2 «Благоустройство территорий» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

1.12. Дополнить подпрограмму 2 приложением 5 «Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.01 «Ремонт дворовых территорий» основного мероприятия F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы 2 «Благоустройство территорий» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» в редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Демихова В.Ю.

Главы городского округа Воскресенск А.В.Болотников

Приложение 1

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной комфортной городской среды»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение по годам реализации | Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | Приоритетный, региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | единиц | 4 | - | 1 | 2 | - | - | - | Основное мероприятие F2 |
| 1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Приоритетный, отраслевой показатель | единиц | 2 | - | 3 | 2 | - | - | - | Основное мероприятие 01 |
| 1.3 | Количество установленных детских игровых площадок | Приоритетный, обращение Губернатора Московской области | единиц | 6 | 12 | 6 | 7 | 9 | 8 | - | Основное мероприятие 01 |
| 1.4 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Приоритетный, региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | % | 15 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | Основное мероприятие F2, основное мероприятие 01 |
| 1.5 | Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству | Приоритетный, отраслевой показатель | единиц | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | Основное мероприятие 01 |
| 1.6 | Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | Приоритетный, отраслевой показатель | единиц | 0 | - | - | 1 | - | - | - | Основное мероприятие F2 |
| 1.7 | Замена детских игровых площадок | Приоритетный, отраслевой показатель | единиц | 5000 | - | - | 22 | - | - | - | Основное мероприятие 01 |
| 1.8 | Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям | Рейтинг – 45 | баллов | 10 | - | 10 | - | - | - | - | Показатель перенесен с 2022г. во 2 Подпрограмму |
| 1.9 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны, набережные, скверы, зоны отдыха, площади, стелы, парки | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | единиц | - | 3 | - | - | - | - | - | Показатель не мониторится с 2021г. |
| 1.10  | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Отраслевой показатель | единиц | - | 0 | - | - | - | - | - | Показатель не мониторится с 2021г. |
| 1.11 | Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха | Отраслевой показатель | единиц | - | 2 | - | - | - | - | - | Показатель не мониторится с 2021г. |
| 1.12. | Светлый город. Цифровая инвентаризация освещения | Рейтинг – 50 | % | 0,00 | 100,0 | - | - | - | - | - | Показатель не мониторится с 2021г. |
| 1.13. | Раздельный сбор ТКО (Доля приведенных контейнерных площадок к стандарту РСО) | Рейтинг – 50 | % | 53,01 | 94 | - | - | - | - | - | Показатель не мониторится с 2021г. |
| 1.14 | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | Отраслевой показатель | единиц. | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | Показатель не мониторится с 2022г. |
| 1.15 | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | Отраслевой показатель | единиц | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | Показатель не мониторится с 2022г. |
| 1.16 | Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | Показатель не мониторится с 2022г. |
| 1.17 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Приоритетный, обращение Губернатора Московской области | единиц | 2 | 23 | 2 | - | - | - | - | Показатель перенесен с 2022г. во 2 Подпрограмму |
| 1.18 | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Приоритетный, отраслевой показатель | % | 66,6 | 33,3 | 66,6 | - | - | - | - | Показатель не мониторится с 2022г |
| 1.19 | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Приоритетный, обращение Губернатора Московской области | % | 110 | 105 | 110 | - | - | - | - | Показатель не мониторится с 2022г |
| 1.20 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Отраслевой показатель | квадратный метр | 8378,65 | 5929,43 | 8378,65 | - | - | - | - | Показатель перенесен с 2022г. во 2 Подпрограмму |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий Московской области» |
| 2.1 | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Приоритетный,отраслевой показатель | штук | 4819 | - | - | 4819 | - |  | - | Основное мероприятие 01 |
| 2.2 | Содержание территорий общего пользования | Приоритетный,отраслевой показатель | единиц | 0 | - | - | 330 | - |  | - | Основное мероприятие 01 |
| 2.3 | Замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ) | Приоритетный, отраслевой показатель | единиц | 20 | - | - | 0 | - |  | - | Основное мероприятие 01 |
| 2.4 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Отраслевой показатель | квадратный метр | 8378,65 | - | - | 8378,65 | - | - | - | Основное мероприятие 01 |
| 2.5 | Количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием | Приоритетный, отраслевой показатель | штук | 10 | - | - | 21 | - | - | - | Основное мероприятие 01 |
| 2.6 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Приоритетный, обращение Губернатора Московской области | единиц | 2 | - | - | 25 | - | - | - | Основное мероприятие F2 |
| 2.7 | Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий |  | кв.м | 11680 | 5320 | 1720 | - | - |  | - | Показатель не мониторится с 2022г. |
| 2.8 | Доля освещенных улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов |  | % | 99,37 | 100 | 100 | - | - |  | - | Показатель не мониторится с 2022г. |
| 3 | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» |
| 3.1 | Количество отремонтированных подъездов в МКД | Приоритетный, обращение Губернатора Московской области | единиц | 323 | 0 | 186 | 99 | 71 | 71 | - | Основное мероприятие 1 |
| 3.2 | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Приоритетный, обращение Губернатора Московской области | единиц | 63 | 42 | 65 | 28 | - | - | - | Основное мероприятие 2 |

Приложение 2

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 3

к муниципальной программе

 «Формирование современной комфортной городской среды»

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы): наименование,

единица измерения, источник данных, порядок расчета

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» |
| 1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.02, F2.23, F2.27 основного мероприятия F2-«формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | Данные структурных подразделений городского округа Воскресенск | Ежеквартальная |
| 1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | единиц | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | Данные структурных подразделений городского округа Воскресенск | Годовая |
| 1.3 | Количество установленных детских игровых площадок | единиц | Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по согласованию с жителями.Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) | Данные структурных подразделений городского округа Воскресенск | Ежеквартальная |
| 1.4 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | Dn = Ny / N x 100%, где:Dn - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого проводятся мероприятия, %;N - количество граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, тыс. чел., согласно официальным данным Росстата;Ny - количество граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, тыс. чел. | Данные структурных подразделений городского округа Воскресенск | Ежеквартальная |
| 1.5 | Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству | единиц | Количество участков улиц, проездов, дворовых и прочих территорий, на которых реализованы мероприятия по устройству систем наружного освещения. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах | Данные структурных подразделений городского округа Воскресенск | Годовая |
| 1.6 | Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | единиц | Рассчитывается как сумма парков культуры и отдыха, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения. | Данные структурных подразделений городского округа Воскресенск | Ежеквартальная |
| 1.7 | Замена детских игровых площадок | единиц | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год (в рамках реализации мероприятия 01.40 основного мероприятия 01, подпрограммы 1) | Данные структурных подразделений городского округа Воскресенск | Годовая |
| 3 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий Московской области» |
| 2.1 | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | штук | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год | Данные структурных подразделений городского округа Воскресенск | Годовая |
| 2.2 | Содержание территорий общего пользования | единиц | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год | Данные структурных подразделений городского округа Воскресенск | Годовая |
| 2.3 | Замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ) | единиц | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год (в рамках реализации мероприятия 01.17, основного мероприятия 01, подпрограммы 2) | Данные структурных подразделений городского округа Воскресенск | Годовая |
| 2.4 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | квадратный метр | Значение показателя рассчитывается как площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Данные структурных подразделений городского округа Воскресенск | Ежеквартальная |
| 2.5 | Количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием | штук | Рассчитывается как сумма благоустроенных пешеходных коммуникаций | Данные структурных подразделений городского округа Воскресенск | Ежеквартальная |
| 2.6 | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2022-2024 годах, утверждается органами местного самоуправления в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу. Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) | Данные структурных подразделений городского округа Воскресенск | Ежеквартальная |
| 3 | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» |
| 3.1 | Количество отремонтированных подъездов в МКД | единиц | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов МКД МО | Данные структурных подразделений городского округа Воскресенск | Годовая  |
| 3.2 | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | единиц | Плановое количество определяется исходя из краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта | Данные структурных подразделений городского округа Воскресенск | Годовая  |

Приложение 3

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

комфортной городской среды»

Подпрограмма 1. «Комфортная городская среда»

Паспорт подпрограммы 1

«Комфортная городская среда»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление развития городской инфраструктуры и строительства Администрации городского округа Воскресенск (далее – УРГИ и С) |
| Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024год | 2025 год | Итого |
| Администрация городского округа Воскресенск Московской области, Управление культуры Администрации городского округа Воскресенск | Всего, в том числе: | 391 093,93 | 255 514,94 | 247 359,10 | 48 676,78 | 60 295,97 | 0,00 | 1 002 940,72 |
| Средства федерального бюджета | 202 618,69 | 38 793,14 | 0,00 | 0,00 | 26 934,66 | 0,00 | 268 346,49 |
| Средства бюджета Московской области | 146 792,85 | 73 707,08 | 159 921,18 | 12 816,68 | 10 424,22 | 0,00 | 403 662,01 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 41 682,39 | 143 014,72 | 87 437,92 | 35 860,10 | 22 937,09 | 0,00 | 330 932,22 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1

к подпрограмме 1

«Комфортная городская среда»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы **«**Комфортная городская среда» | Сроки исполнения мероприятия (годы) | Источники финансирования | Объем финансирования всего, тыс. руб. | Объем финансирования по годам реализации(тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1. | Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2020-2025 | Итого  | 347 279,05 | 55 271,23 | 160 387,80 | 72 526,27 | 48 676,78 | 10 416,97 | 0,00 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 76 406,17 | 30 380,00 | 20 933,49 | 10 830,00 | 12 816,68 | 1 446,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 270 872,88 | 24 891,23 | 139 454,31 | 61 696,27 | 35 860,10 | 8 970,97 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.03. Изготовление и установка стел | 2020-2025 | Итого  | 2 204,10 | 0,00 | 2 204,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИ и С |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 204,10 | 0,00 | 2 204,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 01.04. Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области | 2020-2021 | Итого  | 645,25 | 0,00 | 645,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИ и С | Мероприятие завершено в 2021г |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 612,98 | 0,00 | 612,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 32,27 | 0,00 | 32,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие 01.06 Устройство контейнерных площадок | 2020-2025 | Итого  | 17 017,04 | 0,00 | 0,00 | 5 465,85 | 5 954,22 | 5 596,97 | 0,00 | УРГИ и С | Устройство контейнерных площадок |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 17 017,04 | 0,00 | 0,00 | 5 465,85 | 5 954,22 | 5 596,97 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Мероприятие 01.07. Обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | 2020-2021 | Итого  | 2 690,00 | 2 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИ и С | Мероприятие завершено в 2021г |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 690,00 | 2 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Мероприятие 01.09. Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха за счет средств местного бюджета | 2022-2025 | Итого  | 922,00 | 0,00 | 0,00 | 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИ и С | Осуществление строительного контроля при благоустройстве Парка культуры и отдыха, расположенного по адресу г. Воскресенск, ул. Дзержинского, д. 32 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 922,00 | 0,00 | 0,00 | 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Мероприятие 01.10. Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2020-2025 | Итого | 37 302,80 | 9 430,31 | 27 872,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИ и С |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 37 302,80 | 9 430,31 | 27 872,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Мероприятие 01.11. Устройство и капитальный ремонт архитектурно-художест-венного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета | 2021-2021 | Итого  | 9 689,46 | 0,00 | 9 689,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИ и С | Мероприятие завершено в 2021г |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 9 689,46 | 0,00 | 9 689,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Мероприятие 01.12. Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" за счет средств местного бюджета | 2022-2025 | Итого  | 4 002,61 | 0,00 | 0,00 | 4 002,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИ и С | Устройство систем наружного освещения |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 4 002,61 | 0,00 | 0,00 | 4 002,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | Мероприятие 01.14. Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета | 2020-2021 | Итого | 17 645,65 | 11 870,92 | 5 774,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИ и С | Мероприятие завершено в 2021г |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 17 645,65 | 11 870,92 | 5 774,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. | Мероприятие 01.15. Благоустройство общественных территорий | 2020-2021 | Итого  | 18 172,20 | 0,00 | 18 172,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИ и С | Мероприятие завершено в 2021г |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 18 172,20 | 0,00 | 18 172,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11. | Мероприятие 01.19. Возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству территорий общего пользования муниципальных образований Московской области | 2020 | Итого  | 30 380,00 | 30 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИ и С | Мероприятие завершено в 2020г. |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 30 380,00 | 30 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12. | Мероприятие 01.21.Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2021-2025 | Итого  | 8 378,65 | 0,00 | 8 378,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИ и С |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 7 959,71 | 0,00 | 7 959,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 418,94 | 0,00 | 418,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13. | Мероприятие 01.25. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2021-2025 | Итого  | 13 011,38 | 0,00 | 13 011,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИ и С |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 12 360,80 | 0,00 | 12 360,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 650,58 | 0,00 | 650,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14. | Мероприятие 01.30. Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2022-2025 | Итого  | 47 542,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 722,56 | 4 820,00 | 0,00 | УРГИ и С | Устройство систем наружного освещения  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 14 262,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 816,68 | 1 446,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 33 279,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 905,88 | 3 374,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15. | Мероприятие 01.38. Обустройство пляжей | 2022-2025 | Итого  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИ и С |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16. | Мероприятие 01.39. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | 2022-2025 | Итого  | 36 100,00 | 0,00 | 0,00 | 36 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИ и С | Обустройство и установка детских, игровых площадок |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 10 830,00 | 0,00 | 0,00 | 10 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 25 270,00 | 0,00 | 0,00 | 25 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17. | Мероприятие 01.40. Замена и модернизация детских игровых площадок | 2022-2025 | Итого  | 15 011,02 | 0,00 | 0,00 | 15 011,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИ и С | Замена и модернизация детских игровых площадок |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 15 011,02 | 0,00 | 0,00 | 15 011,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18. | Мероприятие 01.44. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий за счет средств местного бюджета |  | Итого  | 1 849,11 | 0,00 | 0,00 | 1 849,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИ и С | Осуществление технического надзора при благоустройстве скверов «Вишневый сад» и «Березовая роща» |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 849,11 | 0,00 | 0,00 | 1 849,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19. | Мероприятие 01.51. Благоустройство пешеходной зоны между ул.Новлянская и р.Москва | 2020-2021 | Итого  | 62 737,10 | 0,00 | 62 737,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИ и С |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 62 737,10 | 0,00 | 62 737,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20. | Мероприятие 01.52. Разработка схемы санитарной очистки территорий г.о. Воскресенск | 2020-2025 | Итого | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИ и С | Разработка схемы санитарной очистки территорий г.о. Воскресенск |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.21. | Мероприятие 01.53. Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2021-2025 | Итого | 8 178,65 | 0,00 | 8 178,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИ и С |  |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 8 178,65 | 0,00 | 8 178,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.22. | Мероприятие 01.54. Озеленение пешеходной зоны между ул.Новлянская и р.Москва | 2020-2025 | Итого  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИ и С |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.23 | Мероприятие 01.56. Устройство тротуаров, парковок (парковочных мест) | 2021-2025 | Итого  | 3 106,16 | 0,00 | 3 106,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИ и С |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 106,16 | 0,00 | 3 106,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.24 | Мероприятие 01.57. Приобретение техники для нужд благоустройства | 2021-2025 | Итого  | 617,63 | 0,00 | 617,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИ и С |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 617,63 | 0,00 | 617,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.25 | Мероприятие 01.58. Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2022-2025 | Итого  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИ и С |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26 | Мероприятие 01.59. Выполнение дополнительных мероприятий, связанных с обустройством детских игровых площадок | 2022-2025 | Итого  | 9 175,68 | 0,00 | 0,00 | 9 175,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИ и С | Выполнение дополнительных мероприятий, связанных с обустройством детских игровых площадок, в т.ч. осуществление технического надзора |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 9 175,68 | 0,00 | 0,00 | 9 175,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2020-2025 | Итого  | 655 661,67 | 335 822,70 | 95 127,14 | 174 832,83 | 0,00 | 49 879,00 | 0,00 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 268 346,49 | 202 618,69 | 38 793,14 | 0,00 | 0,00 | 26 934,66 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 327 255,84 | 116 412,85 | 52 773,59 | 149 091,18 | 0,00 | 8 978,22 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 60 059,34 | 16 791,16 | 3 560,41 | 25 741,65 | 0,00 | 13 966,12 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие F2.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2020-2025 | Итого  | 388 702,64 | 284 377,12 | 54 446,52 | 0,00 | 0,00 | 49 879,00 | 0,00 | Управление культуры Администрации городского округа Воскресенск, УРГИ и С | Благоустройство объекта культурного наследия «Усадьба Кривякино», парк с прудами, территории пруда «Докторовский» и прилегающей территории |
| Средства федерального бюджета | 268 346,49 | 202 618,69 | 38 793,14 | 0,00 | 0,00 | 26 934,66 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 89 448,84 | 67 539,57 | 12 931,05 | 0,00 | 0,00 | 8 978,22 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 30 907,31 | 14 218,86 | 2 722,33 | 0,00 | 0,00 | 13 966,12 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Мероприятие F2.07. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий  | 2020-2025 | Итого  | 114 832,83 | 0,00 | 0,00 | 114 832,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИ и С | Благоустройство скверов |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 109 091,18 | 0,00 | 0,00 | 109 091,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 5 741,65 | 0,00 | 0,00 | 5 741,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Мероприятие F2.08. Ремонт дворовых территорий | 2020-2025 | Итого  | 62 227,21 | 51 445,58 | 10 781,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИ и С | Проведение ремонта дворовых территорий в 2020г. – 23ед., в 2021г.-2ед. |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 59 115,82 | 48 873,28 | 10 242,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 111,39 | 2 572,30 | 539,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Мероприятие F2.15. Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2021 | Итого  | 29 898,99 | 0,00 | 29 898,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИ и С | Мероприятие завершено в 2021г. |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 29 600,00 | 0,00 | 29 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 298,99 | 0,00 | 298,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Мероприятие F2.27. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха) | 2022-2025 | Итого  | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры Администрации городского округа Воскресенск | Благоустройство парка культуры и отдыха |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 5

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 8

к подпрограмме 1

«Комфортная городская среда»

Адресный перечень

объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.07 «Реализация программ формирования

современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий»

 основного мероприятия F2 «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

Муниципальный заказчик: УРГИ и С

Ответственный за выполнение мероприятия: УРГИ и С

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Источник финансирования | Объем финансирования |
| Итого | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2025 |
| 1. | Московская область, городской округ Воскресенск, г.Воскресенск, ул.Андреса, д.15 сквер «Вишневый сад» | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | Итого: | 37 984,03 | 0,00 | 0,00 | 37 984,03 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области  | 36 084,82 | 0,00 | 0,00 | 36 084,82 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 899,21 | 0,00 | 0,00 | 1 899,21 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Московская область, городской округ Воскресенск, г. Белоозерский, ул. 60 лет Октября напротив д.9 сквер «Березовая роща» | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | Итого: | 76 848,80 | 0,00 | 0,00 | 76 848,80 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области  | 73 006,36 | 0,00 | 0,00 | 73 006,36 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 842,44 | 0,00 | 0,00 | 3 842,44 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 6

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 9

к подпрограмме 1

«Комфортная городская среда»

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.27 «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха)» основного мероприятия F2 «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

Муниципальный заказчик: Управление культуры Администрации городского округа Воскресенск

Ответственный за выполнение мероприятия: Управление культуры Администрации городского округа Воскресенск

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Источник финансирования | Объем финансирования |
| Итого | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2025 |
| 1. | Парк культуры и отдыха, адрес г. Воскресенск, ул. Дзержинского, д. 32 (МУ «Центр культуры и досуга «Москворецкий», юр. адрес: г. Воскресенск, ул. Дзержинского, д. 32) | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | Итого: | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области  | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 7

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование современной

комфортной городской среды»

Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий»

Паспорт подпрограммы 2 «Благоустройство территорий»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление развития городской инфраструктуры и строительства Администрации городского округа Воскресенск (далее – УРГИ и С) |
| Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 год  | 2021 год  | 2022 год  | 2023 год  | 2024 год  | 2025 год | Итого |
| Администрация городского округа Воскресенск Московской области | Всего, в том числе: | 256 999,71 | 287 465,89 | 334 635,42 | 295 701,46 | 238 899,56 | 0,00 | 1 413 702,04 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 33 845,52 | 33 432,94 | 0,00 | 0,00 | 67 278,46 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 256 999,71 | 287 465,89 | 300 789,90 | 262 268,52 | 238 899,56 | 0,00 | 1 346 423,58 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 8

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1

к подпрограмме 2

«Благоустройство территорий»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство территорий»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы «Благоустройство территорий» | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам реализации (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Основное мероприятие 01. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | 2020-2025 | Итого | 1 337 073,65 | 256 999,71 | 287 465,89 | 304 441,71 | 249 266,78 | 238 899,56 | 0,00 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 5 161,51 | 0,00 | 0,00 | 5 161,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 331 912,14 | 256 999,71 | 287 465,89 | 299 280,20 | 249 266,78 | 238 889,56 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий | 2020-2021 | Итого | 43 321,62 | 21 960,07 | 21 361,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИ и С, МКУ «БИО», МБУ «Воскресенские дома», МКУ «Меркурий» | Мероприятие завершено в 2021г. |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 43 321,62 | 21 960,07 | 21 361,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения  | 2020-2021 | Итого | 160 208,95 | 85 671,76 | 74 537,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИ и С, МКУ «БИО», МКУ «Меркурий» | Мероприятие завершено в 2021г. |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 160 208,95 | 85 671,76 | 74 537,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Мероприятие 01.03. Организация благоустройства территорий городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий | 2020-2021 | Итого | 72 334,83 | 12 979,24 | 59 355,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИ и С, МКУ «БИО», МКУ «Меркурий» | Мероприятие завершено в 2021г. |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 72 334,83 | 12 979,24 | 59 355,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Мероприятие 01.04. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства | 2020-2021 | Итого | 250 827,93 | 126 337,20 | 124 490,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИ и С, МКУ «БИО» | Мероприятие завершено в 2021г. |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 250 827,93 | 126 337,20 | 124 490,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Мероприятие 01.07.Устройство контейнерных площадок | 2020-2021 | Итого | 14 773,65 | 8 220,32 | 6 553,33 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИ и С, МКУ «БИО» | Мероприятие завершено в 2021г. |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 14 773,65 | 8 220,32 | 6 553,33 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Мероприятие 01.08. Финансовое обеспечение (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений в сфере благоустройства | 2022-2025 | Итого | 334 708,22 | 0,00 | 0,00 | 121 190,80 | 110 060,74 | 103 456,68 | 0,00 | МКУ «БИО», МКУ «Меркурий» | Обеспечение финансирования расходов учреждений в сфере благоустройства |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 334 708,22 | 0,00 | 0,00 | 121 190,80 | 110 060,74 | 103 456,68 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Мероприятие 01.10. Содержание и текущий ремонт покрытий | 2022-2025 | Итого | 10 315,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 317,29 | 4 998,25 | 0,00 | МКУ «БИО» | Обеспечение финансирования на содержание и текущий ремонт покрытий |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 10 315,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 317,29 | 4 998,25 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Мероприятие 01.11. Текущий ремонт асфальтового покрытия за счет дорожного фонда | 2022-2025 | Итого | 40 397,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 457,80 | 21 939,60 | 0,00 | УРГИ и С | Обеспечение финансирования на текущий ремонт асфальтового покрытия за счет дорожного фонда |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 40 397,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 457,80 | 21 939,60 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | Мероприятие 01.12. Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям | 2022-2025 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИ и С | Обеспечение финансирования на приведение ограждений в соответствие с региональными требованиями |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. | Мероприятие 01.13. Содержание и текущий ремонт элементов объектов благоустройства | 2022-2025 | Итого | 96 324,43 | 0,00 | 0,00 | 30 085,17 | 34 032,62 | 32 206,64 | 0,00 | МКУ «БИО», МКУ «Меркурий» | Обеспечение финансирования расходов учреждений в сфере благоустройства |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 96 324,43 | 0,00 | 0,00 | 30 085,17 | 34 032,62 | 32 206,64 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 | Мероприятие 01.14. Озеленение территорий | 2022-2025 | Итого | 17 721,55 | 0,00 | 0,00 | 3 664,70 | 7 357,14 | 6 699,71 | 0,00 | МКУ «БИО», МКУ «Меркурий» | Обеспечение финансирования на озеленение территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 17 721,55 | 0,00 | 0,00 | 3 664,70 | 7 357,14 | 6 699,71 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 | Мероприятие 01.15. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2022-2025 | Итого | 219 994,62 | 0,00 | 0,00 | 76 581,65 | 73 924,19 | 69 488,78 | 0,00 | УРГИ и С, МКУ «БИО», МКУ «Меркурий» | Обеспечение финансирования на содержание, ремонт и восстановление уличного освещения |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 219 994,62 | 0,00 | 0,00 | 76 581,65 | 73 924,19 | 69 488,78 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13 | Мероприятие 01.16. Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 2022-2025 | Итого | 5 356,90 | 0,00 | 0,00 | 5 130,00 | 117,00 | 109,90 | 0,00 | МКУ «БИО», МКУ «Меркурий» | Обеспечение финансирования на замену неэнер-гоэффективных светильников наружного освещения |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 5 356,90 | 0,00 | 0,00 | 5 130,00 | 117,00 | 109,90 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14 | Мероприятие 01.17. Замена и модернизация детских игровых площадок | 2022-2025 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИ и С |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15 | Мероприятие 01.20. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий  | 2022-2025 | Итого | 1 691,50 | 0,00 | 0,00 | 1 691,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИ и С | Проведение ямочного ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 606,92 | 0,00 | 0,00 | 1 606,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 84,58 | 0,00 | 0,00 | 84,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16 | Мероприятие 01.21. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2022-2025 | Итого | 3 741,73 | 0,00 | 0,00 | 3 741,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИ и С | Создание и ремонт пешеходных коммуникаций |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 3 554,59 | 0,00 | 0,00 | 3 554,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 187,14 | 0,00 | 0,00 | 187,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17 | Мероприятие 01.51. Разработка схемы (плана) благоустройства дворовых территорий | 2020-2025 | Итого | 1 107,50 | 138,00 | 969,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИ и С |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 107,50 | 138,00 | 969,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18 | Мероприятие 01.52. Ремонт дворовых территорий | 2020-2025 | Итого | 1 169,13 | 1 169,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИ и С |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 169,13 | 1 169,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19 | Мероприятие 01.55. Ремонт и обустройство Мемориального комплекса - Обелиска с именами погибших воинов, находящегося по адресу: Московская область, г.о. Воскресенск, ул. Андреса, д. 2/16 | 2020-2025 | Итого | 523,99 | 523,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИ и С |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 523,99 | 523,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20 | Мероприятие 01.57. Благоустройство дворовых территорий | 2021-2025 | Итого | 37 050,83 | 0,00 | 198,00 | 36 852,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИ и С | Благоустройство дворовых территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 37 050,83 | 0,00 | 198,00 | 36 852,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.21 | Мероприятие 01.58. Дополнительные вопросы в сфере благоустройства в Московской области в целях обеспечения комфортного и безопасного проживания граждан | 2022-2025 | Итого | 10 524,32 | 0,00 | 0,00 | 10 524,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «БИО» | Решение дополнительных вопросов в сфере благоустройства |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 10 524,32 | 0,00 | 0,00 | 10 524,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.22 | Мероприятие 01.59. Благоустройство пешеходной зоны между ул.Новлянская и р.Москва | 2022-2025 | Итого | 5 828,67 | 0,00 | 0,00 | 5 828,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИ и С | Благоустройство пешеходной зоны |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 5 828,67 | 0,00 | 0,00 | 5 828,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.23 | Мероприятие 01.60. Устройство тротуаров, парковок, парковочных мест | 2022-2025 | Итого | 640,34 | 0,00 | 0,00 | 640,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИ и С | Устройство тротуаров, парковок, парковочных мест |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 640,34 | 0,00 | 0,00 | 640,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.24 | Мероприятие 01.62. Выполнение дополнительных мероприятий, связанных с организацией благоустройства территории городского округа | 2022-2025 | Итого | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИ и С | Осуществление технического надзора и проведение лабораторных исследований при комплексном благоустройстве дворовых территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.25 | Мероприятие 01.63. Выполнение дополнительных мероприятий, связанных с созданием и ремонтом пешеходных коммуникаций | 2022-2025 | Итого | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИ и С | Осуществление технического надзора и проведение лабораторных исследований при создании и ремонте пешеходных коммуникаций |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26 | Мероприятие 01.64. Подготовка схем границ прилегающих территорий |  | Итого | 5 450,00 | 0,00 | 0,00 | 5 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРГИ и С | Осуществление мероприятий по подготовке схем границ прилегающих территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 5 450,00 | 0,00 | 0,00 | 5 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»  | 2022-2025 | Итого | 76 628,39 | 0,00 | 0,00 | 30 193,71 | 46 434,68 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 62 116,95 | 0,00 | 0,00 | 28 684,01 | 33 432,94 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 14 511,44 | 0,00 | 0,00 | 1 509,70 | 13 001,74 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие F2.01. Ремонт дворовых территорий | 2022-2025 | Итого | 76 628,39 | 0,00 | 0,00 | 30 193,71 | 46 434,68 | 0,00 | 0,00 | УРГИ и С | Проведение ремонта дворовых территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 62 116,95 | 0,00 | 0,00 | 28 684,01 | 33 432,94 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 14 511,44 | 0,00 | 0,00 | 1 509,70 | 13 001,74 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 9

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к подпрограмме 2

«Благоустройство территорий»

Адресный перечень дворовых территорий городского округа Воскресенск,

сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному

благоустройству дворовых территорий в 2020-2024 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Год приобретения |
| 1 | 2 | 4 |
| 1. | г.о. Воскресенск, с. Ашитково, ул. Парковая, ул. Юбилейная, д. 9/2, 7/1, 19 | 2022 |
| 2. | г.о. Воскресенск, с.Ашитково, ул. Юбилейная, д.12.14.16, ул.Парковая, д. 11 | 2022 |
| 3. | г.о. Воскресенск, п. Виноградово, ул. Зеленая, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 2022 |
| 4. | г.о. Воскресенск, с. Усадище, ул. Южная, д. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 2022 |
| 5. | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Мичурина, д. 21, 19, 17, 17а, 15, 13, 11 | 2023 |
| 6. | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул.Первомайская, д.21,25, 23 | 2023 |
| 7. | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Новлянская, д. 4, ул.Энгельса, д. 1/2, 2, 3, 3б | 2023 |
| 8. | г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д.1, 3, 4, 5 | 2023 |
| 9. | г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Комсомольская, д. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 15 | 2023 |
| 10. | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Куйбышева, д. 47б, 49, 52а | 2023 |
| 11. | г.о. Воскресенск, д. Цибино, Школьный пер., д. 11 | 2023 |

Приложение 10

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 3

к подпрограмме 2

«Благоустройство территорий»

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.21

«Создание и ремонт пешеходных коммуникаций» основного мероприятия 01 «Обеспечение комфортной среды проживания

на территории муниципального образования» подпрограммы 2 «Благоустройство территорий»

муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

Муниципальный заказчик: УРГИ и С

Ответственный за выполнение мероприятия: УРГИ и С

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Наименование приобретаемых услуг, работ, материалов | Год финасирования | Источники финансирования | Объем финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Пешеходная дорожка дворовой территории г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д.20,21,22 | создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2022 | Средства бюджета городского округа Воскресенск, бюджет Московской области |  |
| 2. | Пешеходная дорожка дворовой территории г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Молодёжная, д.22,23,28,29 | создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2022 |  |
| 3. | Пешеходная дорожка дворовой территории г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Молодёжная, д.30,32,33 | создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2022 |  |
| 4. | Пешеходная дорожка дворовой территории г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Молодёжная, д.5,6,7,8 (Участок 1) | создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2022 |  |
| 5. | Пешеходная дорожка дворовой территории г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Молодёжная, д.5,6,7,8 (Участок 2) | создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2022 |  |
| 6. | Пешеходная дорожка дворовой территории г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Западная д.11,12, ул. Кагана д.23, Кагана 27/10 | создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2022 |  |
| 7. | Пешеходная дорожка дворовой территории г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Зелинского 12,14,8,10/14, ул.Кагана 16,18,20 (Участок 1) | создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2022 |  |
| 8. | Пешеходная дорожка дворовой территории г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Зелинского 12,14,8,10/14, ул.Кагана 16,18,20 (Участок 2) | создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2022 |  |
|  | Всего по мероприятию |  |  |  | 3 741,73 |

Приложение 11

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4

к подпрограмме 2

«Благоустройство территорий»

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.57

«Благоустройство дворовых территорий» основного мероприятия 01 «Обеспечение комфортной среды проживания

на территории муниципального образования» подпрограммы 2 «Благоустройство территорий»

муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

Муниципальный заказчик: УРГИ и С

Ответственный за выполнение мероприятия: УРГИ и С

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Наименование приобретаемых услуг, работ, материалов | Год приобретения | Источники финансирования | Объем финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | г.о. Воскресенск, с. Ашитково, ул. Парковая, ул. Юбилейная, д. 9/2, 7/1, 19 | Благоустройство дворовых территорий | 2022 | Средства бюджета городского округа Воскресенск |  |
| 2. | г.о. Воскресенск, с.Ашитково, ул. Юбилейная, д.12.14.16, ул.Парковая, д. 11 | Благоустройство дворовых территорий | 2022 |  |
| 3. | г.о. Воскресенск, п. Виноградово, ул. Зеленая, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Благоустройство дворовых территорий | 2022 |  |
| 4. | г.о. Воскресенск, с. Усадище, ул. Южная, д. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | Благоустройство дворовых территорий | 2022 |  |
|  | Всего по мероприятию |  |  |  | 36 852,83 |

Приложение 12

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 5

к подпрограмме 2

«Благоустройство территорий»

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.01

«Ремонт дворовых территорий» основного мероприятия F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы 2 «Благоустройство территорий» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

Муниципальный заказчик: УРГИ и С

Ответственный за выполнение мероприятия: УРГИ и С

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Наименование приобретаемых услуг, работ, материалов | Год приобретения | Источники финансирования | Объем финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | г.о. Воскресенск, с.Ашитково, ул. Юбилейная, д.12.14.16, ул.Парковая, д. 11 | Ремонт дворовых территорий | 2022 | Средства бюджета городского округа Воскресенск, бюджет Московской области |  |
| 2. | г.о. Воскресенск, п. Виноградово, ул. Зеленая, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Ремонт дворовых территорий | 2022 |  |
| 3. | г.о. Воскресенск, с. Усадище, ул. Южная, д. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | Ремонт дворовых территорий | 2022 |  |
|  | Всего в 2022 году |  |  |  | 30 193,71 |
| 4. | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Мичурина, д. 21, 19, 17, 17а, 15, 13, 11 | Ремонт дворовых территорий | 2023 | Средства бюджета городского округа Воскресенск, бюджет Московской области |  |
| 5. | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул.Первомайская, д.21,25, 23 | Ремонт дворовых территорий | 2023 |  |
| 6. | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Новлянская, д. 4, ул.Энгельса, д. 1/2, 2, 3, 3б | Ремонт дворовых территорий | 2023 |  |
| 7. | г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д.1, 3, 4, 5 | Ремонт дворовых территорий | 2023 |  |
| 8. | г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Комсомольская, д. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 15 | Ремонт дворовых территорий | 2023 |  |
| 9. | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Куйбышева, д. 47б, 49, 52а | Ремонт дворовых территорий | 2023 |  |
| 10. | г.о. Воскресенск, д. Цибино, Школьный пер., д. 11 | Ремонт дворовых территорий | 2023 |  |
|  | Всего в 2023 году |  |  |  | 46 434,68 |
|  | Всего по мероприятию |  |  |  | 76 628,39 |