Администрация

городского округа Воскресенск

Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

________________ № _______________

Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Воскресенск Московской области на 2026-2045 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам развития социальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Воскресенск Московской области на 2026-2045 годы. (Приложение.)

2. Управлению внутренних коммуникаций Администрации городского округа Воскресенск Московской области обеспечить размещение настоящего постановления в сетевом издании «Официальный вестник городского округа Воскресенск Московской области и на официальном сайте городского округа Воскресенск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Воскресенск Коротееву О.С.

Глава городского округа Воскресенск	     					               А.В. Малкин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от ___________ № ___________

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры

городского округа Воскресенск Московской области

на 2026-2045 годы

Содержание

| 1 | Термины и определения……………………………………………….. | 5 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Перечень сокращений и обозначений………………………………... | 6 |
| 3 | Введение………………………………………………………………... | 7 |
| 3.1 | Основание для выполнения работ……………………………………. | 7 |
| 4 | Основная часть…….…………………………………………………… | 8 |
| 4.1 | Основные сведения о территории…………………………………….. | 8 |
| 4.1.1 | Промышленное производство………………………………………… | 14 |
| 4.1.2 | Потребительский рынок………………………………………………. | 15 |
| 4.1.3 | Предпринимательство…………………………………………………. | 15 |
| 4.2 | Паспорт программы…………………………………………………… | 17 |
| 4.3 | Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры городского округа Воскресенск…………………… | 21 |
| 4.3.1 | Технико-экономические параметры объектов социальной инфраструктуры……………………………………………………….. | 21 |
| 4.3.1.1 | Дошкольные учреждения……………………………………………… | 21 |
| 4.3.1.2 | Общеобразовательные учреждения………………………………….. | 27 |
| 4.3.1.3 | Дополнительное образование………………………………………… | 32 |
| 4.3.1.4 | Здравоохранение и социальная защита населения…………………... | 35 |
| 4.3.1.5 | Культура………………………………………………………………... | 43 |
| 4.3.1.6 | Физическая культура и спорт…………………………………………. | 48 |
| 4.3.1.7 | Молодёжная политика………………………………………………… | 52 |
| 4.3.2 | Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры, молодёжной политики………………... | 52 |
| 4.3.3 | Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры городского округа Воскресенск…………………………………… | 56 |
| 4.4 | Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры.…………………………………………. | 62 |
| 4.5 | Оценка объёмов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа Воскресенск………………………………………………… | 62 |
| 4.6 | Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры.…………………. | 64 |
| 4.7 | Оценка эффективности мероприятий, включённых в Программу, в том числе с точки зрения достижения расчётного уровня обеспеченности населения городского округа Воскресенск социальными услугами в соответствии с нормативами градостроительного проектирования……………………………… | 64 |
| 4.8 | Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы.……………………………………………….. | 65 |
| 5 | Заключение……………………………………………………………... | 68 |
|  | Приложение 1 - Сводная информация по суммам и источникам финансирования, а также расширенная информация по оценке объёмов и источников финансирования по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа Воскресенск в разрезе отраслей и мероприятий (Таблица А.1, Рисунок А.1, Таблица А.2, Таблица А.3, Таблица А.4, Таблица А.5, Таблица А.6)..……………………… | 69 |
|  | Приложение 2 - Сведения о составе и значениях целевых индикаторов (Таблица Б.1)……………………………………………. | 112 |
|  | Приложение 3 - Реестр таблиц в Программе комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Воскресенск Московской области на 2026 - 2045 годы (Таблица В.1).……....... | 118 |
|  | Приложение 4 - Реестр рисунков в Программе комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Воскресенск Московской области на 2026 - 2045 годы (Таблица Г)…... | 119 |

1. Термины и определения

В настоящем документе применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры - документ стратегического планирования, устанавливающий цели, задачи, перечень мероприятий и инвестиционных проектов, направленных на развитие, строительство, реконструкцию и модернизацию объектов социальной инфраструктуры муниципального образования (далее – Программа);

Доступность объектов социальной инфраструктуры - совокупность условий, обеспечивающих возможность получения услуг всеми категориями граждан, включая маломобильные группы, в соответствии с действующими нормативами;

Износ здания - показатель степени утраты зданием своих первоначальных технических и эксплуатационных характеристик;

Инвестиционный проект - комплекс планируемых мероприятий по созданию, реконструкции или модернизации объекта социальной инфраструктуры, обеспеченный источниками финансирования и сроками реализации;

Маломобильные группы населения - категории граждан, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении и пользовании объектами социальной, транспортной и иной инфраструктуры, нуждающиеся в создании специальных условий доступности;

Муниципальная программа - нормативный документ, утверждённый органом местного самоуправления, определяющий цели, задачи, мероприятия и ресурсы для развития отдельных сфер социальной инфраструктуры;

Нормативы градостроительного проектирования - установленные государственными или муниципальными правовыми актами нормы обеспеченности населения социальными объектами и правила их размещения на территории муниципального образования;

Объект социальной инфраструктуры - здание, сооружение или помещение, предназначенное для предоставления населению услуг социальной направленности;

Оценка эффективности мероприятий - процесс определения степени достижения целей и целевых индикаторов Программы по результатам реализации мероприятий;

Перспективная численность населения - прогнозное значение численности постоянного населения муниципального образования на расчётные периоды реализации Программы;

Потребность в объектах социальной инфраструктуры - расчётный показатель необходимого количества и состава объектов социальной инфраструктуры на основе демографических данных и нормативов обеспеченности;

Проектная мощность - расчётный показатель вместимости или пропускной способности объекта социальной инфраструктуры, установленный нормативными требованиями;

Социальная инфраструктура - совокупность объектов и организаций, обеспечивающих население услугами в сферах образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, молодёжной политики, социального обслуживания, а также торговли и бытового обслуживания;

Фактическая загрузка - отношение фактического количества пользователей объекта социальной инфраструктуры к его проектной мощности, выраженное в процентах;

Финансирование Программы - совокупность средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, направляемых на реализацию мероприятий Программы;

Целевой индикатор Программы - количественный показатель, характеризующий запланированный результат реализации Программы и достижение нормативного уровня обеспеченности населения услугами социальной инфраструктуры.

2. Перечень сокращений и обозначений

В настоящем документе применяют следующие сокращения и обозначения:

ГБУЗ – государственное бюджетное учреждение здравоохранения

ЕПС - единовременная пропускная способность

МБК - Московское Большое Кольцо

НЦС - укрупненные нормативы цены строительства

НГП - нормативы градостроительного проектирования

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья

ПКиО - парк культуры и отдыха

СШ - спортивная школа

ЦАОП - центр амбулаторной онкологической помощи

3. Введение

3.1. Основание для выполнения работ

Работы по разработке программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Воскресенск Московской области на 2026 - 2045 годы выполнялись на основании муниципального контракта № 2/26 ОК от 01.12.2025 Обществом с ограниченной ответственностью «ГРомКоммПроект».

Программа разрабатывалась для различных целей: безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры городского округа, доступности объектов социальной инфраструктуры для населения городского округа в соответствии с местными и региональными нормативами градостроительного проектирования, сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры городского округа в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры, достижения расчётного уровня обеспеченности населения города услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры, молодёжной политики и социального обслуживания населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования городского округа Воскресенск и Московской области, эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры.

4. Основная часть

4.1. Основные сведения о территории

Городской округ Воскресенск расположен в 60 км к юго-востоку от Москвы.

Его протяженность с севера на юг - 36 км, с запада на восток - 33 км. Через округ проходит Рязанское шоссе, соединяющее Москву с южными и юго-восточными регионами страны, Московское Большое Кольцо.

Городской округ Воскресенск имеет следующие границы: на севере - с Орехово-Зуевским городским округом; на востоке - с муниципальным округом Егорьевск; на юге - с Коломенским городским округом; на западе - с Раменским муниципальным округом, городским округом Ступино.

Площадь территории городского округа составляет 81248 га. Численность постоянного населения по данным государственной статистической отчетности по состоянию на 01.01.2025 составила 161 862 чел., в том числе численность городского населения - 122 181 человек (75,5%), сельского - 39 681 человек (24,5%). Административным центром городского округа является город Воскресенск.

Сезонное население на территории округа проживает как на территории дачных посёлков, так и в деревнях; в собственных или арендуемых индивидуальных домах. Общая численность дачных участков в городском округе Воскресенск составляет более 30 тысяч.

Численность сезонного населения в выходные дни летних месяцев оценивается в 70-90 тыс. чел.

Демографическая ситуация городского округа характеризуется сокращением численности населения в основном за счёт естественной убыли населения. Миграционное движение населения также преимущественно приводит к убыли населения, однако имеет разнонаправленный вектор от года к году.

Демографическая ситуация в городском округе за предыдущие годы не претерпела особых изменений, в 2025 году по-прежнему отмечалось превышение смертности над рождаемостью.

В городском округе Воскресенск наблюдается относительная стабильность в численности населения (резкое увеличение численности в 2022 году произошло за счёт корректировки этого показателя с учётом переписи населения). За период с 2018 по 2025 год численность населения увеличилась на 6 813 человек и к началу 2025 года составила по данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, 161 862 человека против 155 049 человек в 2018 году. Динамика отображена на рисунке 4.1.1.

Рисунок 4.1.1 - Динамика численности населения г.о. Воскресенск, чел.

В процентном соотношении численность населения городского округа за данный период выросла на 4,4 %.

За 2024 г. демографические показатели, связанные с естественным приростом населения, имеют значение 6,6 родившихся на 1000 чел. населения (средний показатель за 7 лет 7,9) при смертности 17,2 чел. на 1000 человек населения (средний - 16,0). Здесь отмечается относительно низкая рождаемость, динамика которой за анализируемый период стабильно отрицательная, что показано на рисунке 4.1.2. При этом динамика смертности за тот же период показывает волнообразную динамику.

Рисунок 4.1.2 - Динамика естественного прироста населения г.о. Воскресенск, чел.

Как показывает статистика, в структуре родившихся по очерёдности доминируют первые и вторые рождения, что является доказательством твёрдых ориентиров семей на одно-двухдетную модель семьи, при явно выраженном предпочтении однодетной модели, на территории городского округа Воскресенск в целом наблюдается достаточный уровень женщин фертильного возраста. Согласно данным Росстата, в городском округе Воскресенск на 1000 мужчин в возрасте 16-35 лет приходилось 995 женщин того же возраста.

Динамика миграционных потоков за анализируемый период не стабильная, но в целом положительная, что соответствует тенденции по области.

В случае снижения миграционного прироста есть вероятность постепенного изменения возрастной структуры населения, обусловленное вступлением в трудоспособный возраст малочисленного молодого поколения людей, рождённых в 1990-е годы и выбытием многочисленного поколения, рождённых в послевоенные годы. Этот фактор может повлиять на количество женщин репродуктивного возраста

Миграционная прибыль населения в 2024 году составила +17,5/1000 чел. при среднем показателе за последние 7 лет +6,6/1000 чел. Динамика миграционного прироста населения показана на рисунке 4.1.3.

Рисунок 4.1.3 - Динамика миграционного прироста населения г.о. Воскресенск, чел.

Основные показатели, характеризующие демографические процессы в городском округе Воскресенск, отражены в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1 - Основные показатели, характеризующие демографические процессы в г.о. Воскресенск

| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Численность населения (чел.) | 154840 | 154427 | 153586 | 157110 | 160942 | 160684 | 161309 |
| Зарегистрировано родившихся (чел.) | 1404 | 1454 | 1249 | 1239 | 1178 | 1139 | 1061 |
| Зарегистрировано умерших (чел.) | 2242 | 2135 | 2639 | 2937 | 2260 | 2694 | 2778 |
| Естественный прирост (+), убыль (-) населения (чел.) | -838 | -681 | -1390 | -1698 | -1082 | -1555 | -1717 |
| Коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения) | 9,1 | 9,4 | 8,1 | 7,9 | 7,3 | 7,1 | 6,6 |
| Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 14,5 | 13,8 | 17,2 | 18,7 | 14,0 | 16,8 | 17,2 |
| Коэффициент естественного прироста (чел. на 1000 чел. населения) | -5,4 | -4,4 | -9,1 | -10,8 | -6,7 | -9,7 | -10,6 |
| # Прибыло мигрантов (чел.) | 4205 | 3660 | 3101 | 4432 | 3748 | 4483 | 5471 |
| # Выехало жителей (чел.) | 3786 | 3386 | 2986 | 2824 | 3324 | 2786 | 2647 |
| Миграционный прирост (+), убыль (-) населения (чел.) | 419 | 274 | 115 | 1608 | 424 | 1697 | 2823 |
| Коэффициент миграционного прироста (чел на 1000 чел. населения) | 2,7 | 1,8 | 0,7 | 10,2 | 2,6 | 10,6 | 17,5 |

Отрицательные тенденции могут усиливаются стартовыми условиями в округе, которые показывают не очень перспективное на сегодняшний день положение с соотношением возрастов - превышение численности лиц старше трудоспособного возраста над лицами младше трудоспособного возраста. Таким образом, при сохранении направленности миграционных потоков и естественной убыли, в ближайшие годы может обеспечиваться суженный характер естественного воспроизводства населения.

Это явление имеет далеко идущие экономические последствия - снижение в перспективе численности трудовых ресурсов, усиление общего для страны уровня старения трудового потенциала, рост средних показателей заболеваемости, увеличение демографической нагрузки на трудоспособное население и соответственно затрат на социальное обеспечение лиц старше и младше трудоспособного возраста, снижение потенциальных возможностей экономического роста. В 2024 году полная демографическая нагрузка на 1000 человек трудоспособного возраста в городском округе Воскресенск в целом составляла 634 чел. При этом большую часть (67 %) этой нагрузки обеспечивают лица старше трудоспособного возраста. Это относительно высокий показатель. Структура населения городского округа Воскресенск показана на рисунке 4.1.4.

Рисунок 4.1.4 - Структура населения г.о. Воскресенск, 01.01.2025

Демографические тенденции сказываются и на возрастной структуре населения, соотношении численности лиц нетрудоспособного и трудоспособного возрастов.

Для городского округа Воскресенск в целом, как и для большинства территорий России, возрастная структура населения представляет собой регрессивный тип воспроизводства. Процесс старения населения сопровождается ростом среднего возраста, снижением доли детей и ростом доли старших возрастов. При этом наблюдается асимметрия между полами, что связано со значительной разницей в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами. Половозрастная структура населения городского округа Воскресенск представлена на рисунке 4.1.5.

Рисунок 4.1.5 - Половозрастная структура населения г.о. Воскресенск

По данным Федеральной службы государственной статистики по Московской области на 1000 мужчин в городском округе Воскресенск приходится 1161 женщина (46,3 % к 53,7 % соответственно).

Однако такое преобладание женского населения прослеживается не во всех возрастных группах. Для каждой группы возрастов характерно различное соотношение полов.

В возрасте до 34 лет, согласно статистическим данным, преобладает население мужского пола. Данное положение обусловлено тем, что мальчиков рождается больше, чем девочек. Согласно данным медицинской статистики, при рождении на 100 девочек обычно приходится 105 мальчиков. Однако вследствие более высокой мужской смертности соотношение полов сначала выравнивается (молодой и средний возраст), а затем образуется значительный женский перевес (пожилой и старческий возраст). В старших возрастных группах происходит резкое снижение доли населения мужского пола, что связано с более низкой продолжительностью жизни и высоким уровнем смертности у мужчин. Так, по данным Мосстата, средний возраст населения по городскому округу Воскресенск составляет 41,2 год, средний возраст женского населения - 44,5 года, мужского населения - 37,5 лет.

Анализ статистических сведений о естественном движении населения округа свидетельствует о продолжении тенденции к естественной убыли населения. Смертность населения превышает рождаемость. На смертность населения продолжают влиять основные факторы, связанные с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и лёгочной систем, а также увеличение доли возрастных групп населения. Снижение уровня рождаемости обусловлено экономико-социальными факторами, влияющими на качество жизни, в результате чего увеличивается доля семей с откладыванием деторождений на более поздний срок. Основную долю в миграционном приросте составляет внешняя трудовая миграция.

В целях улучшения демографической ситуации в городском округе будет продолжаться реализация мер, направленных на стимулирование рождаемости, оказание всесторонней поддержки семье, сохранение и укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни населения.

В результате комплексного анализа демографической ситуации выявлены основные факторы, влияющие на численность населения:

- высокий показатель смертности населения (в 2025 году количество умерших в 2,6 раза превысило число родившихся, за 7 анализируемых лет - в 2,0 раза);

- большая доля населения старше трудоспособного возраста (в 2025 году их доля составляла 26 %, по России - 24 %);

- большая доля лиц трудоспособного возраста (в 2025 году их доля составляла 61 %, по России - 55,8 %);

- нестабильная миграционная ситуация (в 2024 году коэффициент миграционного прироста (убыли) составил +17,5 чел./1 тыс. жителей, но за 7 анализируемых лет +6,6/1000 человек).

Генеральным планом городского округа Воскресенск заложен прогноз численности населения: 191,52 тыс. чел. в 2044 году.

Основной проблемой городского округа, напрямую отражающейся на негативных демографических процессах и снижении уровня жизни, является занятость населения.

Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций в 2024 году увеличился по сравнению с 2023 годом на 22,7 % и составил 29 886,8 млн. рублей. Фонд заработной платы вырос в основном за счёт увеличения уровня среднемесячной заработной платы на стабильно работающих крупных и средних предприятиях округа. В 2024 году её размер составил 88 809,6 рублей, а среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций составила 81 741 рубль.

Устойчивый рост заработной платы и среднесписочной численности окажут влияние на рост фонда также в оценочном и прогнозном периодах.

К концу 2025 года ожидается рост средней заработной платы на крупных предприятиях округа до уровня 101 471,0 руб. или на 14,3 %. Стабильно эффективная работа промышленных предприятий округа, составляющих основную долю экономики округа, позволяет делать вывод о сохранении тенденции роста заработной платы в соответствии с инфляционными процессами в экономике. Кроме того, на данный факт влияет запуск новых производств и расширение производственных мощностей по ранее реализованным инвестиционным проектам (ООО «ЗПИ», ООО «Белтелекабель», Производственный кластер Воскресенск «Цементум Центр», ООО «Фильтротекс», ООО «НПО Аста» и др.).

По прогнозу к 2028 году среднемесячная заработная плата работников по полному кругу организаций составит 121 897 рублей, по крупным и средним организациям - 134 837 рублей. Рост показателя спрогнозирован с учётом прогнозной индексации уровня заработной платы, а также с учётом влияние реализация на территории округа новых инвестиционных проектов - ООО «ССЦ Эко-Технологии», ООО «ПК Евратон», ООО «Северный океан» и др.

Среднемесячная заработная плата на предприятиях МСП в 2024 году увеличилась на 31,7% по сравнению с 2023 годом и составила 57 591,7 руб. руб.

В 2025 году ожидается рост среднемесячной заработной платы у субъектов МСП до уровня 66 403,4 руб. при незначительном снижении численности работающих до 6 836 человек.

Размер среднемесячной заработной платы работников «малых» предприятий в прогнозном периоде также ожидается с ежегодным приростом на уровне 7,3% в 2026 году, 3,2% в 2027 году и к 2028 году должен составить 76 746 рублей.

В 2024 году среднесписочная численность работников по полному кругу организаций увеличилась и составила 30 469 человек. Кроме того, на территории городского округа Воскресенск было создано 1 920 новых рабочих мест. Новые рабочие места создавались такими предприятиями как: ООО ТК «Подмосковье», ООО «Эрисманн», филиалом АО «ОДК» ВМЗ «Салют», ООО «Завод «Люксард», ООО «Белтелекабель», ООО «Завод Полимерной Изоляции», ООО «КГП», ООО «Стимул Стафф», АО «Тандер», ООО «Фильтротекс», ООО «Технопарк «Партнер».

В оценочном и прогнозном периоде ожидается рост показателя, в том числе за счёт создания новых рабочих мест, на следующих предприятиях: ООО «Северный Океан», ООО «НПО Аста», ООО «ССЦ Эко-Технологии», ОП ООО ГК «Эс-Ти-Ай», ООО «ИПК «Красная горка» и др.

Ежегодный темп роста среднесписочной численности работников планируется в пределах 0,6% - 1,5%.

Численность официально зарегистрированных безработных по состоянию на конец 2024 года по сравнению с 2023 годом уменьшилась на 127 человек и составила 114 человек. Создание новых производств и увеличение количества рабочих мест, а также мероприятия государственной программы по содействию занятости населения будут способствовать снижению значения показателя в 2025 году до 103 человек, а в прогнозном периоде - до 90 человек.

В структуре доходов населения большую часть составляет заработная плата. Среднеквартальный прожиточный минимум за 2025 год по Московской области установлен в размере 19 302 рубля на душу населения.

Соотношение уровней доходов населения со среднедушевым прожиточным минимумом в городском округе Воскресенск приведено на рисунке 4.1.6.

Рисунок 4.1.6 - Соотношение уровней доходов населения со среднедушевым прожиточным минимумом в г.о. Воскресенск

4.1.1. Промышленное производство

Промышленный комплекс имеет определяющее значение в структуре экономики городского округа Воскресенск. При этом основную долю комплекса составляют обрабатывающие производства.

Крупные промышленные предприятия в 2024 году показали стабильную положительную динамику производства и отгрузки выпускаемой продукции. Значение показателя составило 100 036,0 млн. руб., что на 19,3% выше относительно данных 2023 года. На увеличение темпов роста объёма отгруженных товаров собственного производства повлияли модернизация и расширение производств на таких предприятиях как: АО «Транскемикл-экспресс», ООО «Завод «Люксард», Воскресенский филиал ООО «Завод Технофлекс», ООО «Никогласс», ООО «Волма-Воскресенск», ОАО «ВЭМЗ», ООО «Эй-Джи Строймаркет», АО «Воскресенск-Химволокно», филиал АО «ОДК» ВМЗ «Салют», Воскресенский филиал ЗАО «Профайн Рус», ООО «ВЗМ». Крупнейшее предприятие округа по производству минеральных удобрений Филиал «ВМУ» АО «ОХК «Уралхим» ежегодно показывает стабильный устойчивый рост, составляющий более четверти (25%) в общем объёме отгруженных товаров по городскому округу Воскресенск.

В 2025 году также ожидается рост промышленного производства на уровне 17,3%. Значение показателя по оценке составит 117 388,8 млн. руб. На сохранение тенденции будет влиять эффективная работа крупных промышленных предприятий, а также наращивание мощностей и развитие новых производств, например, ООО «Террако Индустрия», производственная компания ООО «Цементум Центр» в г. Воскресенск, ООО «Белтелекабель», ООО «Элека».

В прогнозируемом периоде 2026-2028 годов темп роста объёмов промышленного производства ожидается на уровне 117,9 -118,0%, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг к 2028 году составит 192 531,2 млн. руб.

Увеличению объёмов промышленного производства будет способствовать стабильная работа действующих предприятий округа, а также реализация инвестиционных проектов новых производств, таких как ООО «СМЕП», ООО «Северный океан», ООО «НПО «АСТА».

4.1.2. Потребительский рынок

Оборот розничной торговли в организациях городского округа в 2024 году увеличился на 23,7%, в том числе за счёт индекса физического объёма на 15,8 %, за счёт индекса-дефлятора цен - на 6,8 % и составил 33 304,7 млн. руб. Рост показателя обеспечивался развитием торговых сетей и их товарного ассортимента, увеличением потребительского спроса, развитием импортозамещения.

По итогам 2025 года показатель оценивается с положительной динамикой, на что существенное влияние оказывает инфляционная составляющая, развитие интернет-торговли, развитие и расширение торговых сетей федерального значения. Значение показателя составит 38 766,7 млн. рублей.

Увеличение оборота розничной торговли в прогнозном периоде 2026-2028 годов продолжится за счёт стабилизации экономической ситуации в стране, сохранения платёжеспособности населения и потребительского спроса, ежегодного (хоть и незначительного) прироста торговых площадей и развития торговли в электронном формате. К 2028 году значение показателя составит 5 7 067,4 млн. рублей.

4.1.3. Предпринимательство

На 18.01.2026 по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории городского округа Воскресенск осуществляли свою деятельность 5787 субъектов, в том числе 4414 - индивидуальных предпринимателей. Основными сферами деятельности субъектов МСП являются производственная, торговая и сфера оказания услуг.

Среднесписочная численность работающих в организациях МСП (без учёта ИП) составила 6 899 человек, что на 3,1% выше данных 2023 года.

В периоде 2026-2028 годов прогнозируется сохранение тенденции к увеличению количества субъектов МСП. Сохранению положительной динамики будет способствовать реализация мер государственной поддержки субъектов МСП и популяризация предпринимательской деятельности.

Развитие малого и среднего бизнеса - одно из перспективных направлений устойчивого социально-экономического развития городского округа. Успешное и эффективное функционирование малых и средних предприятий позволяет в значительной степени обеспечить удовлетворение основных жизненных потребностей населения в товарах, работах и услугах, создавать новые рабочие места, увеличивать приток инвестиций в экономику городского округа, что в свою очередь приведёт к увеличению налоговых поступлений в городской бюджет.

Также в городском округе функционирует центр «Мой бизнес».

Основной задачей центра «Мой бизнес» является предоставление информационной, аналитической, консультационной поддержки и широкого спектра сопутствующих услуг предпринимателям Московской области.

В настоящее время субъекты малого и среднего предпринимательства, самозанятые граждане, а также физические лица, планирующие открыть своё дело, имеют возможность по принципу «одного окна».

Структура направлений занятости среди субъектов МСП в городском округе Воскресенск в целом показана на рисунке 4.1.7.

Рисунок 4.1.7 - Структура направлений занятости среди субъектов МСП в г.о. Воскресенск

Среди предприятий и индивидуальных предпринимателей наиболее востребованные сферы деятельности представлены в следующем соотношении: 36 % - торговля и общественное питание, 15 % - транспортное обслуживание, 10 % - строительство и связанные с этим работы и услуги.

4.2. Паспорт Программы

Паспорт Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Воскресенск Московской области на период 2026-2045 гг. приведен в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1 - Паспорт Программы

| Наименование параметра | Содержание параметра |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Воскресенск Московской области на 2026-2045 гг. |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон 9.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», - Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», - Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», - Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», - Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», - Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», - Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, - Федеральный закон 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте вРоссийской Федерации», - Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», - Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», - Распоряжение Правительства РФ от 24.11.2020 № 3081-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года», - Распоряжение Правительства РФ от 17.08.2024 № 2233-р «О Стратегии реализации молодёжной политики в Российской Федерации на период до 2030 года», - Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики», - Постановление Правительства РФ от 30.09.2021 № 1661 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации, - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», - Приказ Минстроя России от 31 марта 2025 г. № 194/пр «Об утверждении укрупнённых нормативов цены строительства» «Укрупнённые нормативы цены строительства. НЦС 81-02-03-2025. Сборник № 03. Объекты образования», - Приказ Минстроя России от 5 марта 2025 г. № 139/пр «Об утверждении укрупнённых нормативов цены строительства» «Укрупнённые нормативы цены строительства. НЦС 81-02-04-2025. Сборник № 04. Объекты здравоохранения», - Приказ Минстроя России от 5 марта 2025 г. № 126/пр «Об утверждении укрупнённых нормативов цены строительства» «Укрупнённые нормативы цены строительства. НЦС 81-02-06-2025. Сборник № 06. Объекты культуры», - Приказ Минстроя России от 5 марта 2025 г. № 140/пр «Об утверждении укрупнённых нормативов цены строительства» «Укрупнённые нормативы цены строительства. НЦС 81-02-05-2025. Сборник № 05. Спортивные здания и сооружения», - Закон Московской области от 18.04.2019 № 57/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Воскресенского муниципального района», - Закон Московской области от 13.06.2019 № 105/2019-ОЗ «О границе городского округа Воскресенск Московской области», - Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области», - Постановление Правительства Московской области от 28.12.2018 № 1023/45 «О стратегии социально-экономического развития Московской области на период до 2030 года», - Постановление Правительства Московской области от 06.05.2022 № 452/14 «Об Инвестиционной стратегии Московской области до 2024 года и на перспективу до 2030 года», - Постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области - основных положений градостроительного развития», - Решение Совета депутатов городского округа Воскресенск от 24.02.2022 № 514/65 «Об утверждении генерального плана городского округа Воскресенск Московской области»с изменениями, - СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, - Постановление администрации городского округа Воскресенск от 09.12.2022 № 6446 «Об утверждении муниципальной программы «Спорт», - Постановление администрации городского округа Воскресенск от 07.12.2022 № 6431 «Об утверждении муниципальной программы «Культура и туризм», - Постановление администрации городского округа Воскресенск от 09.12.2022 № 6445 «Об утверждении муниципальной программы «Образование», - Постановление администрации городского округа Воскресенск от 05.12.2022 № 6368 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды», - Постановление администрации городского округа Воскресенск от 02.12.2022 № 6329 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная защита населения» - Постановление администрации городского округа Воскресенск от 05.12.2022 № 6366 «Об утверждении муниципальной программы «Здравоохранение», - Постановление администрации городского округа Воскресенск от 29.09.2025 № 2570 «Об утверждении программы «Укрепление общественного здоровья на территории городского округа Воскресенск Московской области на период 2025-2030 годы» |
| Заказчик программы | Администрация городского округа Воскресенск Московской области. Адрес: 140200, Московская обл., г. Воскресенск, Площадь Ленина, 3 |
| Разработчик программы | Общество с ограниченной ответственностью «ГРомКоммПроект» (ООО «ГРомКоммПроект»). Адрес: 630073, г. Новосибирск, ул. Стартовая, д. 1, оф. 41 |
| Цели программы | - безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры города, - доступность объектов социальной инфраструктуры города для населения города в соответствии с нормативами градостроительного проектирования города, - сбалансированность перспективного развития социальной инфраструктуры города в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры города, - достижение расчётного уровня обеспеченности населения города услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры, молодёжной политики и социального обслуживания населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования города, - эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры |
| Задачи программы | - выполнение анализа социально-экономического развития г.о. Воскресенск, градостроительной деятельности на территории г.о. Воскресенск, включая деятельность в социальной сфере, оценка спроса в услугах и потребности в объектах социальной инфраструктуры, - формирование прогноза социального спроса в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры на основании перспективы развития г.о. Воскресенск, - выполнение анализа существующего состояния объектов социальной инфраструктуры в областях образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, молодёжной политики на предмет доступности, качества, безопасности и эффективности использования их населением, - разработка взаимоувязанного по срокам реализации плана мероприятий по развитию и модернизации социальной инфраструктуры в соответствии с перспективным развитием территорий г.о. Воскресенск, - формирование прогноза стоимости мероприятий развития и модернизации социальной инфраструктуры с учётом прогнозных возможностей бюджета г.о. Воскресенск и других источников финансирования мероприятий Программы - обоснование перечня и количественного уровня целевых характеристик развития социальной инфраструктуры, которые должны быть достигнуты на каждом этапе реализации Программы, - обоснование перечня инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых индикаторов развития социальной инфраструктуры, - определение источников инвестиций Программы, обеспечение объектов социальной инфраструктуры беспрепятственным доступом для инвалидов (маломобильных групп населения) |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - сохранение количества мест в общеобразовательных организациях на 1000 чел. на уровне 103 ед., - увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций с 90,0 % до 100,0 %, - сохранение доли детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену на уровне 100,0 %, - снижение количества мест в дошкольных учреждениях на 1000 чел. в соответствии с нормативами градостроительного проектирования с 41,7 до 41,1 ед., - сохранение доли детей в возрасте от 1 до 7 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями на уровне 100,0 %, - увеличение количества мест в организациях дополнительного образования на 1000 чел. со 146,2 до 238,3 ед., - увеличение обеспеченности крытыми плавательными бассейнами на 1000 чел. с 0 м2 до 5,7 м2, - увеличение уровня фактической обеспеченности спортивными залами на 1000 чел. с 93,8 м2 до 124,5 м2, - снижение обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями на 1000 чел. в соответствии с нормативами градостроительного проектирования с 1278,1 м2 до 1208,1 м2, - увеличение доли систематически занимающихся физкультурой и спортом от общей численности населения с 56,3 % до 85 %, - увеличение количества мест в учреждениях культурно-досугового типа на 1000 чел. с 31,1 до 34,6, - увеличение мощности амбулаторно-поликлинических учреждений в смену на 21,6 до 22,4 посещений в смену на 1000 чел., - увеличение мощности больничных учреждений с 3,6 до 4,9 коек на 1000 чел., - увеличение обеспеченности машинами скорой медицинской помощи на 10000 чел. с 0,9 ед. до 1,6 ед., - оборудование зданий социальной инфраструктуры согласно СП 59.13330.2020 (обеспечение доступности для лиц с ограниченными возможностями) с 70,0 % до 100,0 % |
| Описание мероприятий (инвестиционных проектов) | За период реализации Программы до 2045 года планируется реконструкция, проектирование и строительство 173 объектов социальной инфраструктуры, в том числе: - в сфере образования - 104 объекта (в том числе 9 - строительство), - в сфере здравоохранения и социальной защиты - 11 объектов (все - строительство), - в сфере культуры и искусства - 28 объектов (в том числе 7 - строительство), - в сфере физической культуры и спорта - 28 объектов (в том числе 25 - строительство), - в сфере молодежной политики - 2 объекта (все - строительство) |
| Срок и этапы реализации программы | Сроки реализации Программы: 2026-2045 годы. Выполнение Программы осуществляется в один этап. |
| Объёмы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы за счет всех источников - 43 130 815 тыс. рублей, в том числе: - муниципальный бюджет г.о. Воскресенск - 9 453 241 тыс. рублей, - бюджет Московской области - 26 133 320 тыс. рублей, - внебюджетные источники - 7 515 307 тыс. рублей. Направления расходования средств: - строительство - 42 091 411 тыс. рублей, - реконструкция - 1 039 404 тыс. рублей. Расходование средств по периодам: - 2026-2035 гг. - 35 074 477 тыс. рублей, - 2036-2045 гг. - 8 056 338 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты программы | 1) достижение расчётного уровня обеспеченности населения городского округа Воскресенск услугами в сфере образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования городского округа Воскресенск и Региональными нормативами градостроительного проектирования Московской области, 2) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры, 3) повышение уровня жизни населения, соблюдение прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности и закрепление населения квалифицированными трудовыми ресурсами |

4.3. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры городского округа Воскресенск

4.3.1. Технико-экономические параметры объектов социальной инфраструктуры

Задача оценки социальной сферы - выявить перечень существующих объектов, в том числе техническое состояние зданий (при наличии соответствующей информации), в которых они размещены, фактическую загруженность действующих объектов, рассчитать потребность в объектах социальной сферы с использованием действующих нормативов и оценить обеспеченность населения.

Социальная инфраструктура городского округа Воскресенск в градостроительной документации представлена учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта, торговли, общественного питания, жилищно-коммунального и бытового обслуживания населения. При анализе учитываются учреждения и организации всех форм собственности и ведомственной подчинённости. При этом необходимо учесть, что торговли, общественного питания (общего доступа) и бытового обслуживания населения являются коммерческими.

Основной целью функционирования объектов социальной инфраструктуры является создание условий для формирования прогрессивных тенденций в демографических процессах, улучшение и сохранение физического и духовного здоровья населения, рациональное использование свободного времени людей.

4.3.1.1. Дошкольные учреждения

Одним из актуальных вопросов современного общества является доступность образования. Данное право реализуется через созданную сеть образовательных учреждений. Система дошкольного образования в городском округе Воскресенск представлена 13 общеобразовательными организациями, реализующими образовательную программу дошкольного образования в 44 структурных подразделениях.

Деятельность системы дошкольного образования в 2024 году осуществлялась в соответствии с приоритетными направлениями:

- создание условий для внедрения Федеральной образовательной программы дошкольного образования;

- создание единого образовательного пространства преемственности дошкольного и начального общего образования в рамках реализации регионального проекта «Предшкола: стандарт детского сада»;

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников в условиях введения Федеральной образовательной программы дошкольного образования (ФОП ДО), а также в рамках реализации регионального проекта «Предшкола: стандарт детского сада».

В 2024 году сохранена доступность дошкольного образования. Актуальная очередь для предоставления мест в детских садах отсутствует.

На начало 2024 года количество воспитанников, получающих услугу дошкольного образования, составило 6789 человек (342 группы): 1267детей от 1 до 3 лет, 5522 ребенка - от 3 до 7 лет. На конец 2024 года: всего 6541 воспитанник (319 групп). Из них 1221 ребенок - от 1 до 3 лет, 5320 детей от 3 до 7 лет. На 01.09.2025 - численность воспитанников составляла 6077 человек.

Дети с ограниченными возможностями здоровья получают дошкольное образование в группах компенсирующей и общеразвивающей направленности. Функционирует 37 групп (565 детей) компенсирующей направленности (для детей с тяжелыми нарушениями речи) и четыре группы для детей с ОВЗ (57 детей).

В период комплектования в образовательные организации в 2024 году направлено 1029 детей в возрасте от 1 до 7 лет.

Выпуск детей в школу в 2024 году составил 1496 детей.

В 2024 году в дошкольных отделениях общеобразовательных организаций работало 728 педагогов.

Технико-экономические параметры существующих дошкольных образовательных организаций представлены в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1 - Технико-экономические параметры существующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений г.о. Воскресенск

| Наименование учебного учреждения | Наименование ДОУ в составе | Адрес расположения | Проектная мощность |  | Фактическое количество учащихся | Износ здания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. измерения | Значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МОУ «Гимназия №1» | СП ДГ «Колокольчик» | село Косяково, улица Юбилейная, здание 3а. | мест | 80 | 60 | 50,34 |
| МОУ «Гимназия №1» | СП ДГ «Теремок» | город Воскресенск, улица Западная, здание 5а. | мест | 260 | 203 | 46,57 |
| МОУ «Гимназия №1» | ДГ «Журавлик» | город Воскресенск, улица Зелинского, здание 16 | мест | 220 | 226 | 44,41 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» | СП ДГ «Берёзка» | деревня Ратчино, улица Некрасова, здание 20 | мест | 90 | 39 | 69,19 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» | СП ДГ «Чебурашка» | город Воскресенск, улица Кагана, здание 4а | мест | 200 | 163 | 60 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» | СП ДГ «Солнышко» | город Воскресенск, улица Энгельса, здание 4а | мест | 190 | 231 | 63,43 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» | ДГ «Ручеек» | деревня Степанщино, улица Суворова, здание 5 | мест | 50 | 30 | 57,01 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» | ДГ «Ромашка» | город Воскресенск, улица Зелинского, здание 18а | мест | 235 | 249 | 42,13 |
| МОУ «Лицей № 6 им. Н.И. Макарова» | Дошкольные группы | город Воскресенск, улица Гражданская, зд. 29 | мест | - | 29 | - |
| МОУ «Лицей № 6 им. Н.И. Макарова» | СП ДГ «Спутник» | город Воскресенск, улица Московская, здание 10 | мест | 60 | 0 | 75,99 |
| МОУ «Лицей № 6 им. Н.И. Макарова» | СП ДГ «Спутник» | город Воскресенск, улица Дзержинского, здание 10 | мест | 80 | 0 | 75,73 |
| МОУ «Лицей № 6 им. Н.И. Макарова» | СП ДГ «Спутник» | город Воскресенск, улица Московская, здание 13 | мест | 200 | 150 | 76,93 |
| МОУ «Лицей № 6 им. Н.И. Макарова» | СП ДГ «Непоседы» | город Воскресенск, улица Чапаева, здание 1д | мест | 80 | 90 | 75,7 |
| МОУ «Лицей № 6 им. Н.И. Макарова» | СП ДГ «Непоседы» | город Воскресенск, улица Инициативная, здание 8 | мест | 50 | 23 | 100 |
| МОУ «Лицей № 6 им. Н.И. Макарова» | СП ДГ «Непоседы» | город Воскресенск, улица Инициативная, здание 8, строение 1 | мест | 60 | 20 | 100 |
| МОУ «Лицей № 6 им. Н.И. Макарова» | ДГ «Чайка» | город Воскресенск, улица Чапаева, здание 1г литера М | мест | 250 | 241 | 60,32 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Горизонт» | ДГ «Колосок» | село Федино, здание 19а | мест | 100 | 98 | 76,91 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Наши традиции» | СП ДГ «Радость» | поселок городского типа Фосфоритный, улица Школьная, здание 2а | мест | 200 | 136 | 71,71 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Наши традиции» | СП ДГ «Лесная сказка» | поселок городского типа Хорлово, улица Победы, здание 6а | мест | 235 | 124 | 100 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Вектор» | СП ДГ «Звездочка» | город Воскресенск, улица Первомайская, здание 15а | мест | 150 | 104 | 74,84 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Вектор» | СП ДГ «Звездочка» | город Воскресенск, улица Комсомольская, здание 5а | мест | 150 | 117 | 68,17 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Вектор» | СП ДГ «Сказка» | город Воскресенск, Центральная, здание 4а | мест | 200 | 244 | 51,77 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Вектор» | СП ДГ «Сказка» | город Воскресенск, Центральная, здание 16а | мест | 110 | 56 | 45,11 |
| МОУ «Лицей имени Героя Советского Союза Стрельцова Павла Васильевича» | ДГ «Гармония» | деревня Маришкино, улица Школьная, здание 1а | мест | - | 16 | - |
| МОУ «Лицей имени Героя Советского Союза Стрельцова Павла Васильевича» | СП ДГ «Белочка» | город Воскресенск, улица Пионерская, здание 3 | мест | 64 | 58 | 88,19 |
| МОУ «Лицей имени Героя Советского Союза Стрельцова Павла Васильевича» | СП ДГ «Пролицей» | город Воскресенск, улица Пионерская, здание 2 | мест | 180 | 172 | 76,33 |
| МОУ «Лицей имени Героя Советского Союза Стрельцова Павла Васильевича» | СП ДГ «Пролицей» | город Воскресенск, улица Куйбышева, здание 47в | мест | 205 | 192 | 61,37 |
| МОУ «Лицей № 23» | СП ДГ «Незабудка» | город Белоозёрский, улица Молодежная, здание 37 | мест | 120 | 174 | 72,93 |
| МОУ «Лицей № 23» | СП ДГ «Василек» | город Белоозёрский, улица Молодежная, здание 38 | мест | 180 | 250 | 66,96 |
| МОУ «Лицей № 23» | СП ДГ «Ягодка» | город Белоозёрский, улица 60 лет Октября, здание 23 | мест | 205 | 222 | 57,45 |
| МОУ «Лицей № 23» | СП ДГ «Карусель» | город Белоозёрский, улица 60 лет Октября, здание 14 | мест | 160 | 169 | 12,94 |
| МОУ «Москворецкая гимназия» | ДГ «Мечта» | город Воскресенск, улица Ломоносова, здание 105 | мест | 200 | 167 | 46,78 |
| МОУ «Москворецкая гимназия» | ДГ «Мечта» | город Воскресенск, улица Рабочая, здание 117а | мест | 220 | 223 | 11,6 |
| МОУ «Москворецкая гимназия» | ДГ «Мечта» | город Воскресенск, улица Спартака, здание 4а | мест | 195 | 173 | 75,35 |
| МОУ «Москворецкая гимназия» | ДГ «Мечта» | город Воскресенск, улица Калинина, здание 53б | мест | 110 | 63 | 50,2 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Сфера» | ДГ | деревня Золотов, улица Мохоаая, здание 67 | мест | - | 60 | - |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Сфера» | СП ДГ «Веснушка» | город Белоозёрский, улица Комсомольская, здание 15а | мест | 110 | 146 | 52,18 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Сфера» | СП ДГ «Волшебная сказка» | поселок Виноградово, улица Зеленая, здание 16 | мест | 100 | 109 | 47,67 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Сфера» | СП ДГ «Волшебная сказка» | поселок Виноградово, улица Ленина, здание 2а | мест | 60 | 79 | 78,69 |
| МБОУ-лицей «Воскресенская кадетская школа» | СП ДГ «Рыбка» | село Конобеево, улица Новые дома, здание 12 | мест | 110 | 155 | 60,81 |
| МБОУ-лицей «Воскресенская кадетская школа» | ДГ «Яблонька» | село Барановское, улица фабрики «Вперед», здание 41а | мест | 90 | 90 | 39,05 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа имени Героя России летчика-испытателя Сергея Рыбникова» | ДГ «Малыш» | деревня Чемодурово, улица Центральная, здание 6а | мест | 120 | 97 | 100 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа имени Героя России летчика-испытателя Сергея Рыбникова» | ДГ «Рябинка» | город Воскресенск, улица Победы, здание 31 | мест | 220 | 204 | 44,85 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа имени Героя России летчика-испытателя Сергея Рыбникова» | ДГ «Рябинка» | город Воскресенск, улица Докторова, здание 8 | мест | 220 | 148 | 67,42 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа имени Героя России летчика-испытателя Сергея Рыбникова» | ДГ «Улыбка» | город Воскресенск, улица Быковского, здание 62а | мест | 225 | 174 | 70,43 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Траектория успеха» | СП ДГ «Радуга» | поселок городского типа им. Цюрупы, улица Пионерская, здание 21б | мест | 180 | 138 | 100 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Траектория успеха» | ДГ «Одуванчик» | село Ашитково, улица Парковая, здание 18а | мест | 220 | 165 | 46,92 |
| Итого |  |  |  | 6744 | 6077 | 63,94 |

Региональный норматив обеспеченности дошкольными образовательными организациями Московской области составляет 65 мест на 1000 жителей (утверждён постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30). Таким образом, фактическая обеспеченность в 2025 году составляет 42 места/1000 чел. (6744 места), дефицит по утвержденному нормативу градостроительного проектирования МО - 3777 мест. На расчетный срок - дефицит 5705 мест.

При этом стоит отметить факт, что большинство дошкольных учреждений имеет излишек мест, и на 2025 год по городскому округу в целом загрузка составляет 88,6 %.

4.3.1.2. Общеобразовательные учреждения

В городском округе Воскресенск 14 образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования, 17525 обучающихся на 01.09.2025 (в 2024 г. - 17768, в 2023 году - 17757). В 2024 году из всех учащихся - 1699 обучающихся 9 классов с учетом выпускников Хорловской школы-интерната (19 человек), 597 выпускников 11 классов (в 2019 - 713, в 2020 - 680, в 2021 - 638, в 2022 - 585, в 2023 - 564).

Обучающиеся, имеющие иностранное гражданство - 287, без гражданства - 9.

Дети с ОВЗ - 451, из них дети-инвалиды - 64. Дети-инвалиды - 261.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей - 112.

Для обучающихся с задержкой психического развития (197) открыто 18 классов, для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (161) - 15 классов.

В 2024-2025 учебном году в городском округе Воскресенск на домашнем обучении находятся 121 человек (в 2023-2024 учебном году -99, в 2022-2023 учебном году - 97, в 2021-2022 учебном году - 83, в 2020-2021 учебном году - 100, в 2019-2020 учебном году - 89, в 2018-2019 учебном году - 8). Обучение на дому с применением дистанционных технологий - 1 человек (СОШ Вектор).

В семейной форме обучаются 112 человек (в 2023 г. - 215 человек, в 2022 году - 154 человека).

В общеобразовательных организациях открыто 93 группы продленного дня, которые посещают 2287 обучающихся по программам начального общего образования (1-4 классы).

В Воскресенском муниципальном районе во всех общеобразовательных организациях обучение осуществляется в одну смену.

Технико-экономические параметры существующих общеобразовательных организаций ГО Воскресенск представлены в таблице 4.3.2.

Таблица 4.3.2 - Технико-экономические параметры существующих общеобразовательных учреждений г.о. Воскресенск на 01.09.2025

| № п/п | Объект | Адрес расположения | Площадь земельного участка | Проектная мощность |  | Фактическое количество учащихся | Износ здания % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ед. измерения | Значение | Значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | МОУ «Гимназия №1» | город Воскресенск, улица Кагана, здание 22 | 34963 | мест | 1630 | 1164 | 53,45 |
| 2 | МОУ «Гимназия №1» | село Косяково, здание 110а | 11468 | мест | 150 | 90 | 57,61 |
| 3 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» | город Воскресенск, улица Зелинского, здание 5д | 23945 | мест | 640 | 845 | 65,77 |
| 4 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» | деревня Ратчино, улица Некрасова, здание 13а | 27796 | мест | 320 | 249 | 61,96 |
| 5 | МОУ «Лицей № 6 им. Н.И. Макарова» | город Воскресенск, улица Гражданская, здание 29 | 1900 | мест | 525 | 468 | 54,52 |
| 6 | МОУ «Лицей № 6 им. Н.И. Макарова» | город Воскресенск, улица Карла Маркса, здание 12 | 11394 | мест | 400 | 542 | 79,16 |
| 7 | МОУ «Лицей № 6 им. Н.И. Макарова» | город Воскресенск, улица Московская, здание 23 | 8722 | мест | 300 | 409 | 100 |
| 8 | МОУ «Лицей № 6 им. Н.И. Макарова» | город Воскресенск, улица Московская, здание 10а | 5120 | мест | 100 | 78 | 77,03 |
| 9 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Горизонт» | город Воскресенск, улица Кагана, здание 21 | 19820 | мест | 1042 | 769 | 43,27 |
| 10 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Горизонт» | село Федино, здание 18а | 12160 | мест | 450 | 251 | 39,68 |
| 11 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Наши традиции» | поселок городского типа Хорлово, улица Советская, здание 2а | 13524 | мест | 260 | 211 | 93,28 |
| 12 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Наши традиции» | поселок городского типа Хорлово, улица Советская, здание 2а, строение 1 | 0 | мест | 100 | 183 | 91,43 |
| 13 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Наши традиции» | поселок городского типа Фосфоритный, улица Футбольная, здание 20 | 28098 | мест | 750 | 315 | 47,83 |
| 14 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Вектор» | город Воскресенск, улица Маркина, здание 3 | 15917 | мест | 550 | 658 | 61,76 |
| 15 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Вектор» | город Воскресенск, переулок Зеленый, здание 3 | 24342 | мест | 625 | 546 | 47,04 |
| 16 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Вектор» | город Воскресенск, переулок Зеленый, здание 3, строение 1 | 9900 | мест | 200 | 217 | 62,94 |
| 17 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Вектор» | город Воскресенск, улица Быковского, здание 23 | 24194 | мест | 600 | 512 | 42,41 |
| 18 | МОУ «Лицей имени Героя Советского Союза Стрельцова Павла Васильевича» | город Воскресенск, улица Менделеева, здание 11 | 21112 | мест | 805 | 970 | 72,87 |
| 19 | МОУ «Лицей имени Героя Советского Союза Стрельцова Павла Васильевича» | город Воскресенск, улица Октябрьская, здание 9 | 7742 | мест | 250 | 607 | 100 |
| 20 | МОУ «Лицей имени Героя Советского Союза Стрельцова Павла Васильевича» | деревня Маришкино, улица Школьная, здание 1а | 10193 | мест | 162 | 221 | 10,52 |
| 21 | МОУ «Лицей № 23» | город Белоозёрский, улица Молодежная, здание 39 | 20020 | мест | 420 | 907 | 74,12 |
| 22 | МОУ «Лицей № 23» | город Белоозёрский, улица 60 лет Октября, здание 18 | 17803 | мест | 830 | 873 | 47,67 |
| 23 | МОУ «Лицей № 23» | деревня Цибино, Школьная, здание 27а | 23368 | мест | 200 | 401 | 68,2 |
| 24 | МОУ «Москворецкая гимназия» | город Воскресенск, улица Ломоносова, здание 100 | 13868 | мест | 450 | 856 | 64,67 |
| 25 | МОУ «Москворецкая гимназия» | город Воскресенск, улица Толстого, здание 1 | 13713 | мест | 400 | 752 | 76,86 |
| 26 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Сфера» | город Белоозёрский, улица Комсомольская, здание 1а | 19790 | мест | 420 | 460 | 58,13 |
| 27 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Сфера» | деревня Золотово, улица Моховая, здание 67 | 18102 | мест | 400 | 365 | 59,54 |
| 28 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Сфера» | поселок Виноградово, улица Коммунистическая, здание 9 | 12131 | мест | 320 | 231 | 85,23 |
| 29 | МОУ «Хорловская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Воскресенск Московской области». | поселок городского типа Хорлово, улица Интернатская, здание 1, строение 1 | 27396 | мест | 160 | 100 | 100 |
| 30 | МОУ «Хорловская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Воскресенск Московской области» | поселок городского типа Хорлово, улица Интернатская, здание 1 | - | мест | 90 | 70 | 100 |
| 31 | МБОУ -лицей «Воскресенская кадетская школа» | село Усадище, улица Королькова, здание 103 | 6663 | мест | 250 | 272 | 100 |
| 32 | МБОУ -лицей «Воскресенская кадетская школа» | город Воскресенск, улица Карла Маркса, здание 12а | 34528 | мест | 100 | 170 | 100 |
| 33 | МБОУ -лицей «Воскресенская кадетская школа» | город Воскресенск, улица Карла Маркса, здание 12а, строение 1 | - | мест | 100 | - | 85,74 |
| 34 | МБОУ -лицей «Воскресенская кадетская школа» | село Конобеево, улица Школьная, здание 1 | 50500 | мест | 420 | 567 | 74,9 |
| 35 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа имени Героя России летчика-испытателя Сергея Рыбникова» | деревня Чемодурово, улица Центральная, здание 12 | 18575 | мест | 380 | 224 | 61,42 |
| 36 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа имени Героя России летчика-испытателя Сергея Рыбникова» | город Воскресенск, улица Победы, здание 25 | 15846 | мест | 620 | 403 | 52,46 |
| 37 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа имени Героя России летчика-испытателя Сергея Рыбникова» | город Воскресенск, улица Октябрьская, здание 21 | 11704 | мест | 350 | 568 | 61,08 |
| 38 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Траектория успеха» | село Ашитково, улица Школьная, здание 1 | 23900 | мест | 450 | 490 | 44,09 |
| 39 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Траектория успеха» | деревня Губино, улица Центральная, здание 88б | 12584 | мест | 140 | 139 | 63,36 |
| 40 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Траектория успеха» | поселок городского типа им. Цюрупы, улица Новомалинная, здание 5а | 25000 | мест | 350 | 372 | 100 |
|  | Итого |  |  |  | 16709 | 17525 | 68,5 |

Норматив обеспеченности образовательными организациями составляет 135 мест на 1000 жителей. Фактическая обеспеченность в 2025 году составляет 103,2 места/1000 чел. (16709 мест), дефицит 5142 места. На расчетный срок - дефицит 9146 мест.

Большинство образовательных учреждений имеет профицит мест относительно фактического числа обучающихся. По городскому округу в целом загрузка составляет 71,1 %.

Численность школьников за последние несколько лет постоянно увеличивалось, однако динамика этого показателя уменьшается (2021 г. - прирост составил 12,2 %, а в 2025 г. - 0,7 %).

Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов является одним из приоритетных направлений деятельности системы образования Российской Федерации. Анализ статистических данных последних трёх лет показывает, что число детей-инвалидов, получающих дошкольное и общее образование в системе образования города, ежегодно увеличивается. В городском округе существует устойчивый и при этом разноплановый запрос на специальное (коррекционное) образование.

4.3.1.3. Дополнительное образование

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, составляет 88,8 % (21804 обучающихся и воспитанников), по итогам 2023 года - 90,2% (19104 чел.). Плановый показатель по Московской области - 83,9%. Обучающиеся являются активными участниками секций и кружков, деятельность которых направлена на развитие художественного, научно-технического творчества и формирование социально-активной гражданственной жизненной позиции.

В 2025 году система дополнительного образования, представлена:

- Муниципальным учреждением дополнительного образования «Фантазия», являющимся также муниципальным опорным центом дополнительного образования, целью которого является систематизация и курирование сферы дополнительного образования округа в организациях образования, культуры и спорта. Также является многопрофильным учреждением, реализующим образовательные программы на базе двух учебных зданий. Охват учреждения в 2024 году - 3000 обучающихся, в 2023 году - 3109 учащихся (в том числе по договорам об оказании платных образовательных услуг);

- Муниципальным учреждением дополнительного образования «Воскресенская детская школа искусств» со структурными подразделениями. Общее количество обучающихся на 01.09.2025 составило 2457 человек;

- двумя спортивными школами с числом обучающихся - 1893 человека.

По своему содержанию дополнительное образование детей является всеохватывающим. Во всех образовательных организациях организованы кружки и секции, которые посещают обучающиеся по 522, а в 2023 году - 598 различным дополнительным общеразвивающим программам, позволяющим удовлетворять самые разнообразные интересы личности.

Ведётся последовательная работа по увеличению охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет с разными индивидуальными особенностями и потребностями. Большое внимание уделяется раскрытию талантов у обучающихся путем расширения спектра платных услуг.

Технико-экономические параметры существующих организаций дополнительного образования в сфере культуры городского округа Воскресенск представлены в таблице 4.3.3.

Технико-экономические параметры существующих учреждений дополнительного образования в сфере спорта городского округа Воскресенск в таблице 4.3.4.

Таблица 4.3.3 - Технико-экономические параметры существующих учреждений дополнительного образования в сфере культуры г.о. Воскресенск

| Объект | Адрес расположения | Площадь земельного участка, кв. | Проектная мощность |  | Фактическое количество учащихся | Износ здания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. измерения | Значение | Значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальное учреждение дополнительного образования «Воскресенская детская школа искусств» (Московская обл., г. Воскресенск, ул. Кагана зд. 22а), в том числе структурные подразделения: |  |  |  |  |  |  |
| Детская школа искусств «Лира» | Московская обл., г. Воскресенск, ул. Куйбышева д. 47 г | 4277 | мест | 350 | 345 | 26,17 |
| Детская школа искусств «Элегия» | Московская обл., г. Воскресенск, ул. Кагана зд. 22а | 4415 | мест | 600 | 655 | 11,62 |
| Детская школа искусств «Фламинго» | Московская обл., г. о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 15 | 0 | мест | 100 | 343 | В безвозмездном пользовании |
| Детская музыкальная школа № 2 | Московская обл., г. о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8 | 0 | мест | 100 | 312 | В безвозмездном пользовании |
| Детская школа искусств № 3 | Московская обл., г. Воскресенск, ул. Андреса, д. 42 | 635 | мест | 400 | 406 | 64,10 |
| Детская школа искусств № 4 | Московская обл., г. Воскресенск, ул. Чапаева, д. 1б | 1407 | мест | 324 | 270 | 78,02 |
| Детская школа искусств № 5 | Московская обл., г. Воскресенск, ул. Рабочая, д. 105а | 984 | мест | 250 | 492 | 12,10 |
| Всего |  | 11718 | × | 2124 | 2823 | 38,4 |

Таблица 4.3.4 - Технико-экономические параметры существующих учреждений дополнительного образования в сфере спорта г.о. Воскресенск

| № п/п | Объект | Адрес расположения | Проектная мощность | Фактическое количество учащихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБУДО «Спортивная школа олимпийского резерва «Химик», | Московская область, г.о. Воскресенск, ул. Победы, д. 32 | 330 | 333 |
| 2 | МБУДО «Спортивная школа олимпийского резерва «Академия спорта» | Московская область, г.о. Воскресенск, ул. Лермонтова, д. 3 | 640 | 1560 |
|  | Всего |  | 970 | 1893 |

К проблемам в сфере образования можно отнести необходимость приобретения современной техники и оборудования, отсутствие притока молодых специалистов (остаётся высоким процент учителей пенсионного возраста).

Основными направлениями развития социальной инфраструктуры в сфере образования в городском округе Воскресенск на ближайшие годы могут являться:

- обеспечение доступного и качественного непрерывного образования в соответствии с индивидуальными запросами, способностями и потребностями каждого жителя городского округа Воскресенск;

- создание новых мест в школах для поддержания обеспечения односменного режима работы;

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество, доступность образования;

- повышение доступности современного дополнительного образования детей;

- повышение качества реализации дополнительных общеобразовательных программ посредством реализации муниципального проекта «Дополнительное образование - инвестиции в будущее»;

- обеспечение максимального использования культурно-образовательного потенциала городского округа Воскресенск через организацию равноправного партнёрства образовательных учреждений с учреждениями культуры, реализацию межведомственных программ и проектов;

- развитие системы эффективного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью в образовательном процессе;

- обеспечение работ по приведению в соответствие с требованиями антитеррористической защищённости объектов образования, в том числе замена морально устаревших видеорегистраторов на цифровые во всех образовательных учреждениях;

- модернизация систем пожарной безопасности в образовательных учреждениях.

4.3.1.4. Здравоохранение и социальная защита населения

4.3.1.4.1. Здравоохранение

В соответствии с Законом Московской области от 02.06.2014 № 56/2014-03 «О прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи на территории Московской области и о внесении изменений в Закон Московской области «О здравоохранении в Московской области» с 01.01.2015 муниципальные учреждения здравоохранения Московской области являются государственными учреждениями здравоохранения Московской области.

Инфраструктура системы здравоохранения городского округа Воскресенск состоит из 4 государственных учреждений здравоохранения: ГБУЗ Московской области «Воскресенская больница», ГБУЗ Московской области «Воскресенская стоматологическая поликлиника», ГБУЗ Московской области «Московский областной центр крови» обособленное структурное подразделение «Воскресенск, Воскресенская подстанция ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи».

ГБУЗ Московской области «Воскресенская больница» - многопрофильное учреждение здравоохранения Московской области оказывает первичную медико-санитарную и специализированную стационарную медицинскую помощь взрослому и детскому населению городского округа Воскресенск.

Структура ГБУЗ Московской области «Воскресенская больница» включает: - 2 многопрофильных стационарных комплекса: стационар №1 и стационар №2 - 27 поликлинических подразделений; поликлиники для взрослых - 8, детские поликлиники - 2, амбулатория - 7, офис врача общей практики - 1, фельдшерско-акушерский пункт - 5, 1 женская консультация, психоневрологическое диспансерное отделение, противотуберкулезное диспансерное отделение, кожно- венерологический диспансерное отделение.

К амбулаторно-поликлиническому звену прикрепленное население всего составляет 144621 человека, из них взрослые - 116586, в том числе: мужчины -50933, женщины - 65473. Количество детей, прикрепленных к поликлиникам, составляет 28035 человек.

При поликлиниках №1, №2, №3, №6, №7, 8, Ашитковской и Барановской врачебных амбулаториях организованы дневные стационары по профилю «терапия» на 55 коек, при поликлинике №7 организован дневной стационар по 10 коек по профилю «неврология», при женской консультации организован дневной стационар на 5 коек по профилю «гинекология». В ЦАОП организовано 10 коек по профилю «онкология». В кожно-венерологическом отделении 4 койки дневного стационара.

В амбулаторно-поликлиническом звене также организованы централизованное отделение оказания первичной медико-санитарной помощи на дому, межрайонный эндокринологический центр.

Стационарная медицинская помощь в городском округе оказывается в 2 стационарах, в которых развернуто - 581 койки. Стационарные корпуса находятся на разных территориях городского округа Воскресенск. Профиль коек: хирургические для взрослых, гнойные хирургические, неврологические, неврологические для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, в т.ч. неврологические интенсивной терапии, реанимационные, травматологические, ортопедические, урологические, кардиологические, в т.ч. кардиологические интенсивной терапии, терапевтические, инфекционные для взрослых, инфекционные для детей, сестринского ухода, офтальмологические, оториноларингологические, гинекологические, паллиативные, гастроэнтерологические, акушерские, в т.ч. для беременных и рожениц и патологии беременности, педиатрические соматические, пульмонологические, эндокринологические.

Развернуто 75 коек дневного стационара при круглосуточном стационаре по профилям: патологии беременности, гинекологические для взрослых, инфекционные, неврологические, оториноларингологические, пульмонологические, терапевтические, травматологические, урологические, онкологические, хирургические.

ГБУЗ Московской области «Воскресенская больница» участвует в реализации приоритетного проекта Министерства здравоохранения Московской области «Стационар: перезагрузка», ведомственных проектов Министерства здравоохранения Московской области «Снижение смертности от болезней системы кровообращения», «Снижение смертности от онкологических заболеваний», федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения».

ГБУЗ Московской области «Воскресенская больница» имеет структурное подразделение Центр здоровья, основной задачей которого является проведение профилактической работы. В Центре здоровья взрослому населению городского округа Воскресенск проводятся диспансеризация, профилактические медицинские осмотры, периодические и предварительные медицинские осмотры. Организована работа Школ здоровья для больных с хроническими неинфекционными заболеваниями, для больных с гипертонической болезни, Школа по отказу от курения, Школа по рациональному питанию.

Во всех взрослых поликлиниках, амбулаториях открыты кабинеты медицинской профилактики, в которых жителям проводятся диспансеризация и профилактические медицинские осмотры.

В каждой взрослой поликлинике организованы Школы для больных с хроническими неинфекционными заболеваниями.

На базе ГБУЗ Московской области «Воскресенская больница» функционирует Центр амбулаторной онкологической помощи. ЦАОП ведет прием жителей двух городских округов: Воскресенск и Егорьевск, из них 117 тысяч взрослого населения из г. Воскресенск и 77 тысяч взрослого населения из г. Егорьевска. В ЦАОПе осуществляется установление диагноза злокачественного новообразования в максимально короткие сроки, лечение пациентов, в том числе проведение противоопухолевой лекарственной терапии в условиях дневного стационара., диспансерное наблюдение за онкологическими пациентами. На базе ЦАОП функционирует дневной стационар на 10 коек в 2 смены, проводится химиотерапия, трепанбиопсия молочной железы.

ГБУЗ Московской области «Воскресенская больница» оснащена современным тяжелым оборудованием: компьютерный томограф, рентгеновские аппараты, маммографы, флюорографы, МРТ.

Укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом составляет: 96% - стационарная служба, 94% - амбулаторно-поликлинические учреждения.

В Воскресенской подстанции скорой медицинской помощи ГБУЗ Московской области «Московская областная станция скорой медицинской помощи» работает 175 человек, из них 20 врачей и 83 среднего медицинского персонала.

В структуре имеется центральная Воскресенская подстанция и 3 поста:

- центральная подстанция станция расположена по адресу: Московская область, город Воскресенск, Больничный проезд, дом 1, корпус 2;

- пост «Красный строитель» расположен по адресу: г. Воскресенск, улица Московская, дом 30;

- пост «Ашитковский» расположен по адресу: с. Ашитково улица Юбилейная, дом 14А;

- пост «Белоозерский» расположен по адресу: г. Белоозерский, улица Комсомольская, дом 20/1.

Всего работает 15 автомобилей скорой помощи. В структуре станции скорой помощи предусмотрено 11 бригад скорой медицинской помощи.

Технико-экономические параметры существующих учреждений здравоохранения городского округа Воскресенск приведены в таблице 4.3.5.

Таблица 4.3.5 - Технико-экономические параметры существующих подразделений ГБУЗ МО «Воскресенская больница»

| Наименования структурных подразделений | Адрес подразделения | Населенные пункты, обслуживаемые АПУ | Мощность (посещаемость в смену/количество койкомест) | Год постройки/износ здания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ашитковская сельская врачебная амбулатория | Воскресенск г.о., Ашитково с, ул. Юбилейная, зд. 14а | с. Ашитково, д. Губино, д. Щельпино, СНТ Пионер, СНТ Восток | 65 | 1989 |
| Барановская сельская врачебная амбулатория | Воскресенск г.о., Барановское с, ул. Центральная, зд. 133 | Медведево, Лидино, Усадище, Барановское, ст. Берендино, д. Берендино, Потаповское, Осташово, Щербово, Бочевино | 100 | 1918 |
| Конобеевская сельская врачебная амбулатория | Воскресенск г.о., Конобеево с, ул. Новые дома, д 16 | Конобеево, Никольское, Расловлево, Новоселово, Пушкино, Леоново, Старая, Бессоново, Богатищево, Силино, Чечевилово | 50 | 1966 |
| Косяковская сельская врачебная амбулатория | Воскресенск г.о., Косяково с, ул. Юбилейная, д 1А | Косяково, Глиньково, Петровское, Муромцево, Аргуново, Субботино, Марчуги, городище, д. Константиново | 90 | 1969 |
| Ратчинская сельская врачебная амбулатория | Воскресенск г.о., Ратчино д, ул. Некрасова, зд. 10а помещ.1, 7, 8 | д. Степанщино, с. Карпово, д. Лукьяново, д.Скрипино, д. Чаплыгино с СНТ и ДНТ, д. Грецкая, д. Максимовка, д. Новотройцкое, п.Сетовка, д. Свистягино, СНТ «Анюта», Солнечная долина,СНТ «Шишкин лес», СНТ «Прогресс - 94», д. Ратчино, д. Катунино с СНТ, д. Ратмирово, д. Сабурово, д. Ачкасово, СНТ Суханово | 100 | 1990 |
| Фединская сельская врачебная амбулатория | Воскресенск г.о., с. Федино, д 9, кв 21-22 | с. Федино., д. Гостилово., СНТ Перебатино., СНТ Химик 5а., с. Невское, СНТ Химик 5., Электроподстанция Федино | 40 | 1967 |
| Чемодуровская сельская врачебная амбулатория | Воскресенск г.о., Чемодурово д, ул. Центральная, д 4А | Деревни: Чемодурово, Хлопки, Трофимово, Маришкино; СНТ: Берёзка 1, Берёзка 2, Дубрава, Рябинушка, Металлист 1, Металлист 2, Автомобилист, Сосенки, Росинка, Лесная поляна, Матросовец, Восточное, Дачное | 40 | 1935 |
| Офис врача общей практики (ВОП) с. Виноградово | Московская обл, Воскресенск г.о., Виноградово пос, ул. 8 Марта, д 29Д | село Виноградово, поселок Виноградово, Золотово, Фаустово , снт Золотово , снт Фаустово, Виноградово зеленое, Исаково , РМЗ, снт Родная , сл Алешино , днт Фаустово новое, Золотово Березовое, Виноградово лесхоз, шлюз Фаустово | 100 | 2021 |
| Поликлиника № 6 корпус 3 ВОП (Смешанная поликлиника) | Воскресенск г.о., Белоозерский г, ул. 50 лет Октября, зд 14 | Белозерский, Белое Озеро, Юрасово, | 55 | 1984 |
| Поликлиника №1 | Московская обл, Воскресенск г, Больничный проезд, зд.1, к.2 | город Воскресенск, Медведка, с Воскресенское | 630 | 1982 |
| Поликлиника №4 | Московская обл, Воскресенск г, ул. Московская, д 30 | город Воскресенск, Перхурово, Вострянское, Шильково, СНТ Строитель, СНТ Химик 1,2 | 220 | 1976 |
| Поликлиника №5 | Московская обл, Воскресенск г, ул. Гражданская, д 2А, корп 4 | город Воскресенск | 150 | 1957 |
| Поликлиника №8 корпус 2 | Воскресенск г.о., Хорлово рп, Больничная пл, д 1 | Хорлово, Елкино, Ильино | 100 | 1918 |
| Детская поликлиника №2 | Московская обл., Воскресенск г, ул Тополиная, д 29 | город Воскресенск | 150 | 1991 |
| Кабинет Детская поликлиника №2 | Московская обл, Воскресенск г, ул Ломоносова, д 119, корп 2 | город Воскресенск, Перхурово, Вострянское, Шильково, СНТ Строитель, СНТ Химик 1,2 | 30 | 1918 |
| Поликлиника №1 детская | Московская обл, Воскресенск г, Больничный проезд, зд.1, к.4 | город Воскресенск, Медведка, с Воскресенское | 340 | 1973 |
| Поликлиника № 6 корпус 1 | Воскресенск г.о., Белоозерский г, ул. Молодежная, зд. 36 | город Белозерский | 310 | 1964, 2005 (пристройка) |
| Поликлиника №2 | Московская обл, Воскресенск г, ул. Западная, д 14 | Воскресенск, с. Новлянское | 199 | 1991 |
| Поликлиника №3 | Московская обл, Воскресенск г, ул Комсомольская, д 9 | город Воскресенск | 350 | 1970 |
| Поликлиника №7 | Воскресенск г.о., им Цюрупы рп, ул Гражданская, зд 31а | р. п им Цюрупы, Ворыпаево, Знаменка, Марьинка | 200 | 1991 |
| Поликлиника №8 корпус 1 | Воскресенск г.о., Фосфоритный рп, ул. Новопроточная, д 6 | Новочеркасское, п. Фосфоритный | 150 | 1969 |
| Ачкасовский ФАП | Воскресенск г.о., Ачкасово с, ул. Лесная, зд. 7в/7г | Сабурово, Ачкасово |  | 2015 |
| городищенский ФАП | Воскресенск г.о., Городище д, ул. Мира, д 30, пом 2 | Городище, д. Константиново |  | 1985 |
| Степанщинский ФАП | Воскресенск г.о., Степанщино д, ул. Суворова, д 1А, пом 1 | Д. Степанщино, с. Карпово, д. Лукьяново, д. Скрипино, д.Чаплыгино с СНТ и ДНТ, д. Грецкая, д. Максимовка, д. Новотройцкое, п. Сетовка, д. Свистягино, СНТ «Анюта», Солнечная долина, СНТ «Шишкин лес», СНТ «Прогресс - 94» |  | 2018 |
| ФАП Невское | Воскресенск г.о., Невское с, зд.52 | Невское |  | 2020 |
| Цибинский ФАП | Воскресенск г.о., Цибино д, ул Пименовка, зд 64, пом 1 | Цибино |  | 1960 |
| противотуберкулёзное диспансерное отделение | Больничный проезд, 1 корпус 8 | городской округ Воскресенск | 20 | 1897 |
| Итого посещений в смену |  |  | 3489 |  |
| Детское соматическое отделение, пульмонологическое, офтальмологическое, оториноларингологическое отделения | Московская область, г. о. Воскресенск, г. Воскресенск, Больничный проезд, зд. 1, к. 5 | городской округ Воскресенск | 65 | 1973 |
| Акушерско-гинекологическое, терапевтическое, реанимационное отделение №3 | Московская область, г. о. Воскресенск, г. Воскресенск, проезд Больничный, зд. 1 к. 6 | городской округ Воскресенск | 101 | 1988 |
| Паллиативное отделение | Московская область, г. о. Воскресенск, г. Воскресенск, проезд Больничный, зд. 1 к. 7 | городской округ Воскресенск | 15 | 1938 |
| Хирургический корпус (Хирургическое, травматологическое, кардиологическое отделения, отделение для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, реанимационное отделение №1) | Московская область, г. о. Воскресенск, г. Воскресенск, проезд Больничный, зд. 3 к. 1 | городской округ Воскресенск | 142 | 1977 |
| Детское инфекционное отделение | Московская область, г. о. Воскресенск, г. Воскресенск, проезд Больничный, зд. 3 к. 4 | городской округ Воскресенск | 20 | 1964 |
| Хирургическое отделение №2, урологическое, реанимационное отделение №2 | Московская область, г. о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Гражданская 2а | городской округ Воскресенск | 78 | 1957 |
| Гнойная хирургия | Московская область, г. о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Гражданская 2а | городской округ Воскресенск | 30 | 1958 |
| Терапевтическое, неврологическое, эндокринологическое отделения | Московская область, г. о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Гражданская 2а | городской округ Воскресенск | 75 | 1934 |
| Инфекционное отделение | Московская область, г. о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Гражданская 2а | городской округ Воскресенск | 30 | 1955-2018 |
| Отделение сестринского ухода | Воскресенск г.о., им Цюрупы рп, ул Гражданская, зд 31а | городской округ Воскресенск | 25 | 1991 |
| Итого койкомест |  |  | 581 |  |

В соответствии с данными администрации городского округа Воскресенск, общая емкость учреждений здравоохранения городского округа составляет:

- больничные стационары (единиц) - емкость (коек) – 581;

- амбулаторно-поликлинические учреждения (единиц) - емкость (посещений в смену) - 3489 (без учёта ФАПов);

- станции скорой помощи (автомобиль) - 14 ед.

Кроме того, на территории городского округа Воскресенск функционирует ГБУЗ Московской области «Воскресенская стоматологическая поликлиника», оказывающая следующие стоматологические услуги: терапевтические, хирургические, ортопедические, детские, пародонтологии, рентгенографии. В поликлинике работает 81 человек, из них 29 врачей и 30 среднего медицинского персонала. место нахождения учреждения: городской округ Воскресенск Московской области г. Воскресенск, ул. Западная д.14. Поликлиника располагается на 3 этаже 4 этажного здания, принадлежащего ГБУЗ МО «Воскресенская больница», согласно договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом, находящимся в собственности Московской области, закрепленным на праве оперативного управления № б/н от 10.03.2022. Поликлиника работает с 1981 г.

Структура учреждения:

- поликлиника, расположенная по адресу: г. Воскресенск, ул. Западная, д. 14;

- 2 кабинета стоматологии общей практики, расположенные по адресам: с. Ашитково, ул. Юбилейная, зд. 14А; г. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 36.

В городском округе Воскресенск так же находится обособленное структурное подразделение «Воскресенск» ГБУЗ МО «Московский областной центр крови», расположенное по адресу: г. Воскресенск, Больничный проезд, д. 5.

Основные направления деятельности центра крови являются заготовка, производство, хранение, переработка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, обеспечение потребностей организаций здравоохранения в компонентах крови, как в повседневной деятельности, так и при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, развитие донорства. В структурном подразделении «Воскресенск» областного центра работают 31 человек, из них 4 врача, 15 среднего медицинского персонала, 5 медицинских регистратора, 1 сестра-хозяйка.

В соответствии с НГП МО нормативный показатель обеспеченности населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями составляет 17,75 пос./смену на 1 тыс. чел., обеспеченности населения в больничных койках - 8,1 коек на 1 тыс. чел, обеспеченности населения станциями скорой помощи - 0,1 автомобиль на 1 тыс. чел.

Нормативная потребность существующего населения в больничных стационарах (коек) - 1311, планируемого населения на расчетный срок (коек) - 1551.

Нормативная потребность существующего населения в амбулаторно- поликлинических учреждениях (посещений в смену) - 2873, планируемого населения на расчетный срок (посещений в смену) - 3399;

Нормативная потребность существующего населения в станциях скорой помощи (автомобиль) - 16; планируемого населения на расчетный срок (автомобиль) - 19.

Система здравоохранения в городском округе Воскресенск имеет ряд проблем от нехватки финансирования, до недостатка специалистов, способных оказать квалифицированную медицинскую помощь.

Необходимо улучшение качества медицинского обслуживания и внебольничной помощи населению, улучшение медико-технического и лекарственного оснащения, а также кадрового обеспечения учреждений здравоохранения, в особенности притока молодых специалистов.

В силу передачи полномочий по организации оказания медицинской помощи органам государственной власти Московской области, данные учреждения приобрели региональное значение. Учреждения социального обслуживания также имеют региональное значение, поэтому оценка обеспеченности населения данными объектами при разработке Программы развития систем социальной инфраструктуры не выполняется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

Однако в рамках данной работы, согласно техническому заданию, будет проведён расчёт потребности населения городского округа Воскресенск в объектах здравоохранения в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Московской области на 2045 год. Обеспеченность объектами здравоохранения в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования составляет: по стационарным объектам - 44,3 %, по амбулаторному обслуживанию - 121,4 %.

4.3.1.4.2. Социальное обслуживание населения

Основными целями социальной политики является создание условий для постепенного повышения уровня жизни малообеспеченных категорий населения муниципального образования за счёт проведения мероприятий по их социальной поддержке, реализация государственных социальных гарантий предусмотренных законодательством Российской Федерации и Московской области, а также обеспечение социальных гарантий, доступности социальных услуг, предоставляемых социально незащищённым категориям населения, в том числе пожилым гражданам, инвалидам, малообеспеченным и неполным семьям с детьми, детям, оставшимся без попечения родителей, внедрение новых технологий социального обслуживания и улучшение их качества, повышение эффективности социальной помощи населению за счёт усиления её адресности.

К категориям социально незащищённых людей относятся пенсионеры, семьи с несовершеннолетними детьми, инвалиды и другие категории граждан, нуждающиеся в социальной поддержке.

Система социального обслуживания предполагает предоставление социальных услуг гражданам в учреждениях социального обслуживания, расположенных на территории области, независимо от их регистрации по месту жительства на территории Московской области.

По данным Министерства социального развития Московской области в городском округе Воскресенск функционирует Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Воскресенский» (г. Воскресенск, ул. Победы, д. 30), включающее следующие отделения:

- отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными и физическими возможностями - 56 чел.;

- отделение реабилитации для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья - 20 чел.;

- отделение «Дом-интернат малой вместимости для пожилых и инвалидов» - 37 чел.;

- отделение социального обслуживания на дому для реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ - 15 чел.;

- отделение социальной реабилитации - 25 чел.

Кроме того, на территории городского округа функционируют частные социальные учреждения:

- Пансионат для пожилых «Благо» ул. 60 лет Октября, 17а, г. Белоозерский, Воскресенск городской округ, Московская область;

- Пансионат для пожилых с. Усадище «Забота о близких» ул. Южная д.4а, Воскресенск городской округ, Московская область.

Администрация городского округа ведёт мониторинг и учёт лиц, проживающих на территории муниципального образования и относящихся к льготным категориям граждан в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».

Особое внимание уделяется мониторингу ситуации в семьях в рамках профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. Мониторинг ситуации в семьях в рамках профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, посещение неблагополучных семей, составление характеристик неблагополучных семей, составление актов обследования жилищно-бытовых условий семей осуществляется Министерством социального развития Московской области в рамках компетенции.

Для льготных категорий граждан за счёт средств бюджета осуществляются меры социальной поддержки.

В результате проведённого анализа обеспеченности населения муниципального округа социальными услугами выявлено, что потребность в введении новых объектов социального обслуживания на территории городского округа Воскресенск отсутствует.

4.3.1.5. Культура

В последние годы большой интерес общества обращён к истокам традиционной народной культуры и любительскому искусству как фактору сохранения единого культурного пространства города. Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способствуют полноценной реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры.

Основные усилия в сфере культуры городского округа Воскресенск направлены на сохранение и эффективное использование единого культурного пространства, культурных ценностей, норм, традиций и обычаев, обеспечение широкого доступа населения города к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для устойчивого развития отрасли.

На территории городского округа Воскресенск размещается:

- Муниципальное учреждение «Культурно-досуговый центр» с 7 подразделениями;

- Муниципальное учреждение «Центр развития культуры» с 4 подразделениями;

- Муниципальное учреждение «Воскресенский координационно-методический центр культуры и творчества «Истоки» с 9 подразделениями;

- Муниципальное учреждение культуры «Театр ростовых кукол «Софит»;

- Муниципальное учреждение «Концертно-выставочный зал»;

- МУ «Парки городского округа Воскресенск» (2 парка).

Технико-экономические параметры существующих объектов культуры и досуга городского округа Воскресенск представлены в таблице 4.3.6. Перечень действующих библиотек на территории муниципального образования городского округа Воскресенск приведен в таблице 4.3.7.

Таблица 4.3.6 - Технико-экономические параметры существующих объектов культуры и досуга г.о. Воскресенск

| № п/п | Наименование учреждения | местонахождение | Вместимость, мест | Износ здания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальное учреждение «Культурно-досуговый центр», в том числе структурные подразделения |  |  |  |  |
| 1 | Дом культуры с. Ашитково | Московская область, г.о. Воскресенск, с. Ашитково, ул. Парковая д.1 | 201 | 100 |
| 2 | Дом культуры с. Барановское | Московская область, г.о. Воскресенск, с. Усадище, ул. Королькова, д.102 | 80 | 100 |
| 3 | Дом культуры п. Виноградово | Московская область, г.о. Воскресенск п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д.1А | 50 | 59,51 |
| 4 | Дом культуры Гармония | Московская область, г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Молодежная, д.34 | 400 | 60,27 |
| 5 | Дом культуры Красный Холм | Московская область, г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул.50 лет Октября, зд.5в | 200 | 100 |
| 6 | Дом культуры Конобеево | Московская область, г.о. Воскресенск, с. Конобеево, ул. Центральная, д.123А | 200 | 100 |
| 7 | Сельский клуб д. Губино | Московская область, г.о. Воскресенск, д. Губино, ул. Лесная д.1Б | 150 | 100 |
|  | Итого МУ «КДЦ» |  | 1281 | 88,54 |
| Муниципальное учреждение «Центр развития культуры», в том числе структурные подразделения |  |  |  |  |
| 8 | Дворец культуры «Цементник» | 140203, Московская область, г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Чапаева, зд.1 | 651 | 52,5 |
| 9 | Дворец культуры «Юбилейный» | 140204, Московская область, г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Андреса, д.1Б | 800 | 77,49 |
| 10 | Дворец культуры «Химик» | 140200, Московская область, г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, пл. Ленина, зд.1 | 900 | 85,05 |
| 11 | Центр культуры и досуга «Москворецкий» | 140200, Московская область, г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Коммуны, д.1 | 50 | В безвозмездном пользовании |
|  | Итого МУ «ЦРК» |  | 2401 | 71,68 |
| Муниципальное учреждение «Воскресенский координационно-методический центр культуры и творчества «Истоки» |  |  |  |  |
| 12 | ДК р.п. им. Цюрупы | Московская область, городской округ Воскресенск, рабочий поселок им. Цюрупы, улица Октябрьская, здание 40 | 200 | 10,17 |
| 13 | ДК с. Федино | Московская область, городской округ Воскресенск, село Федино, здание 1а. | 0 | 100 |
| 14 |  | Московская область, городской округ Воскресенск, село Федино, здание 1б. | 90 | 57,84 |
| 15 | ДК с. Косяково | Московская область, городской округ Воскресенск, село Косяково, здание 73б, помещение 1. | 160 | В безвозмездном пользовании |
| 16 |  | Московская область, городской округ Воскресенск, деревня Глиньково, здание 42а. | 35 | В безвозмездном пользовании |
| 17 | ДК д. Ратчино | Московская область, городской округ Воскресенск, деревня Ратчино, улица Некрасова, здание 11а, помещение 1. | 200 | В безвозмездном пользовании |
| 18 | ДК д. Чемодурово | Московская область, городской округ Воскресенск, деревня Чемодурово, улица Центральная, здание 13б, помещение 1. + пом.5+ пом.3 | 40 | В безвозмездном пользовании |
| 19 | СК д. городище | Московская область, городской округ Воскресенск, деревня городище, улица Мира, здание 9а | 70 | В безвозмездном пользовании |
| 20 | СК д. Степанщино | Московская область, городской округ Воскресенск, деревня Степанщино, улица Центральная, здание 53 | 49 | В безвозмездном пользовании |
| 21 | ДК р.п. Хорлово | Московская область, городской округ Воскресенск, р.п. Хорлово, пл. Ленина, д. 3 | 220 | 100 |
| 22 |  | Московская область, городской округ Воскресенск, д. Елкино, ул. Советская, д.84 | 100 | 100 |
| 23 | ДК «Красный горняк» | Московская область, городской округ Воскресенский, Хорлово, р.п. Хорлово, ул. Зайцева, д.22 | 49 | В безвозмездном пользовании |
|  | Итого МУ «Воскресенский КМЦ культуры и творчества «Истоки» |  | 1213 | 73,6 |
| 24 | Муниципальное учреждение культуры «Театр ростовых кукол «Софит» | Московская обл., г. Воскресенск, ул. Андреса д.1а | 48 | В безвозмездном пользовании |
| 25 | Муниципальное учреждение «Концертно-выставочный зал» | Московская обл., г. Воскресенск, ул. Советская, д.8 | 98 | В безвозмездном пользовании |
|  | Итого мест |  | 5041 | × |
| МУ «Парки городского округа Воскресенск» |  |  |  |  |
| 26 | Парк «Усадьба Кривякино» | Московская обл., г. Воскресенск ул. Лермонтова д.5 | 20,891 га | Усадьба 0,97 Флигели100 |
| 27 | ПКиО «Москворецкий» | Московская обл., г. Воскресенск ул. Дзержинского д.32 | 5,9823 га | В безвозмездном пользовании |

Таблица 4.3.7 - Перечень действующих библиотек на территории муниципального образования г.о. Воскресенск

| № п/п | Наименование учреждения | местонахождение | Посещения в день | Книжный фонд | Износ здания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальное учреждение культуры «Воскресенская централизованная библиотечная система» |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная библиотека имени Инны Гофф | г. Воскресенск, ул. Пионерская, д.7, помещ.1а. | 183 | 33604 | В безвозмездном пользовании |
| 2 | Отдел краеведения Центральной библиотеки имени Инны Гофф | г. Воскресенск, ул. Пионерская, д.9, помещ.1а. | 30 | 241 | В безвозмездном пользовании |
| 3 | Центральная детская библиотека | г. Воскресенск, ул. Пионерская, д.7, помещ.1а. | 105 | 14102 | В безвозмездном пользовании |
| 4 | Воскресенская городская библиотека №1 | г. Воскресенск, ул. Рабочая, зд.105а, помещ.1б | 115 | 30700 | В безвозмездном пользовании |
| 5 | Воскресенская городская библиотека №2 | г. Воскресенск, ул. Западная, д.1, помещ.1а. | 45 | 4915 | В безвозмездном пользовании |
| 6 |  | г. Воскресенск, ул. Энгельса, д.4, помещ.41. | 32 | 11471 | В безвозмездном пользовании |
| 7 |  | д. Чемодурово, ул. Центральная, зд.4а, помещ.1 | 20 | 10190 | В безвозмездном пользовании |
| 8 | Воскресенская городская библиотека №3 | г. Воскресенск, ул. Андреса, д.2а, помещ.1б. | 131 | 13396 | В безвозмездном пользовании |
| 9 | Воскресенская городская библиотека №4 | г. Воскресенск, ул. Чапаева, зд.1, помещ.1б | 75 | 25554 | В безвозмездном пользовании |
| 10 | Белоозерская городская библиотека | г. Белоозерский, ул. Молодежная, зд.12, помещ.1б. | 107 | 24600 | В безвозмездном пользовании |
| 11 |  | г. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, зд.5в, помещ.1б | 27 | 10577 | В безвозмездном пользовании |
| 12 | Библиотека рп. Хорлово | р.п. Хорлово, ул. Победы, зд.6а, помещ.1б. | 40 | 14491 | В безвозмездном пользовании |
| 13 | Библиотека рп. им. Цюрупы | рп. им. Цюрупы, ул. Центральная, зд.9а | 20 | 11824 | 100 |
| 14 | Библиотека рп. Фосфоритный | рп. Фосфоритный, ул. Зайцева, д.22б, помещ.5б | 28 | 21032 | В безвозмездном пользовании |
| 15 | Библиотека с. Федино | с. Федино, д.11, помещ.23. | 52 | 14607 | 53,61 |
| 16 |  | с. Косяково, зд.73б, помещ.1б | 19 | 9459 | В безвозмездном пользовании |
| 17 | Библиотека с. Конобеево | с. Конобеево, ул. Центральная, зд. 23а, помещ.1б | 30 | 15260 | В безвозмездном пользовании |
| 18 |  | с. Усадище, ул. Королькова, зд.102, помещ.1б | 53 | 11795 | В безвозмездном пользовании |
| 19 | Библиотека д. Ратчино | д. Ратчино, ул. Некрасова, зд.11а, помещ.1б | 21 | 8785 | В безвозмездном пользовании |
| 20 | Библиотека с. Ашитково | с. Ашитково, ул. Юбилейная, зд.10, помещ.1б | 18 | 8908 | В безвозмездном пользовании |
| 21 |  | п. Виноградово, ул. Коммунистическая, зд.9, помещ.1б | 24 | 9232 | В безвозмездном пользовании |
|  | Итого |  | 1175 | 304743 | 76,81 |

Усадьба Кривякино является объектом культурного наследия федерального значения. В настоящее время проводится реставрация. Работы по Главному дому завершены в 2024 году. Работы по Северному и Южному Флигелям будут проводиться в 2026-2027 годах.

Нормативный показатель обеспеченности планируемого населения городского округа Воскресенск объектами культуры составляет:

- учреждения клубного типа - от 1 до 3 единиц на населенный пункт в зависимости от численности населения и типа населённого пункта;

- ДШИ - 18 % от численности детей от 5 до 18 лет;

- библиотеки - от 0 до 38 единиц на населенный пункт в зависимости от численности населения, детские библиотеки - от 0 до 13 единиц на населенный пункт в зависимости от численности населения;

- музеи: краеведческий - от 0 до 2 единиц на населенный пункт в зависимости от численности населения, художественный - от 0 до 2 единиц на населенный пункт в зависимости от численности населения, тематический - от 0 до 9 единиц на населенный пункт в зависимости от численности населения;

- концертные залы и филармонии - от 0 до 4 единиц на населенный пункт в зависимости от численности населения;

- театры - от 0 до 6 единиц на населенный пункт в зависимости от численности населения;

- ПКиО - от 0 до 2 единиц на населенный пункт в зависимости от численности населения.

Уровень обеспеченности городского округа организациями культуры (на основании нормативов, утверждённых распоряжением Министерства культуры РФ от 18.11.2025 № Р-494 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры») составляет:

- для существующего населения в учреждениях клубного типа - 53 ед. (уровень обеспеченности 43,4 %, 23 ед.), планируемого населения на расчетный срок - 59 ед.;

- для существующего населения в ДШИ - 3810 мест (уровень обеспеченности - 29,8 %), планируемого населения на расчетный срок - 4340 места;

- для существующего населения в библиотеках - 55 ед., в т.ч. детские библиотеки - 3 ед. (уровень обеспеченности - 38,2 %), планируемого населения на расчетный срок - 62 ед., в т.ч. детские библиотеки - 4 ед.;

- существующего населения в фондах библиотек - 728,4 тыс. единиц хранения (уровень обеспеченности - 42 %), планируемого населения на расчетный срок - 861,8 тыс. ед. хранения;

- для существующего населения в музеях - 4 ед. всех типов (краеведческий, художественный, тематический), уровень обеспеченности - 25 %), планируемого населения на расчетный срок - 4 ед.;

- для существующего населения в ПКиО - 0 ед., планируемого населения на расчетный срок - 1 ед.;

- для существующего населения в концертных залах и филармониях - 0 ед., планируемого населения на расчетный срок - 2 ед.;

- для существующего населения в театрах - 0 ед., планируемого населения на расчетный срок - 4 ед.

Основными проблемами в сфере культуры являются: недостаточный уровень материально-технической оснащенности учреждений культуры, необходимость проведения работ по капитальному и текущему ремонту объектов учреждений культуры, расположение некоторых учреждений в приспособленных зданиях и помещениях, не в полной мере соответствующих современным требованиям.

Основная деятельность муниципальных учреждений культуры города направлена на организацию досуга жителей городского округа, вовлечению их в культурную жизнь, развитие народного художественного творчества, патриотическое и нравственное воспитание детей и молодёжи.

На базе муниципальных учреждений культурно-досугового типа ежегодно стабильно работают клубные формирования.

На территории городского округа Воскресенск в целях повышения качества и доступности услуг в социальной сфере продолжилась реализация плана мероприятий по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере гражданам.

Администрацией городского округа продолжается работа по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к услугам и объектам культуры.

Важным аспектом качественного и доступного оказания муниципальных услуг является развитие инфраструктуры.

4.3.1.6. Физическая культура и спорт

На территории городского округа Воскресенск находятся спортивные школы:

- МБУДО «Спортивная школа олимпийского резерва «Химик»,

- МБУДО «Спортивная школа олимпийского резерва «Академия спорта».

Основные культивируемые виды спорта: хоккей, фехтование, лыжный спорт, плавание, легкая атлетика, единоборства. Всего в городском округе Воскресенск культивируется более 30 видов спорта и физических активностей, в том числе 14 базовых видов спорта.

В спортивных школах городского округа Воскресенск развиваются 10 олимпийских и 4 неолимпийских видов спорта, которыми занимается 1893 человека. Из них 1716 на этапах спортивной подготовки и 177 человек в спортивно-оздоровительных группах.

Всего занимающихся физической культурой и спортом в городском округе Воскресенск более 89 тысяч человек, что составляет 56,6% от общей численности проживающих.

Согласно данным администрации городского округа, на территории городского округа Воскресенск расположены объекты физической культуры и спорта следующих типов:

- спортивные залы - 15,177 тыс. м2 площади пола;

- плоскостные спортивные сооружения (в том числе спортивные площадки) - 206,87 тыс. м2;

- спортивные школы - 1909 мест.

Перечень учреждений дополнительного образования в сфере спорта на территории муниципального образования городского округа Воскресенск представлен в таблице 4.3.8. Перечень объектов физкультуры и спорта в составе образовательных организаций на территории муниципального образования городского округа Воскресенск представлен в таблице 4.3.9.

Таблица 4.3.8 - Перечень учреждений дополнительного образования в сфере спорта на территории муниципального образования г.о. Воскресенск

| Наименование объекта и адрес | Специализация | Количество мест | Фактическое количество учащихся |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МБУДО «Спортивная школа олимпийского резерва «Химик», г.о. Воскресенск, ул. Победы, д. 32 | Дополнительное образование (спортивная подготовка) | 330 | 333 |
| МБУДО «Спортивная школа по единоборствам», г.о. Воскресенск, ул. Советская, д. 9 | Дополнительное образование (спортивная подготовка) | 815 | 815 |
| МБУДО «Спортивная школа олимпийского резерва «Академия спорта», г.о. Воскресенск, ул. Лермонтова, д. 3 | Дополнительное образование (спортивная подготовка) | 640 | 614 |
| МБУДО «Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию», г.о. Воскресенск, ул. Менделеева, 11 | Дополнительное образование (спортивная подготовка) | 124 | 131 |
| ИТОГО |  | 1909 | 1893 |

Таблица 4.3.9 - Перечень объектов физкультуры и спорта в составе образовательных организаций на территории муниципального образования г.о. Воскресенск

| Наименование объекта и адрес | Плоскостные объекты |  | Спортзалы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество | Площадь объекта, м2 | Количество | Площадь объекта, м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МОУ «СОШ «Гимназия № 1» г. Воскресенск, ул. Кагана, зд. 22 | 2 | 2642 | 3 | 820 |
| МОУ «СОШ «Гимназия № 1» г. Воскресенск, с. Косяково, зд. 110а |  |  | 1 | 162 |
| МОУ «СОШ №3» г. Воскресенск, ул. Зелинского, зд. 5 д | 4 | 3238 | 1 | 288 |
| МОУ «СОШ №3» г.о. Воскресенск, д. Ратчино, ул. Некрасова, зд. 13а |  |  | 1 | 375 |
| МОУ «Лицей им. Н.И. Макарова» г. Воскресенск, ул. Московская, зд. 23 | 1 | 570 | 1 | 162 |
| МОУ «Лицей им. Н.И. Макарова» г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, зд. 12 | 2 | 2900 | 1 | 157,14 |
| МОУ «Лицей им. Н.И. Макарова» г. Воскресенск, ул. Гражданская, зд. 29 | 2 | 324 | 1 | 288 |
| МОУ СОШ «Горизонт» г. Воскресенск, ул. Кагана, зд. 21 | 3 | 1728 | 1 | 840 |
| МОУ СОШ «Горизонт» г. о. Воскресенск, с.Федино, зд. 18-а |  |  | 1 | 288 |
| МОУ «СОШ «Вектор» г. Воскресенск, ул. Быковского, зд. 23 | 1 | 5000 | 1 | 576 |
| СОШ МОУ «СОШ «Вектор» г. Воскресенск, пер. Зеленый, зд. 3 | 4 | 4048 | 1 | 288 |
| СОШ МОУ «СОШ «Вектор», г. Воскресенск, ул. Маркина, зд. 3 | 2 | 1812 | 1 | 288 |
| СОШ МОУ «Москворецкая гимназия» г. Воскресенск, ул. Толстого, зд. 1 | 3 | 1450 | 1 | 288 |
| СОШ МОУ «Москворецкая гимназия» г. Воскресенск, ул. Ломоносова, зд. 100 | 2 | 762 | 1 | 288 |
| СОШ МОУ «СОШ им. Героя Россия летчика-испытателя Сергея Рыбникова» г. Воскресенск, ул. Победы, зд.25 | 1 | 1400 | 1 | 312 |
| СОШ МОУ «СОШ им. Героя Россия летчика-испытателя Сергея Рыбникова», г.о. Воскресенск, д. Чемодурово, ул. Центральная, зд. 12 | 2 | 526 | 1 | 276 |
| МОУ «СОШ им. Героя России летчика-испытателя С. Рыбникова», г. Воскресенск, ул. Октябрьская, зд. 21 | 2 | 450 | 1 | 216 |
| СОШ МОУ «Лицей им. Героя Советского Союза Стрельцова П.В.», г. о. Воскресенск, д. Маришкино, ул. Школьная, зд. 1 а | 2 | 680 | 1 | 144 |
| СОШ МОУ «Лицей № 22 им. Героя Советского Союза Стрельцова П.В.», г. Воскресенск, ул. Октябрьская, зд. 9 | 2 | 701,14 | 1 | 240 |
| СОШ МОУ «Лицей им. Героя Советского Союза Стрельцова П.В.» г. Воскресенск, ул. Менделеева, зд. 11 | 4 | 1772 | 3 | 1340 |
| СОШ МОУ «Наши традиции» Московская область, г. о. Воскресенск, пгт. Хорлово, ул. Советская, зд. 2А | 1 | 2400 | 1 | 288 |
| СОШ МОУ «Наши традиции» Московская область, г. о. Воскресенск, пгт. Фосфоритный, ул. Футбольная, зд. 20 | 1 | 392 | 1 | 288 |
| МКОУ «Хорловская школа-интернат» Московская область, г. о. Воскресенск, пгт. Хорлово, ул. Интернатская, зд. 1 | 3 | 1250 | 1 | 84 |
| СОШ МОУ «Лицей № 23», г.о. Воскресенск, д. Цибино, Школьная, 27-а | 4 | 2206 | 1 | 162 |
| СОШ МОУ «Лицей № 23», г.о. Воскресенский, г. Белозерский, ул. 60 лет Октября, зд. 18 |  |  | 2 | 354 |
| СОШ МОУ «Лицей № 23», г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Молодежная, зд. 39 |  |  | 1 | 264 |
| МОУ «СОШ «Сфера», г.о. Воскресенск, п. Виноградово, ул. Коммунистическая, зд.9 | 1 | 1320 | 1 | 288 |
| МОУ «СОШ «Сфера», г.о. Воскресенск, г. Белоозёрский, ул. Комсомольская, зд.1а | 2 | 4842 | 1 | 152 |
| МОУ «СОШ «Сфера», г.о. Воскресенск, д. Золотово, ул. Моховая, зд. 67 |  |  | 1 | 200 |
| МБОУ - лицей «Воскресенская кадетская школа», г. о. Воскресенск, с. Конобеево, ул. Школьная, зд.1 | 4 | 7824 | 2 | 486 |
| МБОУ-лицей «Воскресенская кадетская школа», г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, улица Карла Маркса, здание 12а | 2 | 2500 | 1 | 200 |
| МОУ «СОШ «Траектория успеха», г.о. Воскресенск, рп.им. Цюрупы, ул. Новомалинная, зд. 5а | 1 | 3200 | 1 | 162 |
| СОШ МОУ «Траектория успеха», г. о. Воскресенск, д. Губино, ул. Центральная, зд. 88б | 1 | 162 | 1 | 162 |
| СОШ МОУ «СОШ «Траектория успеха», г. о. Воскресенск, с. Ашитково, ул. Школьная, зд. 1 | 3 | 3764 | 1 | 283,5 |
|  | 62 | 59863,14 | 40 | 11009,64 |

В соответствии с НГП МО нормативный показатель обеспеченности населения объектами каждого типа составляет:

- спортивные залы - 106 м2 площади пола на 1 тыс. чел.;

- плоскостные сооружения - 948,3 м2 на 1 тыс. чел.;

- плавательные бассейны - 9,96 м2 зеркала воды на 1 тыс. чел.;

- СШ - 20 % от численности детей от 6 до 15 лет.

Нормативная потребность составляет:

- для существующего населения в спортивных залах - 17,157 тыс. м2 площади пола (уровень обеспеченности 88 %), планируемого населения на расчетный срок - 20,301 тыс. м2 площади пола;

- для существующего населения в плоскостных сооружениях - 153,494 (уровень обеспеченности 135 %), планируемого населения на расчетный срок - 181,618 тыс. м2;

- для существующего населения в плавательных бассейнах - 1612 м2 зеркала воды (уровень обеспеченности 0 %), планируемого населения на расчетный срок - 1908 м2 зеркала воды;

- для существующего населения в СШ - 4234 места (уровень обеспеченности 45,1 %), планируемого населения на расчетный срок - 4822 места.

Среди основных проблем, препятствующих максимально эффективному развитию физической культуры и спорта, можно выделить проблемы:

- часть населения не привлечена к систематическим занятиям физической культурой и спортом, что негативно сказывается на здоровье, производительности труда граждан, подготовке молодёжи к защите Отечества, профилактике асоциальных явлений в молодёжной среде;

- недостаточное обеспечение населения инфраструктурой и недостаточное материально-техническое обеспечение.

4.3.1.7. Молодёжная политика

Вопросы реализации молодёжной политики на территории городского округа Воскресенск являются актуальными, а их решение содействует сохранению и приумножению социально-экономического, политического и культурного потенциала молодёжи в рамках единой государственной молодёжной политики.

Основная цель реализации молодёжной политики в городском округе Воскресенск - развитие творческого, интеллектуального, трудового, лидерского потенциала молодёжи.

Реализации молодёжной политики в городском округе Воскресенск была направлена на решение задач:

- на организацию временной занятости несовершеннолетних в возрасте от 14-18 лет;

- проведение мероприятий патриотического, духовно-нравственного, исторического направления, а также укрепление шефских связей между молодёжью городского округа Воскресенск, творческими коллективами, образовательными учреждениями и общественными организациями;

- создание условий для социальной защиты, поддержки и реабилитации детей, подростков и молодёжи, оказавшихся в сложной ситуации, координация усилий структур и ведомств, социальных служб района, оказывающих разнообразную помощь детям, подросткам и молодёжи;

- воспитание молодого поколения, стремящегося непрерывно развиваться и совершенствоваться, быть творцом в любой области деятельности. Проводились мероприятия, создающие условия для развития и самореализации личности молодого человека;

- формирование здорового, физически крепкого и психологически устойчивого молодого поколения, развитие системы привлечения подростков и молодёжи к занятию физкультурой и спортом по месту жительства.

Несмотря на позитивную динамику по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодёжью, существуют проблемы, связанные с инфраструктурой сферы молодёжной политики:

1) низкий уровень состояния материально-технической базы, что не позволяет поддерживать высокую качественную составляющую работы с молодёжью;

2) отсутствие специализированных объектов для организации занятий по экстремальным и техническим видам спорта. Данное направление пользуется популярностью у молодёжи, активно развивается. Однако отсутствие специализированных объектов не позволяет создать возможность для регулярного занятия экстремальными и техническими видами спорта, а также для проведения соревнований и чемпионатов.

4.3.2. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры, молодёжной политики

Развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в части обеспечения доступности для населения объектов образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, молодёжной политики при застройке территории неразрывно связано с демографическими показателями, инвестиционной деятельностью и развитием жилищного строительства, которые являются одними из основных направлений в политике органов местного самоуправления города городского округа Воскресенск.

В генеральном плане города городского округа Воскресенск прогноз перспективной численности постоянного населения городского округа Воскресенск выполнен на основе анализа существующей демографической ситуации с учётом сложившихся и прогнозируемых тенденций в области рождаемости, смертности, миграционных потоков, планируемых объёмов жилищного строительства и планируемых территориальных преобразований.

Перспективная численность населения определена на основе оценки данной численности постоянного населения городского округа Воскресенск за последние несколько лет и сложившейся возрастной структуры, ожидаемого их изменения на расчётный срок генерального плана. Также учитываются мероприятия и возможные меры по стабилизации численности населения в населённых пунктах Московской области.

Анализ факторов, определяющих перспективную численность населения (механическое и естественное движение населения, половозрастной состав, наличие действенных мер по увеличению рождаемости), а также территориальных возможностей показал, что имеются объективные основания на обозримый период прогнозировать продолжение снижения численности постоянного населения на территории муниципального образования с некоторой стабилизацией в перспективе.

При подготовке прогноза учитывался некоторый рост численности населения старше трудоспособного возраста.

Соответственно прогноз численности населения строился и с учётом планируемого в генеральном плане округа создания новых рабочих мест, что приведёт к увеличению числа рабочих мест на территории городского округа Воскресенск с 58,1 тыс. до 98 тыс.- на расчётный срок. Результаты экстраполяции сложившихся тенденций приведены в таблице 4.3.10 в соответствии с Генеральным планом городского округа.

Таблица 4.3.10 - Прогноз численности постоянного населения г.о. Воскресенск на основе экстраполяции сложившихся тенденций

| Показатель | Единица измерения | Положение на 01.01.2024 | Первая очередь, 2029 год | Расчетный срок, 2045 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Численность постоянного населения | тыс. чел. | 160,76 | 176,54 | 191,52 |
| Трудовые ресурсы | тыс. чел. | 128,61 | 141,23 | 153,21 |
| Количество рабочих мест | тыс. чел. | 61,00 | 70,91 | 100,92 |
| Жилищный фонд - всего | тыс. кв. м | 4071,3 | 4527,1 | 5115,9 |
| Многоквартирная жилая застройка | тыс. кв. м | 2665,0 | 3120,8 | 3145,5 |
| Индивидуальная и блокированная жилая застройка | тыс. кв. м | 1406,3 | 1406,3 | 1970,4 |

В соответствии с заложенной в Генеральный план динамикой демографических показателей, к 2045 году в Программе принята численность населения городского округа в количестве 191 520 чел.

На территории городского округа Воскресенск определены участки под планируемое жилищное строительство и объекты социальной сферы.

В основу жилищной политики положено интенсивное освоение территории под различные виды жилищного строительства, активная реконструкция и модернизация существующего жилищного фонда.

На перспективу предусматривается развитие округа как территории с высоким уровнем социального, инфраструктурного развития:

- содействие комплексному освоению территорий и развитию застроенных территорий в целях жилищного строительства на основе утверждённой градостроительной документации;

- содействие строительству объектов инженерной, коммунальной, дорожной и общественной инфраструктуры, в том числе на территориях массовой жилой застройки, территориях интенсивного инвестиционного развития.

Будет продолжено стимулирование индивидуального и малоэтажного жилищного строительства. Развитие социальной сферы города, строительство новых объектов планируется за счёт средств областного бюджета с долевым участием городского округа Воскресенск.

Из объектов социальной сферы на перспективу планируется:

- строительство больничных стационаров и амбулаторно-поликлинических учреждений, а также станции скорой медицинской помощи;

- строительство многоквартирных домов;

- строительство школ;

- реконструкция зданий существующих школ;

- строительство учреждений дополнительного образования;

- строительство учреждений дошкольного образования;

строительство учреждений культурно-досугового назначения;

- строительство спортивных объектов;

- строительство учреждений сферы молодёжной политики.

В результате улучшения жилищных условий населения, в том числе за счёт переселения из аварийного и непригодного для проживания жилья в современные, соответствующие санитарным и гигиеническим нормам дома, повысится качество жизни горожан, будут созданы предпосылки для развития человеческого потенциала. В связи с этим, в целях обеспечения доступности для населения объектов социальной инфраструктуры, необходимо предусмотреть их оптимальное размещение на интенсивно застраиваемых территориях города.

Мероприятия по развитию системы объектов социального и культурно-бытового обслуживания разработаны с учётом изменения прогнозируемой численности населения города до 2045 года до 195600 человек. Нормы расчёта объектов социального и культурно-бытового обслуживания установлены согласно НГП Московской области (утв. постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30). Дополнительно учитываются нормативы, определённые в следующих документах:

- распоряжение Минкультуры России от 23.10.2023 № P-2879 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

- распоряжение Минкультуры и туризма МО от 17.09.2025 № 17РВ-156 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения, выраженных в натуральных показателях, в целях реализации полномочий Министерства культуры и туризма Московской области и органов местного самоуправления Московской области в сфере культуры»;

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учётом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования», утв. министерством образования и науки Российской Федерации 04.05.2016 № АК-15/02вн);

- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.04.2018 № 182 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения»;

- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2016 № 219 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности».

В таблицах 4.3.11 - 4.3.12 приведён расчёт потребности жителей городского округа Воскресенск в объектах социального и культурно-бытового обслуживания на период до 2045 года.

Таблица 4.3.11 - Расчёт потребности в учреждениях социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения регионального значения в г.о. Воскресенск

| № п/ п | Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Нормативный показатель на 1 000 жителей | Существующие сохраняемые учреждения | Требуется по нормативу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующее положение | Первая очередь | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Больницы | коек | 8,1 | 581 | 1 311 | 1 584 | 1 551 |
| 1.2 | Амбулаторно-поликлиническая сеть | пос./см | 17,75 | 3 489 | 2873 | 3 472 | 3 399 |
| 1.3 | Станции скорой помощи | машин | 0,1 | 14 | 16 | 20 | 19 |
| 2 Объекты социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Универсальный комплексный центр социального обслуживания населения | объект |  | 1 | 4 | 4 | 1 |

Таблица 4.3.12 - Расчёт потребности в учреждениях социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения местного значения в г.о. Воскресенск

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Нормативный показатель на 1 000 жителей | Существующие сохраняемые учреждения | Требуется по нормативу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующее положение | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общеобразовательные школы | мест | 135 | 24 633 | 21 851 | 25855 |
| 1.2 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 65 | 8 650 | 10521 | 12449 |
| 2 Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Учреждения клубного типа | мест | 12 | 5 041 | 1 942 | 2298 |
| 2.2 | Детская школа искусств | мест | 18 % от численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | 1136 | 3810 | 4340 |
| 2.3 | Театры | ед. | - | 2 | 1 | 1 |
| 2.4 | Концертные организации | ед. | - | 1 | 1 | 1 |
| 3 Физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Плоскостные спортивные сооружения | тыс. кв. м | 0,9483 | 61,58 | 153,49 | 181,62 |
| 3.2 | Спортивные залы | тыс. кв.м площади пола | 0,106 | 11,52 | 17,16 | 20,30 |
| 3.3 | Бассейны | кв.м зеркала воды | 9,96 | 0 | 1612 | 1908 |
| 3.4 | СШ | мест | 20 % от численности детей в возрасте от 6 до 15 лет | 1099 | 4234 | 4822 |

Таким образом, в соответствии с Генеральным планом, отраслевыми муниципальными программами, на основании приведённых выше данных по развитию жилищного строительства, демографических прогнозов и инвестиций в основной капитал, на территории городского округа Воскресенск предусмотрено строительство и реконструкция ряда объектов социальной инфраструктуры.

4.3.3. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры городского округа Воскресенск

Основы правового регулирования отношений по обеспечению граждан медицинской помощью, образованием, социальной защитой закреплены в Конституции Российской Федерации. В основном законе страны содержится комплекс социальных норм и гарантий, определяющих в первую очередь базовые принципы формирования социальной инфраструктуры. Предусмотренные ст. 8 Конституции Российской Федерации поддержка конкуренции, признание и равная защита государственной, муниципальной и частной собственности являются конституционной основой для создания и нормального функционирования государственного, муниципального и частного секторов социальной отрасли, конкуренции и свободы выбора при оказании и при получении различного спектра социальных услуг, что создаёт реальную основу для повышения качества социальной инфраструктуры. Конституция Российской Федерации содержит иные важнейшие положения, составляющие основу регулирования правоотношений социальной сферы. Так, в статье 41 закреплено право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, статья 43 закрепляет право каждого на образование - важнейшие права, необходимые для полноценного развития современного общества.

Роль Конституции Российской Федерации в правовом регулировании всех сфер жизни общества, в том числе социальной, заключается в том, что по причине высшей юридической силы Конституции Российской Федерации и её непосредственного действия на территории всей страны не допускается принятие органами государственной власти и местного самоуправления правовых актов, полностью или частично ей противоречащих.

Принятые в развитие Конституции Российской Федерации от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» (далее - Закон № 414-ФЗ), Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Закон № 131-ФЗ) и Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» разграничивают полномочия в области функционирования и развития социальной инфраструктуры между органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Так, согласно статье 44 Закона № 414-ФЗ к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации относится решение следующих вопросов в социальной сфере:

- обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

- организации предоставления общего образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации;

- организации предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования;

- организации предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации;

- организации предоставления дополнительного образования взрослых по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации;

- организации предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации;

- организации библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов;

- создания и поддержки государственных музеев (за исключением федеральных государственных музеев, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации);

- создания и поддержки учреждений культуры и искусства (за исключением федеральных государственных учреждений культуры и искусства, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти);

- поддержки народных художественных промыслов (за исключением организаций народных художественных промыслов, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти);

- организации оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам субъекта Российской Федерации, организации обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, по заключению врачей.

В соответствии с Федеральным законом № 33-ФЗ от 20.03.2025 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», к полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения (в части социальной инфраструктуры и обеспечения её функционирования), не подлежащим перераспределению между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации, относятся:

- составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление муниципального финансового контроля, в том числе контроля за исполнением бюджета муниципального образования, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности;

- участие в осуществлении охраны здоровья граждан на территории муниципального образования, включая обеспечение доступности медицинской помощи, в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в том числе в создании условий для оказания медицинской помощи населению (за исключением территорий, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

- развитие внутридворовых территорий;

- создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями.

К полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения (в части социальной инфраструктуры и обеспечения её функционирования), которые могут быть перераспределены законом субъекта Российской Федерации для осуществления органами государственной власти субъекта Российской Федерации, относятся:

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), организация предоставления дополнительного образования взрослых по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

- обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и спорта, в том числе содействие развитию и обеспечению доступности массового спорта, развитие детско-юношеского спорта (включая школьный спорт), организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования;

- осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

- создание условий для обеспечения жителей муниципального образования услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального образования;

- содержание мест захоронения;

- организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных предприятий и учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов;

- создание условий для обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры, организации досуга, массового отдыха жителей муниципального образования, обустройство мест массового отдыха населения;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования,

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, участие в реализации молодежной политики, разработка и реализация мер по обеспечению и защите прав и законных интересов молодежи, разработка и реализация муниципальных программ по основным направлениям реализации молодежной политики, организация и осуществление мониторинга реализации молодежной политики в муниципальном образовании.

В целях обеспечения жизнедеятельности населения законом субъекта Российской Федерации может быть принято решение об осуществлении органами местного самоуправления следующих полномочий:

- разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Решение вопросов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях на территории поселений отнесено Законом № 131-ФЗ к вопросам местного значения муниципального района, так же как и создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа.

В настоящее время в области социальной инфраструктуры действует ряд профильных федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование общественных отношений в определённой сфере. К таким законам относятся:

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами их прав на образование, на медицинскую помощь, культурную деятельность, а также устанавливают правовые, организационные, экономические и социальные основы оказания государственной социальной помощи нуждающимся гражданам и основы деятельности в области физической культуры и спорта.

Развитие социальной сферы невозможно без осуществления в неё инвестиций. Правовые акты российского законодательства, регулирующие инвестиции и инвестиционный процесс, направлены на создание благоприятного режима инвестиционной деятельности, в том числе в социальной сфере.

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает, что при участии Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, они участвуют в таких отношениях на равных началах с иными участниками этих отношений — гражданами и юридическими лицами.

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» является основополагающим законодательным актом в инвестиционной сфере, который определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от форм собственности.

Развитие социальной сферы невозможно без проведения расчётов определения нормативной потребности по обеспеченности населения городского округа Воскресенск услугами социальной инфраструктуры. К таким нормативным правовым документам относятся:

- распоряжение Минкультуры России от 23.10.2023 № P-2879 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

- распоряжение Минкультуры и туризма МО от 17.09.2025 № 17РВ-156 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения, выраженных в натуральных показателях, в целях реализации полномочий Министерства культуры и туризма Московской области и органов местного самоуправления Московской области в сфере культуры»;

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учётом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования», утв. министерством образования и науки Российской Федерации 04.05.2016 № АК-15/02вн);

- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.04.2018 № 182 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения»;

- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2016 № 219 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности».

При проектировании, строительстве и реконструкции объектов социальной инфраструктуры необходимо предусматривать универсальную безбарьерную среду для беспрепятственного доступа к объектам и услугам всех категорий граждан, в том числе инвалидов и граждан других маломобильных групп населения (к которым могут быть отнесены люди преклонного возраста, с временными или длительными нарушениями здоровья и функций движения, беременные женщины, люди с детскими колясками и другие).

Для создания универсальной безбарьерной среды установлены требования к проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры в следующих нормативных документах:

- СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учётом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»;

- СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;

- СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»;

- СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;

- РДС 35-201-99 «Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры».

На региональном и местном уровне в целях создания благоприятных условий для функционирования и развития социальной инфраструктуры особую роль играют документы территориального планирования и нормативы градостроительного проектирования.

В целях функционирования и развития социальной инфраструктуры муниципального образования в настоящее время действуют принятые нормативно-правовые акты по градостроительной деятельности и стратегическому планированию развития муниципального образования:

- постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области»;

- постановление Правительства Московской области от 28.12.2018 № 1023/45 «О стратегии социально-экономического развития Московской области на период до 2030 года»;

- постановление Правительства Московской области от 06.05.2022 № 452/14 «Об Инвестиционной стратегии Московской области до 2024 года и на перспективу до 2030 года»;

- постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области - основных положений градостроительного развития»;

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.;

- решение Совета депутатов от 24.02.2022 № 514/65 «Об утверждении генерального плана городского округа Воскресенск Московской области» с изменениями;

- решение Совета депутатов 08.12.2017 № 584/54 «О Стратегии социально-экономического развития Воскресенского муниципального района Московской области на период до 2030 года и Плане по ее реализации»;

- постановление Администрации городского округа Воскресенск от 09.12.2022 № 6446 «Об утверждении муниципальной программы «Спорт»;

- постановление Администрации городского округа Воскресенск от 07.12.2022 № 6431 «Об утверждении муниципальной программы «Культура и туризм»;

- постановление Администрации городского округа Воскресенск от 09.12.2022 № 6445 «Об утверждении муниципальной программы «Образование»;

- постановление Администрации городского округа Воскресенск от 05.12.2022 № 6368 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»;

- постановление Администрации городского округа Воскресенск от 02.12.2022 № 6329 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная защита населения»;

- постановление Администрации городского округа Воскресенск от 30.06.2021 № 2870 «Об утверждении правил землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Воскресенск Московской области».

Инвестиционные проекты по развитию социальной инфраструктуры на территории городского округа Воскресенск, реализуемые в рамках:

- Государственная программа Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2023-2027 годы (утв. постановлением Правительства МО от 04.10.2022 № 1058/35 (ред. от 27.12.2024));

- Государственная программа Московской области «Культура и туризм Подмосковья» (утв. постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1067/35);

- Государственная программа Московской области «Образование Подмосковья» (утв. постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1064/35 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Московской области в сфере образования, досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-2026 годы и утверждении государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2023-2027 годы»;

- Государственная программа Московской области «Социальная защита населения Московской области» (утв. постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1065/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы»;

- Государственная программа Московской области «Спорт Подмосковья» (утв. постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1066/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» и утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» на 2023-2027 годы»;

- Государственная программа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» (утв. постановлением Правительства Московской области от 11.10.2022 № 1091/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и утверждении государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы»;

- Государственная программа Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» (утв. постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1071/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и утверждении государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2030 годы».

4.4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

За период реализации Программы до 2045 года планируется реконструкция, проектирование и строительство 205 объектов социальной инфраструктуры, в том числе:

- в сфере образования - 124 объекта (в том числе 27 - строительство);

- в сфере здравоохранения и социальной защиты - 11 объектов (все - строительство);

- в сфере культуры и искусства - 40 объектов (в том числе 13 - строительство);

- в сфере физической культуры и спорта - 28 объектов (в том числе 25 - строительство);

- в сфере молодежной политики - 2 объекта (все - строительство).

Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа Воскресенск представлен в Приложении 1 к данной Программе.

4.5. Оценка объёмов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа Воскресенск

Механизмами и источниками финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры на территории городского округа Воскресенск могут являться:

- средства местного бюджета городского округа;

- бюджет Московской области;

- строительство объектов социальной инфраструктуры в рамках государственно-частного партнёрства, муниципально-частного партнёрства, включая концессионные соглашения;

- средства хозяйствующих субъектов, направляемые на развитие социальной инфраструктуры (договора комплексного развития территории).

Мероприятия, предусмотренные Программой, будут проводиться в объёмах, обеспеченных финансированием.

Сводная информация по суммам и источникам финансирования, а также расширенная информация по оценке объёмов и источников финансирования по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа Воскресенск в разрезе отраслей и мероприятий представлена в Приложении 1 к Программе. Суммы приведены без НДС.

Оценка объёмов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры округа включает укрупнённую оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры, целям и задачам Программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

По мероприятиям, реализация которых осуществляется в соответствии с утверждёнными муниципальными программами городского округа Воскресенск и государственными программами Московской области, стоимость соответствует данным программам.

Сметная стоимость объектов социальной инфраструктуры на период до 2045 года принята в соответствии с Государственными сметными нормативами (укрупнённые нормативы цены строительства), утверждёнными приказами Министерства строительства Российской Федерации:

- от 31.03.2025 № 194/пр - НЦС 81-02-03-2025 «Объекты образования»;

- от 05.03.2025 № 139/пр - НЦС 81-02-04-2025 «Объекты здравоохранения»;

- от 05.03.2025 № 140/пр - НЦС 81-02-05-2025 «Спортивные здания и сооружения»;

- от 05.03.2025 № 126/пр - НЦС 81-02-06-2025 «Объекты культуры»;

- от 05.03.2025 № 136/пр - НЦС 81-02-19-2025 «Здания и сооружения городской инфраструктуры».

Заложенные в этих документах укрупнённые нормативы цены строительства скорректированы на индекс потребительских цен до уровня декабря 2025 года.

Государственные укрупнённые нормативы цены строительства, применяемые в данной Программе, предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование объектов образования, спорта, культуры, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.

Укрупнённые нормативы рассчитаны и представляют собой объём денежных средств, необходимый и достаточный для возведения объектов с учётом всей номенклатуры затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства объекта в нормальных (стандартных) условиях, не осложнённых внешними факторами.

Показателями предусмотрены конструктивные решения, обеспечивающие использование объектов маломобильными группами населения.

На период реализации Программы расчёт прогнозной стоимости планируемого к строительству объекта произведён с применением коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально-климатические условия и коэффициент, учитывающий сейсмичность территории строительства, а также индексов дефляторов по разделу «Капитальные вложения», разработанных Минэкономразвития России и одобренных на заседании Правительства Российской Федерации 26.09.2025 «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» и «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2036 г.».

Нормативы цены строительства рассчитаны для отдельно стоящих зданий, без учёта прочих объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведённого под застройку (трансформаторные подстанции, котельные, насосные станции и т.п.).

Стоимость строительства наружных инженерных сетей и благоустройства территории должны учитываться при разработке проектно-сметной документации по каждому объекту.

4.6. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры

При реализации Программы ожидаются следующие результаты:

- обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры городского округа Воскресенск;

- обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры города для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования городского округа Воскресенск;

- обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры города в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры городского округа Воскресенск;

- достижение расчётного уровня обеспеченности населения города услугами в областях, относящихся к вопросам местного значения, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны Администрации городского округа Воскресенск, позволит достичь целевых показателей Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования на расчётный срок. Достижение целевых индикаторов в результате реализации Программы характеризует будущую модель развития социальной инфраструктуры муниципального образования.

Информация о составе и значениях целевых индикаторов Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Воскресенск приведена в Приложении 2 к данной Программе.

4.7. Оценка эффективности мероприятий, включённых в Программу, в том числе с точки зрения достижения расчётного уровня обеспеченности населения городского округа Воскресенск социальными услугами в соответствии с нормативами градостроительного проектирования

Целью и задачами оценки эффективности реализации Программы являются выявление соответствия выполнения программных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры установленным в Программе параметрам и нормативам градостроительного проектирования, своевременное выявление и корректировка отклонений от утверждённых целей и задач Программы.

Эффективность реализации муниципальной Программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств бюджета городского округа и округа, предусмотренных для целей финансирования мероприятий Программы.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчёта о ходе реализации Программы или по представлению Главы муниципального образования.

Оценка эффективности реализации программы, цели (задачи) определяются по формуле (1):

E= i=1nFiNin ×100%,

(1)

где: E - эффективность реализации Программы, цели (задачи), %;

Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы;

Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное Программой;

n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) Программы.

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий Программы значений целевых показателей (индикаторов) Программы, её эффективность реализации по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

- высокий (E => 95 %);

- удовлетворительный (E => 75 %);

- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведённым выше уровням, эффективность её реализации признается неудовлетворительной).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города, ресурсного обеспечения программы осуществляется путём сопоставления плановых и фактических объёмов финансирования основных мероприятий программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы в разрезе источников и направлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования программы в целом определяется по формуле (2):

Уэф=ФфФп

(2)

где: Уэф - уровень исполнения финансирования программы за отчётный период, процентов;

Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий программы, тыс. рублей;

Фп - плановый объем средств на соответствующий отчётный период, тыс. рублей.

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

- высокий (Уэф => 95 %),

- удовлетворительный (Уэф => 75 %),

- неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведённым выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

4.8. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы

На сегодняшний день на местном и окружном уровне существует вся необходимая нормативно-правовая база для улучшения и дальнейшего развития социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Воскресенск в соответствии с современными требованиями и стандартами.

Информация о деятельности на территории города в сфере проектирования, строительства и реконструкции находится в открытом доступе для населения и всех заинтересованных лиц (на официальном портале Администрации городского округа Воскресенск на официальном сайте Российской Федерации для размещения заказов при закупке товаров, работ и услуг для муниципальных нужд).

Наиболее крупные объекты строительства муниципальной инфраструктуры проходят процедуру публичного обсуждения, работают механизмы общественного контроля.

На этапе реализации Программы предлагается изучать и обобщать практику применения законодательства Российской Федерации, а также правил, стандартов и технических норм, которыми устанавливаются требования к проектированию, строительству (реконструкции) объектов социальной инфраструктуры, что позволит эффективно использовать бюджетные ресурсы и обеспечит своевременное, качественное строительство объектов социальной инфраструктуры.

Дополнительно рекомендуется на муниципальном уровне разработать нормативный акт «Регламент межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления и структурных подразделений Администраций городского округа Воскресенск и Московской области для соблюдения норм доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения на строящихся объектах городского округа Воскресенск», определяющего порядок организации и ведения контроля за соблюдением норм доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения на строящихся объектах городского округа Воскресенск для лиц, осуществляющих строительство объектов социального и иного назначения на всех стадиях строительства: предпроектные, проектные работы, строительство, технический и государственный надзор, получение разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.

Регламент разрабатывается в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 191-ФЗ;

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001                № 195-ФЗ;

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Строительные правила СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;

- Ведомственные строительные нормы ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учётом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения».

В целях повышения общей результативности мероприятий Программы требуется разработка ряда муниципальных нормативных правовых актов, в том числе:

- о системе критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций социального комплекса, который должен содержать перечень и вес таких критериев;

- о порядке утверждения технических заданий на разработку инвестиционных программ по развитию систем социальной инфраструктуры, который должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями социального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляется, что технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы целевой организации;

- о техническом задании по разработке инвестиционных программ организаций социального комплекса по развитию систем социальной инфраструктуры;

- об инвестиционных программах организаций социального комплекса по развитию систем социальной инфраструктуры;

- о порядке запроса информации у организаций социальной инфраструктуры, который должен устанавливать полный и достаточный перечень информации, запрашиваемой уполномоченными на то должностными лицами Администрации муниципального образования, а также требования к срокам и качеству информации, предоставляемой организациями по данным запросам.

Кроме того, исходя из законодательного толкования положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 28.06.2017 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», основой формирования бюджета муниципального образования является программно-целевой метод. На момент разработки программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Воскресенск на период до 2045 года на его территории действует ряд муниципальных программ, предусматривающих обеспечение деятельности социальной инфраструктуры в области образования, культуры, физической культуры и спорта. Данные программы являются среднесрочными, срок их реализации - до 2027-2028 гг. В целях реализации генерального плана городского округа необходимо при актуализации действующих муниципальных программ, а также при разработке новых, учитывать мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры, предусмотренных программой комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования на период до 2045 года.

Информационное обеспечение Программы рекомендуется осуществлять путём проведения целевого блока мероприятий в СМИ. Необходимо предусматривать пресс-конференции, в том числе выездные на место строительства (реконструкции), рассказывающие о ходе реализации программы; подготовку постоянных публикаций в прессе, серии репортажей о проведении отдельных мероприятий Программы. Информационное обеспечение деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования предлагается осуществлять с помощью Интернет-страниц Администрации городского округа Воскресенск и Московской области. Также данные вопросы рекомендуется освещать в ходе проведения, например, «круглых столов» с инвесторами.

5. Заключение

Работы по разработке программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Воскресенск Московской области на 2026 - 2045 годы были выполнены раньше срока. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Воскресенск Московской области на 2026 - 2045 годы содержит все необходимые данные, согласно требованиям Технического задания.

Все таблицы, содержащиеся в Программе комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Воскресенск Московской области на 2026 - 2045 годы, перечислены в Приложении 3.

Все рисунки, содержащиеся в Программе комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Воскресенск Московской области на 2026 - 2045 годы, перечислены в Приложении 4.

Приложение 1

к Программе

Сводная информация

по суммам и источникам финансирования, а также расширенная информация по оценке объёмов и источников финансирования

по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа Воскресенск

в разрезе отраслей и мероприятий

Оценка объёмов финансирования мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа Воскресенск по источникам финансирования (Таблица А.1, Рисунок А.1)

Таблица А.1 - Оценка объёмов финансирования мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры г.о. Воскресенск по источникам финансирования

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Потребность в средствах на 2026-2045 гг. (тыс. руб.) | Период Программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Итого строительство | Всего | 42 091 411 | 1 792 953 | 4 470 804 | 5 738 080 | 1 497 275 | 1 553 527 |
| 2 |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  | ОБ | 26 025 274 | 1 550 688 | 3 974 402 | 5 201 228 | 1 150 757 | 1 196 788 |
| 4 |  | МБ | 8 722 262 | 192 473 | 375 763 | 403 149 | 263 705 | 272 070 |
| 5 |  | ВИ | 7 343 875 | 49 793 | 120 640 | 133 703 | 82 813 | 84 669 |
| 6 | Итого реконструкция | Всего | 1 039 404 | 117 020 | 126 687 | 105 716 | 109 945 | 114 343 |
| 7 |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |  | ОБ | 108 046 | 14 444 | 15 022 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |  | МБ | 759 926 | 70 925 | 78 748 | 71 483 | 74 342 | 77 316 |
| 10 |  | ВИ | 171 432 | 31 651 | 32 917 | 34 234 | 35 603 | 37 027 |
| 11 | Итого по Программе | Всего | 43 130 815 | 1 909 973 | 4 597 491 | 5 843 796 | 1 607 220 | 1 667 869 |
| 12 |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  | ОБ | 26 133 320 | 1 565 132 | 3 989 424 | 5 201 228 | 1 150 757 | 1 196 788 |
| 14 |  | МБ | 9 482 188 | 263 398 | 454 510 | 474 632 | 338 047 | 349 385 |
| 15 |  | ВИ | 7 515 307 | 81 444 | 153 557 | 167 936 | 118 416 | 121 697 |

Продолжение Таблицы А.1

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Потребность в средствах на 2026-2045 гг. (тыс. руб.) | Период Программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036-2045 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Итого строительство | Всего | 42 091 411 | 1 283 575 | 1 141 247 | 3 523 906 | 7 867 299 | 5 541 558 | 7 681 187 |
| 2 |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  | ОБ | 26 025 274 | 911 142 | 684 891 | 3 070 527 | 3 753 748 | 1 137 659 | 3 393 444 |
| 4 |  | МБ | 8 722 262 | 288 807 | 363 574 | 372 009 | 1 419 947 | 1 583 970 | 3 186 796 |
| 5 |  | ВИ | 7 343 875 | 83 627 | 92 782 | 81 370 | 2 693 604 | 2 819 929 | 1 100 947 |
| 6 | Итого реконструкция | Всего | 1 039 404 | 16 717 | 17 385 | 18 081 | 18 804 | 19 556 | 375 151 |
| 7 |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |  | ОБ | 108 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 580 |
| 9 |  | МБ | 759 926 | 16 717 | 17 385 | 18 081 | 18 804 | 19 556 | 296 571 |
| 10 |  | ВИ | 171 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Итого по Программе | Всего | 43 130 815 | 1 300 292 | 1 158 632 | 3 541 987 | 7 886 103 | 5 561 114 | 8 056 338 |
| 12 |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  | ОБ | 26 133 320 | 911 142 | 684 891 | 3 070 527 | 3 753 748 | 1 137 659 | 3 472 024 |
| 14 |  | МБ | 9 482 188 | 305 523 | 380 960 | 390 089 | 1 438 751 | 1 603 526 | 3 483 367 |
| 15 |  | ВИ | 7 515 307 | 83 627 | 92 782 | 81 370 | 2 693 604 | 2 819 929 | 1 100 947 |

Рисунок А.1 - Структура источников финансирования Программы (тыс. руб.; %)

Мероприятия в сфере образования (Таблица А.2)

Таблица А.2 Мероприятия в сфере образования

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Потребность в средствах на 2026-2045 гг. (тыс. руб.) | Период Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 1 Развитие образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Развитие дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад, 260 мест, г. Воскресенск, мкр. Лопатинский | 2036-2037 | ОБ | 379 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 162 561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Детский сад, 200 мест, г. Белоозерский, ул. Юбилейная | 2032-2033 | ОБ | 261 927 |  |  |  |  |  |  | 128 396 | 133 531 |  |
|  |  |  | МБ | 112 254 |  |  |  |  |  |  | 55 027 | 57 228 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Детский сад, 280 мест, с. Новлянское | 2038-2039 | ОБ | 409 870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 175 659 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Детский сад, 200 мест, г. Белоозерский, 2-й мкр | 2034-2035 | ОБ | 283 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 873 |
|  |  |  | МБ | 121 414 |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 517 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Детский сад, 180 мест, п. Виноградово | 2036-2037 | ОБ | 281 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 120 546 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого строительство |  | Всего | 2 308 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 422 | 190 759 | 198 389 |
|  |  |  | ОБ | 1 615 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 396 | 133 531 | 138 873 |
|  |  |  | МБ | 692 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 027 | 57 228 | 59 517 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные учреждения, оборудование зданий и территорий согласно СП 59.13330.2020 (44 здания, 20 лет) | 2026-2045 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 22 792 | 824 | 857 | 891 | 927 | 964 | 1 002 | 1 042 | 1 084 | 1 127 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого реконструкция |  | Всего | 22 792 | 824 | 857 | 891 | 927 | 964 | 1 002 | 1 042 | 1 084 | 1 127 |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 22 792 | 824 | 857 | 891 | 927 | 964 | 1 002 | 1 042 | 1 084 | 1 127 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подразделу «Развитие дошкольного образования» |  | Всего | 2 330 907 | 824 | 857 | 891 | 927 | 964 | 1 002 | 184 464 | 191 843 | 199 517 |
|  |  |  | ОБ | 1 615 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 396 | 133 531 | 138 873 |
|  |  |  | МБ | 715 227 | 824 | 857 | 891 | 927 | 964 | 1 002 | 56 069 | 58 312 | 60 644 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.2 Развитие общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общеобразовательная школа, 650 мест, г. Белоозерский | 2026-2028 | ОБ | 616 704 | 197 560 | 205 462 | 213 681 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 411 136 | 131 707 | 136 975 | 142 454 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общеобразовательная школа, 880 мест, г. Воскресенск, мкр. Москворецкий | 2035-2037 | ОБ | 1 134 281 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 756 187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Общеобразовательная школа, 690 мест, г. Белоозерский | 2029-2031 | ОБ | 726 460 |  |  |  | 232 720 | 242 029 | 251 710 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 484 307 |  |  |  | 155 147 | 161 353 | 167 807 |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общеобразовательная школа, 540 мест, г. Воскресенск, мкр. Лопатинский | 2032-2034 | ОБ | 814 703 |  |  |  |  |  |  | 260 989 | 271 428 | 282 286 |
|  |  |  | МБ | 543 135 |  |  |  |  |  |  | 173 993 | 180 952 | 188 190 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого строительство |  | Всего | 5 486 912 | 329 267 | 342 437 | 356 135 | 387 867 | 403 382 | 419 517 | 434 981 | 452 381 | 470 476 |
|  |  |  | ОБ | 3 292 147 | 197 560 | 205 462 | 213 681 | 232 720 | 242 029 | 251 710 | 260 989 | 271 428 | 282 286 |
|  |  |  | МБ | 2 194 765 | 131 707 | 136 975 | 142 454 | 155 147 | 161 353 | 167 807 | 173 993 | 180 952 | 188 190 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общеобразовательная школа, 180 мест, г. Белоозерский, ул. Комсомольской д.1 (реконструкция Фаустовской СОШ) | 2037-2038 | ОБ | 78 580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 52 387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общеобразовательная школа, 100 мест, р.п. им. Цурюпы (реконструкция СОШ №13) | 2026-2027 | ОБ | 29 466 | 14 444 | 15 022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 19 644 | 9 629 | 10 015 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Школьные учреждения, оборудование зданий и территорий согласно СП 59.13330.2020 (40 единиц, 20 лет) | 2026-2045 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 224 752 | 8 122 | 8 447 | 8 785 | 9 136 | 9 502 | 9 882 | 10 277 | 10 688 | 11 116 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого реконструкция |  | Всего | 404 829 | 32 196 | 33 484 | 8 785 | 9 136 | 9 502 | 9 882 | 10 277 | 10 688 | 11 116 |
|  |  |  | ОБ | 108 046 | 14 444 | 15 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 296 782 | 17 752 | 18 462 | 8 785 | 9 136 | 9 502 | 9 882 | 10 277 | 10 688 | 11 116 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подразделу «Развитие общего образовании» |  | Всего | 5 891 741 | 361 462 | 375 921 | 364 920 | 397 004 | 412 884 | 429 399 | 445 259 | 463 069 | 481 592 |
|  |  |  | ОБ | 3 400 194 | 212 004 | 220 484 | 213 681 | 232 720 | 242 029 | 251 710 | 260 989 | 271 428 | 282 286 |
|  |  |  | МБ | 2 491 547 | 149 458 | 155 437 | 151 239 | 164 283 | 170 855 | 177 689 | 184 270 | 191 641 | 199 306 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.3 Развитие дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого строительство |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Учреждения дополнительного образования, оборудование зданий и территорий согласно СП 59.13330.2020 (9 единиц, 5 лет) | 2026-2030 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 26 396 | 4 873 | 5 068 | 5 271 | 5 482 | 5 701 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого реконструкция |  | Всего | 26 396 | 4 873 | 5 068 | 5 271 | 5 482 | 5 701 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 26 396 | 4 873 | 5 068 | 5 271 | 5 482 | 5 701 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подразделу «Развитие дополнительного образовании» |  | Всего | 26 396 | 4 873 | 5 068 | 5 271 | 5 482 | 5 701 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 26 396 | 4 873 | 5 068 | 5 271 | 5 482 | 5 701 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по разделу «Развитие образовании» |  | Всего | 8 249 043 | 367 159 | 381 846 | 371 082 | 403 412 | 419 549 | 430 402 | 629 723 | 654 912 | 681 108 |
|  |  |  | ОБ | 5 015 874 | 212 004 | 220 484 | 213 681 | 232 720 | 242 029 | 251 710 | 389 384 | 404 960 | 421 158 |
|  |  |  | МБ | 3 233 169 | 155 155 | 161 362 | 157 401 | 170 692 | 177 519 | 178 691 | 240 339 | 249 952 | 259 950 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Продолжение Таблицы А.2

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Потребность в средствах на 2026-2045 гг. (тыс. руб.) | Период Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  | 1 Развитие образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Развитие дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Детский сад, 260 мест, г. Воскресенск, мкр. Лопатинский | 2036-2037 | ОБ | 379 310 |  |  | 185 936 | 193 374 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МБ | 162 561 |  |  | 79 687 | 82 874 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Детский сад, 200 мест, г. Белоозерский, ул. Юбилейная | 2032-2033 | ОБ | 261 927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 112 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Детский сад, 280 мест, с. Новлянское | 2038-2039 | ОБ | 409 870 |  |  |  | 200 917 | 208 953 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 175 659 |  |  |  | 86 107 | 89 551 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Детский сад, 200 мест, г. Белоозерский, 2-й мкр | 2034-2035 | ОБ | 283 300 | 144 428 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 121 414 | 61 898 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Детский сад, 180 мест, п. Виноградово | 2036-2037 | ОБ | 281 273 |  | 137 879 | 143 394 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 120 546 |  | 59 091 | 61 455 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого строительство |  | Всего | 2 308 115 | 206 325 | 196 970 | 470 472 | 563 272 | 298 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 1 615 680 | 144 428 | 137 879 | 329 330 | 394 290 | 208 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 692 434 | 61 898 | 59 091 | 141 142 | 168 982 | 89 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Дошкольные учреждения, оборудование зданий и территорий согласно СП 59.13330.2020 (44 здания, 20 лет) | 2026-2045 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МБ | 22 792 | 1 172 | 1 219 | 1 268 | 1 319 | 1 371 | 1 426 | 1 483 | 1 543 | 1 604 | 1 669 | 1 735 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого реконструкция |  | Всего | 22 792 | 1 172 | 1 219 | 1 268 | 1 319 | 1 371 | 1 426 | 1 483 | 1 543 | 1 604 | 1 669 | 1 735 |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 22 792 | 1 172 | 1 219 | 1 268 | 1 319 | 1 371 | 1 426 | 1 483 | 1 543 | 1 604 | 1 669 | 1 735 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подразделу «Развитие дошкольного образования» |  | Всего | 2 330 907 | 207 497 | 198 189 | 471 740 | 564 591 | 299 876 | 1 426 | 1 483 | 1 543 | 1 604 | 1 669 | 1 735 |
|  |  |  | ОБ | 1 615 680 | 144 428 | 137 879 | 329 330 | 394 290 | 208 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 715 227 | 63 070 | 60 310 | 142 410 | 170 300 | 90 923 | 1 426 | 1 483 | 1 543 | 1 604 | 1 669 | 1 735 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.2 Развитие общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общеобразовательная школа, 650 мест, г. Белоозерский | 2026-2028 | ОБ | 616 704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 411 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общеобразовательная школа, 880 мест, г. Воскресенск, мкр. Москворецкий | 2035-2037 | ОБ | 1 134 281 | 363 365 | 377 900 | 393 016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 756 187 | 242 243 | 251 933 | 262 010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Общеобразовательная школа, 690 мест, г. Белоозерский | 2029-2031 | ОБ | 726 460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 484 307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общеобразовательная школа, 540 мест, г. Воскресенск, мкр. Лопатинский | 2032-2034 | ОБ | 814 703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 543 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого строительство |  | Всего | 5 486 912 | 605 609 | 629 833 | 655 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 3 292 147 | 363 365 | 377 900 | 393 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 2 194 765 | 242 243 | 251 933 | 262 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общеобразовательная школа, 180 мест, г. Белоозерский, ул. Комсомольской д.1 (реконструкция Фаустовской СОШ) | 2037-2038 | ОБ | 78 580 |  |  | 38 520 | 40 061 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 52 387 |  |  | 25 680 | 26 707 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общеобразовательная школа, 100 мест, р.п. им. Цурюпы (реконструкция СОШ №13) | 2026-2027 | ОБ | 29 466 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 19 644 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Школьные учреждения, оборудование зданий и территорий согласно СП 59.13330.2020 (40 единиц, 20 лет) | 2026-2045 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 224 752 | 11 560 | 12 023 | 12 504 | 13 004 | 13 524 | 14 065 | 14 628 | 15 213 | 15 821 | 16 454 | 17 112 |
|  |  |  | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого реконструкция |  | Всего | 404 829 | 11 560 | 12 023 | 76 703 | 79 771 | 13 524 | 14 065 | 14 628 | 15 213 | 15 821 | 16 454 | 17 112 |
|  |  |  | ОБ | 108 046 | 0 | 0 | 38 520 | 40 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 296 782 | 11 560 | 12 023 | 38 184 | 39 711 | 13 524 | 14 065 | 14 628 | 15 213 | 15 821 | 16 454 | 17 112 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подразделу «Развитие общего образовании» |  | Всего | 5 891 741 | 617 169 | 641 856 | 731 730 | 79 771 | 13 524 | 14 065 | 14 628 | 15 213 | 15 821 | 16 454 | 17 112 |
|  |  |  | ОБ | 3 400 194 | 363 365 | 377 900 | 431 535 | 40 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 2 491 547 | 253 804 | 263 956 | 300 194 | 39 711 | 13 524 | 14 065 | 14 628 | 15 213 | 15 821 | 16 454 | 17 112 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.3 Развитие дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого строительство |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Учреждения дополнительного образования, оборудование зданий и территорий согласно СП 59.13330.2020 (9 единиц, 5 лет) | 2026-2030 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 26 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого реконструкция |  | Всего | 26 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 26 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подразделу «Развитие дополнительного образовании» |  | Всего | 26 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 26 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по разделу «Развитие образовании» |  | Всего | 8 249 043 | 824 666 | 840 045 | 1 203 469 | 644 362 | 313 401 | 15 491 | 16 111 | 16 755 | 17 426 | 18 123 | 18 848 |
|  |  |  | ОБ | 5 015 874 | 507 793 | 515 779 | 760 866 | 434 351 | 208 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 3 233 169 | 316 874 | 324 266 | 442 604 | 210 011 | 104 447 | 15 491 | 16 111 | 16 755 | 17 426 | 18 123 | 18 848 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Мероприятия в сфере здравоохранения (Таблица А.3)

Таблица А.3 -Мероприятия в сфере здравоохранения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Потребность в средствах на 2026-2045 гг. (тыс. руб.) | Период Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 1 Развитие здравоохранения и социальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Развитие здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Больничный стационар, г. Воскресенск, Больничный проезд, зд.1, зд.3, 260 мест | 2033-2034 | ОБ | 5 405 734 |  |  |  |  |  |  |  | 2 649 869 | 2 755 864 |
|  |  |  | МБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 2 | Амбулаторно-поликлиническое учреждение, с. Косяково, 90 пос./см. | 2031-2032 | ОБ | 146 221 |  |  |  |  |  | 71 677 | 74 544 |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Амбулаторно-поликлиническое учреждение, г. Белоозерский, 2-й микрорайон, 420 пос./см. | 2029-2031 | ОБ | 1 083 125 |  |  |  | 346 978 | 360 857 | 375 291 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4 | Скорая медицинская помощь, г. Воскресенск, 8 авт. | 2035-2036 | ОБ | 342 940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Амбулаторно-поликлиническое учреждение, д. Чемодурово, 40 пос./см. | 2026-2027 | ОБ | 56 061 | 27 481 | 28 580 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство медицинского комплекса в гп. Белоозерский, ориентированного на нужды санитарной авиации | 2026-2030 | ОБ | 803 877 | 148 418 | 154 354 | 160 528 | 166 950 | 173 628 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Многопрофильная поликлиника в Москворецком квартале г. Воскресенск, ул. Рабочая, 250 п/см | 2028-2030 | ОБ | 1 048 426 |  |  | 335 862 | 349 296 | 363 268 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого строительство |  | Всего | 8 886 385 | 175 899 | 182 935 | 496 390 | 863 223 | 897 752 | 446 968 | 74 544 | 2 649 869 | 2 755 864 |
|  |  |  | ОБ | 8 886 385 | 175 899 | 182 935 | 496 390 | 863 223 | 897 752 | 446 968 | 74 544 | 2 649 869 | 2 755 864 |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого реконструкция |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подразделу «Развитие здравоохранение» |  | Всего | 8 886 385 | 175 899 | 182 935 | 496 390 | 863 223 | 897 752 | 446 968 | 74 544 | 2 649 869 | 2 755 864 |
|  |  |  | ОБ | 8 886 385 | 175 899 | 182 935 | 496 390 | 863 223 | 897 752 | 446 968 | 74 544 | 2 649 869 | 2 755 864 |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.2 Развитие социальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Универсальный комплексный центр социального обслуживания населения (УКЦСОН), 50 посещ.в смену, г. Воскресенск | 2040-2041 | ОБ | 115 621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Универсальный комплексный центр социального обслуживания населения (УКЦСОН), 30 посещ.в смену, с. Конобеево | 2041-2042 | ОБ | 75 722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Универсальный комплексный центр социального обслуживания населения (УКЦСОН), 50 посещ.в смену, г. Белоозерский | 2042-2043 | ОБ | 112 551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 12 506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Универсальный комплексный центр социального обслуживания населения (УКЦСОН), 30 посещ.в смену, с. Михалево | 2027-2028 | ОБ | 69 439 |  | 34 039 | 35 400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого строительство |  | Всего | 385 839 | 0 | 34 039 | 35 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 373 334 | 0 | 34 039 | 35 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 12 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого реконструкция |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подразделу «Развитие социальной защиты» |  | Всего | 385 839 | 0 | 34 039 | 35 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 373 334 | 0 | 34 039 | 35 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 12 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по разделу «Развитие здравоохранения и социальной защиты» |  | Всего | 9 272 225 | 175 899 | 216 973 | 531 791 | 863 223 | 897 752 | 446 968 | 74 544 | 2 649 869 | 2 755 864 |
|  |  |  | ОБ | 9 259 719 | 175 899 | 216 973 | 531 791 | 863 223 | 897 752 | 446 968 | 74 544 | 2 649 869 | 2 755 864 |
|  |  |  | МБ | 12 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Продолжение Таблицы А.3

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Потребность в средствах на 2026-2045 гг. (тыс. руб.) | Период Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  | 1 Развитие здравоохранения и социальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Развитие здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Больничный стационар, г. Воскресенск, Больничный проезд, зд.1, зд.3, 260 мест | 2033-2034 | ОБ | 5 405 734 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Амбулаторно-поликлиническое учреждение, с. Косяково, 90 пос./см. | 2031-2032 | ОБ | 146 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Амбулаторно-поликлиническое учреждение, г. Белоозерский, 2-й микрорайон, 420 пос./см. | 2029-2031 | ОБ | 1 083 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Скорая медицинская помощь, г. Воскресенск, 8 авт. | 2035-2036 | ОБ | 342 940 | 168 108 | 174 832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Амбулаторно-поликлиническое учреждение, д. Чемодурово, 40 пос./см. | 2026-2027 | ОБ | 56 061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство медицинского комплекса в гп. Белоозерский, ориентированного на нужды санитарной авиации | 2026-2030 | ОБ | 803 877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Многопрофильная поликлиника в Москворецком квартале г. Воскресенск, ул. Рабочая, 250 п/см | 2028-2030 | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого строительство |  | Всего |  | 168 108 | 174 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ |  | 168 108 | 174 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого реконструкция |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подразделу «Развитие здравоохранение» |  | Всего | 8 886 385 | 168 108 | 174 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 8 886 385 | 168 108 | 174 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.2 Развитие социальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Универсальный комплексный центр социального обслуживания населения (УКЦСОН), 50 посещ.в смену, г. Воскресенск | 2040-2041 | ОБ | 115 621 |  |  |  |  |  | 56 677 | 58 944 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Универсальный комплексный центр социального обслуживания населения (УКЦСОН), 30 посещ.в смену, с. Конобеево | 2041-2042 | ОБ | 75 722 |  |  |  |  |  |  | 37 119 | 38 604 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 3 | Универсальный комплексный центр социального обслуживания населения (УКЦСОН), 50 посещ.в смену, г. Белоозерский | 2042-2043 | ОБ | 112 551 |  |  |  |  |  |  |  | 55 172 | 57 379 |  |  |
|  |  |  | МБ | 12 506 |  |  |  |  |  |  |  | 6 130 | 6 375 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Универсальный комплексный центр социального обслуживания населения (УКЦСОН), 30 посещ.в смену, с. Михалево | 2027-2028 | ОБ | 69 439 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого строительство |  | Всего | 385 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 677 | 96 063 | 99 906 | 63 754 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 373 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 677 | 96 063 | 93 775 | 57 379 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 12 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 130 | 6 375 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого реконструкция |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подразделу «Развитие социальной защиты» |  | Всего | 385 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 677 | 96 063 | 99 906 | 63 754 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 373 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 677 | 96 063 | 93 775 | 57 379 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 12 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 130 | 6 375 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по разделу «Развитие здравоохранения и социальной защиты» |  | Всего | 9 272 225 | 168 108 | 174 832 | 0 | 0 | 0 | 56 677 | 96 063 | 99 906 | 63 754 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 9 259 719 | 168 108 | 174 832 | 0 | 0 | 0 | 56 677 | 96 063 | 93 775 | 57 379 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 12 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 130 | 6 375 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Мероприятия в сфере культуры

(Таблица А.4)

Таблица А.4 Мероприятия в сфере культуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Потребность в средствах на 2026-2045 гг. (тыс. руб.) | Период Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 1 Развитие культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | УКДЦ, г. Белоозерский, мкр.2, 1245 мест | 2036-2038 | ОБ | 132 516 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 927 614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 265 032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Культурно-досуговый центр, 200 мест, р.п. Фосфоритный | 2027-2028 | ОБ | 36 877 |  | 18 077 | 18 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 258 139 |  | 126 539 | 131 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 73 754 |  | 36 154 | 37 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | УКДЦ, р.п. Хорлово, 300 мест | 2033-2034 | ОБ | 58 347 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 601 | 29 745 |
|  |  |  | МБ | 408 427 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 209 | 208 218 |
|  |  |  | ВИ | 116 693 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 203 | 59 491 |
| 4 | ДШИ, г. Белоозерский, 400 мест | 2038-2040 | ОБ | 929 355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 51 631 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 51 631 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ДШИ, г. Воскресенск, ул. Андреса, 250 мест | 2031-2032 | ОБ | 432 685 |  |  |  |  |  | 212 101 | 220 585 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 24 038 |  |  |  |  |  | 11 783 | 12 255 |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 24 038 |  |  |  |  |  | 11 783 | 12 255 |  |  |  |
| 6 | Центр культуры, д. Чемодурово, (дом культуры и библиотека), 100 мест | 2033-2034 | ОБ | 31 224 |  |  |  |  |  |  |  | 15 306 | 15 918 |  |
|  |  |  | МБ | 52 039 |  |  |  |  |  |  |  | 25 509 | 26 530 |  |
|  |  |  | ВИ | 20 816 |  |  |  |  |  |  |  | 10 204 | 10 612 |  |
| 7 | Дом культуры в с. Конобеево, 200 мест (з/у 50:29:0020404:4217) | 2035-2036 | ОБ | 22 514 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 036 |
|  |  |  | МБ | 157 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 255 |
|  |  |  | ВИ | 45 028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 073 |
|  | Итого строительство |  | Всего | 11 925 390 | 0 | 180 770 | 188 000 | 0 | 0 | 235 667 | 245 094 | 51 019 | 4 230 441 | 4 321 841 |
|  |  |  | ОБ | 2 595 868 | 0 | 18 077 | 18 800 | 0 | 0 | 212 101 | 220 585 | 15 306 | 576 318 | 461 334 |
|  |  |  | МБ | 3 547 430 | 0 | 126 539 | 131 600 | 0 | 0 | 11 783 | 12 255 | 25 509 | 1 044 555 | 1 135 599 |
|  |  |  | ВИ | 5 782 092 | 0 | 36 154 | 37 600 | 0 | 0 | 11 783 | 12 255 | 10 204 | 2 609 569 | 2 724 908 |
|  | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Учреждения культуры, оборудование зданий и территорий согласно СП 59.13330.2020 (21 единица, 20 лет) | 2026-2040 | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 127 860 |  | 4 986 | 5 185 | 5 393 | 5 608 | 5 833 | 6 066 | 6 309 | 6 561 | 6 823 |
|  |  |  | ВИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого реконструкция |  | Всего | 127 860 | 0 | 4 986 | 5 185 | 5 393 | 5 608 | 5 833 | 6 066 | 6 309 | 6 561 | 6 823 |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 127 860 | 0 | 4 986 | 5 185 | 5 393 | 5 608 | 5 833 | 6 066 | 6 309 | 6 561 | 6 823 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по разделу «Развитие культура» |  | Всего | 12 053 250 | 0 | 185 755 | 193 185 | 5 393 | 5 608 | 241 500 | 251 160 | 57 327 | 4 237 002 | 4 328 664 |
|  |  |  | ОБ | 2 595 868 | 0 | 18 077 | 18 800 | 0 | 0 | 212 101 | 220 585 | 15 306 | 576 318 | 461 334 |
|  |  |  | МБ | 3 675 290 | 0 | 131 524 | 136 785 | 5 393 | 5 608 | 17 616 | 18 321 | 31 818 | 1 051 116 | 1 142 422 |
|  |  |  | ВИ | 5 782 092 | 0 | 36 154 | 37 600 | 0 | 0 | 11 783 | 12 255 | 10 204 | 2 609 569 | 2 724 908 |

Продолжение Таблицы А.4

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Потребность в средствах на 2026-2045 гг. (тыс. руб.) | Период Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  | 1 Развитие культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | УКДЦ, г. Белоозерский, мкр.2, 1245 мест | 2036-2038 | ОБ | 132 516 | 42 451 | 44 149 | 45 915 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 927 614 | 297 160 | 309 046 | 321 408 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 265 032 | 84 903 | 88 299 | 91 831 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Культурно-досуговый центр, 200 мест, р.п. Фосфоритный | 2027-2028 | ОБ | 36 877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 258 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 73 754 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | УКДЦ, р.п. Хорлово, 300 мест | 2033-2034 | ОБ | 58 347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 408 427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 116 693 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ДШИ, г. Белоозерский, 400 мест | 2038-2040 | ОБ | 929 355 |  |  | 297 717 | 309 626 | 322 011 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 51 631 |  |  | 16 540 | 17 201 | 17 890 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 51 631 |  |  | 16 540 | 17 201 | 17 890 |  |  |  |  |  |
| 5 | ДШИ, г. Воскресенск, ул. Андреса, 250 мест | 2031-2032 | ОБ | 432 685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 24 038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 24 038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Центр культуры, д. Чемодурово, (дом культуры и библиотека), 100 мест | 2033-2034 | ОБ | 31 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 52 039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 20 816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Дом культуры в с. Конобеево, 200 мест (з/у 50:29:0020404:4217) | 2035-2036 | ОБ | 22 514 | 11 478 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 157 600 | 80 345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 45 028 | 22 956 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого строительство |  | Всего | 11 925 390 | 539 292 | 441 494 | 789 951 | 344 029 | 357 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 2 595 868 | 53 929 | 44 149 | 343 633 | 309 626 | 322 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 3 547 430 | 377 505 | 309 046 | 337 948 | 17 201 | 17 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 5 782 092 | 107 858 | 88 299 | 108 371 | 17 201 | 17 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Учреждения культуры, оборудование зданий и территорий согласно СП 59.13330.2020 (21 единица, 20 лет) | 2026-2040 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 127 860 | 7 096 | 7 380 | 7 675 | 7 982 | 8 302 | 8 634 | 8 979 | 9 338 | 9 712 | 10 100 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого реконструкция |  | Всего | 127 860 | 7 096 | 7 380 | 7 675 | 7 982 | 8 302 | 8 634 | 8 979 | 9 338 | 9 712 | 10 100 |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 127 860 | 7 096 | 7 380 | 7 675 | 7 982 | 8 302 | 8 634 | 8 979 | 9 338 | 9 712 | 10 100 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по разделу «Развитие культура» |  | Всего | 12 053 250 | 546 389 | 448 874 | 797 626 | 352 011 | 366 092 | 8 634 | 8 979 | 9 338 | 9 712 | 10 100 |
|  |  |  | ОБ | 2 595 868 | 53 929 | 44 149 | 343 633 | 309 626 | 322 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 3 675 290 | 384 601 | 316 426 | 345 623 | 25 184 | 26 191 | 8 634 | 8 979 | 9 338 | 9 712 | 10 100 |
|  |  |  | ВИ | 5 782 092 | 107 858 | 88 299 | 108 371 | 17 201 | 17 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Мероприятия в сфере молодежной политики (Таблица А.5)

Таблица А.5 Мероприятия в сфере молодежной политики

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Потребность в средствах на 2026-2045 гг. (тыс. руб.) | Период Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Молодежная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство детско-юношеского досугового центра (дворца молодежи) в гп. Белоозерский | 2026-2030 | ОБ | 263 931 | 48 729 | 50 678 | 52 705 | 54 813 | 57 006 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 37 704 | 6 961 | 7 240 | 7 529 | 7 830 | 8 144 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 75 409 | 13 923 | 14 479 | 15 059 | 15 661 | 16 287 |  |  |  |  |

| 2 | Создание центра исторической реконструкции в гп. Белоозерский, включая музей оружия, доспехов, одежды, ремесел и предметов быта | 2031-2035 | ОБ | 1 965 |  |  |  |  |  | 363 | 377 | 392 | 408 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МБ | 13 758 |  |  |  |  |  | 2 540 | 2 642 | 2 747 | 2 857 |
|  |  |  | ВИ | 3 931 |  |  |  |  |  | 726 | 755 | 785 | 816 |
|  | Итого строительство |  | Всего | 396 699 | 69 613 | 72 397 | 75 293 | 78 305 | 81 437 | 3 629 | 3 774 | 3 925 | 4 082 |
|  |  |  | ОБ | 265 897 | 48 729 | 50 678 | 52 705 | 54 813 | 57 006 | 363 | 377 | 392 | 408 |
|  |  |  | МБ | 51 463 | 6 961 | 7 240 | 7 529 | 7 830 | 8 144 | 2 540 | 2 642 | 2 747 | 2 857 |
|  |  |  | ВИ | 79 340 | 13 923 | 14 479 | 15 059 | 15 661 | 16 287 | 726 | 755 | 785 | 816 |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого реконструкция |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по разделу «Молодежная политика» |  | Всего | 396 699 | 69 613 | 72 397 | 75 293 | 78 305 | 81 437 | 3 629 | 3 774 | 3 925 | 4 082 |
|  |  |  | ОБ | 265 897 | 48 729 | 50 678 | 52 705 | 54 813 | 57 006 | 363 | 377 | 392 | 408 |
|  |  |  | МБ | 51 463 | 6 961 | 7 240 | 7 529 | 7 830 | 8 144 | 2 540 | 2 642 | 2 747 | 2 857 |
|  |  |  | ВИ | 79 340 | 13 923 | 14 479 | 15 059 | 15 661 | 16 287 | 726 | 755 | 785 | 816 |

Продолжение Таблицы А.5

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Потребность в средствах на 2026-2045 гг. (тыс. руб.) | Период Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  | Молодежная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Строительство детско-юношеского досугового центра (дворца молодежи) в гп. Белоозерский | 2026-2030 | ОБ | 263 931 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МБ | 37 704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 75 409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Создание центра исторической реконструкции в гп. Белоозерский, включая музей оружия, доспехов, одежды, ремесел и предметов быта | 2031-2035 | ОБ | 1 965 | 425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 13 758 | 2 972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 3 931 | 849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого строительство |  | Всего | 396 699 | 4 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 265 897 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 51 463 | 2 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 79 340 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого реконструкция |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по разделу «Молодежная политика» |  | Всего | 396 699 | 4 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 265 897 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 51 463 | 2 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 79 340 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта (Таблица А.6)

Таблица А.6 - Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Потребность в средствах на 2026-2045 гг. (тыс. руб.) | Период Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
|  | Развитие физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФОК (в составе: спортзал 1000 кв.м., бассейн 275 кв.м. зеркала воды, Спортивная школа на 750 мест), г. Белоозерский, 2-й мкр. | 2036-2039 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 315 382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 210 255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФОК (в составе: спортзал 1000 кв.м., Спортивная школа на 350 мест), с. Михалево | 2027-2029 | ОБ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 153 121 |  | 49 052 |  | 51 014 |  | 53 055 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 102 081 |  | 32 701 |  | 34 009 |  | 35 370 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФОК (в составе: спортзал 1000 кв.м.), г. Белоозерский, ул. 60 лет Октября | 2030-2033 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | МБ | 165 424 |  |  |  |  |  |  |  | 52 993 |  | 55 113 | 57 318 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 110 283 |  |  |  |  |  |  |  | 35 329 |  | 36 742 | 38 212 |  |  |
| 4 | ФОК (в составе: спортзал 650 кв.м., Спортивная школа на 150 мест), пгт. им. Цурюпы | 2033-2035 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 127 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 737 | 42 367 |
|  |  |  | ВИ | 84 777 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 158 | 28 244 |
| 5 | ФОК (в составе: спортзал 1000 кв.м., Спортивная школа на 150 мест), пгт. Фосфоритный | 2026-2028 | ОБ | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 96 635 | 30 957 | 32 195 |  | 33 483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 64 423 | 20 638 | 21 463 |  | 22 322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФОК (в составе: спортзал 1008 кв.м.), с. Ашитково | 2029-2031 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 108 701 |  |  |  |  |  | 34 822 |  | 36 215 |  | 37 664 |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 72 468 |  |  |  |  |  | 23 215 |  | 24 143 |  | 25 109 |  |  |  |
| 7 | ФОК (в составе: спортзал 500 кв.м., бассейн, 125 кв.м. зеркала воды, Спортивная школа на 100 мест), с. Федино | 2035-2038 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 343 696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 229 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФОК (в составе: спортзал 1000 кв.м.), г. Воскресенск, мкр. Лопатинский | 2032-2034 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 149 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 886 | 49 801 | 51 793 |
|  |  |  | ВИ | 99 654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 924 | 33 201 | 34 529 |
| 9 | ФОК (в составе: бассейн 275 кв.м. зеркала воды), п. Виноградово | 2039-2041 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 291 331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 194 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФОК (в составе: спортзал 1000 кв.м., бассейн 420 кв.м. зеркала воды, Спортивная школа на 500 мест), пгт. Хорлово | 2042-2044 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 255 610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 170 407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Плоскостные спортивные сооружения, с. Михалево | 2026 | ОБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 11 424 | 11 424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 7 616 | 7 616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Плоскостные спортивные сооружения, 2 ед., г. Белоозерский | 2027-2028 | ОБ | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 24 237 |  | 11 881 |  | 12 356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 16 158 |  | 7 921 |  | 8 237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Плоскостные спортивные сооружения, г. Белоозерский | 2034 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | МБ | 15 033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 033 |
|  |  |  | ВИ | 10 022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 022 |
| 14 | Плоскостные спортивные сооружения, п. Виноградово | 2035 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 16 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 10 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Плоскостные спортивные сооружения, пгт. им. Цурюпы | 2028 | ОБ | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 12 356 |  |  |  | 12 356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 8 237 |  |  |  | 8 237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Плоскостные спортивные сооружения, пгт. им. Цурюпы | 2036 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 16 910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 11 274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Плоскостные спортивные сооружения, д. Степанщино | 2029 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 12 850 |  |  |  |  |  | 12 850 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 8 567 |  |  |  |  |  | 8 567 |  |  |  |  |  |  |  |

| 18 | Плоскостные спортивные сооружения, с. Невское | 2030 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МБ | 13 365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 365 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 8 910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 910 |  |  |  |  |  |
| 19 | Плоскостные спортивные сооружения, д. городище | 2031 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 13 899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 899 |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 9 266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 266 |  |  |  |
| 20 | Плоскостные спортивные сооружения, с. Константиново | 2032 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | МБ | 14 455 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 455 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 9 637 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 637 |  |  |
| 21 | Плоскостные спортивные сооружения, д. Ратчино | 2033 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | МБ | 15 033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 033 |  |
|  |  |  | ВИ | 10 022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 022 |  |
| 22 | Плоскостные спортивные сооружения, с. Новлянское | 2034 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | МБ | 15 635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 635 |
|  |  |  | ВИ | 10 423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 423 |
| 23 | Плоскостные спортивные сооружения, пгт. им. Цурюпы | 2026 | ОБ | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 11 424 |  | 11 424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 7 616 |  | 7 616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Плоскостные спортивные сооружения, 2 ед., с. Федино | 2027-2028 | ОБ | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 24 237 |  |  |  | 11 881 |  | 12 356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 16 158 |  |  |  | 7 921 |  | 8 237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ледовый дворец, г.о. Воскресенск, с. Новлянское, 141 чел./см | 2026-2028 | ОБ | 8 995 962 |  | 1 128 500 |  | 3 483 211 |  | 4 384 251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого строительство |  | Всего | 12 702 070 |  | 1 218 175 |  | 3 658 226 |  | 4 586 861 |  | 167 879 |  | 170 955 |  | 177 793 | 199 431 | 175 953 | 208 046 |
|  |  |  | ОБ | 8 995 962 |  | 1 128 500 |  | 3 483 211 |  | 4 384 251 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 2 223 665 |  | 53 805 |  | 105 009 |  | 121 566 |  | 100 728 |  | 102 573 |  | 106 676 | 119 659 | 105 572 | 124 828 |
|  |  |  | ВИ | 1 482 443 |  | 35 870 |  | 70 006 |  | 81 044 |  | 67 152 |  | 68 382 |  | 71 117 | 79 772 | 70 381 | 83 219 |
|  | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расширение МКУ «Белоозерский физкультурно-спортивный центр «Спарта» г. Белоозерский со строительством пристроя (спортивный зал, душевые, туалеты) | 2026-2030 | ОБ | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 257 148 | 47 476 |  | 49 376 |  | 51 351 |  | 53 405 |  | 55 541 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 171 432 | 31 651 |  | 32 917 |  | 34 234 |  | 35 603 |  | 37 027 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт ФОКа с универсальным спортивным залом «Триумф» имени А. И. Парфенова по адресу: г. Воскресенск, ул. Ломоносова, д.121 | 2026 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 9 663 | 9 663 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт стадиона по спортивному ядру по адресу: г. Воскресенск, ул. Менделеева д. 2 | 2026-2027 | ОБ | 318 295 | 190 977 |  | 127 318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого реконструкция |  | Всего | 428 580 | 79 127 |  | 82 293 |  | 85 584 |  | 89 008 |  | 92 568 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 257 148 | 47 476 |  | 49 376 |  | 51 351 |  | 53 405 |  | 55 541 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 171 432 | 31 651 |  | 32 917 |  | 34 234 |  | 35 603 |  | 37 027 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по разделу «Развитие физической культуры и массового спорта» |  | Всего | 13 130 650 | 1 297 303 |  | 3 740 519 |  | 4 672 445 |  | 256 887 |  | 263 523 |  | 177 793 |  | 199 431 | 175 953 | 208 046 |
|  |  |  | ОБ | 8 995 962 | 1 128 500 |  | 3 483 211 |  | 4 384 251 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 2 480 813 | 101 281 |  | 154 385 |  | 172 916 |  | 154 132 |  | 158 114 |  | 106 676 |  | 119 659 | 105 572 | 124 828 |
|  |  |  | ВИ | 1 653 875 | 67 521 |  | 102 923 |  | 115 278 |  | 102 755 |  | 105 409 |  | 71 117 |  | 79 772 | 70 381 | 83 219 |

Продолжение Таблицы А.6

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Потребность в средствах на 2026-2045 гг. (тыс. руб.) | Период Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  | Развитие физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФОК (в составе: спортзал 1000 кв.м., бассейн 275 кв.м. зеркала воды, Спортивная школа на 750 мест), г. Белоозерский, 2-й мкр. | 2036-2039 | ОБ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 315 382 |  | 74 269 | 77 240 | 80 330 | 83 543 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 210 255 |  | 49 513 | 51 493 | 53 553 | 55 695 |  |  |  |  |  |  |

| 2 | ФОК (в составе: спортзал 1000 кв.м., Спортивная школа на 350 мест), с. Михалево | 2027-2029 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МБ | 153 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 102 081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФОК (в составе: спортзал 1000 кв.м.), г. Белоозерский, ул. 60 лет Октября | 2030-2033 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 165 424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 110 283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФОК (в составе: спортзал 650 кв.м., Спортивная школа на 150 мест), пгт. им. Цурю-пы | 2033-2035 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 127 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 84 777 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФОК (в составе: спортзал 1000 кв.м., Спортивная школа на 150 мест), пгт. Фосфоритный | 2026-2028 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 96 635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 64 423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФОК (в составе: спортзал 1008 кв.м.), с. Ашитково | 2029-2031 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 108 701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 72 468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФОК (в составе: спортзал 500 кв.м., бассейн, 125 кв.м. зеркала воды, Спортивная школа на 100 мест), с. Федино | 2035-2038 | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 343 696 | 80 937 | 84 174 | 87 541 | 91 043 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 229 130 | 53 958 | 56 116 | 58 361 | 60 695 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФОК (в составе: спортзал 1000 кв.м.), г. Воскресенск, мкр. Лопатинский | 2032-2034 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 149 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 99 654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФОК (в составе: бассейн 275 кв.м. зеркала воды), п. Виноградово | 2039-2041 | ОБ | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 291 331 |  |  |  |  | 93 327 | 97 060 | 100 943 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 194 220 |  |  |  |  | 62 218 | 64 707 | 67 295 |  |  |  |  |
| 10 | ФОК (в составе: спортзал 1000 кв.м., бассейн 420 кв.м. зеркала воды, Спортивная школа на 500 мест), пгт. Хорлово | 2042-2044 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | МБ | 255 610 |  |  |  |  |  |  |  | 125 299 | 130 311 | 0 |  |
|  |  |  | ВИ | 170 407 |  |  |  |  |  |  |  | 83 533 | 86 874 | 0 |  |
| 11 | Плоскостные спортивные сооружения, с. Михалево | 2026 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 11 424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 7 616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Плоскостные спортивные сооружения, 2 ед., г. Белоозерский | 2027-2028 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 24 237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 16 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Плоскостные спортивные сооружения, г. Белоозерский | 2034 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 15 033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 10 022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Плоскостные спортивные сооружения, п. Виноградово | 2035 | ОБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 16 260 | 16 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 10 840 | 10 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Плоскостные спортивные сооружения, пгт. им. Цурюпы | 2028 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 12 356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 8 237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Плоскостные спортивные сооружения, пгт. им. Цурю-пы | 2036 | ОБ | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 16 910 |  | 16 910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 11 274 |  | 11 274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Плоскостные спортивные сооружения, д. Степанщино | 2029 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 12 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 8 567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 18 | Плоскостные спортивные сооружения, с. Невское | 2030 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МБ | 13 365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 8 910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Плоскостные спортивные сооружения, д. городище | 2031 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 13 899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 9 266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Плоскостные спортивные сооружения, с. Константиново | 2032 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 14 455 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 9 637 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Плоскостные спортивные сооружения, д. Ратчино | 2033 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 15 033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 10 022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Плоскостные спортивные сооружения, с. Новлянское | 2034 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 15 635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 10 423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Плоскостные спортивные сооружения, пгт. им. Цурюпы | 2026 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 11 424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 7 616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Плоскостные спортивные сооружения, 2 ед., с. Федино | 2027-2028 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 24 237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 16 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ледовый дворец, г.о. Воскресенск, с. Новлянское, 141 чел./см | 2026-20228 | ОБ | 8 995 962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого строительство |  | Всего | 12 702 070 | 235 430 | 292 257 | 274 636 | 285 621 | 294 784 | 161 767 | 168 238 | 208 832 | 217 185 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 8 995 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 2 223 665 | 141 258 | 175 354 | 164 781 | 171 373 | 176 870 | 97 060 | 100 943 | 125 299 | 130 311 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 1 482 443 | 94 172 | 116 903 | 109 854 | 114 248 | 117 913 | 64 707 | 67 295 | 83 533 | 86 874 | 0 | 0 |
|  | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| -1 | Расширение МКУ «Белоозерский физкультурно-спортивный центр «Спарта» г. Белоозерский со строительством пристроя (спортивный зал, душевые, туалеты) | 2026-2030 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МБ | 257 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 171 432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт ФОКа с универсальным спортивным залом «Триумф» имени А. И. Парфенова по адресу: г. Воскресенск, ул. Ломоносова, д.121 | 2026 | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 9 663 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт стадиона по спортивному ядру по адресу: г. Воскресенск, ул. Менделеева д. 2 | 2026-2027 | ОБ | 318 295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого реконструкция |  | Всего | 428 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 257 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 171 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по разделу «Развитие физической культуры и массового спорта» |  | Всего | 13 130 650 | 235 430 | 292 257 | 274 636 | 285 621 | 294 784 | 161 767 | 168 238 | 208 832 | 217 185 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 8 995 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 2 480 813 | 141 258 | 175 354 | 164 781 | 171 373 | 176 870 | 97 060 | 100 943 | 125 299 | 130 311 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 1 653 875 | 94 172 | 116 903 | 109 854 | 114 248 | 117 913 | 64 707 | 67 295 | 83 533 | 86 874 | 0 | 0 |

Приложение 2

к Программе

Сведения о составе и значениях целевых индикаторов (Таблица Б.1)

Таблица Б.1 - Сведения о составе и значениях целевых индикаторов

| № п/п | Наименование целевого индикатора / непосредственного результата | Единица измерения | Показатель 2025 года | Год Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| l | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Количество мест в общеобразовательных организациях на 1000 чел. | ед. | 103,2 | 102,4 | 102,1 | 105,2 | 104,3 | 103,4 | 106,6 | 105,7 | 104,8 | 107,0 | 106,1 |
| 2 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 90,0 | 95,0 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Количество мест в дошкольных учреждениях на 1000 чел. | ед. | 41,7 | 41,3 | 41,0 | 40,6 | 40,3 | 39,9 | 39,6 | 39,3 | 40,1 | 39,8 | 40,6 |
| 5 | Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Количество мест в учреждениях дополнительного образования на 1000 чел. | ед. | 146,2 | 145,2 | 144,3 | 150,3 | 165,4 | 164,3 | 163,3 | 173,5 | 172,4 | 171,3 | 176,8 |
| 7 | Уровень фактической обеспеченности бассейнами на 1000 чел. | кв.м. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Уровень фактической обеспеченности спортивными залами на 1000 чел. | кв.м. | 93,8 | 93,0 | 92,2 | 97,5 | 102,6 | 104,7 | 109,8 | 108,8 | 113,7 | 118,5 | 121,2 |
| 9 | Уровень фактической обеспеченности плоскостными сооружениями на 1000 чел. | кв.м | 1278,1 | 1285,7 | 1275,0 | 1321,5 | 1319,4 | 1317,2 | 1315,0 | 1312,7 | 1310,4 | 1308,0 | 1305,6 |
| 10 | Доля систематически занимающихся физкультурой и спортом от общей численности населения | % | 56,3 | 57,5 | 58,7 | 59,9 | 61,1 | 62,4 | 63,7 | 65,0 | 66,4 | 67,8 | 69,2 |
| 11 | Количество мест в учреждениях культурно-досугового типа (включая театры, кино, клубные и концертные организации, цирк) на 1000 чел. | ед. | 31,1 | 30,9 | 30,6 | 31,6 | 31,3 | 31,0 | 30,8 | 30,5 | 30,3 | 30,8 | 30,6 |
| 12 | Мощность учреждений социального обслуживания в смену | посещений на 1000 чел. | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 13 | Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений в смену | посещений на 1000 чел. | 21,6 | 21,6 | 21,4 | 21,3 | 21,1 | 22,4 | 24,7 | 25,0 | 24,8 | 24,6 | 24,4 |
| 14 | Мощность больничных учреждений | коек на 1000 чел. | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 5,4 | 5,3 |
| 15 | Количество машин скорой помощи на 10000 чел. | ед. | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 16 | Оборудование зданий социальной инфраструктуры согласно СП 59.13330.2020 (обеспечение доступности для лиц с ограниченными возможностями) | % | 70,0 | 78,0 | 83,0 | 84,0 | 86,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Продолжение таблицы Б.1

| № п/п | Наименование целевого индикатора / непосредственного результата | Единица измерения | Показатель 2025 года | Год Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В результате реализации Программы прирост 2045 к 2025, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |  |
| l | 2 | 3 | 4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Количество мест в общеобразовательных организациях на 1000 чел. | ед. | 103,2 | 105,3 | 109,3 | 109,4 | 108,5 | 107,5 | 106,6 | 105,8 | 104,9 | 104,0 | 103,1 | -0,1 |
| 2 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 11,1 |
| 3 | Доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 4 | Количество мест в дошкольных учреждениях на 1000 чел. | ед. | 41,7 | 40,2 | 42,4 | 42,0 | 43,2 | 42,8 | 42,5 | 42,1 | 41,8 | 41,4 | 41,1 | -1,4 |
| 5 | Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 6 | Количество мест в учреждениях дополнительного образования на 1000 чел. | ед. | 146,2 | 175,7 | 174,5 | 177,7 | 208,9 | 224,7 | 223,3 | 221,8 | 220,4 | 239,8 | 238,3 | 63,0 |
| 7 | Уровень фактической обеспеченности бассейнами на 1000 чел. | кв.м. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 2,2 | 2,2 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 5,8 | 5,7 | в 5,7 раза |
| 8 | Уровень фактической обеспеченности спортивными залами на 1000 чел. | кв.м. | 93,8 | 120,2 | 119,2 | 120,9 | 125,4 | 124,4 | 123,3 | 122,3 | 121,3 | 125,5 | 124,5 | 32,7 |
| 9 | Уровень фактической обеспеченности плоскостными сооружениями на 1000 чел. | кв.м | 1278,1 | 1303,1 | 1292,2 | 1281,3 | 1270,6 | 1260,0 | 1249,4 | 1238,9 | 1228,6 | 1218,3 | 1208,1 | -5,5 |
| 10 | Доля систематически занимающихся физкультурой и спортом от общей численности населения | % | 56,3 | 70,6 | 72,1 | 73,6 | 75,1 | 76,7 | 78,3 | 79,9 | 81,6 | 83,3 | 85,0 | 51,0 |
| 11 | Количество мест в учреждениях культурно-досугового типа (включая театры, кино, клубные и концертные организации, цирк) на 1000 чел. | ед. | 31,1 | 30,3 | 31,2 | 36,7 | 36,4 | 36,1 | 35,8 | 35,5 | 35,2 | 34,9 | 34,6 | 11,1 |
| 12 | Мощность учреждений социального обслуживания в смену | посещений на 1000 чел. | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 79,1 |
| 13 | Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений в смену | посещений на 1000 чел. | 21,6 | 24,2 | 24,0 | 23,8 | 23,6 | 23,4 | 23,2 | 23,0 | 22,8 | 22,6 | 22,4 | 3,9 |
| 14 | Мощность больничных учреждений | коек на 1000 чел. | 3,6 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 36,9 |
| 15 | Количество машин скорой помощи на 10000 чел. | ед. | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 79,1 |
| 16 | Оборудование зданий социальной инфраструктуры согласно СП 59.13330.2020 (обеспечение доступности для лиц с ограниченными возможностями) | % | 70,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 42,9 |

Приложение 3

к Программе

Реестр таблиц

в Программе комплексного развития социальной инфраструктуры

городского округа Воскресенск Московской области на 2026 - 2045 годы (Таблица В.1)

Таблица В.1 - Реестр таблиц в Программе комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Воскресенск Московской области на 2026 - 2045 годы

| № п/п | Номер таблицы | Название таблицы | Номер страницы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 4.1.1 | Основные показатели, характеризующие демографические процессы в г.о. Воскресенск | 10 |
| 2 | 4.2.1 | Паспорт Программы | 17 |
| 3 | 4.3.1 | Технико-экономические параметры существующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений г.о. Воскресенск | 22 |
| 4 | 4.3.2 | Технико-экономические параметры существующих общеобразовательных учреждений г.о. Воскресенск на 01.09.2025 | 27 |
| 5 | 4.3.3 | Технико-экономические параметры существующих учреждений дополнительного образования в сфере культуры г.о. Воскресенск | 33 |
| 6 | 4.3.4 | Технико-экономические параметры существующих учреждений дополнительного образования в сфере спорта г.о. Воскресенск | 34 |
| 7 | 4.3.5 | Технико-экономические параметры существующих подразделений ГБУЗ МО «Воскресенская больница» | 36 |
| 8 | 4.3.6 | Технико-экономические параметры существующих объектов культуры и досуга г.о. Воскресенск | 44 |
| 9 | 4.3.7 | Перечень действующих библиотек на территории муниципального образования г.о. Воскресенск | 46 |
| 10 | 4.3.8 | Перечень учреждений дополнительного образования в сфере спорта на территории муниципального образования г.о. Воскресенск | 49 |
| 11 | 4.3.9 | Перечень объектов физкультуры и спорта в составе образовательных организаций на территории муниципального образования г.о. Воскресенск | 49 |
| 12 | 4.3.10 | Прогноз численности постоянного населения г.о. Воскресенск на основе экстраполяции сложившихся тенденций | 53 |
| 13 | 4.3.11 | Расчёт потребности в учреждениях социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения регионального значения в г.о. Воскресенск | 55 |
| 14 | 4.3.12 | Расчёт потребности в учреждениях социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения местного значения в г.о. Воскресенск | 55 |

Приложение 4

к Программе

Реестр рисунков

в Программе комплексного развития социальной инфраструктуры

городского округа Воскресенск Московской области на 2026 - 2045 годы (Таблица Г.1)

Таблица Г.1 - Реестр рисунков в Программе комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Воскресенск Московской области на 2026 - 2045 годы

| № п/п | Номер рисунка | Название рисунка | Номер страницы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 4.1.1 | Динамика численности населения г.о. Воскресенск, чел. | 8 |
| 2 | 4.1.2 | Динамика естественного прироста населения г.о. Воскресенск, чел. | 9 |
| 3 | 4.1.3 | Динамика миграционного прироста населения г.о. Воскресенск, чел. | 10 |
| 4 | 4.1.4 | Структура населения г.о. Воскресенск, 01.01.2025 | 11 |
| 5 | 4.1.5 | Половозрастная структура населения г.о. Воскресенск | 12 |
| 6 | 4.1.6 | Соотношение уровней доходов населения со среднедушевым прожиточным минимумом в г.о. Воскресенск | 14 |
| 7 | 4.1.7 | Структура направлений занятости среди субъектов МСП в г.о. Воскресенск | 16 |

Постановление Правительства Московской области № 851-ПП от 13.08.2024

Среднемесячная заработная плата, средняя пенсия - по данным Росстата (Московская область)

Данные Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства РФ на 18.01.2026

В соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования г.о. Воскресенск (утверждены постановлением Администрации г.о. Воскресенск МО от 07.02.2025 № 240), объекты образования местного значения нормируются в соответствии с региональными нормативами МО

Усадьба Кривякино является объектом культурного наследия федерального значения. В настоящее время проводится реставрация. Работы по Главному дому завершены в 2024 году. Работы по Северному и Южному Флигелям будут проводиться в 2026-2027 годах

На базе действующего Генерального плана