Администрация

городского округа Воскресенск

# Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

__________________ № ________________

О внесении изменений в муниципальную программу

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»,

утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск

Московской области от 05.12.2023 № 7122 (с изменениями от 05.02.2024 № 489,

от 07.03.2024 № 1040, от 07.05.2024 № 1980, от 30.05.2024 № 2141, от 24.07.2024 № 2575,

от 21.10.2024 № 3343, от 16.12.2024 № 3940, от 28.01.2025 № 137)

Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным постановлением Администрации                       городского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2022 № 6092 (с изменениями                            от 20.01.2023 № 219, от 07.04.2023 № 1835 от 23.06.2023 № 3381, от 21.08.2023 № 4689,                          от 10.01.2024 № 11), в связи с изменением объемов финансирования и показателей реализации               муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск                          Московской области от 05.12.2023 № 7122 (с изменениями от 05.02.2024 № 489, от 07.03.2024            № 1040, от 07.05.2024 № 1980, от 30.05.2024 № 2141, от 24.07.2024 № 2575, от 21.10.2024 № 3343, от 16.12.2024 № 3940, от 28.01.2025 № 137), следующие изменения:

- 1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного                жилищного фонда» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

- 1.2. Раздел 2 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы                  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» изложить в редакции согласно                        приложению 2 к настоящему постановлению;

- 1.3. Раздел 10 «Планируемые показатели реализации муниципальной программы                       «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» изложить в редакции согласно                        приложению 3 к настоящему постановлению;

1.4. Раздел 12 «Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутренних коммуникаций Администрации городского округа Воскресенск Московской области обеспечить размещение настоящего постановления в сетевом издании «Официальный вестник городского округа Воскресенск Московской области» и на официальном сайте

городского округа Воскресенск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Воскресенск Гарибяна С.П.

Глава городского округа Воскресенск                                                                                   А.В. Малкин

Приложение 1

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от_________________№___________

1. Паспорт муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель Главы городского округа Воскресенск Гарибян С.П. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление муниципальной собственности, жилищной политики и рекламы Администрации городского округа Воскресенск, управление архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Воскресенск |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года» |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы переселения | 2024 – 2029 гг. |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Всего, в том числе: | 1 335 234,40 | 501 559,94 | 720 543,34 | 113 131,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 087 146,47 | 411 942,26 | 578 929,63 | 96 274,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 248 087,93 | 89 617,68 | 141 613,71 | 16 856,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 2

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от_________________№___________

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (далее – муниципальная программа) направлена на обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Мониторинг текущего состояния жилищного фонда на территории городского округа Воскресенск по состоянию на 31.12.2023 в соответствии с реестром «Сведения об общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, которые с 01.01.2017 и до 01.01.2022 признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» выявил площадь аварийного жилищного фонда в городском округе Воскресенск, признанного таковым с 01.01.2017 и до 01.01.2022 - 10 480,62 кв. м. Данный аварийный фонд подлежит расселению за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), за счет средств консолидированного бюджета Московской области и за счет средств бюджета городского округа Воскресенск.

Решение вопроса ликвидации аварийного жилищного фонда требует комплексных программных методов, определяющих систему мероприятий по формированию жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Муниципальная программа определяет перечень многоквартирных домов, которые с 01.01.2017 и до 01.01.2022 признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации в г. о. Воскресенск.

Адресный перечень многоквартирных домов городского округа Воскресенск Московской области

признанных аварийными и подлежащими сносу (по состоянию на 01.01.2025 г.)

| № п/п | Адрес многоквартирного жилого дома (далее - МКД) | Дата признания МКД аварийным и подлежащим сносу | Планируемая дата завершения переселения | Число жителей планируемых к переселению, чел. | Количество помещений, ед. | Общая площадь жилых помещений, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | обл. Московская, р-н. Воскресенский, пгт. Хорлово, ул. 1 Пятилетка, д. 3 | 10.05.2018 | 31.12.2025 | 5 | 4 | 115,67 |
| 2 | обл. Московская, р-н. Воскресенский, с. Фаустово, д. 9 | 08.05.2018 | 31.12.2025 | 17 | 3 | 161,2 |
| 3 | обл. Московская, р-н. Воскресенский, г. Воскресенск, ул. Андреса, д. 7 | 10.09.2021 | 31.12.2027 | 16 | 5 | 210,60 |
| 4 | обл. Московская, р-н. Воскресенский, г. Воскресенск, ул. Маркина, д. 1/12 | 10.09.2021 | 31.12.2027 | 19 | 12 | 396,82 |
| 5 | обл. Московская, р-н. Воскресенский, г. Воскресенск, ул. Мичурина, д. 2 | 18.05.2018 | 31.12.2022 | 25 | 8 | 344,7 |
| 6 | обл. Московская, р-н. Воскресенский, г. Воскресенск, ул. Московская, д. 27 | 18.05.2018 | 31.12.2022 | 15 | 2 | 297,9 |
| 7 | обл. Московская, р-н. Воскресенский, д. Городище, ул. Мира, д. 11 | 10.05.2018 | 31.12.2025 | 38 | 4 | 457,90 |
| 8 | обл. Московская, р-н. Воскресенский, д. Городище, ул. Мира, д. 6 | 10.05.2018 | 31.12.2025 | 11 | 3 | 125,2 |
| 9 | обл. Московская, р-н. Воскресенский, д. Золотово, ул. Фабричная, д. 10 | 10.05.2018 | 31.12.2025 | 48 | 12 | 422,65 |
| 10 | обл. Московская, р-н. Воскресенский, д. Золотово, ул. Фабричная, д. 12 | 12.08.2020 | 31.12.2026 | 5 | 2 | 85,36 |
| 11 | обл. Московская, р-н. Воскресенский, д. Щельпино, ул. Центральная, д. 133 | 08.05.2018 | 31.12.2025 | 9 | 2 | 130,7 |
| 12 | обл. Московская, р-н. Воскресенский, д. Щербово, ул. Малага, д. 1 | 10.05.2018 | 31.12.2025 | 40 | 7 | 348,90 |
| 13 | обл. Московская, р-н. Воскресенский, д. Щербово, ул. Малага, д. 3 | 10.05.2018 | 31.12.2025 | 17 | 4 | 203,20 |
| 14 | обл. Московская, р-н. Воскресенский, пгт. им Цюрупы, ул. Ленинская, д. 210 | 04.05.2018 | 31.12.2025 | 9 | 3 | 94,40 |
| 15 | обл. Московская, р-н. Воскресенский, пгт. им Цюрупы, ул. Октябрьская, д. 27 | 04.05.2018 | 31.12.2025 | 5 | 1 | 90,10 |
| 16 | обл. Московская, р-н. Воскресенский, пгт. им Цюрупы, ул. Октябрьская, д. 32 | 04.07.2019 | 31.12.2026 | 3 | 2 | 69,20 |
| 17 | обл. Московская, р-н. Воскресенский, пгт. им Цюрупы, ул. Октябрьская, д. 35 | 04.05.2018 | 31.12.2025 | 10 | 3 | 153,10 |
| 18 | обл. Московская, р-н. Воскресенский, пгт. им Цюрупы, ул. Октябрьская, д. 37 | 04.05.2018 | 31.12.2025 | 4 | 2 | 101,50 |
| 19 | обл. Московская, р-н. Воскресенский, пгт. им Цюрупы, ул. Октябрьская, д. 39 | 04.05.2018 | 31.12.2025 | 10 | 3 | 105 |
| 20 | обл. Московская, р-н. Воскресенский, пгт. им Цюрупы, ул. Октябрьская, д. 41 | 04.05.2018 | 31.12.2025 | 4 | 2 | 75,2 |
| 21 | обл. Московская, р-н. Воскресенский, пгт. им Цюрупы, ул. Октябрьская, д. 59 | 04.05.2018 | 31.12.2025 | 9 | 2 | 75,2 |
| 22 | обл. Московская, р-н. Воскресенский, пгт. им Цюрупы, ул. Рабочий городок, д. 5 | 04.07.2019 | 31.12.2026 | 15 | 7 | 393 |
| 23 | обл. Московская, р-н. Воскресенский, пгт. Хорлово, пл. Ленина, д. 8 | 10.05.2018 | 31.12.2025 | 5 | 4 | 197,27 |
| 24 | обл. Московская, р-н. Воскресенский, пгт. Хорлово, ул. 1 Пятилетка, д. 1 | 10.05.2018 | 31.12.2025 | 8 | 4 | 195,66 |
| 25 | обл. Московская, р-н. Воскресенский, пгт. Хорлово, ул. 1 Пятилетка, д. 2 | 10.05.2018 | 31.12.2025 | 3 | 3 | 68,1 |
| 26 | обл. Московская, р-н. Воскресенский, с. Барановское, ул. Фабрики Вперед, д. 17 | 10.05.2018 | 31.12.2025 | 3 | 2 | 72 |
| 27 | обл. Московская, р-н. Воскресенский, с. Барановское, ул. Фабрики Вперед, д. 24 | 10.05.2018 | 31.12.2025 | 4 | 2 | 53,7 |
| 28 | обл. Московская, р-н. Воскресенский, с. Барановское, ул. Фабрики Вперед, д. 25 | 08.05.2018 | 31.12.2025 | 2 | 2 | 74,3 |
| 29 | обл. Московская, р-н. Воскресенский, с. Барановское, ул. Фабрики Вперед, д. 26 | 10.05.2018 | 31.12.2025 | 6 | 3 | 91,5 |
| 30 | обл. Московская, р-н. Воскресенский, с. Барановское, ул. Фабрики Вперед, д. 6 | 10.05.2018 | 31.12.2025 | 4 | 3 | 63 |
| 31 | обл. Московская, р-н. Воскресенский, с. Барановское, ул. Фабрики Вперед, д. 7 | 10.05.2018 | 31.12.2025 | 4 | 3 | 113,10 |
| 32 | обл. Московская, р-н. Воскресенский, с. Барановское, ул. Фабрики Вперед, д. 8 | 10.05.2018 | 31.12.2025 | 13 | 7 | 223,30 |
| 33 | обл. Московская, р-н. Воскресенский, с. Невское, д. 53 | 10.05.2018 | 31.12.2025 | 5 | 4 | 258,10 |
| 34 | обл. Московская, р-н. Воскресенский, с. Невское, д. 54 | 10.05.2018 | 31.12.2025 | 20 | 7 | 358,20 |
| 35 | обл. Московская, р-н. Воскресенский, с. Невское, д. 55 | 10.05.2018 | 31.12.2025 | 12 | 4 | 249,20 |
| 36 | обл. Московская, р-н. Воскресенский, пгт. им Цюрупы, ул. Октябрьская, д. 73 | 06.03.2017 | 31.12.2023 | 2 | 2 | 63,17 |
| ИТОГО: |  |  |  | 425 | 143 | 6538,10 |

Приложение 3

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от_________________№___________

10. Планируемые показатели реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

| № п/п | Показатели реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  | Номер мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы и код (Y.XX.ZZ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4. | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | - | 4,112 | 5,222 | 0,868 | - | - | - | 4.01.01 |
| 2.2. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4. | Отраслевой показатель | Тысяча человек | - | 0,200 | 0,325 | 0,100 | - | - | - | 4.01.01 |

Приложение 4

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от_________________№___________

12. Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области,

признанного таковым после 1 января 2017 года»

12.1. Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление, муниципальной собственности, жилищной политики и рекламы Администрации городского округа Воскресенск, управление архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Воскресенск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи подпрограммы | Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2024 - 2029г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителем бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Итого |
|  | Администрация городского округа Воскресенск Московской области | Всего, в том числе: | 500 785,95 | 720 543,34 | 113 131,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 334 460,41 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 411 942,26 | 578 929,63 | 96 274,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 146,47 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 88 843,69 | 141 613,71 | 16 856,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 313,94 |

12.2. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года»

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам реализации (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года | 2024-2029 | Итого | 1 334 460,41 | 500 785,95 | 720 543,34 | 113 131,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 087 146,47 | 411 942,26 | 578 929,63 | 96 274,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 247 313,94 | 88 843,69 | 141 613,71 | 16 856,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года | 2024-2029 | Итого | 1 324 140,41 | 500 715,95 | 710 293,34 | 113 131,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел расселения аварийного жилищного фонда и рекламы Администрации городского округа Воскресенск | Переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 087 146,47 | 411 942,26 | 578 929,63 | 96 274,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 236 993,94 | 88 773,69 | 131 363,71 | 16 856,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.05. Реализация мероприятий по сносу аварийного жилья, расселенного в рамках программы переселения | 2024-2029 | Итого | 10 320,00 | 70,00 | 10 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Воскресенск | Снос аварийного жилья |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 10 320,00 | 70,00 | 10 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |