

Администрация

городского округа Воскресенск

# Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Формирование современной комфортной городской среды»,**

**утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск**

**Московской области от 05.12.2022 № 6368 (с изменениями от 27.01.2023 № 348,**

**от 09.02.2023 № 586, от 11.04.2023 № 1889, от 03.05.2023 № 2343, от 04.05.2023 № 2359,**

**от 25.05.2023 № 2719, от 13.06.2023 № 3157, от 26.07.2023 № 4100, от 09.08.2023 № 4443,**

**от 31.08.2023 № 4943, от 06.10.2023 № 5825, от 01.11.2023 № 6435, от 31.01.2024 № 400,**

**от 09.02.2024 № 598, от 04.03.2024 № 1005, от 29.03.2024 № 1529, от 12.04.2024 № 1761,**

**от 10.06.2024 № 2233, от 09.07.2024 № 2468, от 24.07.2024 № 2570, от 02.08.2024 № 2666,**

**от 20.08.2024 № 2814, от 17.09.2024 № 3020, от 22.10.2024 № 3350, от 28.10.2024 № 3430,**

**от 20.11.2024 № 3700, от 23.01.2025 № 97)**

Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2022 № 6092 (с изменениями от 20.01.2023 № 219, от 07.04.2023 № 1835, от 23.06.2023 №3381, от 21.08.2023 № 4689, от 10.01.2024 № 11), в связи и изменением объемов финансирования мероприятий и показателей реализации муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 05.12.2022 № 6368 (с изменениями от 27.01.2023 № 348, от 09.02.2023 № 586, от 11.04.2023 № 1889, от 03.05.2023 № 2343, от 04.05.2023 № 2359, от 25.05.2023 № 2719, от 13.06.2023 № 3157, от 26.07.2023 № 4100, от 09.08.2023 № 4443, от 31.08.2023 № 4943, от 06.10.2023 № 5825, от 01.11.2023 № 6435, от 31.01.2024 № 400 от 09.02.2024 № 598, от 04.03.2024 № 1005, от 29.03.2024 № 1529, от 12.04.2024 № 1761, от 10.06.2024 № 2233, от 09.07.2024 № 2468, от 24.07.2024 № 2570, от 02.08.2024 № 2666, от 20.08.2024 № 2814, от 17.09.2024 № 3020, от 22.10.2024 № 3350, от 28.10.2024 № 3430, от 20.11.2024 № 3700, от 23.01.2025 № 97), следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Формирование современной комфортной

городской среды» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Раздел 3 «Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы, с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. Раздел 6 «Целевые показатели реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.4. Раздел 7 «Методика расчета значений целевых показателей реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.5. Раздел 8 «Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

1.6. Подраздел 9.1 «Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда» раздела 9 «Подпрограмма I «Комфортная городская среда» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

1.7. Подраздел 9.2 «Адресный перечень общественных территорий городского округа Воскресенск, для выполнения работ по благоустройству территорий в 2023-2030 годах» раздела 9 «Подпрограмма I «Комфортная городская среда» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

1.8. Подраздел 9.4 «Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.02. «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий» подпрограммы I «Комфортная городская среда» раздела 9 «Подпрограмма I «Комфортная городская среда» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

1.9. Подраздел 9.10 «Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.21. «Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета» подпрограммы I «Комфортная городская среда» раздела 9 «Подпрограмма I «Комфортная городская среда» изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

1.10. Подраздел 9.11. «Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.02. «Благоустройство лесопарковых зон» подпрограммы I «Комфортная городская среда» раздела 9 «Подпрограмма I «Комфортная городская среда» изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

1.11. Дополнить раздел 9 «Подпрограмма I «Комфортная городская среда» подразделом 9.12 «Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием И4.03. «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)» в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

1.12. Дополнить раздел 9 «Подпрограмма I «Комфортная городская среда» подразделом 9.13 «Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием И4.05. «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5» подпрограммы I «Комфортная городская среда» в редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;

1.13. Подраздел 10.1 «Перечень мероприятий подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» раздела 10 «Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;

1.14. Подраздел 10.2 «Адресный перечень дворовых территорий городского округа Воскресенск, сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2023-2030 годах» раздела 10 «Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению;

1.15. Подраздел 10.3 «Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.01. «Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий» подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» раздела 10 «Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» изложить в редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению;

1.16. Подраздел 10.4 «Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятиями 01.02. «Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций», 01.28 «Мероприятие, не включенное в ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций» подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» раздела 10 «Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» изложить в редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению;

1.17. Дополнить раздел 10 «Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» подразделом 10.9 «Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.39. «Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП**)»** подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» в редакции согласно приложению 17 к настоящему постановлению;

1.18. Дополнить раздел 10 «Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» подразделом 10.10 «Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием И4.01. «Ремонт дворовых территорий» подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» в редакции согласно приложению 18 к настоящему постановлению;

1.19. Дополнить раздел 10 «Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» подразделом 10.11 «Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.33. «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах» подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» в редакции согласно приложению 19 к настоящему постановлению;

1.20. Дополнить раздел 10 «Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» разделом 10.12 «Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.35. «Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП)» подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» в редакции согласно приложению 20 к настоящему постановлению;

2. Управлению внутренних коммуникаций Администрации городского округа Воскресенск Московской области обеспечить размещение настоящего постановления в сетевом издании

«Официальный вестник городского округа Воскресенск Московской области» и на официальном сайте городского округа Воскресенск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Воскресенск Пирогова А.В.

Глава городского округа Воскресенск А.В. Малкин

Приложение 1

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» (далее – программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы городского округа Воскресенск Пирогов А.В. | | | | | | | | |
| Заказчик муниципальной программы | Управление развития инфраструктуры и экологии Администрации городского округа Воскресенск Московской области (далее – УРИ и Э), управление жилищно – коммунального комплекса Администрации городского округа Воскресенск Московской области (далее – управление ЖКК) | | | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории Московской области.  2. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | | | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Заказчики подпрограмм: | | | | | | | | |
| 1. Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | УРИ и Э | | | | | | | | |
| 2. Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | УРИ и Э, управление ЖКК | | | | | | | | |
| 3. Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма» | Управление ЖКК | | | | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» направлена на благоустройство общественных территорий, приобретение и установку детских, игровых площадок на территории городского округа Воскресенск | | | | | | | | |
| Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» направлена на обеспечение комфортного, безопасного проживания в многоквартирных домах, благоустройству дворовых территорий и формированию комфортной городской световой среды, организации ремонта и надлежащего содержания жилищного фонда в городском округе Воскресенск. | | | | | | | | |
| Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на реализацию полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно - коммунального хозяйства и благоустройства | | | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Средства бюджета Московской области | 2 676 376,25 | 119 082,77 | 176 712,76 | 177 763,55 | 287 324,63 | 867 875,16 | 694 462,48 | 353 154,90 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 365 086,50 | 0,00 | 247 473,41 | 0,00 | 117 613,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 6 437 402,43 | 722 747,62 | 1 299 034,91 | 1 381 800,23 | 1 277 418,48 | 1 548 695,64 | 137 920,45 | 69 785,10 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 109 073,09 | 14 237,09 | 75 068,00 | 19 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 9 587 938,27 | 856 067,48 | 1 798 289,08 | 1 579 331,78 | 1 682 356,20 | 2 416 570,80 | 832 382,93 | 422 940,00 | 0,00 |

Приложение 2

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы,

с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере

Характеристика текущего состояния, основные проблемы по формированию комфортной городской среды в Московской области определяют новую стратегию развития отрасли, основанную на следующих приоритетах:

развитие нормативной правовой базы, создающей правовые, экономические, социальные и организационные предпосылки для решения проблемы формирования комфортной городской среды городского округа Воскресенск;

обеспечение проведения мероприятий по формированию комфортной городской среды в городском округе Воскресенск в соответствии с едиными требованиями.

Реализацию новой стратегии развития отрасли планируется осуществить программно-целевым методом в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2023 по 2030 год обеспечит выход на целевые параметры развития и решение системных задач в сфере благоустройства и обеспечения комфортного проживания жителей городского округа Воскресенск.

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие:

риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, за счет бюджетных средств. Указанный риск сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным;

риски, связанные с изменениями внешней среды, а именно: риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства, а также потребовать концентрации средств федерального бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для муниципальной программы можно оценить, как умеренный;

риск изменения федерального законодательства;

операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении.

В рамках данной группы рисков можно выделить основные:

риск исполнителя муниципальной программы, который связан с возникновением проблем в реализации муниципальной программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации мероприятий муниципальной программы;

организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации муниципальной программы, ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий муниципальной программы. Большое число участников реализации муниципальной программы, а также высокая зависимость реализации мероприятий муниципальной программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Осуществление данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий;

В целях реализации муниципальной программы предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер по управлению рисками реализации муниципальной программы:

В целях оптимизации процессов реализации муниципальной программы и минимизации вышеуказанных рисков предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер:

оперативный мониторинг хода реализации муниципальной программы;

оперативное реагирование на изменения федерального законодательства;

определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий муниципальной программы;

современная корректировка основных мероприятий муниципальной программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

Приложение 3

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Целевые показатели реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя (Y.ХХ.ZZ) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Повышение качества и комфорта среды на территории Московской области | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Приоритетный, региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 11 | - | УРИ и Э | 1.F2.01, 1.F2.03  1.И4.01, 1.И4.03, 1.И4.05 |
| 2 | Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля граждан, которым созданы условия для комфортного проживания в многоквартирных домах | Отраслевой показатель | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | УЖКК | 2.02.01, 2.02.02, 2.03.04 |
| 2.2 | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | Тыс. квадратных метров | - | - | 3098,42 | 3788,69 | 3788,69 | 3788,69 | -- | - | - | УРИ и Э | 2.01.15, 2.01.2016, 2.01.18, 2.01.19 |
| 2.3 | Заменена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Приоритетный | Единица | 4819 | 769 | 0 | 468 | 0 | 0 |  |  |  | УРИ и Э | 2.01.22 |
| 2.4 | Установка шкафов управления наружным освещением | Приоритетный | Единица | 0 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | УРИ и Э | 2.01.23 |
| 2.5 | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Отраслевой показатель | Единица | - | - | 2 | 4 | 3 | 4 |  |  |  | УРИ и Э | 2.01.39, 2.01.40 |

Приложение 4

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Методика расчета значений целевых показателей реализации муниципальной программы

«Формирование современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | | | | |
| 1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования, заключенными в рамках реализации мероприятий И4.01, И4.03, И4.05 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы, а также в соответствии с нормативами, установленными постановлением Правительства Московской области от 26.09.2019 № 646/33 «Об утверждении методик расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере благоустройства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов, и внесении изменений в методику расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» (в части реализации мероприятия И4.05 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы).  Фактическое значение показателя определяется нарастающим итогом начиная с 2025 года как сумма количеств общественных территорий, на которых реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение фактических значений показателей подтверждается решениями муниципальных общественных комиссий, принятых по результатам осмотра благоустроенных общественных территорий. | Данные структурных подразделений городского округа Воскресенск | Годовая |
| 2 | Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | | | | |
| 2.1 | Доля граждан, которым созданы условия для комфортного проживания в многоквартирных домах | Процент | Методику разрабатывает ОМСУ | Данные структурных подразделений городского округа Воскресенск | Годовая |
| 2.2 | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области | Данные структурных подразделений городского округа Воскресенск | Годовая |
| 2.3 | Замененна неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год | Данные структурных подразделений городского округа Воскресенск | Годовая |
| 2.4 | Установка шкафов управления наружным освещением | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Данные структурных подразделений городского округа Воскресенск | Годовая |
| 2.5 | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Данные структурных подразделений городского округа Воскресенск | Годовая |

Приложение 5

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата\* | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | I | И4 | 01 | Благоустроены общественные территории | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 2 | I | И4 | 03 | Благоустроены скверы | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств скверов, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства скверов, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 3 | I | И4 | 05 | Благоустроены общественные территории, площадью менее 0,5 га | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га, принятые по результатам осмотра таких общественных территорий |
| 4 | I | 01 | 01 | Изготовлено и установлено стел | Шт. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств стел, изготовленных и установленных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении изготовления и установки стел, принятые по результатам осмотра таких стел |
| 5 | I | 01 | 02 | Благоустроены лесопарковые зоны | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств лесопарковых зон, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства лесопарковых зон, принятые по результатам осмотра таких лесопарковых зон. |
| 6 | I | 01 | 05 | Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств зон для досуга и отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства зон для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, принятые по результатам осмотра таких зон. |
| Разработана концепция и проектно-сметная документация проекта благоустройства парка культуры и отдыха | Ед. | Количество парков культуры и отдыха, для которых разработаны концепция и проектно-сметная документация по благоустройству |
| 7 | I | 01 | 06 | Благоустроены пространства для активного отдыха | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств пространств для активного отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства пространств для активного отдыха, принятые по результатам осмотра таких пространств. |
| 8 | I | 01 | 07 | Выполнен план мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного Приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области ИМБТ бюджету муниципального образования Московской области | Процент | Фактическое достижение результата определяется как средний арифметический процент выполнения мероприятий планов по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования Московской области.  Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренных планами мероприятий по развитию инфраструктуры парко, предусмотренных Приложениями к соглашениям между Министерством благоустройства Московской области и муниципальными образованиями Московской области о предоставлении из бюджета Московской области иного межбюджетного трансферта бюджета муниципального образования Московской области. |
| 9 | I | 01 | 08 | Обустроены велосипедные маршруты | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств велосипедных маршрутов, обустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении обустройства велосипедных маршрутов. |
| 10 | I | 01 | 20 | Благоустроенны общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |
| 11 | I | 01 | 20 | Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий | Ед. | Количество общественных территорий, для которых разработаны архитектурно-планировочная концепция и проектно-сметная документация по благоустройству |
| 12 | I | 01 | 20 | Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Количество общественных территорий благоустроенных с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| 13 | I | 01 | 20 | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен строительный контроль |
| 14 | I | 01 | 20 | Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства |
| 15 | I | 01 | 20 | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости | Ед. | Количество общественных территорий, для которых проведена проверка достоверности определения сметной стоимости |
| 16 | I | 01 | 20 | Осуществление вывоза снега | Ед. | Количество обустроенных площадок для вывоза снега |
| 17 | I | 01 | 21 | Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета | Ед. | Количество установленных детских, игровых площадок за счет средств местного бюджета |
| 18 | I | 01 | 21 | Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки | Ед. | Количество подготовленного асфальтобетонного покрытия под детские, игровые площадки |
| 19 | I | 01 | 21 | Осуществление технического надзора, проверка сметной документации | Да/нет | По данным ОМСУ |
| 20 | II | И4 | 01 | Выполнен ремонт дворовых территорий | Ед. | Фактическое значение определяется количеством отремонтированных дворовых территорий на территории Московской области в отчетном периоде |
| 21 | II | 01 | 03 | В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 15.05.2018 № 305/17 «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных отдельных государственных полномочий Московской области по созданию административных комиссий в Московской области» |
| 22 | II | 01 | 06 | Приобретена коммунальная техника | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники |
| 23 | II | 01 | 09 | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок | Кв. м | Фактическое значение результата определяется площадью территории, на которой устроены/модернизированы контейнерные площадки в отчетном периоде, и подтверждается отчетами муниципального образования Московской области. |
| 24 | II | 01 | 15 | Обеспечено содержание дворовых территорий | Тыс.кв.м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области |
| 25 | II | 01 | 16 | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | Тыс.кв.м | Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства Московской области, за исключением парков культуры и отдыха |
| 26 | II | 01 | 17 | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области |
| 27 | II | 01 | 18 | Обеспечено содержание парков культуры и отдыха | Тыс.кв.м | Значение определяется как сумма площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области |
| 28 | II | 01 | 19 | Обеспечено содержание внутриквартальных проездов | Тыс.кв.м | Значение определяется как сумма площадей внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области |
| 29 | II | 01 | 21 | Количество светильников | Ед. | Фактическое значение результата определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 30 | II | 01 | 22 | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения в отчетном периоде |
| 31 | II | 01 | 23 | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством установленных шкафов управления наружным освещением в отчетном периоде |
| 32 | II | 01 | 24 | Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок | Ед. | Значение определяется фактическим количеством объектов (дворовые территории, общественные пространства), на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок |
| Объем ликвидированных навалов мусора | Куб. м | Значение определяется суммой объемов вывезенных несанкционированных навалов мусора с объектов благоустройства городского округа. |
| 33 | II | 01 | 25 | Количество организованных субботников и общественных работ | Ед. | Значение определяется фактическим количеством организованных субботников и общественных работ |
| 34 | II | 01 | 32 | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м) | Кв.м. | Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов (картами свыше 25 кв. м) в отчетном периоде |
| 35 | II | 01 | 33 | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории Московской области в отчетном периоде |
| 36 | II | 01 | 35 | Установлено детских игровых площадок, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) | Ед. | Фактическое значение определяется как количество площадок установленных, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) |
| 37 | II | 01 | 39 | Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Значение определяется фактическим количеством модернизированных детских игровых площадок  в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) |
| Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками | Ед. | Количество подготовленного твердого покрытия под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) |
| 38 | II | 01 | 40 | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) | Ед. | Количество детских игровых площадок на которых выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, асфальтобетонное основание) в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения | Ед. | Количество детских игровых площадок на которых выполнены работы по устройству и (или) модернизации систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» | Ед. | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства | Ед. | Количество детских игровых площадок, для которых осуществлен строительный контроль в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 39 | II | 02 | 01 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | Ед. | Значение определяется фактическим количеством домов в которых проведен капитальный ремонт в текущем году |
| 40 | II | 03 | 02 | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов | Ед. | Значение определяется фактическим количеством камер установленных в подъездах в многоквартирных домах |
| 41 | II | 03 | 04 | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | Ед. | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в текущем году на территории муниципального образования в соответствии с адресным перечнем подъездов |

\*) указаны действующие показатели

Приложение 6

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9.1. Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2023-2024 | Итого | 574 806,27 | 79 251,47 | 495 554,80 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 230 662,61 | 56 427,04 | 174 235,57 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 247 473,41 | 0,00 | 247 473,41 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 96 670,25 | 22 824,43 | 73 845,82 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2023-2024 | Итого | 495 554,80 | 0,00 | 495 554,80 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
| Средства бюджета Московской области | 174 235,57 | 0,00 | 174 235,57 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 247 473,41 | 0,00 | 247 473,41 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 73 845,82 | 0,00 | 73 845,82 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены общественные территории, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 2 | 0 | 2 | - | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Мероприятие F2.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 2023-2024 | Итого | 79 251,47 | 79 251,47 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
| Средства бюджета Московской области | 56 427,04 | 56 427,04 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 22 824,43 | 22 824,43 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены скверы, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 1 | 1 | 0 | - | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие И4. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2025-2030 | Итого | 2 191 792,10 | 0,00 | 0,00 | 193 088,60 | | | | | | | | 262 513,10 | 481 558,80 | 831 691,60 | 422 940,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 633 341,88 | 0,00 | 0,00 | 135 860,01 | | | | | | | | 75 201,84 | 374 662,65 | 694 462,48 | 353 154,90 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 117 613,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 117 613,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 440 837,13 | 0,00 | 0,00 | 57 228,59 | | | | | | | | 69 698,17 | 106 896,15 | 137 229,12 | 69 785,10 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие И4.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2025-2030 | Итого | 1 697 435,50 | 0,00 | 0,00 | 162 706,60 | | | | | | | | 211 624,80 | 166 262,50 | 733 901,60 | 422 940,00 | 0,00 | УРИ и Э, управление культуры, МУ «Парки городского округа Воскресенск» |
| Средства бюджета Московской области | 1 299 745,53 | 0,00 | 0,00 | 135 860,01 | | | | | | | | 59 093,61 | 138 829,18 | 612 807,83 | 353 154,90 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 117 613,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 117 613,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 280 076,88 | 0,00 | 0,00 | 26 846,59 | | | | | | | | 34 918,10 | 27 433,32 | 121 093,77 | 69 785,10 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены общественные территории, единица |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 5 | - | - | 1 | - | - | | - | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие И4.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 2025-2030 | Итого | 399 516,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 19 291,30 | 282 435,30 | 97 790,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
| Средства бюджета Московской области | 333 596,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 16 108,23 | 235 833,47 | 81 654,65 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 65 920,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 3 183,07 | 46 601,83 | 16 135,35 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены скверы, единица |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3. | Мероприятие И4.05. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га) | 2025-2030 | Итого | 94 840,00 | 0,00 | 0,00 | 30 382,00 | | | | | | | | 31 597,00 | 32 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 94 840,00 | 0,00 | 0,00 | 30 382,00 | | | | | | | | 31 597,00 | 32 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены общественные территории, площадью менее 0,5 га, единица |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 3 | - | - | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 1 | | 1 | 1 | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2023-2030 | Итого | 964 740,86 | 53 990,14 | 17 090,72 | 52 080,00 | | | | | | | | 252 474,00 | 589 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 750 220,92 | 9 926,62 | 0,00 | 37 575,00 | | | | | | | | 210 815,79 | 491 903,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 214 519,94 | 44 063,52 | 17 090,72 | 14 505,00 | | | | | | | | 41 658,21 | 97 202,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Мероприятие 01.01. Изготовление и установка стел | 2023-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Изготовлено и установлено стел, шт*.* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Мероприятие 01.02. Благоустройство лесопарковых зон | 2023-2030 | Итого | 886 580,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | | | | | | | | 252 474,00 | 589 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
| Средства бюджета Московской области | 740 294,30 | 0,00 | 0,00 | 37 575,00 | | | | | | | | 210 815,79 | 491 903,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 146 285,70 | 0,00 | 0,00 | 7 425,00 | | | | | | | | 41 658,21 | 97 202,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены лесопарковые зоны, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Мероприятие 01.03. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований | 2023 | Итого | 33 088,74 | 33 088,74 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э  (Мероприятие исключено с 2024 года) |
| Средства бюджета Московской области | 9 926,62 | 9 926,62 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 23 162,12 | 23 162,12 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установлены детские, игровые площадки, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 5 | 5 | - | - | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Мероприятие 01.04. Мероприятие в рамках ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2023-2024 | Итого | 1 374,17 | 0,00 | 1 374,17 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 374,17 | 0,00 | 1 374,17 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 1 | 0 | 1 | - | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | - |
| 3.5. | Мероприятие 01.05. Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха | 2023-2030 | Итого | 6 058,00 | 0,00 | 1 817,40 | 4 240,60 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, МУ «Парки городского округа Воскресенск» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 6 058,00 | 0,00 | 1 817,40 | 4 240,60 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработана концепция и проектно-сметная документация проекта благоустройства парка культуры и отдыха, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 1 | - | - | 1 | - | - | | - | | 1 | | - | - | - | - | - |
| 3.6. | Мероприятие 01.06. Благоустройство пространств для активного отдыха | 2023-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены пространства для активного отдыха, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7. | Мероприятие 01.07. Развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха | 2023-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнен план мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного Приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области ИМБТ бюджету муниципального образования Московской области, процент |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8. | Мероприятие 01.08. Обустройство велосипедной инфраструктуры | 2023-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обустроены велосипедные маршруты, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9. | Мероприятие 01.20. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 2023-2030 | Итого | 32 009,96 | 20 302,58 | 11 707,38 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э, МБУ «Благоустройство и озелениение» (далее – МБУ «БИО») |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 32 009,96 | 20 302,58 | 11 707,38 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, ед. |  |  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед. |  |  | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, ед. |  |  | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, ед. |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществление вывоза снега, ед. |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10. | Мероприятие 01.21.  Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2023-2030 | Итого | 5 544,68 | 598,82 | 2 106,46 | 2 839,40 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э, МБУ «БИО» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 5 544,68 | 598,82 | 2 106,46 | 2 839,40 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 2 | 0 | 1 | 1 | - | | - | | - | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществление технического надзора, проверка сметной документации, да/нет |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| да | да | - | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 3.11. | Мероприятие 01.22. Мероприятие, не включенное в ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2023-2024 | Итого | 85,31 | 0,00 | 85,31 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 85,31 | 0,00 | 85,31 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| Выполнение проекта по устройству линий наружного освещения ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 1 | - | 1 | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| Итого по подпрограмме I | | | Итого | 3 731 339,23 | 133 241,61 | 512 645,52 | 245 168,60 | | | | | | | | 514 987,10 | 1 070 664,80 | 831 691,60 | 422 940,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 614 225,41 | 66 353,66 | 174 235,57 | 173 435,01 | | | | | | | | 286 017,63 | 866 566,16 | 694 462,48 | 353 154,90 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 365 086,50 | 0,00 | 247 473,41 | 0,00 | | | | | | | | 117 613,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 752 027,32 | 66 887,95 | 90 936,54 | 71 733,59 | | | | | | | | 111 356,38 | 204 098,64 | 137 229,12 | 69 785,10 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 7

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9.2. Адресный перечень общественных территорий городского округа Воскресенск,

для выполнения работ по благоустройству территорий в 2023-2030 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образовании адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| 1 | Благоустройство сквера г.Воскресенск, ул.Быковского «75-летия Победы» | 2023 |
| 2 | Летний сад г. Воскресенск, территория у д. 14, ул. Карла Маркса (яблоневый сад) | 2023 |
| 3 | Благоустройство территории напротив Ледового дворца спорта «Химик» им. Н.С. Эпштейна, расположенного по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Менделеева, д.2 | 2024 |
| 4 | Городской округ Воскресенск, г. Белоозерский, Бульвар Победы | 2024 |
| 5 | Благоустройство парка культуры и отдыха «Москворецкий» (расширение) | 2025 |
| 6 | г.о. Воскресенск, площадь д. Радчино | 2025 |
| 7 | Парковая зона «Сквер у ДК Химик по адресу: площадь Ленина, 1, Воскресенск» | 2025-2026 |
| 8 | Благоустройство лесопарковой зоны по адресу: Московская область, городской округ Воскресенск, вблизи ул.Победы и ул.Дачная | 2025-2027 |
| 9 | Бульвар 50 лет Ленинского комсомола в г. Воскресенск | 2026-2027 |
| 10 | Сквер Тигры на льду по адресу: г.о. Воскресенск, мкр-н Новлянский, ул. Энгельса, д.6 | 2026-2027 |
| 11 | Сквер Встреч в мкр. Цемгигант г.Воскресенск | 2026-2027 |
| 12 | Сквер Юбилейный в г.о. Воскресенск, мкрн. Лопатинский, ул. Комсомольская, д.1 | 2027-2028 |
| 13 | Набережная Второго озера в мкр. Цемгигант | 2027-2028 |
| 14 | Территория пруда «Докторовский» и прилегающая территория по адресу: г.Воскресенск, ул Докторова | 2028-2029 |

Приложение 8

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9.4. Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием

И4.01. «Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий»

подпрограммы I «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23, (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы, (тыс.руб.) | Финансирование, тыс. рублей | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Благоустройство парка культуры и отдыха «Москворецкий» (расширение) | 2,1 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 19.02.2025 – 29.11.2025 | 15.10.2025 | 149 730,00 | - | Итого: | 149 730,00 | 149 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 125 024,55 | 125 024,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 24 705,45 | 24 705,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Парковая зона «Сквер у ДК Химик по адресу: площадь Ленина, 1, Воскресенск» | 2,6 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2025 – 29.11.2026 | 15.10.2026 | 214 196,60 | - | Итого: | 214 196,60 | 12 976,60 | 201 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 61 241,07 | 10 835,46 | 50 405,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 117 613,09 | 0,00 | 117 613,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 35 342,44 | 2 141,14 | 33 201,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бульвар 50 лет Ленинского комсомола в г. Воскресенск | 1,6 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2026 – 29.11.2027 | 15.10.2027 | 159 044,80 | - | Итого: | 159 044,80 | 0,00 | 10 404,80 | 148 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 132 802,40 | 0,00 | 8 688,00 | 124 114,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 26 242,40 | 0,00 | 1 716,80 | 24 525,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Набережная Второго озера в мкр. Цемгигант | 2,5 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2027 – 29.11.2028 | 15.10.2028 | 269 372,50 | - | Итого: | 269 372,50 | 0,00 | 0,00 | 17 622,50 | 251 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 224 926,03 | 0,00 | 0,00 | 14 714,78 | 210 211,25 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 44 446,47 | 0,00 | 0,00 | 2 907,72 | 41 538,75 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Территория пруда «Докторовский» и прилегающая территория по адресу: г.Воскресенск, ул Докторова | 8,4 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2028 – 29.11.2029 | 15.10.2029 | 905 091,60 | - | Итого: | 905 091,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 151,60 | 422 940,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 755 751,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 596,58 | 353 154,90 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 149 340,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 555,02 | 69 785,10 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 1 697 435,50 | 162 706,60 | 211 624,80 | 166 262,50 | 733 901,60 | 422 940,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 299 745,53 | 135 860,01 | 59 093,61 | 138 829,18 | 612 807,83 | 353 154,90 | 0,00 |
|  | Средства федерального бюджета | 117 613,09 | 0,00 | 117 613,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 280 076,88 | 26 846,59 | 34 918,10 | 27 433,32 | 121 093,77 | 69 785,10 | 0,00 |

Приложение 9

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9.10. Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.21. «Обустройство и установка детских,

игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета»

подпрограммы I «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23, (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы, (тыс.руб.) | Финансирование, тыс. рублей | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | г.о. Воскресенск, г.Воскресенск, ул.Ломоносова, д.102, ул. Калинина, д. 56, 57 |  | Работы по благоустройству | 2024 г. | 2024 г. | 2 106,46 | 0,00 | Итого: | 2 106,46 | 2 106,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 106,46 | 2 106,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Менделеева, д.19 | 180 кв. м. | Устройство спортивной площадки | 2025 г. | 2025 г. | 2 839,40 | 0,00 | Итого: | 2 839,40 | 0,00 | 2 839,40 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 839,40 | 0,00 | 2 839,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 4 945,86 | 2 106,46 | 2 839,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 4 945,86 | 2 106,46 | 2 839,40 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 10

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9.11. Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.02. «Благоустройство лесопарковых зон»

подпрограммы I «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23, (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Благоустройство лесопарковой зоны по адресу: Московская область, городской округ Воскресенск, вблизи ул.Победы и ул.Дачная | 42 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2025-28.11.2027 | 29.11.2027 | 886 580,00 | 0,00 | Итого: | 886 580,00 | 45 000,00 | 252 474,00 | 589 106,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 740 294,30 | 37 575,00 | 210 815,79 | 491 903,51 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 146 285,70 | 7 425,00 | 41 658,21 | 97 202,49 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 886 580,00 | 45 000,00 | 252 474,00 | 589 106,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 740 294,30 | 37 575,00 | 210 815,79 | 491 903,51 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 146 285,70 | 7 425,00 | 41 658,21 | 97 202,49 | 0,00 |

Приложение 11

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9.12. Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием И4.03. «Реализация программ формирования

современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий

(благоустройство скверов)» подпрограммы I «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23, (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы, (тыс.руб.) | Финансирование, тыс. рублей | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Сквер Тигры на льду по адресу: г.о. Воскресенск, мкр-н Новлянский, ул. Энгельса, д.6 | 1,1 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2026 – 29.11.2027 | 15.10.2027 | 104 635,30 | - | Итого: | 104 635,30 | 0,00 | 6 845,30 | 97 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 87 370,47 | 0,00 | 5 715,82 | 81 654,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 17 264,83 | 0,00 | 1 129,48 | 16 135,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Сквер Встреч в мкр. Цемгигант г.Воскресенск | 2 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2026 – 29.11.2027 | 15.10.2027 | 190 246,00 | - | Итого: | 190 246,00 | 0,00 | 12 446,00 | 177 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 158 855,41 | 0,00 | 10 392,41 | 148 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 31 390,59 | 0,00 | 2 053,59 | 29 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Сквер Юбилейный в г.о. Воскресенск, мкрн. Лопатинский, ул. Комсомольская, д.1 | 1,1 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2027 – 29.11.2028 | 15.10.2028 | 104 635,30 | - | Итого: | 104 635,30 | 0,00 | 0,00 | 6 845,30 | 97 790,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 87 370,47 | 0,00 | 0,00 | 5 715,82 | 81 654,65 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 17 264,83 | 0,00 | 0,00 | 1 129,48 | 16 135,35 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 399 516,60 | 0,00 | 19 291,30 | 282 435,30 | 97 790,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 333 596,35 | 0,00 | 16 108,23 | 235 833,47 | 81 654,65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 65 920,25 | 0,00 | 3 183,07 | 46 601,83 | 16 135,35 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 12

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9.13. Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием И4.05. «Реализация программ формирования

современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий

(благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5га)»

подпрограммы I «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23, (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы, (тыс.руб.) | Финансирование, тыс. рублей | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | г.о. Воскресенск, площадь д. Радчино | 0,5 га | Работы по благоустройству | 2025 | 2025 | 30 382,00 | - | Итого: | 30 382,00 | 30 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 30 382,00 | 30 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 30 382,00 | 30 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 30 382,00 | 30 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 13

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10.1. Перечень мероприятий подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей,

в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2023-2024 | Итого | 118 865,60 | 54 566,81 | 64 298,79 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 38 851,51 | 38 851,51 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 80 014,09 | 15 715,30 | 64 298,79 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие F2.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий | 2023-2024 | Итого | 118 865,60 | 54 566,81 | 64 298,79 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
| Средства бюджета Московской области | 38 851,51 | 38 851,51 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 80 014,09 | 15 715,30 | 64 298,79 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, ед. |  |  | Всего | 2023  год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 20 | 7 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие И4. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2025-2030 | Итого | 348 300,05 | 0,00 | 0,00 | 115 172,95 | | | | | 111 385,10 | 121 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 348 300,05 | 0,00 | 0,00 | 115 172,95 | | | | | 111 385,10 | 121 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие И4.01. Ремонт дворовых территорий | 2025-2030 | Итого | 348 300,05 | 0,00 | 0,00 | 115 172,95 | | | | | 111 385,10 | 121 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 348 300,05 | 0,00 | 0,00 | 115 172,95 | | | | | 111 385,10 | 121 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнен ремонт дворовых территорий, ед. |  |  | Всего | 2023  год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 27 | - | - | 9 | - | - | - | 9 | 9 | 9 | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 01. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | 2023-2030 | Итого | 5 226 143,80 | 641 140,80 | 1 114 104,77 | 1 190 750,23 | | | | | 1 055 984,00 | 1 224 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 14 127,94 | 4 706,21 | 2 477,19 | 4 328,54 | | | | | 1 307,00 | 1 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 5 212 015,86 | 636 434,59 | 1 111 627,58 | 1 186 421,69 | | | | | 1 054 677,00 | 1 222 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Мероприятие 01.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2023-2024 | Итого | 1 435,61 | 1 435,61 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
| Средства бюджета Московской области | 1 022,15 | 1 022,15 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 413,46 | 413,46 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, кв.м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 045,61 | 1 045,61 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Мероприятие 01.02. Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023-2024 | Итого | 8 854,50 | 3 799,10 | 5 055,40 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
| Средства бюджета Московской области | 2 487,06 | 2 487,06 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 6 367,44 | 1 312,04 | 5 055,40 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 14 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Мероприятие 01.03.  Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2023-2030 | Итого | 6 332,00 | 1 197,00 | 1 214,00 | 1 305,00 | | | | | 1 307,00 | 1 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
| Средства бюджета Московской области | 6 332,00 | 1 197,00 | 1 214,00 | 1 305,00 | | | | | 1 307,00 | 1 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4. | Мероприятие 01.04. Приобретение коммунальной техники | 2023 | Итого | 32 619,92 | 32 619,92 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «БИО», управление ЖКК (мероприятие исключено с 2024 года) |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 32 619,92 | 32 619,92 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретена коммунальная техника, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5. | Мероприятие 01.06. Приобретение коммунальной техники | 2024-2030 | Итого | 51 919,23 | 0,00 | 34 819,73 | 17 099,50 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «БИО», управление ЖКК, управление культуры |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 51 919,23 | 0,00 | 34 819,73 | 17 099,50 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретена коммунальная техника, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 27 | - | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. | Мероприятие 01.09. Устройство и модернизация контейнерных площадок | 2024-2030 | Итого | 5 037,30 | 0,00 | 1 484,37 | 3 552,93 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «БИО», управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 4 286,73 | 0,00 | 1 263,19 | 3 023,54 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 750,57 | 0,00 | 221,18 | 529,39 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок, кв. метр |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 375,39 | - | 132,13 | 243,26 | - | - | - | 243,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7. | Мероприятие 01.15. Содержание дворовых территорий | 2023-2030 | Итого | 900 894,75 | 212 487,20 | 179 980,55 | 159 844,00 | | | | | 169 563,00 | 179 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э  МБУ «БИО» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 900 894,75 | 212 487,20 | 179 980,55 | 159 844,00 | | | | | 169 563,00 | 179 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Показатель не суммируется | - | 1 792,4 | 1 950,05 | 1 950,05 | 1 950,05 | 1 950,05 | 1 950,05 | 1 950,05 | 1 950,05 | - | - | - |
| Площадь дворовых территорий, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Не мониторится с 2024г. |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Показатель не суммируется | 2709 287,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.8. | Мероприятие 01.16. Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | 2023-2030 | Итого | 1 529 099,62 | 193 034,41 | 278 025,41 | 362 239,80 | | | | | 312 783,00 | 383 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э, МБУ «БИО» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 529 099,62 | 193 034,41 | 278 025,41 | 362 239,80 | | | | | 312 783,00 | 383 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Показатель не суммируется | - | 1058,6 | 1 569,91 | 1 569,91 | 1 569,91 | 1 569,91 | 1 569,91 | 1 569,91 | 1 569,91 | - | - | - |
| Площадь общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств (за исключением парков культуры и отдыха), кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Не мониторится с 2024г. |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Показатель не суммируется | 950 455,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.9. | Мероприятие 01.17.  Благоустройство дворовых территорий\*\*\* | 2023-2030 | Итого | 1 805,26 | 1 805,26 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э,  МБУ «БИО» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 805,26 | 1 805,26 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности |  |  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
| Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 16 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.10. | Мероприятие 01.18. Содержание парков культуры и отдыха | 2023-2030 | Итого | 318 228,32 | 46 570,87 | 56 955,45 | 67 500,00 | | | | | 71 604,00 | 75 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры,  УРИ и Э,  МКУ «Управление по обеспечению» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 318 228,32 | 46 570,87 | 56 955,45 | 67 500,00 | | | | | 71 604,00 | 75 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Показатель не суммируется | - | 247,42 | 268,73 | 268,73 | 268,73 | 268,73 | 268,73 | 268,73 | 268,73 | - | - | - |
| Площадь парков культуры и отдыха, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Не мониторится с 2024г |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Показатель не суммируется | 250 390,00 | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.11. | Мероприятие 01.19. Содержание внутриквартальных проездов | 2023-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено содержание внутриквартальных проездов, тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.12. | Мероприятие 01.20. Замена и модернизация детских игровых площадок | 2023-2024 | Итого | 106 937,56 | 52 629,80 | 54 307,76 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э,  МБУ «БИО» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 106 937,56 | 52 629,80 | 54 307,76 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Замена детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 25 | 14 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.13. | Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2023-2030 | Итого | 1 602 873,50 | 82 054,60 | 394 638,10 | 379 453,80 | | | | | 354 205,00 | 392 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э,  МБУ «БИО», управление культуры |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 602 873,50 | 82 054,60 | 394 638,10 | 379 453,80 | | | | | 354 205,00 | 392 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество светильников, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 29335 | 12505 | 14772 | 686 | 0 | 0 | 0 | 686 | 686 | 686 | - | - | - |
| 3.14. | Мероприятие 01.22.  Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 2023-2030 | Итого | 22 148,61 | 2 976,41 | 0,00 | 19 172,20 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э,  МБУ «БИО» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 22 148,61 | 2 976,41 | 0,00 | 19 172,20 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1237 | 769 | 0 | 468 | 0 | 187 | 374 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.15 | Мероприятие 01.23.  Установка шкафов управления наружным освещениям | 2023-2030 | Итого | 530,77 | 530,77 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э, МБУ «БИО» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 530,77 | 530,77 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности |  |  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
| Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 22 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.16 | Мероприятие 01.24.  Ликвидация несанкционированных навалов мусора | 2023-2030 | Итого | 111 786,89 | 9 999,85 | 5 448,04 | 32 113,00 | | | | | 32 113,00 | 32 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, УРИ и Э, МБУ «БИО» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 111 786,89 | 9 999,85 | 5 448,04 | 32 113,00 | | | | | 32 113,00 | 32 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем ликвидированных навалов мусора, куб.м. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 103443 | - | - | 34481 | - | - | - | 34481 | 34481 | 34481 | - | - | - |
| Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок, ед. |  |  | 1 | 1 | 0\*\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Показатель исключен с 2025 года |
| 3.17. | Мероприятие 01.25.  Организация общественных работ, субботников | 2023-2030 | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности |  |  |  |  | | | | |  |  |  |  |  | УРИ и Э |
| Количество организованных субботников и общественных работ, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 17 | 5 | 7 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
| 3.18. | Мероприятие 01.28.  Мероприятие, не включенное в ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2024 | Итого | 389,62 | 0,00 | 389,62\* | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 389,62 | 0,00 | 389,62\* | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, не включенные в ГП МО, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | - | 0\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществление технического надзора и экспертизы качества выполненных работ на объектах благоустройства, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.19. | Мероприятие 01.29.  Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях | 2024 | Итого | 74 583,43 | 0,00 | 74 583,43 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э, МБУ «БИО» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 74 583,43 | 0,00 | 74 583,43 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизированы дворовые территории, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 11 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.20. | Мероприятие 01.30.  Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | 2024 | Итого | 27 202,91 | 0,00 | 27 202,91 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э, МБУ «БИО» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 27 202,91 | 0,00 | 27 202,91 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.21. | Мероприятие 01.32.  Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий  (картами свыше 25 кв. м) | 2025-2030 | Итого | 59 188,00 | 0,00 | 0,00 | 18 961,00 | | | | | 19 719,00 | 20 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э, МБУ «БИО» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 59 188,00 | 0,00 | 0,00 | 18 961,00 | | | | | 19 719,00 | 20 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м), кв.м. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 48000 | - | - | 16000 | - | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | - | - | - |
| 3.22. | Мероприятие 01.33.  Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах | 2025-2030 | Итого | 28 910,00 | 0,00 | 0,00 | 9 261,00 | | | | | 9 632,00 | 10 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э, МБУ «БИО» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 28 910,00 | 0,00 | 0,00 | 9 261,00 | | | | | 9 632,00 | 10 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 48 | - | - | 16 | - | - | - | 16 | 16 | 16 | - | - | - |
| 3.23. | Мероприятие 01.35.  Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) | 2025-2030 | Итого | 156 643,00 | 0,00 | 0,00 | 56 587,00 | | | | | 38 851,00 | 61 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э, МБУ «БИО» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 156 643,00 | 0,00 | 0,00 | 56 587,00 | | | | | 38 851,00 | 61 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установлено детских игровых площадок, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП), ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 28 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 7 | 11 | - | - | - |
| 3.24. | Мероприятие 01.39.  Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) | 2025-2030 | Итого | 178 723,00 | 0,00 | 0,00 | 63 661,00 | | | | | 46 207,00 | 68 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э, МБУ «БИО» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 178 723,00 | 0,00 | 0,00 | 63 661,00 | | | | | 46 207,00 | 68 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 11 | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 3 | 4 | - | - | - |
| Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками, ед. |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.25. | Мероприятие 01.40.  Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение | 2025-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э, МБУ «БИО» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание), ед |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения, ед. |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», ед. |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед.. |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2023-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Мероприятие 02.01.  Проведение капительного ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2023-2030 |  |  |  | Мероприятие финансируется за счет средств Фонда капитального ремонта Московской области | | | | | | | | |  |  | Управление ЖКК |
| Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 15 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2023-2030 | Итого | 162 598,26 | 27 118,26 | 107 240,00 | 28 240,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 9 171,39 | 9 171,39 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 44 353,78 | 3 709,78 | 32 172,00 | 8 472,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 109 073,09 | 14 237,09 | 75 068,00 | 19 768,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Мероприятие 03.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2023-2024 | Итого | 134 358,26 | 27 118,26 | 107 240,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 9 171,39 | 9 171,39 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 35 881,78 | 3 709,78 | 32 172,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 89 305,09 | 14 237,09 | 75 068,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведен ремонт подъездов МКД, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 133 | - | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Не мониторится с 2024г. |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 61 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. | Мероприятие 03.02. Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 2023-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Мероприятие 03.04. Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2025-2030 | Итого | 28 240,00 | 0,00 | 0,00 | 28 240,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 8 472,00 | 0,00 | 0,00 | 8 472,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 19 768,00 | 0,00 | 0,00 | 19 768,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 30 | - | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме II | | | Итого | 5 855 907,71 | 722 825,87 | 1 285 643,56 | 1 334 163,18 | | | | | 1 167 369,10 | 1 345 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 62 150,84 | 52 729,11 | 2 477,19 | 4 328,54 | | | | | 1 307,00 | 1 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 5 684 683,78 | 655 859,67 | 1 208 098,37 | 1 310 066,64 | | | | | 1 166 062,10 | 1 344 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 109 073,09 | 14 237,09 | 75 068,00 | 19 768,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\*) средства в сумме 130,63 тыс.рублей предусмотрены как дополнительное финансирование для создания и ремонта пешеходных коммуникаций, которые включены в государственную программу Московской области. Показатель отражен по мероприятию 01.02;

\*\*) средства в сумме 5 448,04 тыс. рублей предусмотрены для оплаты по исполнительному листу за услуги, оказанные в предыдущем периоде;

\*\*\*) мероприятие переименовано с 2025 года.

Приложение 14

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10.2. Адресный перечень дворовых территорий городского округа Воскресенск, сформированный по результатам инвентаризации,

для выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2023-2030 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образовании адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| 1 | г.о. Воскресенск, д. Чемодуров ул. Центральная д.10,11,13 | 2023 |
| 2 | г.о. Воскресенск, с. Усадище, ул. Южная, д. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 2023 |
| 3 | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Мичурина, д. 21, 19, 17, 17а, 15, 13, 11 | 2023 |
| 4 | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Новлянская, д. 4, ул.Энгельса, д. ½, 2, 3, 3б | 2023 |
| 5 | г.о. Воскресенск, д. Цибино, Школьный пер., д. 11 | 2023 |
| 6 | г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Юбилейная, д. 11,12,13 | 2023 |
| 7 | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Куйбышева, д. 47б, 49, 52а | 2023 |
| 8 | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул.Андреса,40,44,46,48, ул. Первомайская д. 19 | 2024 |
| 9 | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Первомайская 13,9,7,5, 3 | 2024 |
| 10 | г.о. Воскресенск, п. Фосфоритный, ул. Школьная, дома 2,3,5 | 2024 |
| 11 | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Быковского, д.32,34 | 2024 |
| 12 | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Беркино, д. 1/3,1/4 | 2024 |
| 13 | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Калинина, 51,52,53 | 2024 |
| 14 | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Московская, 25,27, пер.2-й Школьный, 1,2 | 2024 |
| 15 | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 19,23 | 2024 |
| 16 | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Беркино, д.8,4,7,6 | 2024 |
| 17. | г.о. Воскресенск, с. Конобеево, ул. Учхоз. .д. 2,3,4,5 | 2024 |
| 18 | г.о.Воскресенск, ул. Ломоносова, д.92,94 | 2024 |
| 19 | г.о.Воскресенск, ул. Ломоносова, д.96,98 | 2024 |
| 20 | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Быковского, д. 36,38 | 2024 |
| 21 | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Быковского, д.40,42,44 | 2024 |
| 22 | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Менделеева, д.16,14,12 | 2024 |
| 23 | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 35/1,33,29,27 | 2024 |
| 24 | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Менделеева, д.28,26, 24 | 2024 |
| 25 | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Менделеева, д.22,20,18 | 2024 |
| 26 | г.о. Воскресенск, с. Конобеево, ул. Учхоз. .д. 1 | 2024 |
| 27 | г.о. Воскресенск, с. Конобеево, ул. Учхоз. .д. 6 | 2024 |
| 28 | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Беркино, д. 1,1/2 | 2024 |
| 29 | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Андреса,28,24 Первомайская 11,17 | 2024 |
| 30 | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, пер.2-й Школьный, 3, ул. Некрасова, 20,22,24,26, | 2024 |
| 31 | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Некрасова, 28,30,32,34,36 | 2024 |
| 32 | г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Молодежная, д.13,3,16,27 | 2025 |
| 33 | г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д.22,21,20; | 2025 |
| 34 | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Фабрики вперед, д.15,13,14,16,18 | 2025 |
| 35 | г.о. Воскресенск, п. Хорлово, ул. Победы, д.5,6; | 2025 |
| 36 | г.о. Воскресенск, д. Степанщино, ул. Суворова, д.1,2,3; | 2025 |
| 37 | г.о. Воскресенск, д. Степанщино, ул. Суворова, д.4; | 2025 |
| 38 | г.о. Воскресенск, д. Золотово, ул. Московская, д.6,7; | 2025 |
| 39 | г.о. Воскресенск, ул. Менделеева, д.15,13,13а,13б,13в,17/1,17/2, ул. Докторова 16. | 2025 |
| 40 | г.о. Воскресенск, ул. Советская, д.12/10, ул. Октябрьская, д.19 | 2025 |

Приложение 15

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10.3. Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.01. «Мероприятие в рамках ГП МО –

Ремонт дворовых территорий» подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей,

в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.  2023, (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы, (тыс.руб.) | Финансирование, тыс. рублей | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Мичурина, д. 21, 19, 17, 17а, 15, 13, 11 |  | Работы по благоустройству | 2023 | 2023 | 10 651,55 | 0,00 | Итого: | 10 651,55 | 10 651,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 7 583,89 | 7 583,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 067,66 | 3 067,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Куйбышева, д. 47б, 49, 52а |  | Работы по благоустройству | 2023 | 2023 | 3 083,20 | 0,00 | Итого: | 3 083,20 | 3 083,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 2 195,23 | 2 195,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 887,97 | 887,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | г.о. Воскресенск, д. Чемодурово ул. Центральная д.10, 11, 13 |  | Работы по благоустройству | 2023 | 2023 | 7 072,23 | 0,00 | Итого: | 7 072,23 | 7 072,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 5 035,42 | 5 035,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 036,81 | 2 036,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | г.о. Воскресенск, д. Цибино, Школьный пер., д. 11 |  | Работы по благоустройству | 2023 | 2023 | 1 880,39 | 0,00 | Итого: | 1 880,39 | 1 880,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 338,83 | 1 338,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 541,56 | 541,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | г.о. Воскресенск, г.Белоозерский, ул. Юбилейная, д. 11, 12, 13 |  | Работы по благоустройству | 2023 | 2023 | 18 300,01 | 0,00 | Итого: | 18 300,01 | 18 300,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 13 029,60 | 13 029,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 5 270,41 | 5 270,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | г.о. Воскресенск,  с. Усадище, ул. Южная, д. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |  | Работы по благоустройству | 2023 | 2023 | 5 812,65 | 0,00 | Итого: | 5 812,65 | 5 812,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 4 138,60 | 4 138,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 674,05 | 1 674,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Новлянская, д. 4, ул.Энгельса, д. ½, 2, 3, 3б |  | Работы по благоустройству | 2023 | 2023 | 7 766,78 | 0,00 | Итого: | 7 766,78 | 7 766,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 5 529,94 | 5 529,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 236,84 | 2 236,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Ломоносова, д.92,94 |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 6 550,87 | 0,00 | Итого: | 6 550,87 | 0,00 | 6 550,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 6 550,87 | 0,00 | 6 550,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул.Быковского, д.40,42,44 |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 4 014,55 | 0,00 | Итого: | 4 014,55 | 0,00 | 4 014,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 4 014,55 | 0,00 | 4 014,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул.Победы, д.19,23 |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 6 280,95 | 0,00 | Итого: | 6 280,95 | 0,00 | 6 280,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 6 280,95 | 0,00 | 6 280,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г.о. Воскресенск, п.Фосфоритный, ул.Школьная, д.2,3,5 |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 7 472,39 | 0,00 | Итого: | 7 472,39 | 0,00 | 7 472,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 7 472,39 | 0,00 | 7 472,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул.Первомайская, д.13,9,7,5,3 |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 4 005,78 | 0,00 | Итого: | 4 005,78 | 0,00 | 4 005,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 4 005,78 | 0,00 | 4 005,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул.Андреса, д.28,24, ул.Первомайская, д.11,17 |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 5 316,10 | 0,00 | Итого: | 5 316,10 | 0,00 | 5 316,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 5 316,10 | 0,00 | 5 316,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г.о. Воскресенск, с.Конобеево, ул.Учхоз, д.6 |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 3 508,75 | 0,00 | Итого: | 3 508,75 | 0,00 | 3 508,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 508,75 | 0,00 | 3 508,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г.о. Воскресенск, г.Воскресенск, ул.Московская, д.25,27, пер.2-ой Школьный д.1,2 |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 3 399,02 | 0,00 | Итого: | 3 399,02 | 0,00 | 3 399,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 399,02 | 0,00 | 3 399,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г.о. Воскресенск, г.Воскресенск, пер.2-ой Школьный д.3, ул.Некрасова, д.20,22,24,26 |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 3 361,30 | 0,00 | Итого: | 3 361,30 | 0,00 | 3 361,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 361,30 | 0,00 | 3 361,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г.о. Воскресенск, г.Воскресенск, ул.Некрасова, д.28,30,32,34,36 |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 4 243,57 | 0,00 | Итого: | 4 243,57 | 0,00 | 4 243,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 4 243,57 | 0,00 | 4 243,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г.о. Воскресенск, г.Воскресенск, ул.Беркино, д.8,4,7,6 |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 6 435,35 | 0,00 | Итого: | 6 435,35 | 0,00 | 6 435,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 6 435,35 | 0,00 | 6 435,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г.о. Воскресенск, г.Воскресенск, ул.Беркино, д.1,1/2 |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 6 025,42 | 0,00 | Итого: | 6 025,42 | 0,00 | 6 025,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 6 025,42 | 0,00 | 6 025,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г.о. Воскресенск, г.Воскресенск, ул.Беркино, д.1/3,1/4 |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 3 684,74 | 0,00 | Итого: | 3 684,74 | 0,00 | 3 684,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 684,74 | 0,00 | 3 684,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 118 865,60 | 54 566,81 | 64 298,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 38 851,51 | 38 851,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 80 014,09 | 15 715,30 | 64 298,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 16

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10.4. Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятиями 01.02. «Мероприятие в рамках ГП МО –

Создание и ремонт пешеходных коммуникаций», 01.28 «Мероприятие, не включенное в ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций» подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах

на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы, (тыс.руб.) | Финансирование, тыс. рублей | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 1. | Пешеходная коммуникация, г.о Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Зелинского, от д.18 до пешеходного перехода ул. Зелинского. Участок 1 |  | Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023 | 2023 | 277,13 | 0,00 | Итого: | 277,13 | 277,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 197,31 | 197,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 79,82 | 79,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Пешеходная коммуникация, г.о Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Зелинского, от д.18 до пешеходного перехода ул. Зелинского. Участок 2 |  | Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023 | 2023 | 80,03 | 0,00 | Итого: | 80,03 | 80,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 56,98 | 56,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 23,05 | 23,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Пешеходная коммуникация г.о Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Зелинского, д.18 |  | Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023 | 2023 | 760,16 | 0,00 | Итого: | 760,16 | 760,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 541,23 | 541,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 218,93 | 218,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Пешеходная коммуникация, г.о Воскресенск, пос. им.Цюрупы от ул.Советская, д.47 до детского сада №12 |  | Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023 | 2023 | 840,18 | 0,00 | Итого: | 840,18 | 840,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 598,20 | 598,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 241,98 | 241,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Пешеходная коммуникация, г.о Воскресенск, г. Воскресенск, сквер Цесиса д.17 к д/с №33 |  | Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023 | 2023 | 848,18 | 0,00 | Итого: | 848,18 | 848,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 603,90 | 603,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 244,28 | 244,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Пешеходная коммуникация г.о Воскресенск, г. Воскресенск, сквер Цесиса д.17 к детской площадке |  | Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023 | 2023 | 687,42 | 0,00 | Итого: | 687,42 | 687,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 489,44 | 489,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 197,98 | 197,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Пешеходная коммуникация г.о. Воскресенск, п.им. Цюрупы, ул. Ленинская, от д. 32 до ул. Октябрьская, д.23 | 154 м | Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2024 | 2024 | 1 222,99 | 0,00 | Итого: | 1 222,99 | 0,00 | 1 222,99\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 222,99 | 0,00 | 1 222,99\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Пешеходная коммуникация г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Коммунальная, от д. 15 до д. 20А, участок 1 | 70 м | Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2024 | 2024 | 623,26 | 0,00 | Итого: | 623,26 | 0,00 | 623,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 623,26 | 0,00 | 623,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Пешеходная коммуникация г.о. Воскресенск, г.Белоозерский, ул. Коммунальная, от д.15 до д. 20А, участок 2 | 60 м | Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2024 | 2024 | 536,31 | 0,00 | Итого: | 536,31 | 0,00 | 536,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 536,31 | 0,00 | 536,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Пешеходная коммуникация г.о. Воскресенск, рп. Фосфоритный, ул. Воинской славы от автомобильной дороги до д. 3 | 25 м | Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2024 | 2024 | 231,99 | 0,00 | Итого: | 231,99 | 0,00 | 231,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 231,99 | 0,00 | 231,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Пешеходная коммуникация г.о. Воскресенск, рп. Фосфоритный, ул. Воинской славы, от д.1 до автомобильной дороги | 64 м | Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2024 | 2024 | 571,09 | 0,00 | Итого: | 571,09 | 0,00 | 571,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 571,09 | 0,00 | 571,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Пешеходная коммуникация г.о. Воскресенск, мкрн.Медведка, от ул.Комарова, д.36 до ул.Юбилейная, д.39а | 117 м | Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2024 | 2024 | 1 031,91 | 0,00 | Итого: | 1 031,91 | 0,00 | 1 031,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 031,91 | 0,00 | 1 031,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Пешеходная коммуникация г.о. Воскресенск, г.Воскресенск, пл.Ленина д.3, от пешеходного перехода до парковки | 13 м | Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2024 | 2024 | 127,65 | 0,00 | Итого: | 127,65 | 0,00 | 127,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 127,65 | 0,00 | 127,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Пешеходная коммуникация г.о. Воскресенск, с.Федино, между домами 6 и 7 до автобусной остановки | 80 м | Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2024 | 2024 | 710,20 | 0,00 | Итого: | 710,20 | 0,00 | 710,20 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 710,20 | 0,00 | 710,20 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 8 548,50 | 3 493,10 | 5 055,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 2 487,06 | 2 487,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 6 061,44 | 1 006,04 | 5 055,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\*) предусмотрено дополнительное финансирование за счет средств бюджета г.о. Воскресенск в сумме 130,63 тыс.рублей по мероприятию 01.28 «Мероприятие, не включенное в ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций» для создания и ремонта пешеходной коммуникации по адресу: г.о. Воскресенск, п.им. Цюрупы, ул. Ленинская, от д. 32 до ул. Октябрьская, д.23.

Приложение 17

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10.9.Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.39. «Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП**)»** подпрограммы II «Создание условий для

обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.  2023, (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы, (тыс.руб.) | Финансирование, тыс. рублей | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 3 | г.о.Воскресенск, с.Степанщино, ул Суворова, д.1,2,3 | 450 | Модернизация детских игровых площадок | 01.01.25- 31.12.25 | 31.12.  2025 | 15 915,1635 | 0,00 | Итого: | 15 915,1635 | 15 915,1635 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 15 915,1635 | 15 915,1635 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г.о.Воскресенск, п.Фосфоритный, ул. Школьная (Аллея Горняков) | 450 | Модернизация детских игровых площадок | 01.01.25- 31.12.25 | 31.12.  2025 | 15 915,1635 | 0,00 | Итого: | 15 915,1635 | 15 915,1635 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 15 915,1635 | 15 915,1635 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г.о.Воскресенск, п.им.Цюрупы, ул.Рабочий городок, д.15 | 450 | Модернизация детских игровых площадок | 01.01.25- 31.12.25 | 31.12.  2025 | 15 915,1635 | 0,00 | Итого: | 15 915,1635 | 15 915,1635 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 15 915,1635 | 15 915,1635 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г.о.Воскресенск, с.Косяково, ул.Юбилейная, д.1,2,3,4,5 | 450 | Модернизация детских игровых площадок | 01.01.25- 31.12.25 | 31.12.  2025 | 15 915,1635 | 0,00 | Итого: | 15 915,1635 | 15 915,1635 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 15 915,1635 | 15 915,1635 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 63 660,654 | 63 660,654 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 63 660,654 | 63 660,654 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 18

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10.10. Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием И4.01. «Ремонт дворовых территорий»

подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах

на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы, (тыс.руб.) | Финансирование, тыс. рублей | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Молодежная, д.13,3,16,27 | 108 кв.м. | Ремонт дворовых территорий | 2025 | 2025 | 12 415,67673 | 0,00 | Итого: | 12 415,67673 | 12 415,67673 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 12 415,67673 | 12 415,67673 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д.22,21,20; | 1515,3 кв.м. | Ремонт дворовых территорий | 2025 | 2025 | 24 374,55855 | 0,00 | Итого: | 24 374,55855 | 24 374,55855 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 24 374,55855 | 24 374,55855 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Фабрики вперед, д.15,13,14,16,18 | 70 кв.м. | Ремонт дворовых территорий | 2025 | 2025 | 6 683,85335 | 0,00 | Итого: | 6 683,85335 | 6 683,85335 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 6 683,85335 | 6 683,85335 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г.о. Воскресенск, п. Хорлово, ул. Победы, д.5,6; | 148,5 кв.м. | Ремонт дворовых территорий | 2025 | 2025 | 10 820,76392 | 0,00 | Итого: | 10 820,76392 | 10 820,76392 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 10 820,76392 | 10 820,76392 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г.о. Воскресенск, д. Степанщино, ул. Суворова, д.1,2,3; | 146,3 кв.м. | Ремонт дворовых территорий | 2025 | 2025 | 6 965,23353 | 0,00 | Итого: | 6 965,23353 | 6 965,23353 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 6 965,23353 | 6 965,23353 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г.о. Воскресенск, д. Степанщино, ул. Суворова, д.4; | 25 кв.м. | Ремонт дворовых территорий | 2025 | 2025 | 4 956,11331 | 0,00 | Итого: | 4 956,11331 | 4 956,11331 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 4 956,11331 | 4 956,11331 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г.о. Воскресенск, д. Золотово, ул. Московская, д.6,7; | 155 кв.м. | Ремонт дворовых территорий | 2025 | 2025 | 6 411,90987 | 0,00 | Итого: | 6 411,90987 | 6 411,90987 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 6 411,90987 | 6 411,90987 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г.о. Воскресенск, ул. Менделеева, д.15,13,13а,13б,13в,17/1,17/2, ул. Докторова 16. | 368,1 кв.м. | Ремонт дворовых территорий | 2025 | 2025 | 31 788,15865 | 0,00 | Итого: | 31 788,15865 | 31 788,15865 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 31 788,15865 | 31 788,15865 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 9 | г.о. Воскресенск, ул. Советская, д.12/10, ул. Октябрьская, д.19 | 186,3 кв.м. | Ремонт дворовых территорий | 2025 | 2025 | 4 816,92481 | 0,00 | Итого: | 4 816,92481 | 4 816,92481 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 4 816,92481 | 4 816,92481 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 109 233,19272 | 109 233,19272 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 109 233,19272 | 109 233,19272 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 19

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10.11. Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.33. «Создание и ремонт пешеходных

коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах» подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы, (тыс.руб.) | Финансирование, тыс. рублей | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1. Пешеходная коммуникация г.о. Воскресенск, ул. Центральная, д. 5 к парковке;  2. Пешеходная коммуникация г.о. Воскресенск, ул. Центральная, д.3, к пешеходному переходу, уч.1;  3. Пешеходная коммуникация г.о. Воскресенск, ул. Центральная, д. 3, к пешеходному переходу, уч 2;  4. Пешеходная коммуникация г.о. Воскресенск, ул. Федотовская от автобусной остановки «Фетровая фабрика» до д.74а;  5. Пешеходная коммуникация г.о. Воскресенск, ул. Быковского от д.74 до парковки;  6. Пешеходная коммуникация г. Воскресенск, ул. Быковского, д.48 к детской игровой площадке;  7. Пешеходная коммуникация г.о. Воскресенск, д. Чемодурово, ул. Центральная, от д.1а к тротуару по ул. Шоссейная;  8. Пешеходная коммуникация г.о. Воскресенск, д. Чемодурово, ул. Центральная, к д.2;  9. Пешеходная коммуникация г.о. Воскресенск, п. Фосфоритный, ул. Садовая, от д.15;  10. Пешеходная коммуникация г.о. Воскресенск, ул. Ломоносова у д. 96,98 к детскому саду №32 «Снежинка»;  11. Пешеходная коммуникация г.о. Воскресенск, ул. Кагана к д.10А;  12. Пешеходная коммуникация г.о. Воскресенск, от сквера Семейный к ул. Кагана;  13. Пешеходная коммуникация г.о. Воскресенск, от Аллеи Славы к оз.Светлое;  14. Пешеходная коммуникация г.о. Воскресенск, от Аллеи Славы к школе №26, уч.1;  15. Пешеходная коммуникация г.о. Воскресенск, от Аллеи Славы к школе №26, уч.2;  16. Пешеходная коммуникация г.о. Воскресенск,  от школы №26 к детской площадке на оз.Светлое |  | Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2025 | 2025 | 9 261,00 | 0,00 | Итого: | 9 261,00 | 9 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 9 261,00 | 9 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 9 261,00 | 9 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 9 261,00 | 9 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 20

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10.12. Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.35. «Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП)» подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей,

в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы, (тыс.руб.) | Финансирование, тыс. рублей | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1. г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Молодежная, д,8/1;  2. г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Молодежная, д,3;  3. г.о. Воскресенск, п. Хорлово, ул. Победы, д.,4;  4. г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, с. Михалево, ул. Советская;  5. г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, Цесиса, д.17;  6. г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, Кагана, д.10;  7. г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Советская, д.12/10, ул. Октябрьская, д.19  8. г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, мкр Медведка, ул. Юбилейная;  9. г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 15;  10. г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, с. Барановское, ул. Фабрики вперед, д.15,13,14,16,18 |  | Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) | 2025 | 2025 | 56 587,00 | 0,00 | Итого: | 56 587,00 | 56 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 56 587,00 | 56 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 56 587,00 | 56 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 56 587,00 | 56 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |