План работы МБУ «БиО» с 15.07.2024 по 21.07.2024

| № | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Задействовано в работе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка смета, промывка дворовых территорий, мойка КП: | с 15.07.2024 по 21.07.2024 |  |
|  | д. Чемодурово ул. Центральная д.10,11,13; 15.07.2024. д.Чемодурово, ул .Центральная д. 1,2,3; 18.07.2024. д. Чемодурово, ул.Центральная, д.4,5,6,7,9; 16.07.2024. д.Чемодурово, ул.Центральная, д.8; 16.07.2024. Октябрьская, д. 14,ул Пионерская, д. 15; 15.07.2024. с. Косяково, ул. Юбилейная, д.10; 15.07.2024. ул. Дзержинского, д. 5; 15.07.2024. ул. Железнодорожная, д.1, ул.Пионерская д.10,12; 15.07.2024. ул. Железнодорожная д.2в,2б,2а; 17.07.2024. ул. Пионерская д.14 ул. Железнодорожная д.4; 17.07.2024. ул. Пионерская д.16, ул. Железнодорожная д. 2г; 17.07.2024. ул. Пионерская д.6а; 19.07.2024. ул. Пионерская д.7, 9,11, ул. Октябрьская 8,6,4,2; 19.07.2024. ул. Победы д. 18,16; 18.07.2024. ул. Победы д. 19,23; 20.07.2024. ул. Победы д. 21,17,15, ул. Менделеева д. 10,8,6; ул.; пер. Физкультурный д. 6,4,13/2; 16.07.2024. ул. Победы д. 26,24,22,20; 16.07.2024. ул. Победы д. 6, 6а; 17.07.2024. 4_ВНК Внутриквартальный проезд ул. 50 лет Октября, д.8,15,16,17,19; 17.07.2024. 4_ВНК проезд по ул.Молодежная к д.17; 18.07.2024. Внутриквартаьный проезд ул.Быковского; 20.07.2024. проезд к д.12 по ул.Докторова; 20.07.2024. проезд к д/с "Солнышко"; 19.07.2024. проезд к МФЦ; 19.07.2024. проезд от рынка "Цезарь"; 19.07.2024. Проезд по ул.Дзержинского к д. 20,22,14,16,18,24,28; 17.07.2024. Бульвар г.Воскресенск, бульв.50 лет Ленинского комсомола - Часть1; 17.07.2024. Бульвар г.Воскресенск, бульв.50 лет Ленинского комсомола - Часть2; 18.07.2024. |  |  |
| 2 | Подбор мусора на контейнерных площадках | ежедневно |  |
| 3 | Содержание общественных пространств | ежедневно |  |
| 4 | Содержание дворовых территорий | ежедневно |  |
| 5 | Отработка обращений граждан (добродел, инцидент, редмайн) | Ежедневно – по факту поступления |  |
| 6 | Отработка точечных скпди | Ежедневно – по факту поступления |  |
| 7 | Устранение подтопления | по факту поступления |  |
| 9 | Подготовка и сдача дворовой территории | с 15.07.2024 по 21.07.2024 |  |
|  | Летний сад г. Воскресенск, территория у д. 14 ул. Карла Маркса (яблоневый сад); ОП; на сдачу 19.07.24. Сквер ул. Андреса д. 2а; ОП; на сдачу 18.07.24. Сквер им. В. И. Ленина; ОП; на сдачу 15.07.24. Золотово Московская 7; ДТ; на сдачу 17.07.24. Фаустово Крестьянская 7; ДТ; на сдачу 17.07.24. д/с Солнышко Новлянский кв-л; ВКП; на сдачу 15.07.24. |  |  |
|  | Участок по обслуживанию дорог и сетей ливневой канализации |  |  |
| 1 | Подготовка к ямочному ремонту, ямочный ремонт на дорогах г.о.Воскресенск. Установка дорожных знаков по ул.Вокзальная, пос Фосфоритный. Окос обочин и тротуаров по ул.Центральная. Разметка пешеходных переходов по ул.Маркина. Работы по программе БДД. Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршруту. Работа по Доброделам. | 15.07.2024 | 4 бригады (17 чел) |
| 2 | Подготовка к ямочному ремонту, ямочный ремонт на дорогах г.о.Воскресенск. Окос обочин и тротуаров по ул.Центральная. Разметка пешеходных переходов по ул.Андреса, Маркина. Работы по программе БДД. Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршруту. Работа по Доброделам. | 16.07.2024 | 4 бригады (17 чел) |
| 3 | Подготовка к ямочному ремонту, ямочный ремонт на дорогах г.о.Воскресенск. Работы по программе БДД. Устройство ИДН – ул.Садовая (Фосфоритный). Разметка пешеходных переходов по ул.Андреса. Окос обочин и тротуаров по ул.Маркина. Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршруту. Работа по Доброделам. | 17.07.2024 | 5 бригад (19 чел) |
| 4 | Подготовка к ямочному ремонту и ямочный ремонт на дорогах г.о.Воскресенск.. Работы по программе БДД. Разметка пешеходных переходов по ул.Маркина, Комсомольская. Окос обочин и тротуаров по ул.Комсомольская. Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршруту. Работа по Доброделам. | 18.07.2024 | 5 бригад (19 чел) |
| 5 | Подготовка к ямочному ремонту и ямочный ремонт на дорогах г.о.Воскресенск. Разметка пешеходных переходов по ул.Весенняя, Быковского. Окос обочин и тротуаров по ул.Комсомольская. Установка информационных щитов –мкр Гигант. Работы по программе БДД. Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршруту. Работа по Доброделам. | 19.07.2024 | 5 бригад (19 чел) |
| 6 | Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршрут Работа по Доброделам. Окос обочин и тротуаров по ул.Мичурина. | 20.07.2024 | 1 бригада (3 чел) |
| 7 | Работа по Доброделам. Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршруту. | 21.07.2024 | 1 бригада (3 чел) |
| 8 | Отработка обращений граждан (добродел, инцидент, редмайн) | Ежедневно – по факту поступления |  |
|  | Участок ДИП |  | 8 рабочих |
| 1 | Покраска, завоз песка в песочницы, ремонт ДИП (подготовка к сдаче ДТ и ОП) - Ачкасово (парк) - Глиньково (покраска и установка ограждения) - Фосфоритный Аллея Горняков - Цюрупы ул. Центральная - ул. Беркино д. 8 | с 15.07.2024 по 21.07.2024 |  |
| 2 | Отработка обращений граждан (добродел, инцидент, редмайн) | Ежедневно – по факту поступления |  |
| 3 | Ремонт резинового покрытия | с 15.07.2024 по 21.07.2024 |  |
|  | Участок по ремонту и содержанию КП |  | 7 рабочих |
| 1 | Подбор мусора на КП – 178 шт. | ежедневно |  |
| 2 | Отработка обращений граждан (добродел, чат ботов) | Ежедневно – по факту поступления |  |
| 3 | Закрытие чат-ботов по стройке и ремонту (13 шт.) | 15.07.2024 по 21.07.2024 |  |
| 4 | Реконструкция КП: - Быковского 80 - Быковского 36 | 15.07.2024 по 21.07.2024 |  |
|  | Ремонтно – транспортный участок |  | 4 рабочих |
| 1 | Капитальный ремонт двигателя, Камаз, 2 шт. | С 15.07.2024 по 21.07.2024 |  |
| 2 | Текущий ремонт техники | ежедневно |  |
| 3 | Капитальный ремонт МТЗ 320 | с 15.07.2024 по 21.07.2024 |  |
| 4 | Ремонт автогрейдера, сварочные работы | с 15.07.2024 по 21.07.2024 |  |
|  | Участок Теплицы - питомник |  | 7 человек/день 3 челокека/ночь |
| 1 | - Полив теплиц, парников и школ питомника - Уход за сеянцами и рассадой цветочных культур - Работы в школах питомника - Полив зеленых насаждений по городу - Прополка и рыхление цветочных культур в клумбах и цветниках - Заготовка земли для дальнейших посевных работ в теплицах - Очистка стеллажей в теплицах от опилок | ежедневно |  |
| 2 | Подготовка к пересадке клумбы возле здания администрации | 15.07.2024 |  |
| 3 | Посадка клумбы у здания администрации | 16.07.2024 |  |
| 4 | Посадка цветов на Гагаринском сквере | 17.07.2024 |  |
|  | Участок эксплуатации наружного освещения |  | 2 рабочих |
| 1 | Отработка обращений граждан (добродел, инцидент, редмайн) | с 15.07.2024 по 21.07.2024 |  |
| 2 | Восстановление работоспособности линий наружного освещения после неблагоприятных погодных условий по г.о. Воскресенск | с 15.07.2024 по 21.07.2024 |  |
| 3 | Подключение к новым ящикам наружного освещения | с 15.07.2024 по 21.07.2024 |  |
| 4 | Замена несущего кабеля (300 м) ул. Рабочая | с 15.07.2024 по 21.07.2024 |  |
| 5 | Установка светильников членам семей СВО | с 15.07.2024 по 21.07.2024 |  |
| 6 | Списание счетчиков, Ашитковское поселение | с 15.07.2024 по 21.07.2024 |  |