План работы МБУ «БиО» с 08.07.2024 по 14.07.2024

| № | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Задействовано в работе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка смета, промывка дворовых территорий, мойка КП: | с 08.07.2024 по 14.07.2024 |  |
|  | д. Чемодурово ул. Центральная д.10,11,13; 08.07.2024. д.Чемодурово, ул .Центральная д. 1,2,3; 11.07.2024. д. Чемодурово, ул.Центральная, д.4,5,6,7,9; 09.07.2024. д.Чемодурово, ул.Центральная, д.8; 09.07.2024. Октябрьская, д. 14,ул Пионерская, д. 15; 08.07.2024. с. Косяково, ул. Юбилейная, д.10; 08.07.2024. ул. Дзержинского, д. 5; 08.07.2024. ул. Железнодорожная, д.1, ул.Пионерская д.10,12; 08.07.2024. ул. Железнодорожная д.2в,2б,2а; 10.07.2024. ул. Пионерская д.14 ул. Железнодорожная д.4; 10.07.2024. ул. Пионерская д.16, ул. Железнодорожная д. 2г; 10.07.2024. ул. Пионерская д.6а; 12.07.2024. ул. Пионерская д.7, 9,11, ул. Октябрьская 8,6,4,2; 12.07.2024. ул. Победы д. 18,16; 11.07.2024. ул. Победы д. 19,23; 13.07.2024. ул. Победы д. 21,17,15, ул. Менделеева д. 10,8,6; ул.; пер. Физкультурный д. 6,4,13/2; 09.07.2024. ул. Победы д. 26,24,22,20; 09.07.2024. ул. Победы д. 6, 6а; 10.07.2024. 4_ВНК Внутриквартальный проезд ул. 50 лет Октября, д.8,15,16,17,19; 10.07.2024. 4_ВНК проезд по ул.Молодежная к д.17; 11.07.2024. Внутриквартаьный проезд ул.Быковского; 13.07.2024. проезд к д.12 по ул.Докторова; 13.07.2024. проезд к д/с "Солнышко"; 12.07.2024. проезд к МФЦ; 12.07.2024. проезд от рынка "Цезарь"; 12.07.2024. Проезд по ул.Дзержинского к д. 20,22,14,16,18,24,28; 10.07.2024. Бульвар г.Воскресенск, бульв.50 лет Ленинского комсомола - Часть1; 10.07.2024. Бульвар г.Воскресенск, бульв.50 лет Ленинского комсомола - Часть2; 11.07.2024. |  |  |
| 2 | Подбор мусора на контейнерных площадках | ежедневно |  |
| 3 | Содержание общественных пространств | ежедневно |  |
| 4 | Содержание дворовых территорий | ежедневно |  |
| 5 | Отработка обращений граждан (добродел, инцидент, редмайн) | Ежедневно – по факту поступления |  |
| 6 | Отработка точечных скпди | Ежедневно – по факту поступления |  |
| 7 | Устранение подтопления | по факту поступления |  |
| 9 | Подготовка и сдача дворовой территории | с 08.07.2024 по 14.07.2024 |  |
|  | Площадь у ДК «Юбилейный»,; ОП; на сдачу 12.07.24. Сквер Хорлово, ул. Зайцева, примыкающий с севера к земельному участку № 22; ОП; на сдачу 11.07.24. проезд от рынка Цезарь; ВП; на сдачу 08.07.24. Барановское Фабрика Вперёд д 20 21 22 23 44 45 46 47; ДТ; на сдачу 10.07.24. Барановское Фабрика Вперёд д 13 14 15 16 18; ДТ; на сдачу 10.07.24. Барановское Фабрики вперед 3, 4; ДТ; на сдачу 10.07.24. |  |  |
|  | Участок по обслуживанию дорог и сетей ливневой канализации |  |  |
| 1 | Подготовка к ямочному ремонту, ямочный ремонт на дорогах г.о.Воскресенск. Установка дорожных знаков по ул.Вокзальная, пос Фосфоритный. Окос обочин и тротуаров по ул.Центральная. Разметка пешеходных переходов по ул.Маркина. Работы по программе БДД. Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршруту. Работа по Доброделам. | 08.07.2024 | 4 бригады (17 чел) |
| 2 | Подготовка к ямочному ремонту, ямочный ремонт на дорогах г.о.Воскресенск. Окос обочин и тротуаров по ул.Центральная. Разметка пешеходных переходов по ул.Андреса, Маркина. Работы по программе БДД. Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршруту. Работа по Доброделам. | 09.07.2024 | 4 бригады (17 чел) |
| 3 | Подготовка к ямочному ремонту, ямочный ремонт на дорогах г.о.Воскресенск. Работы по программе БДД. Устройство ИДН – ул.Садовая (Фосфоритный). Разметка пешеходных переходов по ул.Андреса. Окос обочин и тротуаров по ул.Маркина. Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршруту. Работа по Доброделам. | 10.07.2024 | 5 бригад (19 чел) |
| 4 | Подготовка к ямочному ремонту и ямочный ремонт на дорогах г.о.Воскресенск.. Работы по программе БДД. Разметка пешеходных переходов по ул.Маркина, Комсомольская. Окос обочин и тротуаров по ул.Комсомольская. Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршруту. Работа по Доброделам. | 11.07.2024 | 5 бригад (19 чел) |
| 5 | Подготовка к ямочному ремонту и ямочный ремонт на дорогах г.о.Воскресенск. Разметка пешеходных переходов по ул.Весенняя, Быковского. Окос обочин и тротуаров по ул.Комсомольская. Установка информационных щитов –мкр Гигант. Работы по программе БДД. Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршруту. Работа по Доброделам. | 12.07.2024 | 5 бригад (19 чел) |
| 6 | Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршрут Работа по Доброделам. Окос обочин и тротуаров по ул.Мичурина. | 13.07.2024 | 1 бригада (3 чел) |
| 7 | Работа по Доброделам. Уборка мусора с посадочных площадок по всему маршруту. | 14.07.2024 | 1 бригада (3 чел) |
| 8 | Отработка обращений граждан (добродел, инцидент, редмайн) | Ежедневно – по факту поступления |  |
|  | Участок ДИП |  | 8 рабочих |
| 1 | Покраска, завоз песка в песочницы, ремонт ДИП (подготовка к сдаче ДТ и ОП) - д. Ильино - Глиньково - Фосфоритный Аллея Горняков - Новлянская д.6,8 установка ограждения и планировка поверхности - Хорлово ул. Интернациональная д.8 установка скамеек , ремонт ограждения | с 08.07.2024 по 14.07.2024 |  |
| 2 | Отработка обращений граждан (добродел, инцидент, редмайн) | Ежедневно – по факту поступления |  |
| 3 | Демонтаж (подготовка к установке новых детских игровых площадок) - ул. Ломоносова д.98 - ул. Некрасова д.24 - Ачкасово ( Парк) - с. Юрасово ул. Центральная д.29 а | с 08.07.2024 по 14.07.2024 |  |
| 4 | Ремонт резинового покрытия | с 08.07.2024 по 14.07.2024 |  |
|  | Участок по ремонту и содержанию КП |  | 7 рабочих |
| 1 | Подбор мусора на КП – 178 шт. | ежедневно |  |
| 2 | Отработка обращений граждан (добродел, чат ботов) | Ежедневно – по факту поступления |  |
| 3 | Закрытие чат-ботов по стройке и ремонту (5 шт) | 08.07.2024 по 14.07.2024 |  |
| 4 | Ремонт КП: - Барановское Фабрики Вперед 9 - Фрунзе 10 - Белоозерский 60лет октября 10 | 08.07.2024 по 14.07.2024 |  |
|  | Ремонтно – транспортный участок |  | 4 рабочих |
| 1 | Капитальный ремонт двигателя, Камаз, 2 шт. | С 08.07.2024 по 14.07.2024 |  |
| 2 | Текущий ремонт техники | ежедневно |  |
| 3 | Ремонт «Чайка-Сервис» Вышка | с 08.07.2024 по 14.07.2024 |  |
| 4 | Капитальный ремонт МТЗ 320 | с 08.07.2024 по 14.07.2024 |  |
| 5 | Ремонт автогрейдера, сварочные работы | с 08.07.2024 по 14.07.2024 |  |
|  | Участок Теплицы - питомник |  | 7 человек/день 3 челокека/ночь |
| 1 | - Полив теплиц, парников и школ питомника - Уход за сеянцами и рассадой цветочных культур - Работы в школах питомника - Окос территории питомника - Полив высаженных объектов по городскому округу | ежедневно |  |
| 2 | Посадка цветов на «Гагаринском бульваре» | 08.07.-09.07.2024 |  |
| 3 | Посадка цветов у памятников с. Воскресенское | 10.07.2024 |  |
| 4 | Прополка и подсадка цветов на «Афганском сквере» | 10.07.2024-11.07.2024 |  |
| 5 | Посадка цветов на «Габионах» | 12.07.2024 |  |
| 6 | Прополка цветников мкр. Гигант | 13.07-14.07.2024 |  |
|  | Участок эксплуатации наружного освещения |  | 2 рабочих |
| 1 | Отработка обращений граждан (добродел, инцидент, редмайн) | с 08.07.2024 по 14.07.2024 |  |
| 2 | Восстановление работоспособности линий наружного освещения после неблагоприятных погодных условий по г.о. Воскресенск | с 08.07.2024 по 14.07.2024 |  |
| 3 | Подключение к новым ящикам наружного освещения | с 08.07.2024 по 14.07.2024 |  |
| 4 | Замена несущего кабеля (300 м)ул. Чапаева | с 08.07.2024 по 14.07.2024 |  |
| 5 | Установка светильников членам семей СВО | с 08.07.2024 по 14.07.2024 |  |